INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

| MINISTERIO | Ministerio del Interior | PARTIDA | 05 |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | Gobierno Regional IV | CAPÍTULO | 64 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Estimado 2003 | Meta 2004 | Ponderación | Medios de Verificación | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Coordinación la Ejecución de Proyectos de Inversión  Control de la Ejecución Física de Proyectos de Inversión | Eficacia/Producto Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo estipulado por contrato de ejecución de las obras terminadas año t)*100 | s.i. | s.i. | 110.0 % | 133.3 % | 109.5 % | 15% | Reportes/Informes Resolución de Recepción definitiva |  |
|  Coordinación la Ejecución de Proyectos de Inversión  Control de la Ejecución Financiera de los proyectos de inversión | Eficiencia/Producto Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre monto adjudicado según contrato | (Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado según contrato de las obras terminadas año t)*100 | s.i. | s.i. | 105 % | 104 % | 103 % | 20% | Reportes/Informes Contrato |  |
|  Capacitación a la Municipalidades y Gobernaciones en la elaboración de proyectos | Eficacia/Producto Porcentaje de comunas capacitadas | (Total de Comunas capacitadas año t/Total de Comunas de la region en periodo t)*100 | s.i. | s.i. | 66.7 % | 73.3 % | 80.0 % | 15% | Reportes/Informes Resoluciones de cometido |  |
|  Institucional | Economía/Proceso Porcentaje promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado | (Promedio anual (Ejecución efectiva del gasto trimestral/Ejecución programada del gasto trimestral))*100 | n.c. | n.c. | 95 % | 96 % | 98 % | 15% | Reportes/Informes Balance |  |
|  Institucional | Eficiencia/Proceso Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Total gasto de operación (Subt. 21+Subt. 22) año t/Gasto total año t)*100 | s.i. | s.i. | 6.0 % | 6.4 % | 6.4 % | 15% | Reportes/Informes Balance |  |
|  Institucional | Eficiencia/Proceso Tasa de variación del número de resoluciones y decretos (modificaciones presupuestarias) ocurridas | ((Número de resoluciones y decretos (modificaciones presupuestarias) ocurridos t/Número de resoluciones y decretos (modificaciones presupuestarias) ocurridos t-1)-1)*100 | s.i. | s.i. | -16.7 % 10.0 | -10.0 % 9.0 | -22.2 % 7.0 | 20% | Reportes/Informes Resoluciones y decretos |  |