INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

| MINISTERIO | Ministerio del Interior | PARTIDA | 05 |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | Gobierno Regional VII | CAPÍTULO | 67 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Estimado 2003 | Meta 2004 | Ponderación | Medios de Verificación | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Administración de la Cartera de Proyectos priorizados por el Consejo Regional del Maule:  Seguimiento de la ejecución física y financiera | Eficacia/Producto % de gasto efectivo en obras terminadas en relación a lo estipulado en el contrato | (Gasto efectivo en obras terminadas año t/costo total estipulado inicialmente en el contrato en obras terminadas año t)*100 | s.i. | s.i. | 97 % | 59 % | 85 % | 15% | Reportes/Informes Balance presupuestario anual, informe con contratación | 1 |
|  Administración de la Cartera de Proyectos priorizados por el Consejo Regional del Maule:  Control de modificaciones a contratos | Eficacia/Producto Porcentaje de Proyectos que sufren modificaciones de contrato | (N° de proyectos terminados con modificaciones de contrato año t/Total de Proyectos terminados año t)*100 | s.i. | s.i. | 29 % | 27 % | 25 % | 15% | Formularios/Fichas Informe con modificaciones de Contrato | 2 |
|  Actividades de Capacitación  Municipios | Eficiencia/Producto Tasa de variación de proyectos RS y FI presentados por Municipios de la región al FNDR. | ((N° de proyectos presentados por municipalidades evaluados RS y FI t/N° de proyectos presentados por municipalidades evaluados RS y FI t-1)-1)*100 | n.c. | n.c. | 1 70 | 1 71 | 3 73 | 10% | Formularios/Fichas Informe Ejecutivo del departamento de Desarrollo Comunal | 2 |
|  Desarrollo de Instrumentos de difusión de la gestión del Gobierno Regional | Eficacia/Resultado Intermedio Porcentaje del Grado de conocimiento de los funcionarios públicos del quehacer del Gobierno Regional | (N° de funcionarios públicos que muestran un nivel satisfactorio de conocimiento del quehacer del gobierno regional año t/Total de funcionarios encuestados año t)*100 | n.c. | n.c. | 75 % | 85 % | 85 % | 15% | Formularios/Fichas Encuesta de conocimientos aplicada a funcionarios públicos |  |
|  Implementación y fortalecimiento de las Oficinas de Desarrollo Económico Local (OMDEL) | Eficacia/Proceso Porcentaje de Oficinas Municipales de Desarrollo Económico Local (OMDEL) en funcionamiento | (N° de municipios con OMDEL implementados año t/Total de Municipios de la Región del Maule año t)*100 | n.c. | n.c. | 53 % | 100 % | 100 % | 15% | Formularios/Fichas Informe ejecutivo del Departamento de desarrollo Comunal |  |
|  Asistencia Técnica a Municipios | Eficacia/Producto Promedio de Asistencias técnicas por Municipio | (N° de Asistencias Técnicas efectuadas año t/Total de municipios atendidos año t) | n.c. | n.c. | 7 | 7 | 7 | 10% | Formularios/Fichas Informe ejecutivo anual del Departamento de Desarrollo Comunal |  |
|  Desarrollo de Iniciativas de Inversión | Eficacia/Proceso Porcentaje de iniciativas aprobadas por el Consejo Regional | (N° de iniciativas aprobadas por el Core para año t/Total de iniciativas presentadas para financiamiento para el año t)*100 | s.i. | s.i. | 33 % | 50 % | 33 % | 10% | Formularios/Fichas Fichas EBI, informe de aprobación Consejo Regional | 3 |
|  Administración de la Cartera de Proyectos priorizados por el Consejo Regional del Maule:  Seguimiento de la ejecución física y financiera | Eficacia/Producto Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato | (Sumatoria de días reales en ejecutar las obras terminadas año t/Sumatoria de dias estipulados en el contrato para ejecutar las obras terminadas año t)*100 | s.i. | s.i. | 155 % | 153 % | 150 % | 10% | Reportes/Informes Carta gantt proyectos terminados, Recepción provisoria de proyectos terminados. | 2 |

Notas:

1.-La medición del año 2003, corresponde a obras contratadas hasta agosto del 2003, quedando proyectos sin contratar aun.

2.-El % del año 2003 y 2004, son estimativos.

3.-Las iniciativas surgen del Gobierno Regional en áreas como la cultura, la capacitación a funcionarios públicos, entre otras.