INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

| MINISTERIO | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | PARTIDA | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | Servicio Regional de Vivienda y Urbanización IX Región | CAPÍTULO | 02 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Estimado 2003 | Meta 2004 | Ponderación | Medios de Verificación | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Viviendas  Social dinámica sin deuda y equipamiento asociado | Eficacia/Proceso Porcentaje de viviendas adjudicadas y contratadas del total licitadas | (N° de viviendas adjudicadas y contratadas del programa del año t/Nº de viviendas licitadas del programa del año t)*100 | 78.0 % | 51.0 % | 66.6 % | 100.0 % | 100.0 % | 7% | Formularios/Fichas Libro de registro de apertura de propuestas, oferentes y adjudicaciones | 1 |
|  Viviendas | Eficacia/Producto Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato | (Suma en días del tiempo real de jecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | s.i. | 120.0 % | 133.8 % | 119.2 % | 114.7 % | 7% | Formularios/Fichas Estado de Obras en Actividad | 1 |
|  Subsidios Habitacionales  Estándar Mínimo (Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios) | Eficacia/Producto Porcentaje de focalización en familias de escasos recursos. Programa Fondo concursable Solidario | (Nº de familias beneficiadas por el Programa con un puntaje CAS igual o menor a 543 de puntaje año t/Nº de familias beneficiadas por el Programa año t)*100 | n.c. | 82.0 % | 84.4 % | 88.3 % | 90.0 % | 12% | Formularios/Fichas Registro de Postulantes Fondo Solidario Habitacional | 2 |
|  Viviendas  Social dinámica sin deuda y equipamiento asociado | Eficacia/Producto Porcentaje de contratos de viviendas con equipamiento comunitario | (N° de contratos de vivienda con equipamiento comunitario año t/N° total de contratos de viviendas año t)*100 | n.c. | 0.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 7% | Formularios/Fichas Estado de Obras en Actividad | 3 |
|  Viviendas | Eficacia/Producto Tiempo promedio entrega de viviendas | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t | s.i. | s.i. | 61.4 | 125.5 | 60.0 | 7% | Formularios/Fichas Documento recepción de obras SERVIU al contratista, Certificado de entrega “primera fecha de entrega física de viviendas” | 4 |
|  Subsidios Habitacionales  Estándar Mínimo (Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios) | Eficacia/Producto Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3). | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3 /N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t )*100 | n.m. | 93.3 % | 97.0 % | 97.9 % | 95.0 % | 12% | Reportes/Informes Listas de seleccionados y Focalización de acuerdo a homologación CAS - CASEN 2000 | 5 |
|  Programas Concursables de Urbanización  Pavimentos Participativos | Eficacia/Proceso Porcentaje de Km lineales de Pavimentación (PPP) terminados en el año de acuerdo a lo programado | (Km lineales terminados en el año t /Km lineales programados terminar de pavimentar en el año t)*100 | s.i. | s.i. | 100 % | 100 % | 100 % | 7% | Formularios/Fichas Acta de Recepción de Obras |  |
|  Institucional | Economía/Proceso Porcentaje promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado | Promedio anual((Ejecución efectiva del gasto mensual / Ejecución programada del gasto mensual) *100) | n.c. | n.c. | 0.0 % | 108.0 % | 107.0 % | 8% | Formularios/Fichas Programa de Caja |  |
|  Institucional | Economía/Proceso Porcentaje de Ingresos por venta por comercialización viviendas SERVIU en relación a la meta presupuestaria 0„20„2 | (Monto efectivo por venta comercialización de viviendas SERVIU año t /Monto de la meta presupuestaria por venta comercialización de vivienda año t )*100 | n.c. | n.c. | n.c. | 107.7 % | 100.0 % | 7% | Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria | 6 |
|  Institucional | Economía/Proceso Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | 441.2 % | 0.0 % | 0.0 % | 16.1 % | 100.0 % | 7% | Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria | 7 |
|  Institucional | Economía/Proceso Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t)*100 | 123.3 % | 92.7 % | 100.5 % | 98.1 % | 100.0 % | 7% | Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria |  |
|  Institucional | Eficiencia/Proceso Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21 + 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | 0.9 % | 4.5 % | 4.8 % | 3.6 % | 4.3 % | 7% | Reportes/Informes Informe de ejecución presupuestaria | 8 |
|  Viviendas  Subsidios Habitacionales | Eficiencia/Proceso Calculo Déficit Bruto de Vivienda | Deficit bruto de la vivienda año t. | n.m. | n.m. | 21549 | s.i. | s.i. | 5% | Formularios/Fichas Metodolog¨ªa de calculode deficit de vivienda | 9 |

Notas:

1.-Viviendas Básicas, Programa evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales en el  Año  2000.

Se considerará en el tiempo según contrato las ampliaciones de contratos derivadas de ampliaciones de las obras físicas.

Hasta el año 2001 operaba el programa  Viviendas Básicas SERVIU, del año 2002 comienza a operar programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda.

2.-Se considera tabla puntaje de corte para primer quintil, esto se homologa al puntaje ficha CAS 543 puntos (puntaje promedio de corte del grupo regional  para su selección). El programa piloto en el año 2001 se realizó en las regiones  V, VII, VIII, X y R.M

Se precisa indicador en el año 2002.

3.-Equipamiento comunitario,  Programa evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales en el  Año  2001.

Lo estimado del año 2001 corresponde a equipamiento comunitario en viviendas básicas

Lo estimado del año 2002 corresponde a equipamiento comunitario en viviendas Sociales dinámicas sin deuda.

Desde el año 2002 todos los contratos de viviendas incluye la contracción con equipamiento comunitario

4.-La entrega de vivienda se entiende como suma en días del tiempo que transcurre entre  la fecha de recepción SERVIU y  entrega definitiva de  la  primera llave

5.-El programa comenzó a ejecutarse el año 2001.

6.-Ingreso por venta de comercialización de viviendas se incorporó al presupuesto año 2003

7.-Año 2001 no hubo meta presupuestaria.

La meta 2004 será de un 100% si el Servicio tiene definido en el presupuesto 2004 ingreso por venta de activo.

8.-Para el año 2004 la meta será corregida luego de aprobado el presupuesto

9.-La meta  2004 del  indicador  es: el servicio se compromete a poblar en la Formulación Presupuestaria del año 2005, los datos del   indicador para el efectivo 2003, Estimado 2004 y Meta 2005 del déficit habitacional, con base en la metodología que desarrollará durante este año y el siguiente previo al proceso de formulación presupuestaria señalado.

La metodología corresponde al piso mínimo del déficit, de ahí su nombre "déficit bruto". Corresponde a Viviendas deficitarias (Piezas en casa antigua y Mediaguas Mejoras, chozas, ranchos, rucas, móviles y otros tipos de viviendas particulares), más hogares allegados (Total de hogares menos viviendas ocupadas con personas presentes). Existen otras situaciones deficitarias, tales como allegamiento de núcleos dentro del hogar, los cuáles no han sido considerados en esta metodología. La fuente es el Censo 2002.