BALANCE

DE GESTIÓN INTEGRAL

AÑO 2003

SERVICIOS REGIONALES

DE VIVIENDA

Y URBANIZACIÓN

SANTIAGO DE CHILE

Indice

Carta del Jefe de Servicio ............................................................................    2

Identificación de la Institución ....................................................................    4

Leyes y Formativas que rigen el funcionamiento de la Institución

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio

Principales autoridades

Definiciones Estratégicas

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Resultados de la Gestión .............................................................................  50

Cuenta Pública de los resultados

Cumplimiento de los Compromisos Institucionales

Avances en Materias de Gestión

Proyectos de Ley

Desafíos 2004 ..............................................................................................  136

Anexos .........................................................................................................  138

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

Transferencias Corrientes

Iniciativas de Inversión

Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

1. Carta del Jefe de Servicio

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha planteado durante el gobierno del Presidente Lagos el desafío de generar  políticas, planes y programas destinados a mejorar la gestión de la ciudad y el territorio, propiciando el desarrollo de ciudades funcionales, equitativas, socialmente integradas, con viviendas que reconozcan la diversidad de la demanda, ciudades eficientes, barrios con equipamiento y espacios públicos donde se generen posibilidades para el  desarrollo de la cultura y el ejercicio de la democracia.

En este marco, ha orientado su accionar en la línea de focalizar los recursos de vivienda en los sectores más pobres, la consolidación del programa de Chile Barrio acelerando la radicación o erradicación de las familias de los asentamientos catastrados, en rehabilitar los espacios  públicos de valor patrimonial, la modernización de la gestión urbana a través de la reforma de instrumentos legales, normativos y del desarrollo de instrumentos de planificación territorial, y a consolidar la asociación público - privado generando nuevas alternativas de inversión  y potenciando el crecimiento del país. En este contexto los avances de los SERVIU se resumen a continuación:

Han cumplido con las familias de los asentamientos de Chile Barrio. Se ha continuado con la consolidación de la erradicación de familias del Programa Chile Barrio, en el 2003 egresaron un total de 14.404 familias acumulando un total de 55.069 familias egresadas al 2003, correspondientes al 52%, superando el compromiso del año 2003 de egresar  a  7.735 familias.

Han cumplido con el compromiso con los más pobres. Se ha superado la meta para el año 2003 de focalizar el gasto de los Programas Habitacionales, orientando más de un 60% del gasto hacia el 30% por ciento más pobre de la población, destinando un 69,5% de la inversión de los Programas Habitacionales 2003 para la población más pobre del país, lo que ha significado aumentar en forma drástica los recursos de vivienda destinado a estos sectores. Se ha pasado de un 23,1% entre los años 1997-2001 a un 69,5 % en el año 2003.

Han avanzado en superar los niveles de déficit habitacional. Los SERVIU han ejecutado nuestro programa 2003 con un total de 96.658 soluciones habitacionales. Sí en el programa original se debió realizar ajustes programáticos.

Han generado más y mejores espacios públicos integrales. Los SERVIU han ejecutado un total de 33 proyectos de Vialidad Urbana; en pavimentos participativos han construido 293 Km lineales; en cuanto a Espacios Públicos Patrimoniales han abordado  un total de 42 proyectos; han  avanzado en la ejecución del Programa Bicentenario con un total de 38 proyectos de vialidad y espacios públicos patrimoniales; se ha dado inicio al proyecto Transantiago que tiene como objetivo modernizar el sistema de transporte público del Gran Santiago. Alguno de los proyectos se vieron afectados en su ejecución por ajustes presupuestarios y demora en la identificación del programa nuevo.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo junto con los Servicios de Vivienda y Urbanización se han planteado para el 2004, dar cumplimiento a los siguientes desafios:

Avanzar en la consolidación del Programa Chile Barrio. Alcanzar a lo menos un 70% de avance del programa llegando a  74.000 familias que han superado su precariedad habitacional, siendo la meta 2004 egresar un total de 19.000 familias.

Profundizar el compromiso con los sectores más pobres. Focalización del gasto en los sectores más pobres del país, con más de un 70% del Programa Habitacional. Esto significa una inversión de más de 11.000.000 UF que involucra aproximadamente 50.000 soluciones habitacionales.

Garantizar la entrega de soluciones Habitacionales para todos. Dar cumplimiento al Programa Habitacional 2004 que contempla aproximadamente 105.000 soluciones habitacionales entre subsidios y viviendas con una inversión de más de 18.000.000 UF.

Aumentar la oferta de Espacios Públicos Integrales. Ejecutar 41 proyectos y/o estudios de vialidad urbana en sus distintas fases de desarrollo; ejecutar 65 proyectos y/o estudios de espacios públicos patrimoniales; construir 285 Km. lineales de pavimentos beneficiando a más de 178.000 personas; avanzar en la ejecución de Programa Bicentenario con un total de 44 proyectos y/o estudios de vialidad y espacios públicos patrimoniales y avanzar en la ejecución del Proyecto Transantiago con expropiaciones, obras civiles Corredor Pajaritos, mantención vial Alameda y ejes prioritarios, 8 estaciones trasbordo Alameda, Providencia y Apoquindo.

2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

- Principales Autoridades

- Definiciones Estratégicas

- Recursos Humanos

- Recursos Financieros

Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

CAPITULO 02: SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU)

- D.L. Nº  1305    Publicado en el Diario Oficial de 19.de febrero de 1976, mediante el cual se reestructuró y Regionalizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

- D.S. Nº 355 Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, Publicado en Diario Oficial de 4 de febrero de 1977.

- Otras Normas de la Ley  Nº  16.391  Orgánica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio

PROGRAMA 01: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN I REGIÓN TARAPACÁ

PRINCIPALES AUTORIDADES

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| DIRECTOR SERVIU I REGIÓN DE TARAPACÁ | DINA TARRAZA LOVAZZANO |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | RIGOBERTO ROJAS OLIVARES |
| JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y CONTROL | SERGIO OSTRIA GONZALEZ |
| JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO | JUAN VALDENEGRO GONZALEZ |
| JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO | OMER MEZA DURAN |
| JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES | GLORIA PLATERO DIAZ |

PROGRAMA 02: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN II REGIÓN ANTOFAGASTA

PRINCIPALES AUTORIDADES

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| DIRECTOR SERVIU II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | VICTOR HUGO VELIZ DIAZ |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | CARLOS FLORES DIAZ |
| JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y CONTROL | JUAN SANTIAGO ARAYA |
| JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO | CONRADO RODRÍGUEZ GOYENECHEA |
| JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO | JACQUELINE MINARD HUET |
| JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES | SALOMÉ MAFFEI VALDIVIA |

PROGRAMA 03: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN III REGIÓN ATACAMA

PRINCIPALES AUTORIDADES

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| DIRECTOR SERVIU III REGIÓN DE ATACAMA | SERGIO SAID MALDONADO |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | JOSE ARRAIGADA JIMÉNEZ |
| JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y CONTROL | ANGELICA CANTEROS GORMAZ |
| JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO | LUIS RIVERA DIAZ |
| JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO | RAQUEL MARRÉ MALDINI |
| JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES | JOSÉ FLORES MORALES |

PROGRAMA 04: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IV REGIÓN COQUIMBO

PRINCIPALES AUTORIDADES

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| DIRECTOR SERVIU IV REGIÓN DE COQUIMBO | CLAUDIO SALCEDO ALEMPARTE |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | FELIX LARRONDO ARANCIBIA |
| JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y CONTROL | JUAN IBAÑEZ PALMA |
| JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO | MANUEL ALVAREZ BAHAMONDES |
| JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO | HERNAN MIRANDA JORQUERA |
| JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES | CARLOS MONTAÑO VILLEGAS |

PROGRAMA 05: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN V REGIÓN VALPARAÍSO

PRINCIPALES AUTORIDADES

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| DIRECTOR SERVIU V REGIÓN DE VALPARAISO | MAMUEL HERNANDEZ ABARCA |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | ELIANA CANELO. |
| JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS | ARTURO ASENCIO L. |
| JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y CONTROL | BENJAMIN SOTO V. |
| JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO | MIGUEL CARMONA V. |
| JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO | BRUNO BATTOCCHIO G. |
| JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES | FEDERICO GORTAIRE P. |

PROGRAMA 06: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VI REGIÓN DEL LIBERTADOR  B. O´HIGGINS

PRINCIPALES AUTORIDADES

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| DIRECTOR SERVIU VI REGIÓN DEL L.B. O’HIGGINS | ALAN MRUGALSKY MEISER |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | EDUARDO REYES CERDA |
| JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y CONTROL | MORIN CONTRERAS CONCHA |
| JEFE DEPARTAMENTO TECNICO | SERGIO PARDO ZUÑIGA |
| JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO | ALEJANDRO GUTIÉRREZ ROJAS |
| JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES | GABRIELA VILLALÓN ALFARO |
| JEFE DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COLCHAGUA | GERMÁN SAEZ CABELLO |

PROGRAMA 07: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VII REGIÓN DEL MAULE

PRINCIPALES AUTORIDADES

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| DIRECTOR SERVIU VII REGIÓN DEL MAULE | MARÍA DEL VALLE FERNÁNDEZ CHAVARRÍ |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | RAMON CONCHA SANHUEZA |
| JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y CONTROL | JOSÉ FUENTES GONZÁLEZ |
| JEFE DEPARTAMENTO TECNICO | JUAN ALVAREZ TARTARI |
| JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO | RICARDO BENAVENTE GUAYLLER |
| JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES | AMERICA IBARRA MORALES |

PROGRAMA 08: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VIII REGIÓN DEL BIO BIO

PRINCIPALES AUTORIDADES

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| DIRECTOR SERVIU VIII REGIÓN DEL BÍO-BÍO | CARLOS UGARTE MENDEZ |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | OSVALDO TRUJILLO VILLARROEL |
| JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS | VICTOR JARA SEPÚLVEDA |
| JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y CONTROL | MARCELO LÓPEZ OTÁROLA |
| JEFE DEPARTAMENTO TECNICO | JOHANN SCHWEITZER DELAUNOY |
| JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO | JUAN FREDES BESOAIN |
| JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES | FERNANDO VALENZUELA MICOVICH |
| JEFE DE DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ÑUBLE | MARÍA TOHÁ VELOSO |
| JEFE DE DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BÍO BÍO | JUAN RIQUELME BELTRÁN |
| JEFE DE DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ARAUCO | LIDIA AGUAYO SUAREZ |

PROGRAMA 09: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

PRINCIPALES AUTORIDADES

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| DIRECTOR SERVIU IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | JOSE LUIS SEPULVEDA |
| JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS | SILVIA ESCOBAR A. |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | FERNANDO ESPAÑA S. |
| JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y CONTROL | CRISTINA SILVA CACHICAS |
| JEFE DEPARTAMENTO TECNICO | ENRIQUE VALLETTE D. |
| JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO | MARÍA MELIS OTONEL |
| JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES | MARCO RODRIGUEZ ORMAZABAL |

PROGRAMA 10: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN X REGIÓN DE LOS LAGOS

PRINCIPALES AUTORIDADES

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| DIRECTOR SERVIU X REGIÓN DE LOS LAGOS | LUIS URRUTIA PÉREZ |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | MAXIMO MATAMALA ALMONACID |
| JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN Y CONTROL | SEBASTIAN OROZCO LANFRANCO |
| JEFE DEPARTAMENTO TECNICO | ISABEL DE LA VEGA MORALES |
| JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO | CESAR FLORES ARRATIA |
| JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES | CLAUDIA FUENTES LEON |

PROGRAMA 11: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XI REGIÓN AYSEN

PRINCIPALES AUTORIDADES

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| DIRECTOR SERVIU XI REGIÓN DE AYSÉN | GONZALO RIQUELME ALVARO |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CLAUDIA NOVOA ZAMORA |
| JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN Y CONTROL | ISMAEL INFANTE MORALES |
| JEFE DEPARTAMENTO TECNICO | MARCELO TAPIA HOTT |
| JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO | MARTA ALISTA ARCOS |
| JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES | EVELYN GONZALEZ HORMAZABAL |

PROGRAMA 12: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XII REGIÓN DE MAGALLANES

PRINCIPALES AUTORIDADES

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| DIRECTOR SERVIU XII REGIÓN DE MAGALLANES | HECTOR RAMIREZ FIGUEROA |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | JORGE NEGRON CASTRO |
| JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN Y CONTROL | PAULINO ARELLANO ORIAS |
| JEFE DEPARTAMENTO TECNICO | JUAN P. JAINAGA MALLAGARAY |
| JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO | ANA LLACH SALGADO |
| JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES | MARIA ANGELICA VIVAR GUERRERO |

PROGRAMA 13: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  REGIÓN METROPOLITANA

PRINCIPALES AUTORIDADES

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| DIRECTORA SERVIU REGIÓN METROPOLITANA | LAURA GOMEZ CHAPARRO |
| JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN FÍSICA Y CONTROL | LUIS SCOTT REYES |
| JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO | CARMEN SOZA MUÑOZ |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | MARTA VALENZUELA NORAMBUENA |
| JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | MARIO LERTORA NARANJO |
| SUBDIRECTOR PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES | EUSEBIO HERRERA CARVAJAL |
| SUBDIRECTOR VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO | ORLANDO BIANCHI GONZALEZ |
| SUBDIRECTOR JURIDICA | EUGENIO HUERTA FAUNDES |
| SUBDIRECTOR OPERACIONES HABITACIONALES | FERNANDO DIAZ MUJICA |
| SUBDIRECTOR FINANZAS | ARLETTE ROJAS CARRASCO |

Definiciones Estratégicas

- Misión Institucional

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de las Regiones, a través de la materialización de políticas, planes y programas de vivienda y urbanismo aprobadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, generando igualdad de oportunidades que permitan acceder a la vivienda propia y apoyar al desarrollo urbano, haciendo ciudades más seguras y equitativas para la comunidades regionales, especialmente para los sectores de escasos recursos.

- Objetivos Estratégicos

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Generar igualdad de oportunidades en el acceso a las soluciones habitacionales, administrando, ejecutando y controlando los programas habitacionales de acuerdo a las políticas definidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. |
| 2 | Contribuir a la superación de precariedad habitacional a través de la eficiente ejecución de programas orientados efectivamente hacia la población de escasos recursos. |
| 3 | Contribuir a hacer ciudades más integrales y amigables para la gente, de acuerdo a las características de la región, administrando, ejecutando y controlando los programas de inversión de desarrollo urbano, de acuerdo a las políticas definidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. |
| 4 | Avanzar en la intervención de los asentamientos del Programa Chile Barrio a través de la entrega de soluciones habitacionales y urbanas de acuerdo a las políticas definidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. |
| 5 | Mejorar la información y atención en forma integral a nuestros usuarios-beneficiarios |

- Productos estratégicos vinculado a objetivos estratégicos y cliente/beneficiarios/usuarios

| Nombre Producto Estratégico | Número Obj. Estratégico | Número Cliente /Benef /Usuario* |
| --- | --- | --- |
| 1. Subsidios Habitacionales - Unificado - Rural Asistencia Técnica - Nueva Básica - Soluciones Progresivas Asistencia Técnica - Especial de trabajadores ( PET) - Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios Asistencia Técnica | 1,2,4 | 2,3,4,5,6,11,12,13,14 |
| 2. Viviendas - Social dinámica sin deuda - Equipamiento Comunitario - Infraestructura Sanitaria | 1,2,4 | 2,3,4,5,16 |
| 3. Proyectos y Programas Urbanos - Proyectos y Programas Urbanos: financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de infraestructura vial urbana y/o megaproyectos urbanos. - Vialidad Intermedia - Vialidad Urbana | 3,4 | 1,6,7,8,9,10,12,13 |
| 4. Programas Concursables - Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos Pavimentos Participativos Mejoramiento condominios sociales - Mejoramiento Comunitario Espacios públicos | 3,4 | 1,6,7,8,9,10,12,13 |
| 5. Atención del Programa Chile Barrio - Atención Programa Chile Barrio: Atención a través de algunos programas de inversión habitacionales, urbanos y de transferencia a las familias que integran los asentamiento de los programas Chile Barrio.  Inversión en Subsidios  Inversión en Vivienda  Inversión en Pavimentación  Transferencias Inversión Programa Chile Barrio Aportes a SUBDERE (Programa Mejoramiento de Barrio) | 2,3,4 | 15 |
| 6. Servicios de información y orientación al usuario - Descripción :Difusión de los distintos programas habitacionales y urbanos existentes. Información y orientación a los usuarios respecto a la mejor alternativa de programa habitacional que puede acceder según sus condiciones económicas. Difusión y atención a las distintas organizaciones comunitarias y público de la región del Bío Bío. - Sistemas electrónicos de acceso a servicios - Diálogos Ciudadanos - Programa de difusión - Servicio de apoyo al inicio de trámites | 5 | 1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16 |

- Clientes/beneficiarios/usuarios

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Habitantes de Condominios de Vivienda Sociales que postulan a programas de condominios |
| 2 | Familias y/o pobladores de escasos recursos de zonas urbanas o rurales, que no poseen una vivienda |
| 3 | Familias indígenas |
| 4 | Discapacitados |
| 5 | Adulto mayor |
| 6 | Organizaciones comunitarias |
| 7 | Municipios |
| 8 | Gobierno Regional |
| 9 | Intendencia |
| 10 | Gobernaciones Provinciales |
| 11 | Familias y/o pobladores de sectores pobres, medios o emergentes que no poseen una vivienda y que califican para un crédito hipotecario |
| 12 | Corporaciones |
| 13 | Cooperativas |
| 14 | Poblaciones de escasos recursos con agrupaciones con CAS promedio 529 representados por Entidades Organizadoras (municipios, corporaciones) |
| 15 | Familias y/o pobladores de asentamientos irregulares catastrados por Chile Barrio |
| 16 | Familias y/o pobladores que viven en condiciones de allegados o arrendatarios |

Recursos Humanos

CAPITULO 02: SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU)

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 1.398 |
| Contrata | 496 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 22 |
| TOTAL | 1.916 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 184 |
| Profesionales | 646 |
| Técnicos | 155 |
| Administrativos | 712 |
| Auxiliares | 219 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 1.916 |

PROGRAMA 01: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN I REGIÓN TARAPACÁ

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 75 |
| Contrata | 18 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 5 |
| TOTAL | 98 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 13 |
| Profesionales | 26 |
| Técnicos | 5 |
| Administrativos | 40 |
| Auxiliares | 14 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 98 |

PROGRAMA 02: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN II REGIÓN ANTOFAGASTA

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 72 |
| Contrata | 16 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 0 |
| TOTAL | 88 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 12 |
| Profesionales | 33 |
| Técnicos | 4 |
| Administrativos | 32 |
| Auxiliares | 7 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 88 |

PROGRAMA 03: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN III REGIÓN ATACAMA

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 43 |
| Contrata | 10 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 0 |
| TOTAL | 53 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 6 |
| Profesionales | 18 |
| Técnicos | 7 |
| Administrativos | 17 |
| Auxiliares | 5 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 53 |

PROGRAMA 04: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IV REGIÓN COQUIMBO

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 61 |
| Contrata | 31 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 2 |
| TOTAL | 94 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 10 |
| Profesionales | 37 |
| Técnicos | 5 |
| Administrativos | 38 |
| Auxiliares | 4 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 94 |

PROGRAMA 05: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN V REGIÓN VALPARAÍSO

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 154 |
| Contrata | 47 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 0 |
| TOTAL | 201 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 12 |
| Profesionales | 69 |
| Técnicos | 8 |
| Administrativos | 93 |
| Auxiliares | 19 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 201 |

PROGRAMA 06: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VI REGIÓN DEL LIBERTADOR  B. O´HIGGINS

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 62 |
| Contrata | 15 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 3 |
| TOTAL | 80 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 11 |
| Profesionales | 28 |
| Técnicos | 8 |
| Administrativos | 28 |
| Auxiliares | 5 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 80 |

PROGRAMA 07: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VII REGIÓN DEL MAULE

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 82 |
| Contrata | 19 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 0 |
| TOTAL | 101 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 12 |
| Profesionales | 31 |
| Técnicos | 13 |
| Administrativos | 32 |
| Auxiliares | 13 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 101 |

PROGRAMA 08: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VIII REGIÓN DEL BIO BIO

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 147 |
| Contrata | 71 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 3 |
| TOTAL | 221 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 20 |
| Profesionales | 78 |
| Técnicos | 20 |
| Administrativos | 82 |
| Auxiliares | 21 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 221 |

PROGRAMA 09: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 84 |
| Contrata | 20 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 2 |
| TOTAL | 106 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 13 |
| Profesionales | 38 |
| Técnicos | 11 |
| Administrativos | 37 |
| Auxiliares | 7 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 106 |

PROGRAMA 10: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN X REGIÓN DE LOS LAGOS

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 95 |
| Contrata | 28 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 0 |
| TOTAL | 123 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 14 |
| Profesionales | 39 |
| Técnicos | 10 |
| Administrativos | 42 |
| Auxiliares | 18 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 123 |

PROGRAMA 11: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XI REGIÓN AYSEN

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 37 |
| Contrata | 13 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 0 |
| TOTAL | 50 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 15 |
| Profesionales | 13 |
| Técnicos | 2 |
| Administrativos | 14 |
| Auxiliares | 6 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 50 |

PROGRAMA 12: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XII REGIÓN DE MAGALLANES

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 35 |
| Contrata | 20 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 4 |
| TOTAL | 59 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 11 |
| Profesionales | 18 |
| Técnicos | 14 |
| Administrativos | 14 |
| Auxiliares | 2 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 59 |

PROGRAMA 13: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  REGIÓN METROPOLITANA

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 451 |
| Contrata | 188 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 3 |
| TOTAL | 642 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 35 |
| Profesionales | 218 |
| Técnicos | 48 |
| Administrativos | 243 |
| Auxiliares | 98 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 642 |

Recursos Financieros

CAPITULO 02: SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU)

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 244.354.407 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 104.457.973 |
| TOTAL | 348.812.380 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 20.551.510 |
| De capital | 324.882.416 |
| Otros gastos | 3.378.454 |
| TOTAL | 348.812.380 |

PROGRAMA 01: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN I REGIÓN TARAPACÁ

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 12.035.243 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 5.022.091 |
| TOTAL | 17.057.334 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 1.090.982 |
| De capital | 15.845.943 |
| Otros gastos | 120.409 |
| TOTAL | 17.057.334 |

PROGRAMA 02: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN II REGIÓN ANTOFAGASTA

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 4.167.645 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 5.749.294 |
| TOTAL | 9.916.939 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 994.460 |
| De capital | 8.739.250 |
| Otros gastos | 183.229 |
| TOTAL | 9.916.939 |

PROGRAMA 03: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN III REGIÓN ATACAMA

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 2.614.516 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 3.114.343 |
| TOTAL | 5.728.859 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 666.984 |
| De capital | 4.723.234 |
| Otros gastos | 338.641 |
| TOTAL | 5.728.859 |

PROGRAMA 04: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IV REGIÓN COQUIMBO

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 15.940.125 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 7.484.508 |
| TOTAL | 23.424.633 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 983.653 |
| De capital | 22.165.297 |
| Otros gastos | 275.683 |
| TOTAL | 23.424.633 |

PROGRAMA 05: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN V REGIÓN VALPARAÍSO

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 22.923.932 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 10.480.707 |
| TOTAL | 33.404.639 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 1.972.301 |
| De capital | 31.158.887 |
| Otros gastos | 273.451 |
| TOTAL | 33.404.639 |

PROGRAMA 06: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VI REGIÓN DEL LIBERTADOR  B. O´HIGGINS

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 18.067.495 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 3.299.603 |
| TOTAL | 21.367.098 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 1.194.556 |
| De capital | 20.045.834 |
| Otros gastos | 126.708 |
| TOTAL | 21.367.098 |

PROGRAMA 07: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VII REGIÓN DEL MAULE

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 21.825.004 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 4.239.022 |
| TOTAL | 26.064.026 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 998.909 |
| De capital | 24.894.699 |
| Otros gastos | 170.418 |
| TOTAL | 26.064.026 |

PROGRAMA 08: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VIII REGIÓN DEL BIO BIO

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 46.240.809 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 11.368.129 |
| TOTAL | 57.608.938 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 2.548.673 |
| De capital | 54.562.442 |
| Otros gastos | 497.823 |
| TOTAL | 57.608.938 |

PROGRAMA 09: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 24.395.059 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 3.572.049 |
| TOTAL | 27.967.108 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 1.147.724 |
| De capital | 26.793.408 |
| Otros gastos | 25.976 |
| TOTAL | 27.967.108 |

PROGRAMA 10: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN X REGIÓN DE LOS LAGOS

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 19.260.515 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 8.359.825 |
| TOTAL | 27.620.340 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 1.303.586 |
| De capital | 25.663.707 |
| Otros gastos | 653.047 |
| TOTAL | 27.620.340 |

PROGRAMA 11: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XI REGIÓN AYSEN

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 5.695.767 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 2.723.121 |
| TOTAL | 8.418.888 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente |  |
| De capital |  |
| Otros gastos |  |
| TOTAL |  |

PROGRAMA 12: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XII REGIÓN DE MAGALLANES

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 4.355.022 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 2.060.503 |
| TOTAL | 6.415.525 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 783.592 |
| De capital | 5.526.865 |
| Otros gastos | 105.068 |
| TOTAL | 6.415.525 |

PROGRAMA 13: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  REGIÓN METROPOLITANA

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 46.833.275 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 36.984.778 |
| TOTAL | 83.818.053 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 6.100.395 |
| De capital | 77.401.546 |
| Otros gastos | 316.112 |
| TOTAL | 83.818.053 |

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados

- Cumplimiento de Compromisos Institucionales

- Avance en materias de Gestión

- Proyectos de Ley

Cuenta Pública de los Resultados

BALANCE GLOBAL

Los Resultados más significativos obtenidos en el 2003 como gestión de los Servicios de Vivienda y Urbanización, fueron los siguientes:

- Objetivo: Avanzar en la intervención de los asentamientos del Programa Chile Barrio.

Acciones:

  - En el año 2003 egresaron 14.404 familias, acumulando un total de 55.069 familias egresadas al 2003, correspondientes al 52%, superando el compromiso del año 2003 de egresar  a 7.735 familias.

  - Se terminó la ejecución de 58 proyectos sociales correspondientes al Programa Un Barrio para mi Familia que se iniciaron durante el último trimestre del año 2002 y se dio Inicio a la ejecución de 79 nuevos proyectos sociales correspondientes al Programa Un Barrio para mi Familia del año 2003, cumpliendo el compromiso del 2003.

  - Se transfirió  el 100% de los fondos contemplados en la Ley de Presupuestos 2003 a los  Gobiernos Regionales y/o Municipales, equivalente a  MM$19.131.

  - Se cumplió el compromisos de dar inicio a quince mil soluciones del Programa Mejoramiento de Barrio, durante el año 2003 se iniciaron 15.656 soluciones.

  - En Particular de las 3.300 familias de San Pedro de la Costa, Concepción y Talcahuano en la VIII región, mencionamos el inicio durante el 2003 de la construcción de 400 viviendas en Chiguayante y 850 viviendas en San Pedro  que dará solución a familias que viven actualmente como allegadas o residen en asentamientos de dicha región.

- Objetivo: Priorizar la focalización de las acciones y la inversión sectorial, preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes, sin disminuir la oferta a los otros grupos demandantes del Sector.

Acciones:

  - Se ha superado la meta para el año 2003 de focalizar el gasto, orientando más de un 60% del gasto de los programas habitacionales hacia el 30% más pobre de la población, destinando un 69,5% de la inversión de los Programas Habitacionales 2003 para la población más pobre del país, lo que ha significado aumentar en forma drástica los recursos de vivienda destinado a estos sectores. Se ha pasado de un 23,1% entre los años 1997-2001 a un 69,5% en el año 2003.

  - Han avanzado en solucionar los niveles de déficit habitacional en las distintas regiones, para ello han ejecutado el programa 2003 con un total de 96.658 soluciones. El Programa original sufrió ajustes programáticos.

- Objetivo: Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en áreas patrimoniales.

Acciones:

  - Se han ejecutado un total de 33 proyectos de Vialidad Urbana con una inversión de MM$12.642, destacándose los proyectos Mejoramiento Acceso Puerto de Iquique, Avenida Costanera entre Peñuelas y Merino Jarpa en Coquimbo; Conexión Troncal Viña del Mar Quilpue, Villa Alemana; Camino Troncal Quillota, La Cruz, La Calera; Avenida Ejército  de Puerto Montt y el proyecto Transantiago de la Región Metropolitana. Alguno de los proyectos de la cartera original se vieron afectados en su ejecución por ajustes presupuestarios y demora en la identificación del programa nuevo.

  - En pavimentos participativos han construido 293 Km lineales con una inversión de  MM$34.325, con una alta participación de los Comités de Vecinos (mil 197 comités) beneficiándose un total de 164.925 personas. No se alcanzó el compromiso de 314 Km por atraso en la ejecución de obras.

  - En cuanto a Espacios Públicos Patrimoniales se abordaron un total de 42 proyectos con una inversión de MM$2.553. Alguno de los proyectos de la cartera original se vieron afectados en su ejecución por ajustes presupuestarios y demora en la identificación del programa nuevo.

  - En el ámbito de la Recuperación Patrimonial, se han otorgado 74 subsidios patrimoniales, de los cuales 44 corresponden a Valparaíso y 30 en Santiago. Este Subsidio está orientado a la adquisición de viviendas que resulten de la rehabilitación de inmuebles ubicados en las Zonas de Conservación Histórica. Es necesario precisar que no se otorgaron la totalidad de los subsidios programados, en gran medida a que se tratarse de un programa nuevo, en proceso de consolidación, lo que ha demandado difusión y socialización tanto hacia los Servicios de Vivienda y Urbanización como los potenciales beneficiarios.

  - Han avanzado en la ejecución del Programa Bicentenario con un total de 38 proyectos de vialidad y espacios públicos patrimoniales con una inversión sectorial de MM$ 9.129. Alguno de los proyectos de la cartera original se vieron afectados en su ejecución por ajustes presupuestarios y demora en la identificación del programa nuevo.

  - Destacar el inicio del proyecto Transantiago que tiene como prioridad modernizar el sistema de transporte público del Gran Santiago, con las expropiaciones para el Corredor Pajaritos, Eje Santa Rosa, Eje Blanco-Arica y Eje Departamental-Suiza. A comienzos del 2004 se reparó la calzada norte de la Alameda, correspondiente a 7,5 Km. y se inició estudios de eje prioritario corredor Pajaritos. Se  reparó la calzada norte de la Alameda correspondientes a 7,5 km. y se inicio estudios de eje prioritario Corredor Pajaritos.

Resultados de la Gestión Financiera

INGRESOS Y GASTOS AÑOS 2002 – 2003

CAPITULO 02: SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU)

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 367.536.485 | 348.812.380 |
| Ingresos De Operación | 18.386.241 | 50.779.021 |
| Venta De Activos | 13.218.425 | 9.613.499 |
| Recuperación De Prestamos | 20.776.437 | 22.389.267 |
| Transferencias | 5.108.207 | 6.223.114 |
| Otros Ingresos | 9.307.304 | 9.618.358 |
| Aporte Fiscal | 298.230.212 | 244.354.407 |
| Operaciones Años Anteriores | 32244 | 0 |
| Saldo Inicial De Caja | 2.477.415 | 5.834.714 |
| GASTOS | 367.536.485 | 348.812.380 |
| Gastos En Personal | 16.385.927 | 17.257.229 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 2.385.005 | 2.287.529 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 16.315 |
| Transferencias Corrientes | 1.543.549 | 990.437 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 17.785.075 | 3.881.421 |
| Inversión Real | 200.261.797 | 173.738.520 |
| Inversión Financiera | 1.682.035 | -368.725 |
| Transferencias De Capital | 120.454.695 | 148.652.659 |
| Servicio De La Deuda Publica | 1.029.979 | 0 |
| Otros Compromisos Pendientes | 9.754 | 4229 |
| Saldo Final De Caja | 5.998.669 | 2.352.766 |

| Denominación | ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS |
| --- | --- |
| INGRESOS |  |
| Ingresos De Operación | Este incremento se asocia al programa de comercialización de viviendas, cuyo impacto afecta primordialmente en el año 2003, dado que en el año 2002, solo tuvo efecto en los últimos meses de ese ejercicio. |
| Venta De Activos | Menores Ingresos Percibidos en el año 2003 por menores Ventas de Activos Físicos, fundamentalmentalmente en el año 2002 se recibieron los ingresos de la Chimba por única vez en ese ejercicio. |
| Recuperación De Prestamos | Incremento de la recaudación de cartera hipotecaria asociadas al pago y fidelización de los deudores Serviu |
| Transferencias | En el año 2003 se aplica el Programa de Espacios Públicos en todas las regiones, lo que implica un incremento en los ingresos provenientes de los Municipios. |
| Aporte Fiscal | Rebaja del Financiamiento vía Aporte Fiscal del Presupuesto del MINVU asociado al mayor financiamineto con ingresos Propios del año 2003 y al menor pago de Deuda Pública que se registró en el año 2003 respecto al año 2002 |
| Saldo Inicial De Caja | Corresponde al resultado de balance de los años 2001 y 2002, por lo cual el incremento de recursos sin utilizar se explica porque en términos de ejecución presupuestaria ese primer año fue más eficiente que el segundo. |
| GASTOS |  |
| Gastos En Personal | Incremento dado por la aplicación de la Ley del Nuevo Trato Laboral y el financiamiento de una parte del deficit historico del Sector |
| Bienes Y Servicios De Consumo | Mayor eficiencia operacional demostrada por los Servicios en el año 2003, consistente con las políticas del Supremo Gobierno en este ámbito. |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | Menor ejecución del año 2003, dado que el Sector sólo financió los arrastres generados por esta linea y los proyectos nuevos se contemplaron en recursos transferidos a la Subdere a través de Transferencias de Capital |
| Inversión Real | Menor ejecución del año 2003, asociada primordialmente al ítem 31-92 "Viviendas SERVIU" consistente con la política ministerial de abandonar el rol constructor, privilegiando el subsidio a la demanda. |
| Transferencias De Capital | El incremento se explica por transferencias efectuadas a la Subdere, asociada a los Proyectos Nuevos ISAR, que no se encontraban contempladas en el año 2002. Adicionalmente, se refleja la importancia que ha adquirido la entrega de Subsidios en el marco de la Nueva Política Habitacional, por ejemplo a través de la implementación en regimen del Programa Fondo Concursable. |
| Servicio De La Deuda Publica | Rebaja dado por el prepago de la deuda del año 2002 |

PROGRAMA 01: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN I REGIÓN TARAPACÁ

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 18.833.787 | 17.057.334 |
| Ingresos De Operación | 546.939 | 2.546.710 |
| Venta De Activos | 872.298 | 866.034 |
| Recuperación De Prestamos | 1.019.962 | 1.084.325 |
| Transferencias | 188.416 | 164.667 |
| Otros Ingresos | 262.783 | 196.459 |
| Aporte Fiscal | 15.958.484 | 12.035.243 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial De Caja | -15.095 | 163.896 |
| GASTOS | 18.833.787 | 17.057.334 |
| Gastos En Personal | 916.681 | 969.951 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 89.269 | 107.057 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 31.163 | 13.974 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 629.849 |  |
| Inversión Real | 15.026.911 | 13.472.707 |
| Inversión Financiera | 89.147 | -164.290 |
| Transferencias De Capital | 1.881.499 | 2.554.205 |
| Servicio De La Deuda Publica | 767 | 0 |
| Otros Compromisos Pendientes | 0 | 0 |
| Saldo Final De Caja | 168.501 | 103.730 |

PROGRAMA 02: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN II REGIÓN ANTOFAGASTA

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 11.220.004 | 9.916.939 |
| Ingresos De Operación | 663.885 | 3.337.315 |
| Venta De Activos | 2.338.883 | 894.686 |
| Recuperación De Prestamos | 766.671 | 866.640 |
| Transferencias | 119.950 | 222.773 |
| Otros Ingresos | 233.325 | 469.879 |
| Aporte Fiscal | 6.972.398 | 4.167.645 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial De Caja | 124.892 | -41.999 |
| GASTOS | 11.220.004 | 9.916.939 |
| Gastos En Personal | 825.347 | 887.808 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 89.702 | 79.241 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 45.455 | 27.411 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 562.081 | 265.320 |
| Inversión Real | 7.955.619 | 5.723.956 |
| Inversión Financiera | 210.297 | 70.277 |
| Transferencias De Capital | 1.569.430 | 2.743.046 |
| Servicio De La Deuda Publica | 5.254 |  |
| Otros Compromisos Pendientes |  | 737 |
| Saldo Final De Caja | -43.181 | 119.143 |

PROGRAMA 03: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN III REGIÓN ATACAMA

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 8.540.617 | 5.728.859 |
| Ingresos De Operación | 267.448 | 1.866.787 |
| Venta De Activos | 167.094 | 240.717 |
| Recuperación De Prestamos | 536.982 | 548.660 |
| Transferencias | 155.060 | 203.545 |
| Otros Ingresos | 175.794 | 145.381 |
| Aporte Fiscal | 7.137.876 | 2.614.516 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial De Caja | 100.363 | 109.253 |
| GASTOS | 8.540.617 | 5.728.859 |
| Gastos En Personal | 527.321 | 569.870 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 65.428 | 63.119 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 25.610 | 33.995 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 661.493 |  |
| Inversión Real | 4.974.822 | 2.503.085 |
| Inversión Financiera | 210.115 | -351.235 |
| Transferencias De Capital | 1.958.875 | 2.590.126 |
| Servicio De La Deuda Publica | 4.631 |  |
| Otros Compromisos Pendientes | 0 | 0 |
| Saldo Final De Caja | 112.322 | 319.899 |

PROGRAMA 04: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IV REGIÓN COQUIMBO

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 28.517.935 | 23.424.633 |
| Ingresos De Operación | 2.581.423 | 4.393.808 |
| Venta De Activos | 522.538 | 530.592 |
| Recuperación De Prestamos | 1.183.346 | 1.260.939 |
| Transferencias | 442.919 | 353.003 |
| Otros Ingresos | 416.627 | 460.114 |
| Aporte Fiscal | 23.273.352 | 15.940.125 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial De Caja | 97.730 | 486.052 |
| GASTOS | 28.517.935 | 23.424.633 |
| Gastos En Personal | 781.541 | 832.003 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 122.255 | 137.441 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 50.657 | 14.209 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 979.875 | 103.103 |
| Inversión Real | 13.213.265 | 10.732.069 |
| Inversión Financiera | -88.868 | 56.485 |
| Transferencias De Capital | 12.865.797 | 11.330.125 |
| Servicio De La Deuda Publica | 93.704 |  |
| Otros Compromisos Pendientes | 0 | 0 |
| Saldo Final De Caja | 499.709 | 219.198 |

PROGRAMA 05: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN V REGIÓN VALPARAÍSO

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 38.704.444 | 33.404.639 |
| Ingresos De Operación | 1.574.374 | 4.581.682 |
| Venta De Activos | 694.841 | 1.379.610 |
| Recuperación De Prestamos | 1.896.273 | 1.936.847 |
| Transferencias | 365.161 | 1.509.352 |
| Otros Ingresos | 718.577 | 575.136 |
| Aporte Fiscal | 33.153.183 | 22.923.932 |
| Operaciones Años Anteriores | 32.244 |  |
| Saldo Inicial De Caja | 269.791 | 498.080 |
| GASTOS | 38.704.444 | 33.404.639 |
| Gastos En Personal | 1.577.903 | 1.635.696 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 171.048 | 192.697 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 543.998 | 143.908 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 3.313.017 | 144.702 |
| Inversión Real | 19.577.073 | 15.666.268 |
| Inversión Financiera | -301.979 | 467.636 |
| Transferencias De Capital | 13.225.362 | 14.978.367 |
| Servicio De La Deuda Publica | 85.945 |  |
| Otros Compromisos Pendientes | 0 | 0 |
| Saldo Final De Caja | 512.077 | 175.365 |

PROGRAMA 06: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VI REGIÓN DEL LIBERTADOR  B. O´HIGGINS

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 21.586.841 | 21.367.098 |
| Ingresos De Operación | 697.320 | 1.491.119 |
| Venta De Activos | 523.102 | 225.255 |
| Recuperación De Prestamos | 752.833 | 807.217 |
| Transferencias | 308.716 | 349.454 |
| Otros Ingresos | 237.186 | 361.654 |
| Aporte Fiscal | 19.114.879 | 18.067.495 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial De Caja | -47.195 | 64.904 |
| GASTOS | 21.586.841 | 21.367.098 |
| Gastos En Personal | 657.533 | 739.421 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 89.502 | 141.403 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 55.725 | 313.732 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 656.355 | 53.975 |
| Inversión Real | 7.937.005 | 9.002.349 |
| Inversión Financiera | 440.450 | 21.150 |
| Transferencias De Capital | 11.679.114 | 11.099.104 |
| Servicio De La Deuda Publica | 2.917 |  |
| Otros Compromisos Pendientes | 1.512 | 53 |
| Saldo Final De Caja | 66.728 | -4.089 |

PROGRAMA 07: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VII REGIÓN DEL MAULE

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 25.573.780 | 26.064.026 |
| Ingresos De Operación | 883.804 | 2.156.809 |
| Venta De Activos | 305.913 | 264.172 |
| Recuperación De Prestamos | 1.032.967 | 1.010.381 |
| Transferencias | 336.244 | 454.341 |
| Otros Ingresos | 329.433 | 319.188 |
| Aporte Fiscal | 22.597.487 | 21.825.004 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial De Caja | 87.932 | 34.131 |
| GASTOS | 25.573.780 | 26.064.026 |
| Gastos En Personal | 851.577 | 867.474 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 93.936 | 125.061 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 15.013 | 6.374 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 634.834 | 28.519 |
| Inversión Real | 10.707.563 | 7.098.479 |
| Inversión Financiera | -389.794 | -208.144 |
| Transferencias De Capital | 13.620.874 | 18.023.159 |
| Servicio De La Deuda Publica | 4.686 |  |
| Otros Compromisos Pendientes | 0 | 0 |
| Saldo Final De Caja | 35.091 | 123.104 |

PROGRAMA 08: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VIII REGIÓN DEL BIO BIO

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 56.374.599 | 57.608.938 |
| Ingresos De Operación | 1.794.545 | 6.258.174 |
| Venta De Activos | 2.418.726 | 917.731 |
| Recuperación De Prestamos | 2.246.452 | 2.741.649 |
| Transferencias | 817.577 | 889.926 |
| Otros Ingresos | 1.405.927 | 858.952 |
| Aporte Fiscal | 47.299.356 | 46.240.809 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial De Caja | 392.016 | -298.303 |
| GASTOS | 56.374.599 | 57.608.938 |
| Gastos En Personal | 1.837.719 | 2.027.685 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 198.699 | 300.406 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 267.120 | 220.582 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 1.261.575 | 519.754 |
| Inversión Real | 37.560.864 | 29.406.764 |
| Inversión Financiera | 338.442 | 32.634 |
| Transferencias De Capital | 15.176.884 | 24.635.924 |
| Servicio De La Deuda Publica | 37.409 |  |
| Otros Compromisos Pendientes | 2.569 | 130 |
| Saldo Final De Caja | -306.682 | 465.059 |

PROGRAMA 09: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 23.115.007 | 27.967.108 |
| Ingresos De Operación | 844.003 | 1.396.026 |
| Venta De Activos | 443.843 | 229.233 |
| Recuperación De Prestamos | 998.959 | 1.057.395 |
| Transferencias | 761.720 | 671.927 |
| Otros Ingresos | 309.952 | 305.064 |
| Aporte Fiscal | 19.736.778 | 24.395.059 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial De Caja | 19.752 | -87.596 |
| GASTOS | 23.115.007 | 27.967.108 |
| Gastos En Personal | 947.811 | 996.778 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 119.554 | 129.244 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 55.496 | 21.702 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 1.483.230 | 24.318 |
| Inversión Real | 11.110.120 | 12.519.753 |
| Inversión Financiera | 115.500 | -195.938 |
| Transferencias De Capital | 9.362.556 | 14.455.446 |
| Servicio De La Deuda Publica | 8.229 |  |
| Otros Compromisos Pendientes | 2.569 | 78 |
| Saldo Final De Caja | -90.058 | 15.727 |

PROGRAMA 10: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN X REGIÓN DE LOS LAGOS

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 28.958.539 | 27.620.340 |
| Ingresos De Operación | 1.151.439 | 2.974.516 |
| Venta De Activos | 769.838 | 722.668 |
| Recuperación De Prestamos | 1.262.826 | 1.448.208 |
| Transferencias | 644.535 | 665.617 |
| Otros Ingresos | 386.075 | 493.407 |
| Aporte Fiscal | 24.451.402 | 19.260.515 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial De Caja | 292.424 | 2.055.409 |
| GASTOS | 28.958.539 | 27.620.340 |
| Gastos En Personal | 1.049.680 | 1.103.422 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 128.194 | 151.501 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 87.152 | 48.663 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 1.159.945 | 131.983 |
| Inversión Real | 17.926.150 | 16.743.626 |
| Inversión Financiera | -268.117 | -132.151 |
| Transferencias De Capital | 6.743.863 | 8.923.160 |
| Servicio De La Deuda Publica | 18.507 |  |
| Otros Compromisos Pendientes | 0 | 0 |
| Saldo Final De Caja | 2.113.165 | 650.136 |

PROGRAMA 11: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XI REGIÓN AYSEN

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 8.048.397 | 8.418.888 |
| Ingresos De Operación | 130.256 | 1.164.906 |
| Venta De Activos | 142.754 | 280.099 |
| Recuperación De Prestamos | 300.053 | 403.120 |
| Transferencias | 238.442 | 236.355 |
| Otros Ingresos | 118.377 | 143.585 |
| Aporte Fiscal | 7.072.731 | 5.695.767 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial De Caja | 45.784 | 495.056 |
| GASTOS | 8.048.397 | 8.418.888 |
| Gastos En Personal | 626.304 | 689.500 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 74.328 | 72.501 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 24.084 | 3.694 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 640.780 | 306.385 |
| Inversión Real | 4.768.179 | 5.123.356 |
| Inversión Financiera | 40.645 | -1.256 |
| Transferencias De Capital | 1.365.111 | 2.137.672 |
| Servicio De La Deuda Publica | 0 | 0 |
| Otros Compromisos Pendientes |  | 3.040 |
| Saldo Final De Caja | 508.966 | 83.996 |

PROGRAMA 12: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XII REGIÓN DE MAGALLANES

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 7.036.157 | 6.415.525 |
| Ingresos De Operación | 318.330 | 678.529 |
| Venta De Activos | 115.097 | 547.058 |
| Recuperación De Prestamos | 476.177 | 488.174 |
| Transferencias | 155.009 | 261.360 |
| Otros Ingresos | 122.398 | 95.038 |
| Aporte Fiscal | 5.805.207 | 4.355.022 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial De Caja | 43.939 | -9.656 |
| GASTOS | 7.036.157 | 6.415.525 |
| Gastos En Personal | 679.842 | 698.827 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 78.204 | 70.213 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 28.709 | 14.552 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 834.765 | 259.615 |
| Inversión Real | 4.316.315 | 3.147.317 |
| Inversión Financiera | 120.580 | 23.865 |
| Transferencias De Capital | 986.254 | 2.119.933 |
| Servicio De La Deuda Publica | 1.393 |  |
| Otros Compromisos Pendientes | 21 |  |
| Saldo Final De Caja | -9.926 | 81.203 |

PROGRAMA 13: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  REGIÓN METROPOLITANA

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 91.026.378 | 83.818.053 |
| Ingresos De Operación | 6.932.475 | 17.932.640 |
| Venta De Activos | 3.903.498 | 2.515.644 |
| Recuperación De Prestamos | 8.302.936 | 8.735.712 |
| Transferencias | 574.458 | 240.794 |
| Otros Ingresos | 4.590.850 | 5.194.501 |
| Aporte Fiscal | 65.657.079 | 46.833.275 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial De Caja | 1.065.082 | 2.365.487 |
| GASTOS | 91.026.378 | 83.818.053 |
| Gastos En Personal | 5.106.668 | 5.238.794 |
| Bienes Y Servicios De Consumo | 1.064.886 | 717.645 |
| Prestaciones Previsionales |  | 16.315 |
| Transferencias Corrientes | 313.367 | 127.641 |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | 4.967.276 | 2.043.747 |
| Inversión Real | 45.187.911 | 42.598.791 |
| Inversión Financiera | 1.165.617 | 12.242 |
| Transferencias De Capital | 30.019.076 | 33.062.392 |
| Servicio De La Deuda Publica | 766.537 |  |
| Otros Compromisos Pendientes | 3.083 | 191 |
| Saldo Final De Caja | 2.431.957 | 295 |

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2003

CAPITULO 02: SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU)

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 319.941.294 | 362.197.293 | 431.905.687 | -69.708.394 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 66.082.853 | 61.087.152 | 73.366.897 | -12.279.745 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 60.665.200 | 47.395.172 | 36.199.361 | 11.195.811 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 295.931 | 295.931 | 323.643 | -27.712 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 158.853 | 158.853 | 656.608 | -497.755 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 13.237.196 | 13.237.196 | 37.131.419 | -23.894.223 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | -944.134 | -944.134 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 10.640.708 | 11.187.106 | 9.601.641 | 1.585.465 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 3.965.163 | 4.019.405 | 2.882.541 | 1.136.864 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 4.788 | -4.788 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 6.675.545 | 7.167.701 | 6.714.312 | 453.389 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 19.412.958 | 22.615.753 | 71.131.992 | -48.516.239 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 5.084.234 | 7.361.829 | 6.279.967 | 1.081.862 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 5.084.234 | 7.361.829 | 6.279.967 | 1.081.862 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 5.084.234 | 5.793.453 | 4.988.946 | 804.507 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 33.450 | -33.450 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 8.443 | 162.770 | 151.188 | 20.025 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos | 0 | 1.397.163 | 1.106.383 | 290.780 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 8.971.894 | 9.252.518 | 17.259.007 | -8.006.489 |
|  | 51 |  | Seguros | 2.496.132 | 2.496.132 | 10.265.304 | -7.769.172 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 11.464 | 14.464 | 7.738 | 6.726 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 4.822.053 | 4.747.753 | 3.452.655 | 1.295.098 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 4.546.886 | 4.546.886 | 3.143.354 | 1.403.532 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 275.167 | 200.867 | 309.301 | -108.434 |
|  | 79 |  | Otros | 949.944 | 776.424 | 1.148.224 | -371.800 |
|  | 80 |  | Devolución Anticipos Anteriores | 0 | 0 | -3.800 | 3.800 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 201.174.065 | 244.354.414 | 244.354.407 | 7 |
|  | 91 |  | Libre | 201.174.065 | 244.354.414 | 244.354.407 | 7 |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4.077.062 | -4.077.062 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 300.255 | 6.338.521 | 5.834.714 | 503.807 |
|  |  |  | GASTOS | 319.941.294 | 362.197.293 | 345.757.980 | 16.439.313 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 15.433.800 | 17.051.288 | 17.257.233 | -205.945 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.272.879 | 2.286.535 | 2.286.898 | -363 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 16.315 | 16.315 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 16.315 | 16.315 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 334.617 | 787.864 | 990.437 | -202.573 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 329.484 | 323.056 | 297.831 | 24.298 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 86.221 | 84.021 | 73.797 | 10.224 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 236.802 | 241.802 | 224.961 | 16.841 |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 11.464 | 14.464 | 2.997 | 11.467 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 130 | 447.577 | 688.702 | -241.125 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 4.353.136 | 4.112.165 | 3.881.421 | 230.744 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 145.606.480 | 182.065.022 | 173.037.515 | 9.027.507 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 129.022 | 125.022 | 123.576 | 1.446 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 30.000 | 29.199 | 801 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 7.176.657 | 7.682.253 | 7.310.611 | 371.642 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 13.601 | 13.600 | 1 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 1.567.072 | 1.567.072 | 754.660 | 812.412 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 464.753 | 298.779 | 165.974 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 0 | 19.260.260 | 19.172.310 | 87.950 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 76.104.597 | 94.673.776 | 91.229.864 | 3.443.912 |
|  |  | 001 | Básicas | 73.393.119 | 89.087.860 | 86.425.901 | 2.661.959 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 49.064 | 45.910 | 3.154 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 2.206.478 | 2.153.563 | 1.853.469 | 300.094 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 2.545.052 | 2.473.848 | 71.204 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 505.000 | 838.237 | 430.736 | 407.501 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 4.805.793 | 4.874.872 | 4.360.692 | 514.180 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 349.657 | 525.897 | 481.683 | 44.214 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 646.904 | 590.305 | 529.207 | 61.098 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 3.809.232 | 3.758.670 | 3.349.802 | 408.868 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 16.618.210 | 13.545.369 | 12.920.736 | 624.633 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 298.500 | 278.413 | 20.087 |
|  |  | 002 | Vialidad | 16.618.210 | 13.246.869 | 12.642.323 | 604.546 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 39.205.129 | 39.828.044 | 36.823.488 | 3.004.556 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 34.521.416 | 35.407.798 | 33.624.427 | 1.783.371 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 93.613 | 93.574 | 39 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 416.523 | 596.116 | 552.268 | 43.848 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 4.267.190 | 3.730.517 | 2.553.219 | 1.177.298 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | -183.042 | 471.807 | -368.725 | 840.532 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 101 | 101 | 0 | 101 |
|  | 81 |  | Préstamos | 2.572.136 | 1.137.425 | 871.128 | 266.297 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 436.117 | 295.775 | 262.371 | 33.404 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 2.136.019 | 841.650 | 608.757 | 232.893 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | -2.755.279 | -665.719 | -1.239.853 | 574.134 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 16.494.287 | 16.494.287 | 6.798.589 | 9.695.698 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -14.844.858 | -14.844.858 | -5.680.861 | -9.163.997 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -4.404.708 | -2.315.148 | -2.357.581 | 42.433 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 152.120.824 | 155.403.038 | 148.652.657 | 6.750.381 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 152.120.824 | 155.403.038 | 148.652.657 | 6.750.381 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 16.306.171 | 19.966.687 | 18.845.437 | 1.121.250 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 25.924.536 | 30.666.112 | 30.282.970 | 383.142 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 28.263.616 | 23.551.026 | 23.364.096 | 186.930 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 22.854.834 | 22.546.600 | 21.914.421 | 632.179 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 29.307.309 | 23.472.108 | 22.669.799 | 802.309 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 27.273.667 | 29.845.716 | 28.603.745 | 1.241.971 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 3.291.600 | 1.620.811 | 1.670.789 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 2.190.691 | 2.063.189 | 1.351.378 | 711.811 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 1.300 | 1.959 | 4.229 | -2.270 |

| Denominación | ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS |
| --- | --- |
| INGRESOS |  |
| Ingresos De Operación | Venta de Bienes y Servicios. Ingresos no percibidos el año 2003 como parte del programa de venta de viviendas principalmente (stock) asociada principalmente al incremento en los tiempos de colocación de viviendas y al incremento en los plazos asociados a la asignación de créditos. Otros Ingresos Propios. Mayor ejecución asociada al Serviu IV región por conceptos del pago desde el Mineral el Indio. |
| Venta De Activos | Activos Físicos. En gran medida, esta menor ejecución se asocia a los terrenos de la VIII región (Ribera Norte) y terrenos VII región que no fueron comercializados durante el 2003. Cuota Contado Vivienda. Menor estimación final asociada al programa de comercialización de viviendas |
| Transferencias | Menor ejecución asociado a la tardía incorporación del programa de Pavimentos Participativos y a la rebaja de Espacios Públicos. Servius III y RM son los que arrastran primordialmente esta menor ejecución. |
| Otros Ingresos | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos. Este ítem explica primordialmente la menor recaudación global que se generó en el año 2003 en Cartera hipotecaria respecto al Presupuesto Final del año 2003 Otros. En este ítem presupuestario se han ingresado Subsidios PET no aplicados en años anteriores y cuyos recursos se encontraban reservados en Cuentas Complementarias. A través de dictamen de Contraloría estos recursos se han podido incorporar presupuestariamente en el año 2003 |
| GASTOS |  |
| Gastos En Personal | Básicamente, el Déficit se presenta en los Gastos asociados a Personal a Contrata, dado que los otros itemes se encuentran prácticamente ajustados a Presupuesto. |
| Prestaciones Previsionales | Corresponde al pago de indemnizaciones asociadas a cargos adscritos |
| Transferencias Corriente | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas . Mayor gasto asociado al pago de sentencia ejecutoriada Serviu VI y RM |
| Inversión Sectorial De Asignación Regional | Se han requerido menores recursos para cancelar los arrastres de ISAR del año 2002, concluyéndose todas las obras definidas a través de esta forma de inversión. No se contemplan arrastres para el año 2004. |
| Inversión Real | Inversión Región I. Menor ejecución de los proyectos Jardin Infantil Mirador Poniente Cerro la Tortuga ( 3,01% ) , Construcción Plazas Juegos Infantiles (59%) y Centros Abiertos II etapa (69%). Inversión Región VIII. Menor ejecución registrada en el proyecto de Avda. Prat de la VIII Región. Subsidio Complementos Entornos. Menor ejecución VIII región Viviendas Básica La menor ejecución se explica primordialmente por el lento avance del Programa 2003 y las dificultades para su adjudicación. A nivel de regiones, esta menor ejecución se concentra primordialmente en el Serviu V (Programa 2001-2003), Serviu VIII (Programa 2000 y 2003), Serviu IX del Fondo Rotatorio y R.M. el Proyecto de Movilidad Habitacional. Equipamientos Comunitarios. Se focaliza la menor ejecución en Serviu III, IX y RM, en equipamientos año 2004 la menor ejecución se arrastra por el Serviu VIII y X . Infraestructura Sanitaria. Serviu V y VIII (San Pedro de la Costa) no ejecutaron los recursos contemplados. Asistencia Técnica. Menor ejecución asociada principalmente al Serviu VI. Vialidad. Menor ejecución con concentración en los SERVIU III, proyecto Mejoramiento Transporte Urbano Copiapó; VI región con proyecto Avda Ohiggins Manso de Velasco y VII región con proyecto Mejoramiento sistema Alameda 2 Norte Talca. Rehabilitación Espacios Públicos. La menor ejecución se explica por el lento inicio del Programa Nuevo 2003, el cual presentó problemas en su diseño (proyectos que dificultosamente obtuvieron RS) y en el proceso de licitación y adjudicación que en algunos casos se extendió hasta el mes de Diciembre del año 2003 |
| Inversión Financiera | Préstamos. Se observa una menor ejecución respecto a los recursos reservados para el efecto, lo que implica que estas operaciones han disminuido a una tasa mayor a la esperada, es decir se abandona crecientemente el rol crediticio del Ministerio. Anticipos a Contratistas. En términos generales se concluye que los SERVIU cumplieron la meta de generación de recursos asociado a la entrega y recuperación de Anticipos de Contratistas |
| Transferencias De Capital | Menor ejecución asociado primordialmente a fuente de financiamiento. Subsidios Unificados. Ejecución bajo en los SERVIU V, VI y XI Subsidios Estándar Mínimo. Ejecución bajo en los SERVIU V, VI. Subsidios Plan Integral de Reparaciones . Este gasto asociado a quienes optan por la solución privada en el caso de las Viviendas COPEVA de Colina se ha ejecutado a una menor tasa respecto a lo originalmente programado. Subsidios Leasing. Ejecución bajo en los SERVIU I , V , IX , X y RM |
| Saldo Final de Caja | Recursos que no se utilizaron en el año 2003 y que corresponden primordialmente a X Región y VIII Región y que serán reintegrados en el año 2004 como fuente de financiamiento de mayores arrastres no financiados |

PROGRAMA 01: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN I REGIÓN TARAPACÁ

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 17.031.837 | 17.598.864 | 19.504.195 | -1.905.331 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 763.618 | 3.103.514 | 3.060.781 | 42.733 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 284.423 | 2.624.319 | 2.039.940 | 584.379 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 18.176 | 18.176 | 30.882 | -12.706 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 54 | 54 | 0 | 54 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 460.965 | 460.965 | 989.960 | -528.995 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 319.873 | 808.949 | 866.034 | -57.085 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 154.851 | 341.885 | 374.749 | -32.864 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 165.022 | 467.064 | 491.285 | -24.221 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 934.287 | 1.095.385 | 2.220.930 | -1.125.545 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 81.077 | 192.470 | 173.862 | 18.608 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 81.077 | 192.470 | 173.862 | 18.608 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 81.077 | 128.489 | 79.321 | 49.168 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos | 0 | 63.981 | 94.541 | -30.560 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 199.409 | 199.409 | 318.522 | -119.113 |
|  | 51 |  | Seguros | 78.519 | 78.519 | 213.765 | -135.246 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 0 | 0 | 361 | -361 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 115.824 | 115.824 | 90.171 | 25.653 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 112.460 | 112.460 | 89.568 | 22.892 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 3.364 | 3.364 | 603 | 2.761 |
|  | 79 |  | Otros | 5.066 | 5.066 | 14.225 | -9.159 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 14.710.339 | 12.035.243 | 12.035.243 | 0 |
|  | 91 |  | Libre | 14.710.339 | 12.035.243 | 12.035.243 | 0 |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 664.927 | -664.927 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.234 | 163.894 | 163.896 | -2 |
|  |  |  | GASTOS | 17.031.837 | 17.598.864 | 16.953.606 | 645.258 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 868.787 | 968.448 | 969.954 | -1.506 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 107.060 | 107.060 | 107.061 | -1 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.984 | 13.984 | 13.974 | 10 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 7.974 | 13.974 | 13.974 | 0 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 4.790 | 4.790 | 4.790 | 0 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 3.184 | 9.184 | 9.184 | 0 |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 12.269.859 | 14.182.220 | 13.472.704 | 709.516 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 7.266 | 7.266 | 7.253 | 13 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 2.000 | 1.979 | 21 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 7.176.657 | 7.682.253 | 7.310.611 | 371.642 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio |  | 108.400 | 108.353 | 47 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 3.270.767 | 4.403.039 | 4.135.541 | 267.498 |
|  |  | 001 | Básicas | 3.106.086 | 3.918.646 | 3.694.190 | 224.456 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 164.681 | 199.173 | 156.151 | 43.022 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 285.220 | 285.200 | 20 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 232.931 | 383.480 | 339.621 | 43.859 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 78.698 | 197.463 | 153.612 | 43.851 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 79.717 | 76.501 | 76.495 | 6 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 74.516 | 109.516 | 109.514 | 2 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 959.500 | 959.500 | 958.190 | 1.310 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Vialidad | 959.500 | 959.500 | 958.190 | 1.310 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 622.738 | 636.282 | 611.156 | 25.126 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 233.496 | 305.016 | 304.848 | 168 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 134.330 | 133.778 | 133.778 | 0 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 254.912 | 197.488 | 172.530 | 24.958 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | -295.521 | -326.427 | -164.290 | -162.137 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81 |  | Préstamos | 24.598 | 16.698 | 16.679 | 19 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 11.837 | 4.837 | 4.837 | 0 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 12.761 | 11.861 | 11.842 | 19 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | -320.119 | -343.125 | -180.969 | -162.156 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 619.813 | 619.813 | 537.326 | 82.487 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -557.831 | -557.831 | -323.990 | -233.841 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -382.101 | -405.107 | -394.305 | -10.802 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.073.582 | 2.653.493 | 2.554.203 | 99.290 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 4.073.582 | 2.653.493 | 2.554.203 | 99.290 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 566.786 | 205.786 | 205.773 | 13 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 342.205 | 335.730 | 275.269 | 60.461 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 280.814 | 166.814 | 151.980 | 14.834 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 133.475 | 194.427 | 176.636 | 17.791 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 928.590 | 433.024 | 433.024 | 0 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 1.812.940 | 1.308.940 | 1.308.940 | 0 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 8.772 | 8.772 | 2.581 | 6.191 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 78 | 78 | 0 | 78 |

PROGRAMA 02: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN II REGIÓN ANTOFAGASTA

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 9.288.179 | 9.648.033 | 13.334.413 | -3.686.380 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 3.618.716 | 3.313.953 | 4.497.159 | -1.183.206 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 3.097.764 | 2.793.001 | 2.851.468 | -58.467 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 10.844 | 10.844 | 10.079 | 765 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 668 | 668 | 0 | 668 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 509.440 | 509.440 | 1.636.367 | -1.126.927 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | -755 | 755 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 500.731 | 786.928 | 894.686 | -107.758 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 112.882 | 248.234 | 278.046 | -29.812 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 387.849 | 538.694 | 616.640 | -77.946 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 738.302 | 872.294 | 2.816.972 | -1.944.678 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 127.696 | 243.121 | 222.773 | 20.348 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 127.696 | 243.121 | 222.773 | 20.348 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 127.696 | 139.866 | 139.865 | 1 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 8.443 | 0 | 8.443 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos | 0 | 94.812 | 82.908 | 11.904 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 291.487 | 241.113 | 777.177 | -536.064 |
|  | 51 |  | Seguros | 86.184 | 86.184 | 399.067 | -312.883 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 141.240 | 141.240 | 131.689 | 9.551 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 138.674 | 138.674 | 123.407 | 15.267 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 2.566 | 2.566 | 8.282 | -5.716 |
|  | 79 |  | Otros | 64.063 | 13.689 | 246.421 | -232.732 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 3.988.268 | 4.167.645 | 4.167.645 | 0 |
|  | 91 |  | Libre | 3.988.268 | 4.167.645 | 4.167.645 | 0 |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 22.979 | 22.979 | -41.999 | 64.978 |
|  |  |  | GASTOS | 9.288.179 | 9.648.033 | 9.797.795 | -149.762 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 762.744 | 853.828 | 887.808 | -33.980 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 76.244 | 79.244 | 79.241 | 3 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.629 | 30.190 | 27.411 | 2.779 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 19.619 | 17.458 | 14.689 | 2.769 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 5.692 | 5.531 | 5.530 | 1 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 13.927 | 11.927 | 9.159 | 2.768 |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 10 | 12.732 | 12.722 | 10 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 95.950 | 265.320 | 265.320 |  |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 5.093.977 | 5.739.989 | 5.723.955 | 16.034 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 7.265 | 7.265 | 7.266 | -1 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 2.000 | 1.971 | 29 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 13.601 | 13.600 | 1 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 39.442 | 39.442 | 0 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 0 | 218.554 | 218.554 | 0 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 3.434.462 | 3.098.843 | 3.098.076 | 767 |
|  |  | 001 | Básicas | 3.256.275 | 2.900.083 | 2.899.762 | 321 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 128.528 | 121.701 | 121.520 | 181 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 27.400 | 27.400 | 0 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 49.659 | 49.659 | 49.394 | 265 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 118.435 | 125.935 | 125.617 | 318 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 44.905 | 44.905 | 44.616 | 289 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 5.018 | 2.818 | 2.790 | 28 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 68.512 | 78.212 | 78.211 | 1 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 629.791 | 957.814 | 956.172 | 1.642 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Vialidad | 629.791 | 957.814 | 956.172 | 1.642 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 904.024 | 1.276.535 | 1.263.257 | 13.278 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 696.827 | 784.253 | 784.202 | 51 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 12.363 | 21.730 | 21.440 | 290 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 194.834 | 470.552 | 457.615 | 12.937 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | -174.659 | -69.348 | 70.277 | -139.625 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81 |  | Préstamos | 75.678 | 84.578 | 63.349 | 21.229 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 11.887 | 6.787 | 4.751 | 2.036 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 63.791 | 77.791 | 58.598 | 19.193 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | -250.337 | -153.926 | 6.928 | -160.854 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 660.115 | 660.115 | 351.682 | 308.433 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -594.103 | -594.103 | -123.586 | -470.517 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -316.349 | -219.938 | -221.168 | 1.230 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.414.208 | 2.748.065 | 2.743.046 | 5.019 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 3.414.208 | 2.748.065 | 2.743.046 | 5.019 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 161.443 | 168.379 | 168.379 | 0 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 75.243 | 135.243 | 135.238 | 5 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 648.046 | 322.110 | 322.089 | 21 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 617.796 | 394.918 | 390.514 | 4.404 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 417.896 | 352.748 | 352.160 | 588 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 1.476.720 | 1.364.220 | 1.364.220 | 0 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 17.064 | 10.447 | 10.446 | 1 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 78 | 737 | 737 | 0 |

PROGRAMA 03: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN III REGIÓN ATACAMA

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 7.200.879 | 6.239.452 | 5.728.859 | 510.593 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 1.158.881 | 2.065.543 | 1.866.787 | 198.756 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 920.652 | 1.827.314 | 1.613.638 | 213.676 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 4.077 | 4.077 | 3.372 | 705 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 61.018 | 61.018 | 59.997 | 1.021 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 173.134 | 173.134 | 189.780 | -16.646 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 339.340 | 339.340 | 240.717 | 98.623 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 193.067 | 193.067 | 9.746 | 183.321 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 146.273 | 146.273 | 230.971 | -84.698 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 507.221 | 564.776 | 548.660 | 16.116 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 123.820 | 416.815 | 203.545 | 213.270 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 123.820 | 416.815 | 203.545 | 213.270 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 123.820 | 280.826 | 88.803 | 192.023 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 5.598 | 8.481 | -2.883 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos |  | 130.391 | 106.261 | 24.130 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 121.997 | 129.208 | 145.381 | -16.173 |
|  | 51 |  | Seguros | 47.901 | 47.901 | 129.395 | -81.494 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 70.193 | 70.193 | 0 | 70.193 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 70.095 | 70.095 | 0 | 70.095 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 98 | 98 | 0 | 98 |
|  | 79 |  | Otros | 3.903 | 11.114 | 15.986 | -4.872 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 4.926.386 | 2.614.516 | 2.614.516 | 0 |
|  | 91 |  | Libre | 4.926.386 | 2.614.516 | 2.614.516 | 0 |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.234 | 109.254 | 109.253 | 1 |
|  |  |  | GASTOS | 7.200.879 | 6.239.452 | 5.407.960 | 831.492 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 481.930 | 545.857 | 569.870 | -24.013 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 52.393 | 63.393 | 63.119 | 274 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.737 | 34.575 | 33.995 | 580 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 6.727 | 7.227 | 6.657 | 570 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 106 | 106 | 0 | 106 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 6.621 | 7.121 | 6.657 | 464 |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 10 | 27.348 | 27.338 | 10 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 139.715 | 103.438 | 0 | 103.438 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 3.907.886 | 2.834.548 | 2.502.085 | 332.463 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 4.954 | 4.954 | 4.878 | 76 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 2.000 | 1.738 | 262 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 0 | 143.370 | 143.367 | 3 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 1.433.266 | 1.087.450 | 1.006.690 | 80.760 |
|  |  | 001 | Básicas | 1.360.711 | 1.040.793 | 966.164 | 74.629 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 72.555 | 46.657 | 40.526 | 6.131 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 57.524 | 83.023 | 82.439 | 584 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 8.335 | 11.335 | 10.852 | 483 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 49.189 | 71.688 | 71.587 | 101 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 1.062.520 | 178.700 | 137.122 | 41.578 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 88.000 | 88.009 | -9 |
|  |  | 002 | Vialidad | 1.062.520 | 90.700 | 49.113 | 41.587 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 1.349.622 | 1.335.051 | 1.125.851 | 209.200 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 970.092 | 1.151.140 | 1.050.753 | 100.387 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 19.360 | 24.958 | 24.685 | 273 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 360.170 | 158.953 | 50.413 | 108.540 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | -235.625 | -332.425 | -351.235 | 18.810 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81 |  | Préstamos | 27.835 | 23.835 | 18.742 | 5.093 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 11.887 | 7.887 | 6.681 | 1.206 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 15.948 | 15.948 | 12.061 | 3.887 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | -263.460 | -356.260 | -369.977 | 13.717 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 400.440 | 400.440 | 63.427 | 337.013 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -360.395 | -360.395 | -34.925 | -325.470 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -303.505 | -396.305 | -398.479 | 2.174 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.847.757 | 2.989.980 | 2.590.126 | 399.854 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 2.847.757 | 2.989.980 | 2.590.126 | 399.854 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 210.538 | 253.553 | 215.523 | 38.030 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 588.085 | 452.610 | 300.451 | 152.159 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 0 | 251.000 | 250.571 | 429 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 289.648 | 235.972 | 103.887 | 132.085 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 929.623 | 944.123 | 882.687 | 61.436 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 814.482 | 823.467 | 807.834 | 15.633 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 15.381 | 29.255 | 29.173 | 82 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 78 | 78 | 0 | 78 |

PROGRAMA 04: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IV REGIÓN COQUIMBO

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 21.527.322 | 23.312.631 | 25.708.845 | -2.396.214 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 3.643.925 | 4.369.012 | 5.304.215 | -935.203 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 2.811.241 | 3.536.328 | 3.072.379 | 463.949 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 10.311 | 10.311 | 11.680 | -1.369 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 11.500 | 11.500 | 532.037 | -520.537 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 810.873 | 810.873 | 1.247.361 | -436.488 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | 440.758 | -440.758 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 363.752 | 461.343 | 530.592 | -69.249 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 38.175 | 120.614 | 109.397 | 11.217 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 325.577 | 340.729 | 421.195 | -80.466 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 1.136.510 | 1.265.470 | 2.459.551 | -1.194.081 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 412.733 | 432.685 | 353.003 | 79.682 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 412.733 | 432.685 | 353.003 | 79.682 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 412.733 | 370.439 | 333.787 | 36.652 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos | 0 | 62.246 | 19.216 | 43.030 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 448.245 | 357.945 | 635.307 | -277.362 |
|  | 51 |  | Seguros | 125.598 | 125.598 | 307.561 | -181.963 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 219.431 | 181.131 | 145.143 | 35.988 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 175.949 | 175.949 | 140.830 | 35.119 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 43.482 | 5.182 | 4.313 | 869 |
|  | 79 |  | Otros | 103.216 | 51.216 | 182.603 | -131.387 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 15.498.923 | 15.940.124 | 15.940.125 | -1 |
|  | 91 |  | Libre | 15.498.923 | 15.940.124 | 15.940.125 | -1 |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.234 | 486.052 | 486.052 | 0 |
|  |  |  | GASTOS | 21.527.322 | 23.312.631 | 23.205.435 | 107.196 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 750.148 | 828.890 | 832.003 | -3.113 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 135.343 | 135.343 | 137.441 | -2.098 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.701 | 20.701 | 14.209 | 6.492 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 28.691 | 20.691 | 14.209 | 6.482 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 12.163 | 12.163 | 8.501 | 3.662 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 16.528 | 8.528 | 5.708 | 2.820 |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 143.256 | 134.545 | 103.103 | 31.442 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 8.088.749 | 10.733.745 | 10.732.069 | 1.676 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 12.430 | 12.430 | 12.429 | 1 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 2.000 | 1.999 | 1 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 0 | 1.797.472 | 1.797.473 | -1 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 3.485.035 | 4.965.181 | 4.965.180 | 1 |
|  |  | 001 | Básicas | 3.386.656 | 4.867.758 | 4.867.758 | 0 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 98.379 | 97.423 | 97.422 | 1 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 342.771 | 279.771 | 279.770 | 1 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 342.771 | 279.771 | 279.770 | 1 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 959.500 | 300.000 | 300.000 | 0 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Vialidad | 959.500 | 300.000 | 300.000 | 0 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 3.289.013 | 3.376.891 | 3.375.218 | 1.673 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 3.055.325 | 3.208.896 | 3.208.898 | -2 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 233.688 | 167.995 | 166.320 | 1.675 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | -86.331 | 128.681 | 56.485 | 72.196 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81 |  | Préstamos | 136.215 | 65.390 | 56.485 | 8.905 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 75.611 | 59.486 | 50.645 | 8.841 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 60.604 | 5.904 | 5.840 | 64 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | -222.546 | 63.291 | 0 | 63.291 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 632.904 | 632.904 | 0 | 632.904 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -569.613 | -569.613 | 0 | -569.613 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -285.837 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.467.370 | 11.330.640 | 11.330.125 | 515 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 12.467.370 | 11.330.640 | 11.330.125 | 515 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 676.630 | 536.430 | 536.386 | 44 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 3.751.820 | 2.907.512 | 2.907.510 | 2 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 2.291.564 | 2.084.325 | 2.084.325 | 0 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 2.996.130 | 3.647.585 | 3.647.587 | -2 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 1.324.209 | 851.796 | 851.743 | 53 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 1.197.225 | 1.189.107 | 1.188.930 | 177 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 229.792 | 113.885 | 113.644 | 241 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 78 | 78 | 0 | 78 |

PROGRAMA 05: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN V REGIÓN VALPARAÍSO

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 32.053.940 | 36.278.462 | 33.987.875 | 2.290.587 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 8.635.373 | 7.223.875 | 4.845.739 | 2.378.136 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 7.183.029 | 5.771.531 | 3.072.791 | 2.698.740 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 46.937 | 46.937 | 59.537 | -12.600 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 1.405.407 | 1.405.407 | 1.809.275 | -403.868 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | -95.864 | 95.864 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 1.039.476 | 1.156.781 | 1.379.611 | -222.830 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 351.229 | 417.529 | 423.248 | -5.719 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 688.247 | 739.252 | 956.363 | -217.111 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 1.765.088 | 2.088.936 | 2.232.166 | -143.230 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 878.526 | 1.798.982 | 1.509.352 | 289.630 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 878.526 | 1.798.982 | 1.509.352 | 289.630 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 878.526 | 1.551.311 | 1.328.086 | 223.225 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 58.141 | 10.190 | 47.951 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos | 0 | 189.530 | 171.076 | 18.454 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 587.873 | 587.873 | 598.995 | -11.122 |
|  | 51 |  | Seguros | 250.910 | 250.910 | 285.550 | -34.640 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 285.093 | 285.093 | 218.469 | 66.624 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 270.183 | 270.183 | 218.325 | 51.858 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 14.910 | 14.910 | 144 | 14.766 |
|  | 79 |  | Otros | 51.870 | 51.870 | 94.976 | -43.106 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 19.123.349 | 22.923.933 | 22.923.932 | 1 |
|  | 91 |  | Libre | 19.123.349 | 22.923.933 | 22.923.932 | 1 |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 24.255 | 498.082 | 498.080 | 2 |
|  |  |  | GASTOS | 32.053.940 | 36.278.462 | 32.529.274 | 3.749.188 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 1.477.395 | 1.653.491 | 1.635.696 | 17.795 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 192.910 | 192.910 | 192.697 | 213 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 53.205 | 144.164 | 143.908 | 256 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 53.195 | 53.195 | 52.949 | 246 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 37.020 | 32.020 | 31.794 | 226 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 16.175 | 21.175 | 21.155 | 20 |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 10 | 90.969 | 90.959 | 10 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 367.437 | 186.850 | 144.702 | 42.148 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 13.391.458 | 17.158.718 | 14.966.268 | 2.192.450 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 12.163 | 12.163 | 12.159 | 4 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 0 | 2.710.190 | 2.710.189 | 1 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 5.352.290 | 7.414.763 | 6.401.355 | 1.013.408 |
|  |  | 001 | Básicas | 5.055.859 | 7.162.123 | 6.254.386 | 907.737 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 194.918 | 151.127 | 146.969 | 4.158 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 101.513 | 101.513 | 0 | 101.513 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 306.645 | 336.947 | 335.297 | 1.650 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 143.442 | 143.442 | 143.244 | 198 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 163.203 | 193.505 | 192.053 | 1.452 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 1.818.000 | 737.873 | 731.960 | 5.913 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Vialidad | 1.818.000 | 737.873 | 731.960 | 5.913 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 5.902.360 | 5.944.782 | 4.773.308 | 1.171.474 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 5.407.704 | 5.605.423 | 4.609.688 | 995.735 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 67.670 | 86.988 | 69.144 | 17.844 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 426.986 | 252.371 | 94.476 | 157.895 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | -673.404 | 131.972 | 467.636 | -335.664 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81 |  | Préstamos | 232.099 | 152.549 | 98.086 | 54.463 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 62.404 | 62.404 | 62.341 | 63 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 169.695 | 90.145 | 35.745 | 54.400 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | -905.503 | -20.577 | 369.550 | -390.127 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 1.555.234 | 1.555.234 | 1.212.376 | 342.858 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -1.399.712 | -1.399.712 | -706.906 | -692.806 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -1.061.025 | -176.099 | -135.920 | -40.179 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.244.801 | 16.810.219 | 14.978.367 | 1.831.852 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 17.244.801 | 16.810.219 | 14.978.367 | 1.831.852 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 3.072.241 | 3.072.241 | 2.403.119 | 669.122 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 1.349.570 | 1.349.570 | 1.348.087 | 1.483 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 2.014.245 | 1.458.325 | 1.450.799 | 7.526 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 2.912.628 | 2.834.666 | 2.623.099 | 211.567 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 4.327.073 | 4.526.373 | 4.522.310 | 4.063 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 3.442.763 | 3.442.763 | 2.526.532 | 916.231 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 126.281 | 126.281 | 104.421 | 21.860 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 130 | 130 | 0 | 130 |

PROGRAMA 06: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VI REGIÓN DEL LIBERTADOR  B. O´HIGGINS

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 21.472.223 | 22.958.679 | 25.480.892 | -2.522.213 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 3.441.148 | 2.983.900 | 1.609.969 | 1.373.931 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 2.890.132 | 2.432.884 | 928.142 | 1.504.742 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 13.317 | 13.317 | 8.537 | 4.780 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 4.290 | 4.290 | 2.504 | 1.786 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 533.409 | 533.409 | 615.125 | -81.716 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | 55.661 | -55.661 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 407.143 | 407.143 | 225.255 | 181.888 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 49.076 | 49.076 | 74.257 | -25.181 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 4.788 | -4.788 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 358.067 | 358.067 | 146.210 | 211.857 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 706.767 | 863.031 | 4.343.788 | -3.480.757 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 185.729 | 325.534 | 349.454 | -23.920 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 185.729 | 325.534 | 349.454 | -23.920 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 185.729 | 182.848 | 213.799 | -30.951 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos | 0 | 142.686 | 135.655 | 7.031 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 249.819 | 249.819 | 820.027 | -570.208 |
|  | 51 |  | Seguros | 84.907 | 84.907 | 547.865 | -462.958 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 121.933 | 121.933 | 122.132 | -199 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 121.711 | 121.711 | 120.464 | 1.247 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 222 | 222 | 1.668 | -1.446 |
|  | 79 |  | Otros | 42.979 | 42.979 | 150.030 | -107.051 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 16.458.383 | 18.064.348 | 18.067.495 | -3.147 |
|  | 91 |  | Libre | 16.458.383 | 18.064.348 | 18.067.495 | -3.147 |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.234 | 64.904 | 64.904 | 0 |
|  |  |  | GASTOS | 21.472.223 | 22.958.679 | 21.371.187 | 1.587.492 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 647.529 | 738.915 | 739.421 | -506 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 141.403 | 141.403 | 141.403 | 0 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.986 | 98.235 | 313.732 | -215.497 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 13.976 | 10.476 | 9.356 | 1.120 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 5.487 | 5.487 | 4.873 | 614 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 8.489 | 4.989 | 4.483 | 506 |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 10 | 87.759 | 304.376 | -216.617 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 54.106 | 54.018 | 53.975 | 43 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 7.222.792 | 9.846.023 | 9.002.349 | 843.674 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 0 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 2.000 | 1.532 | 468 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 0 | 1.468.730 | 1.468.729 | 1 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 3.706.808 | 4.785.687 | 4.687.566 | 98.121 |
|  |  | 001 | Básicas | 3.607.428 | 4.652.768 | 4.554.870 | 97.898 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 99.380 | 32.919 | 32.696 | 223 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 740.837 | 674.037 | 326.506 | 347.531 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 5.920 | 5.920 | 5.812 | 108 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 734.917 | 668.117 | 320.694 | 347.423 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 959.500 | 959.500 | 745.837 | 213.663 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Vialidad | 959.500 | 959.500 | 745.837 | 213.663 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 1.811.122 | 1.951.544 | 1.767.654 | 183.890 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 1.519.026 | 1.525.884 | 1.416.900 | 108.984 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 5.890 | 5.890 | 0 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 292.096 | 419.770 | 344.864 | 74.906 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | 244.713 | 11.713 | 21.150 | -9.437 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81 |  | Préstamos | 375.065 | 142.065 | 130.744 | 11.321 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 102.355 | 69.355 | 69.355 | 0 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 272.710 | 72.710 | 61.389 | 11.321 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | -130.352 | -130.352 | -109.594 | -20.758 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 556.330 | 556.330 | 512.180 | 44.150 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -500.697 | -500.697 | -383.069 | -117.628 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -185.985 | -185.985 | -238.705 | 52.720 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.147.608 | 12.068.286 | 11.099.104 | 969.182 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 13.147.608 | 12.068.286 | 11.099.104 | 969.182 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 1.309.657 | 1.309.657 | 995.267 | 314.390 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 2.163.836 | 2.443.836 | 2.443.676 | 160 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 3.353.074 | 2.657.784 | 2.497.061 | 160.723 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 3.957.720 | 3.682.480 | 3.445.402 | 237.078 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 1.571.392 | 1.571.392 | 1.570.399 | 993 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 777.733 | 392.490 | 136.773 | 255.717 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 14.196 | 10.647 | 10.526 | 121 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 78 | 78 | 53 | 25 |

PROGRAMA 07: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VII REGIÓN DEL MAULE

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 23.387.130 | 26.603.223 | 27.256.397 | -653.174 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 4.742.916 | 2.332.311 | 2.587.802 | -255.491 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 4.026.020 | 1.615.415 | 1.504.327 | 111.088 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 6.731 | 6.731 | 10.217 | -3.486 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 106 | 106 | 3 | 103 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 710.059 | 710.059 | 1.073.255 | -363.196 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 320.634 | 452.005 | 264.172 | 187.833 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 6.022 | 200.215 | 251 | 199.964 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 314.612 | 251.790 | 263.921 | -12.131 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 1.020.220 | 1.135.985 | 1.708.648 | -572.663 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 509.290 | 461.956 | 454.341 | 7.615 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 509.290 | 461.956 | 454.341 | 7.615 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 509.290 | 389.441 | 386.785 | 2.656 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos |  | 72.515 | 67.556 | 4.959 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 361.620 | 361.620 | 382.299 | -20.679 |
|  | 51 |  | Seguros | 116.060 | 116.060 | 176.194 | -60.134 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 148.193 | 148.193 | 140.793 | 7.400 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 142.205 | 142.205 | 90.558 | 51.647 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 5.988 | 5.988 | 50.235 | -44.247 |
|  | 79 |  | Otros | 97.367 | 97.367 | 65.312 | 32.055 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 16.409.216 | 21.825.004 | 21.825.004 | 0 |
|  | 91 |  | Libre | 16.409.216 | 21.825.004 | 21.825.004 | 0 |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.234 | 34.342 | 34.131 | 211 |
|  |  |  | GASTOS | 23.387.130 | 26.603.223 | 25.940.922 | 662.301 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 793.563 | 859.610 | 867.474 | -7.864 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 151.500 | 125.063 | 125.061 | 2 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.303 | 11.303 | 6.374 | 4.929 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 12.293 | 11.293 | 6.374 | 4.919 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 5.922 | 5.922 | 1.735 | 4.187 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 6.371 | 5.371 | 4.639 | 732 |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 72.720 | 28.519 | 28.519 | 0 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 8.147.795 | 7.388.375 | 7.098.479 | 289.896 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 0 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 0 | 1.094.092 | 1.094.092 | 0 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 3.593.684 | 2.908.558 | 2.809.758 | 98.800 |
|  |  | 001 | Básicas | 3.458.169 | 2.776.129 | 2.677.331 | 98.798 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 135.515 | 132.429 | 132.427 | 2 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 653.138 | 508.377 | 508.376 | 1 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 71.332 | 49.571 | 49.569 | 2 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 581.806 | 458.806 | 458.807 | -1 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 404.000 | 120.000 | 82.300 | 37.700 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Vialidad | 404.000 | 120.000 | 82.300 | 37.700 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 3.493.283 | 2.751.658 | 2.598.263 | 153.395 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 3.195.086 | 2.598.658 | 2.462.548 | 136.110 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 298.197 | 153.000 | 135.715 | 17.285 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | 15.027 | -78.169 | -208.144 | 129.975 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81 |  | Préstamos | 147.721 | 49.721 | 47.314 | 2.407 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 29.716 | 6.916 | 4.630 | 2.286 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 118.005 | 42.805 | 42.684 | 121 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | -132.694 | -127.890 | -255.458 | 127.568 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 992.460 | 992.460 | 161.287 | 831.173 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -893.216 | -893.216 | -150.754 | -742.462 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -231.938 | -227.134 | -265.991 | 38.857 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.194.084 | 18.268.384 | 18.023.159 | 245.225 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 14.194.084 | 18.268.384 | 18.023.159 | 245.225 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 771.881 | 661.881 | 598.330 | 63.551 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 3.425.573 | 5.025.573 | 5.025.464 | 109 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 1.954.069 | 2.154.069 | 2.154.069 | 0 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 1.945.026 | 1.622.999 | 1.601.150 | 21.849 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 4.203.857 | 4.553.857 | 4.394.293 | 159.564 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 1.873.477 | 4.239.676 | 4.239.675 | 1 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 20.201 | 10.329 | 10.178 | 151 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 130 | 130 | 0 | 130 |

PROGRAMA 08: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VIII REGIÓN DEL BIO BIO

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 46.311.618 | 60.318.024 | 67.799.462 | -7.481.438 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 9.193.696 | 7.517.443 | 9.017.572 | -1.500.129 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 7.546.153 | 5.869.900 | 4.235.398 | 1.634.502 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 22.600 | 22.600 | 27.288 | -4.688 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 13.309 | 13.309 | 12.540 | 769 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 1.611.634 | 1.611.634 | 4.742.346 | -3.130.712 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 3.240.765 | 1.897.920 | 917.731 | 980.189 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 2.393.724 | 1.148.220 | 241.451 | 906.769 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 847.041 | 749.700 | 676.280 | 73.420 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 2.080.211 | 2.587.084 | 7.183.129 | -4.596.045 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 873.424 | 1.001.705 | 889.926 | 111.779 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 873.424 | 1.001.705 | 889.926 | 111.779 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 873.424 | 738.459 | 772.058 | -33.599 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 19.884 | 1.443 | 18.441 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos | 0 | 243.362 | 116.425 | 126.937 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 1.155.560 | 1.049.829 | 1.617.085 | -567.256 |
|  | 51 |  | Seguros | 284.356 | 284.356 | 1.006.621 | -722.265 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 463.196 | 463.196 | 466.514 | -3.318 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 410.616 | 410.616 | 309.235 | 101.381 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 52.580 | 52.580 | 157.279 | -104.699 |
|  | 79 |  | Otros | 408.008 | 302.277 | 143.950 | 158.327 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 29.744.728 | 46.240.809 | 46.240.809 | 0 |
|  | 91 |  | Libre | 29.744.728 | 46.240.809 | 46.240.809 | 0 |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 2.231.513 | -2.231.513 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.234 | 23.234 | -298.303 | 321.537 |
|  |  |  | GASTOS | 46.311.618 | 60.318.024 | 57.143.245 | 3.174.779 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 1.806.059 | 1.984.004 | 2.027.686 | -43.682 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 284.821 | 300.414 | 299.771 | 643 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.079 | 220.631 | 220.582 | 49 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 45.069 | 47.569 | 47.530 | 39 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 1.588 | 1.588 | 1.584 | 4 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 43.481 | 45.981 | 45.946 | 35 |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 10 | 173.062 | 173.052 | 10 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 294.287 | 542.733 | 519.754 | 22.979 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 23.559.384 | 32.308.065 | 29.406.764 | 2.901.301 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 8.555 | 8.555 | 8.552 | 3 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 1.567.072 | 1.567.072 | 754.660 | 812.412 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 425.311 | 259.337 | 165.974 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 0 | 6.376.320 | 6.293.555 | 82.765 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 10.351.200 | 12.629.404 | 11.722.368 | 907.036 |
|  |  | 001 | Básicas | 10.104.940 | 11.988.004 | 11.486.815 | 501.189 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 246.260 | 304.900 | 169.405 | 135.495 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 105.000 | 66.007 | 38.993 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 0 | 231.500 | 141 | 231.359 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 663.874 | 663.874 | 642.153 | 21.721 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 56.086 | 56.086 | 34.366 | 21.720 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 607.788 | 607.788 | 607.787 | 1 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 4.212.586 | 3.465.632 | 3.309.297 | 156.335 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 11.000 | 1.310 | 9.690 |
|  |  | 002 | Vialidad | 4.212.586 | 3.454.632 | 3.307.987 | 146.645 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 6.756.097 | 7.169.897 | 6.414.842 | 755.055 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 6.060.060 | 6.118.324 | 5.865.849 | 252.475 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 23.169 | 49.815 | 35.675 | 14.140 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 672.868 | 1.001.758 | 513.318 | 488.440 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | 37.986 | 319.883 | 32.634 | 287.249 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81 |  | Préstamos | 332.325 | 57.325 | 32.634 | 24.691 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 18.160 | 5.160 | 1.812 | 3.348 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 314.165 | 52.165 | 30.822 | 21.343 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | -294.339 | 262.558 | 0 | 262.558 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 2.625.579 | 2.625.579 | 964.738 | 1.660.841 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -2.363.021 | -2.363.021 | -964.738 | -1.398.283 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -556.897 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.283.864 | 24.642.156 | 24.635.924 | 6.232 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 20.283.864 | 24.642.156 | 24.635.924 | 6.232 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 1.615.606 | 1.922.713 | 1.922.713 | 0 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 5.056.743 | 5.420.510 | 5.420.510 | 0 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 3.328.053 | 3.316.372 | 3.315.228 | 1.144 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 2.882.630 | 3.432.760 | 3.432.534 | 226 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 3.450.128 | 2.041.629 | 2.041.195 | 434 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 3.883.071 | 8.440.539 | 8.440.537 | 2 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 67.633 | 67.633 | 63.207 | 4.426 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 8 | 8 |  | 8 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 130 | 130 | 130 | 0 |

PROGRAMA 09: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 20.498.487 | 28.652.085 | 31.015.626 | -2.363.541 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 1.274.721 | 2.080.933 | 1.563.930 | 517.003 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 508.893 | 1.315.105 | 646.234 | 668.871 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 6.405 | 6.405 | 6.905 | -500 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 875 | 875 | 102 | 773 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 758.548 | 758.548 | 910.689 | -152.141 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 168.961 | 126.306 | 229.233 | -102.927 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 35.278 | 35.260 | 6.660 | 28.600 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 133.683 | 91.046 | 222.573 | -131.527 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 925.488 | 1.030.503 | 2.751.907 | -1.721.404 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 583.370 | 663.126 | 671.927 | -8.801 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 583.370 | 663.126 | 671.927 | -8.801 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 583.370 | 536.040 | 523.764 | 12.276 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 5.000 | -5.000 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 14.415 | 30.492 | -16.077 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos | 0 | 112.671 | 112.671 | 0 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 356.740 | 339.740 | 310.544 | 29.196 |
|  | 51 |  | Seguros | 125.735 | 125.735 | 140.442 | -14.707 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 174.063 | 174.063 | 108.900 | 65.163 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 174.063 | 174.063 | 108.900 | 65.163 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 79 |  | Otros | 56.942 | 36.942 | 58.202 | -21.260 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 17.168.526 | 24.390.796 | 24.395.059 | -4.263 |
|  | 91 |  | Libre | 17.168.526 | 24.390.796 | 24.395.059 | -4.263 |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 1.180.622 | -1.180.622 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 20.681 | 20.681 | -87.596 | 108.277 |
|  |  |  | GASTOS | 20.498.487 | 28.652.085 | 27.951.381 | 700.704 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 897.256 | 1.000.795 | 996.778 | 4.017 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 126.250 | 129.250 | 129.244 | 6 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.714 | 21.714 | 21.702 | 12 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 16.704 | 18.704 | 18.705 | -1 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 9.793 | 9.793 | 9.794 | -1 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 6.911 | 8.911 | 8.911 | 0 |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 3.000 | 2.997 | 3 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 68.680 | 27.555 | 24.318 | 3.237 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 7.754.419 | 13.107.174 | 12.519.753 | 587.421 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 7.991 | 3.991 | 3.898 | 93 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 0 | 1.368.605 | 1.368.605 | 0 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 3.206.204 | 7.049.123 | 6.523.787 | 525.336 |
|  |  | 001 | Básicas | 3.126.876 | 6.769.386 | 6.275.745 | 493.641 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 79.328 | 252.305 | 220.610 | 31.695 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 27.432 | 27.432 | 0 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 490.628 | 589.722 | 538.437 | 51.285 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 43.626 | 43.626 | 16.562 | 27.064 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 447.002 | 546.096 | 521.875 | 24.221 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 101.000 | 126.000 | 126.000 | 0 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Vialidad | 101.000 | 126.000 | 126.000 | 0 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 3.948.596 | 3.963.733 | 3.953.026 | 10.707 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 3.626.490 | 3.614.470 | 3.609.537 | 4.933 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 43.766 | 102.746 | 97.565 | 5.181 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 278.340 | 246.517 | 245.924 | 593 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | -90.054 | -107.630 | -195.938 | 88.308 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81 |  | Préstamos | 39.869 | 10.550 | 10.171 | 379 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 39.869 | 10.550 | 10.171 | 379 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | -129.923 | -118.180 | -206.109 | 87.929 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 879.293 | 879.293 | 50.209 | 829.084 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -791.364 | -791.364 | -50.209 | -741.155 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -217.852 | -206.109 | -206.109 | 0 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.725.136 | 14.473.141 | 14.455.446 | 17.695 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 11.725.136 | 14.473.141 | 14.455.446 | 17.695 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 733.495 | 957.295 | 956.600 | 695 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 4.003.334 | 6.189.921 | 6.188.725 | 1.196 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 792.161 | 335.923 | 335.009 | 914 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 1.988.213 | 2.247.879 | 2.241.750 | 6.129 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 1.059.320 | 490.510 | 487.097 | 3.413 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 3.132.495 | 4.235.495 | 4.234.627 | 868 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 16.118 | 16.118 | 11.638 | 4.480 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 78 | 78 | 78 | 0 |

PROGRAMA 10: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN X REGIÓN DE LOS LAGOS

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 25.226.948 | 27.471.123 | 27.990.156 | -519.033 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 5.316.521 | 2.611.855 | 3.139.285 | -527.430 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 4.229.677 | 1.525.011 | 1.782.706 | -257.695 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 27.300 | 27.300 | 22.471 | 4.829 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 66.651 | 66.651 | 49.105 | 17.546 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 992.893 | 992.893 | 2.346.883 | -1.353.990 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | -1.061.880 | 1.061.880 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 728.112 | 932.859 | 710.809 | 222.050 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 155.341 | 360.088 | 326.901 | 33.187 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 572.771 | 572.771 | 383.908 | 188.863 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 1.168.660 | 1.301.268 | 1.546.326 | -245.058 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 546.872 | 783.118 | 713.275 | 69.843 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 546.872 | 783.118 | 713.275 | 69.843 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 546.872 | 666.365 | 620.918 | 45.447 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos | 0 | 116.753 | 92.357 | 24.396 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 458.730 | 526.104 | 564.537 | -38.433 |
|  | 51 |  | Seguros | 162.781 | 162.781 | 216.975 | -54.194 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 223.590 | 223.590 | 185.946 | 37.644 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 174.847 | 174.847 | 177.834 | -2.987 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 48.743 | 48.743 | 8.112 | 40.631 |
|  | 79 |  | Otros | 72.359 | 139.733 | 165.416 | -25.683 |
|  | 80 |  | Devolución Anticipos Anteriores | 0 | 0 | -3.800 | 3.800 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 16.987.372 | 19.260.515 | 19.260.515 |  |
|  | 91 |  | Libre | 16.987.372 | 19.260.515 | 19.260.515 |  |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 20.681 | 2.055.404 | 2.055.409 | -5 |
|  |  |  | GASTOS | 25.226.948 | 27.471.123 | 26.970.204 | 500.919 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 1.002.093 | 1.104.299 | 1.103.422 | 877 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 151.501 | 151.501 | 151.501 | 0 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.744 | 48.471 | 48.663 | -192 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 11.734 | 12.034 | 11.936 | 98 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 1.035 | 1.035 | 1.072 | -37 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 10.699 | 10.999 | 10.864 | 135 |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 10 | 36.437 | 36.727 | -290 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 123.086 | 143.883 | 131.983 | 11.900 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 12.916.376 | 16.988.776 | 16.743.626 | 245.150 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 6.683 | 6.683 | 6.682 | 1 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 0 | 2.054.097 | 2.052.107 | 1.990 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 6.812.580 | 8.597.212 | 8.459.894 | 137.318 |
|  |  | 001 | Básicas | 6.291.281 | 8.073.635 | 8.007.598 | 66.037 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 49.064 | 45.910 | 3.154 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 215.951 | 67.428 | 64.938 | 2.490 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 305.348 | 407.085 | 341.448 | 65.637 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 404.282 | 349.860 | 349.840 | 20 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 114.422 | 60.000 | 59.999 | 1 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 289.860 | 289.860 | 289.841 | 19 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 1.110.999 | 1.368.327 | 1.291.164 | 77.163 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 130.000 | 121.709 | 8.291 |
|  |  | 002 | Vialidad | 1.110.999 | 1.238.327 | 1.169.455 | 68.872 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 4.581.832 | 4.610.597 | 4.581.939 | 28.658 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 4.285.124 | 4.506.180 | 4.496.858 | 9.322 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 1.197 | 1.206 | -9 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 296.708 | 103.220 | 83.875 | 19.345 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | 45.177 | 23.338 | -132.151 | 155.489 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81 |  | Préstamos | 219.420 | 15.293 | 2.911 | 12.382 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 4.127 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 215.293 | 15.293 | 2.911 | 12.382 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | -174.243 | 8.045 | -135.062 | 143.107 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 1.462.790 | 1.462.790 | 250.737 | 1.212.053 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -1.316.512 | -1.316.512 | -250.836 | -1.065.676 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -320.521 | -138.233 | -134.963 | -3.270 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.976.885 | 9.010.769 | 8.923.160 | 87.609 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 10.976.885 | 9.010.769 | 8.923.160 | 87.609 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 553.894 | 435.708 | 403.663 | 32.045 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 2.339.161 | 2.539.161 | 2.538.440 | 721 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 2.271.388 | 1.622.988 | 1.622.991 | -3 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 900.972 | 782.755 | 782.555 | 200 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 2.464.415 | 1.823.162 | 1.823.073 | 89 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 2.419.625 | 1.781.257 | 1.731.255 | 50.002 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 27.430 | 25.738 | 21.183 | 4.555 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 78 | 78 | 0 | 78 |

PROGRAMA 11: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XI REGIÓN AYSEN

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 7.518.712 | 8.535.003 | 8.852.511 | -317.508 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 659.000 | 1.406.306 | 1.478.020 | -71.714 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 547.541 | 1.294.847 | 1.021.685 | 273.162 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 4.330 | 4.330 | 6.158 | -1.828 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 382 | 382 | 320 | 62 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 106.747 | 106.747 | 449.858 | -343.111 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 70.132 | 252.014 | 280.099 | -28.085 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 11.379 | 35.489 | 35.490 | -1 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 58.753 | 216.525 | 244.609 | -28.084 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 266.131 | 296.329 | 398.961 | -102.632 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 317.139 | 296.747 | 236.355 | 60.392 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 317.139 | 296.747 | 236.355 | 60.392 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 317.139 | 232.359 | 214.290 | 18.069 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 22.065 | -22.065 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 6.190 | 0 | 6.190 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos | 0 | 58.198 | 0 | 58.198 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 175.015 | 119.015 | 268.253 | -149.238 |
|  | 51 |  | Seguros | 24.810 | 24.810 | 159.538 | -134.728 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 0 | 0 | 159 | -159 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 126.641 | 90.641 | 106.424 | -15.783 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 78.162 | 78.162 | 89.290 | -11.128 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 48.479 | 12.479 | 17.134 | -4.655 |
|  | 79 |  | Otros | 23.564 | 3.564 | 2.132 | 1.432 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 6.008.061 | 5.693.617 | 5.695.767 | -2.150 |
|  | 91 |  | Libre | 6.008.061 | 5.693.617 | 5.695.767 | -2.150 |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.234 | 470.975 | 495.056 | -24.081 |
|  |  |  | GASTOS | 7.518.712 | 8.535.003 | 8.334.892 | 200.111 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 599.486 | 671.183 | 689.500 | -18.317 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 68.757 | 73.257 | 72.501 | 756 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 6.471 | 3.694 | 2.777 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 0 | 6.461 | 3.694 | 2.767 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | 1.461 | 0 | 1.461 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 0 | 5.000 | 3.694 | 1.306 |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 413.311 | 310.328 | 306.385 | 3.943 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 3.856.817 | 5.288.800 | 5.123.356 | 165.444 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 4.757 | 4.757 | 4.750 | 7 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 2.000 | 1.994 | 6 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 973.388 | 2.140.814 | 2.104.572 | 36.242 |
|  |  | 001 | Básicas | 894.868 | 2.037.046 | 2.034.454 | 2.592 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 30.040 | 55.288 | 30.365 | 24.923 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 48.480 | 48.480 | 39.753 | 8.727 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 242.523 | 301.165 | 301.040 | 125 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 226.054 | 204.896 | 204.886 | 10 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 0 | 18.000 | 17.885 | 115 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 16.469 | 78.269 | 78.269 | 0 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 474.427 | 418.223 | 418.222 | 1 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Vialidad | 474.427 | 418.223 | 418.222 | 1 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 2.161.722 | 2.421.841 | 2.292.778 | 129.063 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 1.934.416 | 2.134.110 | 2.007.169 | 126.941 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 1.526 | 1.526 | 0 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 8.080 | 9.774 | 9.767 | 7 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 219.226 | 276.431 | 274.316 | 2.115 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | 3.447 | 38.964 | -1.256 | 40.220 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81 |  | Préstamos | 42.395 | 78.268 | 54.522 | 23.746 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 4.127 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 38.268 | 78.268 | 54.522 | 23.746 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | -38.948 | -39.304 | -55.778 | 16.474 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 347.424 | 347.424 | 10.320 | 337.104 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -312.682 | -312.682 | -7.542 | -305.140 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -73.690 | -74.046 | -58.556 | -15.490 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.576.798 | 2.145.914 | 2.137.672 | 8.242 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 2.576.798 | 2.145.914 | 2.137.672 | 8.242 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 88.171 | 23.657 | 20.297 | 3.360 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 208.515 | 245.995 | 244.790 | 1.205 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 588.665 | 380.965 | 380.965 |  |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 1.005.984 | 1.310.947 | 1.310.610 | 337 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 231.044 | 135.247 | 135.246 | 1 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 452.096 | 49.023 | 45.684 | 3.339 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 2.323 | 80 | 80 |  |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 78 | 78 | 3.040 | -2.962 |

PROGRAMA 12: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XII REGIÓN DE MAGALLANES

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 7.662.131 | 6.487.744 | 7.212.484 | -724.740 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 878.922 | 704.469 | 941.627 | -237.158 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 564.724 | 390.271 | 385.776 | 4.495 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 9.864 | 9.864 | 7.486 | 2.378 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 304.334 | 304.334 | 410.991 | -106.657 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | 137.374 | -137.374 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 80.777 | 504.506 | 547.058 | -42.552 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 5.509 | 411.098 | 440.004 | -28.906 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 75.268 | 93.408 | 107.054 | -13.646 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 451.850 | 503.122 | 944.911 | -441.789 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 149.564 | 282.290 | 261.360 | 20.930 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 149.564 | 282.290 | 261.360 | 20.930 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 149.564 | 154.186 | 133.256 | 20.930 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 20.387 | 20.387 | 0 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos | 0 | 107.717 | 107.717 | 0 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 115.101 | 115.101 | 172.162 | -57.061 |
|  | 51 |  | Seguros | 47.859 | 47.859 | 125.883 | -78.024 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 46.635 | 46.635 | 37.308 | 9.327 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 44.876 | 44.876 | 37.277 | 7.599 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 1.759 | 1.759 | 31 | 1.728 |
|  | 79 |  | Otros | 20.607 | 20.607 | 8.971 | 11.636 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 5.962.683 | 4.355.022 | 4.355.022 | 0 |
|  | 91 |  | Libre | 5.962.683 | 4.355.022 | 4.355.022 | 0 |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.234 | 23.234 | -9.656 | 32.890 |
|  |  |  | GASTOS | 7.662.131 | 6.487.744 | 6.334.321 | 153.423 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 659.055 | 702.834 | 698.827 | 4.007 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 66.936 | 69.936 | 70.213 | -277 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.063 | 14.563 | 14.552 | 11 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 10.053 | 14.553 | 14.552 | 1 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 2.625 | 4.125 | 4.124 | 1 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 7.428 | 10.428 | 10.428 |  |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 274.417 | 259.614 | 259.615 | -1 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 4.194.040 | 3.232.545 | 3.147.316 | 85.229 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 5.284 | 5.284 | 5.285 | -1 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 2.000 | 1.986 | 14 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 1.950.654 | 1.700.474 | 1.627.711 | 72.763 |
|  |  | 001 | Básicas | 1.891.645 | 1.660.645 | 1.587.964 | 72.681 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 59.009 | 39.829 | 39.747 | 82 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 23.336 | 23.980 | 23.963 | 17 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 8.236 | 12.236 | 12.220 | 16 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 15.100 | 11.744 | 11.743 | 1 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 959.500 | 472.960 | 471.291 | 1.669 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Vialidad | 959.500 | 472.960 | 471.291 | 1.669 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 1.255.266 | 1.027.847 | 1.017.080 | 10.767 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 997.458 | 958.639 | 958.636 | 3 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 24.821 | 45.208 | 44.910 | 298 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 232.987 | 24.000 | 13.534 | 10.466 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | 123.429 | 87.871 | 23.865 | 64.006 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81 |  | Préstamos | 122.793 | 58.093 | 23.865 | 34.228 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 122.793 | 58.093 | 23.865 | 34.228 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | 636 | 29.778 | 0 | 29.778 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 297.780 | 297.780 | 0 | 297.780 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -268.002 | -268.002 | 0 | -268.002 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -29.142 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.334.105 | 2.120.295 | 2.119.933 | 362 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 2.334.105 | 2.120.295 | 2.119.933 | 362 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 112.381 | 94.581 | 94.580 | 1 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 1.677 | 1.677 | 1.438 | 239 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 1.076.471 | 784.044 | 784.044 | 0 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 568.271 | 616.184 | 616.183 | 1 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 571.999 | 621.999 | 621.999 | 0 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 3.306 | 1.810 | 1.689 | 121 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 78 | 78 | 0 | 78 |

PROGRAMA 13: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  REGIÓN METROPOLITANA

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 80.761.888 | 88.093.970 | 138.033.972 | -49.940.002 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 31.029.743 | 21.374.038 | 33.454.011 | -12.079.973 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 26.054.951 | 16.399.246 | 13.044.877 | 3.354.369 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 115.039 | 115.039 | 119.031 | -3.992 |
|  | 03 |  | Otros Ingresos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | Intereses Cartera Hipotecaria | 4.859.753 | 4.859.753 | 20.709.529 | -15.849.776 |
|  | 19 |  | Intereses Cartera Años Anteriores | 0 | 0 | -419.426 | 419.426 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 3.061.012 | 3.061.012 | 2.515.644 | 545.368 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 458.630 | 458.630 | 562.341 | -103.711 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 44 |  | Cuota Contado Vivienda | 2.602.382 | 2.602.382 | 1.953.303 | 649.079 |
| 05 |  |  | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 7.712.223 | 9.011.570 | 41.976.043 | -32.964.473 |
| 06 |  |  | TRANSFERENCIAS | 294.994 | 463.280 | 240.794 | 222.486 |
|  | 63 |  | De Otras Entidades Públicas | 294.994 | 463.280 | 240.794 | 222.486 |
|  |  | 001 | De Municipalidades | 294.994 | 422.824 | 154.214 | 268.610 |
|  |  | 002 | De Municipalidades Prog. Mej. Comunitario | 0 | 0 | 6.385 | -6.385 |
|  |  | 003 | De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales | 0 | 38.155 | 80.195 | -42.040 |
|  |  | 005 | De Municipalidades para Programa Rehabilitación Espacios Públicos | 0 | 2.301 | 0 | 2.301 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 4.450.298 | 4.975.742 | 10.648.718 | -5.672.976 |
|  | 51 |  | Seguros | 1.060.512 | 1.060.512 | 6.556.448 | -5.495.936 |
|  | 71 |  | Fondos de Terceros | 11.464 | 11.464 | 4.218 | 7.246 |
|  | 76 |  | Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos | 2.686.021 | 2.686.021 | 1.699.166 | 986.855 |
|  |  | 001 | Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria | 2.633.045 | 2.633.045 | 1.637.666 | 995.379 |
|  |  | 002 | Otras Multas e Intereses | 52.976 | 52.976 | 61.500 | -8.524 |
|  | 79 |  | Otros | 692.301 | 1.217.745 | 2.388.886 | -1.171.141 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 34.187.831 | 46.842.842 | 46.833.275 | 9.567 |
|  | 91 |  | Libre | 34.187.831 | 46.842.842 | 46.833.275 | 9.567 |
| 10 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 25.787 | 2.365.486 | 2.365.487 | -1 |
|  |  |  | GASTOS | 80.761.888 | 88.093.970 | 83.817.758 | 4.276.212 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 4.687.755 | 5.139.134 | 5.238.794 | -99.660 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 717.761 | 717.761 | 717.645 | 116 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 16.315 | 16.315 | 0 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 0 | 16.315 | 16.315 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 108.462 | 122.862 | 127.641 | -4.779 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 96.988 | 92.188 | 84.133 | 8.055 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 006 | Otras Transferencias al Sector Privado | 96.988 | 92.188 | 84.133 | 8.055 |
|  | 35 |  | Aplicación Fondos de Terceros | 11.464 | 11.464 | 0 | 11.464 |
|  | 36 |  | Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas | 10 | 19.210 | 43.508 | -24.298 |
| 30 |  |  | INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL | 2.306.171 | 2.055.362 | 2.043.747 | 11.615 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 35.202.928 | 43.256.044 | 42.598.791 | 657.253 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 43.459 | 43.459 | 42.209 | 1.250 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 88 |  | Subsidio Complementos Entornos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 0 | 1.920.430 | 1.917.286 | 3.144 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 28.534.259 | 33.893.228 | 33.687.366 | 205.862 |
|  |  | 001 | Básicas | 27.852.325 | 31.240.844 | 31.118.864 | 121.980 |
|  |  | 002 | Progresivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 681.934 | 652.384 | 600.693 | 51.691 |
|  |  | 005 | Terrenos | 0 | 2.000.000 | 1.967.809 | 32.191 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 93 |  | Inversión Complementaria | 528.869 | 554.701 | 507.633 | 47.068 |
|  |  | 001 | Saneamiento de Poblaciones | 0 | 78.633 | 78.569 | 64 |
|  |  | 002 | Saneamiento de Títulos | 110.770 | 110.770 | 99.413 | 11.357 |
|  |  | 003 | Asistencia Técnica | 418.099 | 365.298 | 329.651 | 35.647 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 2.966.887 | 3.480.840 | 3.393.181 | 87.659 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 0 | 69.500 | 67.385 | 2.115 |
|  |  | 002 | Vialidad | 2.966.887 | 3.411.340 | 3.325.796 | 85.544 |
|  | 96 |  | Programas Concursables | 3.129.454 | 3.361.386 | 3.049.116 | 312.270 |
|  |  | 001 | Pavimentos Participativos | 2.540.312 | 2.896.805 | 2.848.541 | 48.264 |
|  |  | 002 | Mejoramiento Comunitario Concursable | 0 | 85.000 | 84.952 | 48 |
|  |  | 003 | Mejoramiento Condominios Sociales | 82.964 | 121.119 | 115.304 | 5.815 |
|  |  | 004 | Rehabilitación Espacios Públicos | 506.178 | 258.462 | 319 | 258.143 |
| 32 |  |  | INVERSION FINANCIERA | 902.773 | 643.384 | 12.242 | 631.142 |
|  | 80 |  | Compra de Títulos y Valores | 101 | 101 | 0 | 101 |
|  | 81 |  | Préstamos | 796.123 | 383.060 | 315.626 | 67.434 |
|  |  | 001 | Préstamos Subsidios Progresivos | 104.006 | 72.943 | 57.319 | 15.624 |
|  |  | 002 | Préstamos Subsidios Básicos | 692.117 | 310.117 | 258.307 | 51.810 |
|  | 83 |  | Anticipos a Contratistas | 106.549 | 260.223 | -303.384 | 563.607 |
|  |  | 001 | Anticipos a Contratistas | 5.464.125 | 5.464.125 | 2.684.307 | 2.779.818 |
|  |  | 002 | Recuperación de Anticipos a Contratistas | -4.917.710 | -4.917.710 | -2.684.306 | -2.233.404 |
|  |  | 003 | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores | -439.866 | -286.192 | -303.385 | 17.193 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 36.834.626 | 36.141.696 | 33.062.392 | 3.079.304 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 36.834.626 | 36.141.696 | 33.062.392 | 3.079.304 |
|  |  | 018 | Subsidios Unificados | 6.433.448 | 10.324.806 | 10.324.807 | -1 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 2.618.774 | 3.618.774 | 3.453.372 | 165.402 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 9.665.066 | 8.016.307 | 8.014.965 | 1.342 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 3.224.612 | 2.159.212 | 2.158.697 | 515 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 7.831.491 | 5.132.063 | 4.560.389 | 571.674 |
|  |  | 023 | Subsidios Estándar Mínimo | 5.419.041 | 1.956.740 | 1.956.739 | 1 |
|  |  | 024 | Subsidios Plan Integral de Reparaciones | 0 | 3.291.600 | 1.620.811 | 1.670.789 |
|  |  | 127 | Subsidios Leasing | 1.642.194 | 1.642.194 | 972.612 | 669.582 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 1.204 | 1.204 | 0 | 1.204 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 208 | 208 | 191 | 17 |

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes | [N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes / N° total de decretos modificatorios]*100 | % N° de decretos | 90,48 | 96,23 | 94,74 | 98,5 |
| Promedio del gasto de operación por funcionario | [Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23) / Dotación efectiva] | Promedio M$ por funcionario | 11.415,03 | 12.190,31 | 13.545,74 | 111,1 |
| Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación | [Gasto en Programas del subt. 25 / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100 | % del gasto | 5,49 | 6,45 | 6,30 | 97,7 |
| Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación | [Gasto en estudios y proyectos de inversión / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100 | % del gasto | 650,14 | 1.000,83 | 940,94 | 94,0 |

Nota: corresponde a información sectorial, esto es Subsecretaría y sus SEREMI, los SERVIU y parque Metropolitano de Santiago.

No hay mayores variaciones porcentuales entre los años 2002 y 2003.

Ver en anexos, información de Transferencias Corrientes e Iniciativas de Inversión.

Resultados de la gestión

Los Servicios de Vivienda y Urbanización han generado importantes acciones que marcaron su gestión, estas han sido en la línea de focalizar los recursos de vivienda en los sectores más pobres, la promoción de alternativas de inversión y generación de empleos, continuar con la consolidación en la erradicación de familias de Chile Barrio, poner en valor los espacios urbanos  patrimoniales, entre otros. Los logros de los Servicios relacionados de Vivienda y Urbanización han permitido cumplir con lo siguiente productos estrátegicos:

Producto Estratégico de los SERVIU: SUBSIDIOS HABITACIONALES

- Los programas de Subsidio Fondo Solidario, Subsidios Rural y Subsidio Progresivo aportaron un 57% del 69,5% de la focalización del programa habitacional, siendo el más significativo el programa Fondo Solidario con un 33,4%.

- Los SERVIU han avanzado en solucionar los niveles de déficit habitacional en las distintas regiones, para ello han ejecutado el programa 2003 con un total de 96.658 soluciones de las cuales 89.772 corresponden a Subsidios (considerando el leasing habitacional). Se hace presente que el programa original sufrió un ajusto programático.

- Durante el año 2003 se participó en la concreción de 76.826 viviendas, siendo aportado de los  subsidios el  pago de 64.479 de ellos a nivel nacional.

Producto Estratégico de los SERVIU: VIVIENDAS

- El programa de Vivienda Social Dinámica sin Deuda aportó un 12,5% al 69,5% de la focalización del programa habitacional.

- Los SERVIU han avanzado en solucionar los niveles de déficit habitacional en las distintas regiones, para ello han ejecutado el programa 2003 con un total de 96.658 soluciones de las cuales 6.886 corresponden a la contración de viviendas. Se hace presente que el programa original sufrió un ajusto programático. Algunos llamados a licitación fueron declarados desiertos por no contra con ofertas, por lo que se volvieron licitar atrasando el proceso de contratación.

- Durante el año 2003 se participó en la concreción de 76.826 viviendas, siendo aporte de viviendas el término de 12.347 de ellas a nivel nacional.

- Al 31 de diciembre del 2003 se alcanzó a comercializar 12.447 viviendas SERVIU, para estas gestiones las regiones realizaron llamados a postulación y venta directa con mayor difusión principalmente dirigido a empresas e instituciones que cuentan con trabajadores interesados.

Producto Estratégico de los SERVIU: PROYECTOS Y PROGRAMAS URBANOS

- Los SERVIU han ejecutado un total de 33 proyectos de Vialidad Urbana a vivel nacional con una inversión de MM$12.642, destacándose los proyectos Mejoramiento Acceso Puerto de Iquique en la I Región, Avda.Costanera entre Peñuelas y M.Jarpa en Coquimbo, Conexión Troncal Viña del Mar Quilpue, Villa Alemana, Camino Troncal Quillota, La Cruz, La Calera, Avenida Ejército de Puerto Montt y el proyecto Transantiago de la Región Metropolitana.

- Destacar el inicio del proyecto Transantiago (SERVIU Región Metropolitana) que tiene como prioridad modernizar el sistema de transporte público del Gran Santiago, con las expropiaciones para el Corredor Pajaritos, Eje Santa Rosa, Eje Blanco-Arica y Eje Departamental-Suiza.

- Han avanzado en la ejecución del Programa Bicentenario con un total de 38 proyectos de vialidad y espacios públicos patrimoniales con una inversión de MM$ 9.129.

Producto Estratégico de los SERVIU: PROGRAMAS CONCURSABLES

- En pavimentos participativos los SERVIU construyeron 293 Km lineales con una inversión de MM$34.325, con una alta participación de los Comités de Vecinos (1.197) beneficiándose un total de 164.925 personas.

- En cuanto a Espacios Públicos Patrimoniales los SERVIU abordaron un total de 42 proyectos con una inversión de MM$2.553. En el ámbito de la recuperación patrimonial además de la ejecución de los proyectos de Espacios Públicos Patrimoniales, se han otorgado 74 subsidios patrimoniales, de los cuales 44 corresponden a Valparaíso y 30 en Santiago. Este Subsidio está orientado a la adquisición de viviendas que resulten de la rehabilitación de inmuebles ubicados en las Zonas de Conservación Histórica.

- En lo que respecta al programa de Mejoramiento de Comunitario Concursable, las regiones VI, X, XI y XIII ejecutaron proyectos de arrastres por un monto de M$93.573.

- En el programa de Mejoramiento de Condominios Sociales las regiones I, II, III, V, VIII, IX, XI, XII y XIII ejecutaron proyectos nuevos y de arrastres por un monto de  M$552.269.

Producto Estratégico de los SERVIU: ATENCIÓN PROGRAMA CHILE BARRIO

- Los SERVIU han apoyado con el cumplimiento del egreso de familias del Programa Chile Barrio, en el 2003 egresaron un total de 14.404 familias. Del total de familias a intervenir del programa Chile Barrio, al año 2003 se han egresado el 52% de familias, esto es  un total de 55.069 familias.

- Además durante el año 2003 se dio inicio a 15.656 soluciones del Programa de Mejoramiento de Barrios.

- Se transfirió  el 100%  de los fondos contemplados en la Ley de Presupuestos 2003 a los  Gobiernos Regionales y/o Municipales, equivalente a MM$19.131.

- En particular mencionar el inicio del Proyecto San Pedro de la Costa en la VIII Región  con la construcción de 400 viviendas en Chiguayante y 850 viviendas en San Pedro  que dará solución a personas que viven actualmente en campamentos de dicha región.

Producto Estratégico de los SERVIU: SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO

- En el año 2003 a través del sistema de Servicio de reclamos, sugerencias y felicitaciones (SERSUF), los SERVIU recibieron 812 sugerencias, reclamos y felicitaciones, concentrándose las mayores demandas en las regiones V, Metropolitana, XII, VI y VII. De los reclamos recibidos por los SERVIU se alcanzó a responder el 85% de ellos a nivel nacional.

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESENTADOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2003

CAPITULO 02: SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU)

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2003 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |  |  |
| Viviendas | Tiempo promedio en la entrega de viviendas | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/ N° de obras terminadas año t | días | 60 | s.i. | 61 | 64 | Si | 95,3% |
| Viviendas | Porcentaje de viviendas adjudicadas y contratadas del total licitadas | (N° de viviendas adjudicadas y contratadas del programa del año t/ Nº de viviendas licitadas del programa del año t)*100 | % | 53,8 | 58,5 | 28,7 | 66,8 | No | 43% |
| Viviendas | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado por contrato | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminadas año t)*100 | % | s.i. | 120 | 116 | 107,7 | Si | 107,7 |
| Subsidios Habitacionales -Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios | Porcentaje de focalización en familias de escasos recursos. Programa Fondo concursable Solidario | Nº de familias beneficiadas por el Programa con un puntaje CAS igual o menor a 543 de puntaje año t/Nº de familias beneficiadas por el Programa año t)*100 | % | 73,2 | 95,9 | 93,4 | 74,9 | Si | 124,7% |
| Viviendas | Porcentaje de contratos de viviendas con equipamiento comunitario | (N° de contratos de vivienda con equipamiento comunitario año t/N° total de contratos de viviendas año t)*100 | % | 12,0 | 78,4 | 100 | 98,0 | Si | 102% |
| Viviendas | Porcentaje de viviendas con obra física terminada del programa especial de reparaciones | (N° total de viviendas con obra física terminada del programa vigente de reparaciones acumulados al año /N° total de viviendas del Programa Especial de Reparaciones catastro vigente)*100 | % | 48,3 | 55,3 | 98,2 | 100 | Si | 98.2% |
| Servicios de información y orientación al usuario | Índice Global de calidad de Servicio de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) | Calidad de Atención (CA)*0.3+ Calidad de la Información (CI)*0.3+ Calidad del Entorno e Infraestructura (CE)* 0.15 + Calidad de Accesibilidad (AC)*0.25 | N° | n.m. | n.m. | s.m. | 2,63 | No | 0% |
| Institucional | Porcentaje de ingresos propios sobre el total de ingresos | (Ingresos propios año t/ Ingresos totales año t)*100 | % | 15,6 | 16,8 | 26,5 | 27,7 | Si | 95.7% |

| Indicadores | Análisis de los indicadores presentados en el presupuesto 2003 |
| --- | --- |
| Porcentaje de viviendas adjudicadas y contratadas del total licitadas | El indicador no su cumplido debido a que el programa original de viviendas comtemplaba Viviendas Social Dinamica sin Deuda (VSDsD) y Viviendas Básicas para el fondo rotatorio, por ajustes de programa estas últimas se sacaron del programa original, quedando sólo a licitar las VSDsD las cuales hubieron licitaciones desiertas por no contar con ofertas. |
| Porcentaje de focalización en familias de escasos recursos. Programa Fondo concursable Solidario | Los datos del año 2001 y meta 2003 fueron presentados en el año 2002 cuando se considera en la medición el corte del puntaje CAS. La Efectividad de focalización del Programa Fondo Solidario se está basando en la medición de los 3 primeros deciles y no el puntaje de corte CAS. La Focalización entre los 3 primeros deciles arroja los siguientes resultados: año 2001: 93,1%; año 2002: 95,9% y el año 2003 un 93,4%. Por lo anterior la meta del 2003 que fue estimada en relación al puntaje CAS no es comparativa con el dato efectivo del 2003 ya que este se basa en la focalización de los 3 primeros deciles. |
| Porcentaje de viviendas con obra física terminada del programa especial de reparaciones | El año 2003 no se alcanzó al 100%, las únicas obras pendientes corresponden a la región VI, que a diciembre del 2003 llevaban un avance físico de más de un 90%. |
| Índice Global de calidad de Servicio de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) | Este indicador no tuvo medición en el año 2003. El estudio fue contratado en el mes noviembre del 2003 por atraso en la identificación de los recursos, por lo que aún se encuentra en ejecución. |

OTROS INDICADORES DE DESEMPEÑO

PROGRAMA 01: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN I REGIÓN TARAPACÁ

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Vivienda SERVIU | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/ Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | Porcentaje | 100 | 100 | 124 | 81% |
| Subsidios Habitacionales  Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios | Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3), | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3 /N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t )*100 | Porcentaje | s,i | 100 | 93,8 | 93,8% |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | Porcentaje | n,m, | 100 | 242,0 | 242,0%1 |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t )*100 | Porcentaje | 100 | 100 | 109,4 | 109,4% |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21+ 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | Porcentaje | 6,6 | 5,6 | 6,4 | 86,3% 2 |

Justificación de Logros / No Logros

- El año 2003 se obtuvo mayores ingresos por  venta de activos físicos que los comprometidos en el presupuesto.

- En el 2003 el gasto total fue menor al 2002, primero porque el subtítulo 30 “Inversión Sectorial de Asignación Regional” disminuyó a cero, y la inversión real disminuyó en un 8%, siendo el principal factor de la disminución en el gasto de vivienda.

PROGRAMA 02 : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN II REGIÓN ANTOFAGASTA

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Vivienda SERVIU | Tiempo promedio en la entrega de viviendas | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t | Días | 473 | 477 | 203 | 234,9% 1 |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | Porcentaje | 0,0 | 188,8 | 246,3 | 130,5% 2 |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t )*100 | Porcentaje | 101,5 | 111,3 | 105,7 | 95,0% |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21+ 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | Porcentaje | 7,3 | 8,5 | 10,1 | 84,1% 3 |

Justificación de Logros / No Logros

- La disminución del Tiempo promedio en la entrega de viviendas responde a las mejoras de los procesos internos del Servicio.

- El año 2003 se obtuvo mayores ingresos por  venta de activos físicos que los comprometidos en el presupuesto.

- En el 2003 el gasto total fue un 11% menor al 2002, no existe sólo un ítem que explique esta disminución en el gasto, sino que es la suma y resta de varios componentes del gasto.

PROGRAMA 03: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN III REGIÓN ATACAMA

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Vivienda SERVIU | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/ Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | Porcentaje | n,m | 123,3 | 146,5 | 84,2% |
| Subsidios Habitacionales  Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios | Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3), | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3 /N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t )*100 | Porcentaje | n,c | 95,5 | 93,8 | 98,2% |
| Vivienda SERVIU | Tiempo promedio en la entrega de viviendas | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t | Días | 92 | 100 | 42 | 238,1%1 |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | Porcentaje | 5845,9 | 57,6 | 5,0 | 8,8%2 |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t )*100 | Porcentaje | 99,2, | 107,4 | 98,4 | 91,6% |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21+ 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | Porcentaje | 9,6 | 7,3 | 12,3 | 59,5%3 |

Justificación de Logros / No Logros

- La disminución del Tiempo promedio en la entrega de viviendas responde a las mejoras de los procesos internos del Servicio.

- El año 2003 se obtuvo menores ingresos por  venta de activos físicos que lo comprometido en el presupuesto.

- El crecimiento del Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total se debe principalmente a la rebaja en el gasto total entre el 2002 y 2003, la que se vío afectada principalmente por la disminución en inversión real en los gastos de vivienda..

PROGRAMA 04: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IV REGIÓN COQUIMBO

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Vivienda SERVIU | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/ Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | Porcentaje | s,i | 100 | 95 | 105,3% |
| Subsidios Habitacionales  Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios | Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3), | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3 /N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t )*100 | Porcentaje | n,c. | 98,4 | 97,9 | 99,5% |
| Vivienda SERVIU | Tiempo promedio en la entrega de viviendas | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t | Días | s,i | 42,9 | 35 | 122,6%1 |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | Porcentaje | 236,7 | 793,8 | 286,6 | 36,1%2 |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t )*100 | Porcentaje | 116,6 | 108,1 | 102,6 | 94,9% |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21+ 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | Porcentaje | 4,1 | 3,4 | 4,2 | 80,6% 3 |

Justificación de Logros / No Logros

- La disminución del Tiempo promedio en la entrega de viviendas responde a las mejoras de los procesos internos del Servicio.

- Aunque durante el año 2003 se obtuvo mayores ingresos por  venta de activos físicos que los comprometidos en el presupuesto esta desviación fue menor a la alcanzada durante el 2002.

- En el 2003 el gasto total fue menor al 2002 dado principalmente por la disminución en los gastos de viviendas y subsidios.

PROGRAMA 05: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN V REGIÓN VALPARAÍSO

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Vivienda | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/ Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | Porcentaje | n.m. | 118,2 | 108 | 109,4% |
| Subsidios Habitacionales  Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios | Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3), | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3 /N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t )*100 | Porcentaje | 88,7 | 89,1 | 93,6 | 105,1% |
| Vivienda | Tiempo promedio en la entrega de viviendas | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t | Días | s,i. | 19,7 | 14,0 | 140,7%1 |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | Porcentaje | 22,1 | 5,5 | 120,5 | 2.189,4%2 |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t )*100 | Porcentaje | 106,6 | 111,7 | 104,8 | 93,8% |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21+ 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | Porcentaje | 4,6 | 6,0 | 5,9 | 101,4% |

Justificación de Logros / No Logros

- La disminución del Tiempo promedio en la entrega de viviendas responde a las mejoras de los procesos internos del Servicio.

- El año 2003 se obtuvo mayores ingresos por  venta de activos físicos que los comprometidos en el presupuesto, en cambio la situación 2002 fue inversa.

PROGRAMA  06 : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VI REGION B. O’HIGGINS

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Vivienda | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/ Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | Porcentaje | s.i. | 162,7 | 128,2 | 126,9%1 |
| Subsidios Habitacionales  Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios | Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3) | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3 /N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t )*100 | Porcentaje | n.c. | 98,1 | 97,5 | 99,4% |
| Vivienda | Tiempo promedio en la entrega de viviendas | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t | Días | 92 | 14 | 108,7 | 12,9%2 |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | Porcentaje | 23.391,6 | 97,9 | 151,3 | 154,6%3 |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t )*100 | Porcentaje | 118,4 | 112,4 | 108,6 | 96,7% |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21+ 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | Porcentaje | 4,2 | 3,7 | 5,6 | 66,7%4 |

Justificación de Logros / No Logros

- El Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato a disminuido durante el 2003 gracias a que en estos últimos se ha tratado de disminuir los imprevistos que atrasen la obra.

- La diferencia se observa porque la entrega de vivienda considera el proceso de comercialización que implica la obtención del crédito bancario cuyo proceso ha puede ser demoroso, por otro lado, no siempre los beneficiarios califican al crédito, por lo que los llamados se realizan de nuevo, con el consiguiente retraso.

- El año 2003 se obtuvo mayores ingresos por  venta de activos físicos que los comprometidos en el presupuesto, en cambio la situación 2002 fue inversa.

- En el 2003 el gasto total fue menor al 2002, y se dio un leve aumento en el item gasto en personal y gasto de bienes y consumo en el 2003.  Además en el subtitulo 25 de tranferencia corriente, el servicio tuvo un mayor gasto asociado al pago de sentencia ejecutoriada.

PROGRAMA 07: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VII REGIÓN DEL MAULE

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Vivienda SERVIU | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/ Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | Porcentaje | 102 | 120 | 109 | 110,1% |
| Subsidios Habitacionales  Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios | Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3), | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3 /N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t )*100 | Porcentaje | 90,5 | 95,6 | 96,5 | 100,9% |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | Porcentaje | 9,3 | 4,1 | 4,2 | 101,3% |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t )*100 | Porcentaje | 106,7 | 113,2 | 93,1 | 82,3% |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21+ 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | Porcentaje | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 97,7% |

PROGRAMA 08: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VIII REGIÓN DEL BIO BIO

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Vivienda | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/ Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | Porcentaje | 126 | 102,2 | 101 | 101,2% |
| Vivienda | Porcentaje de conjuntos habitacionales construidos con equipamiento y que son utilizados por los beneficiarios en forma permanente | (Número de conjuntos habitacionales construidos con equipamiento y que son utilizados por los beneficiarios en forma permanente / Número total de conjuntos habitacionales construidos con equipamiento en el año t-1)*100 | Porcentaje | n.m. | 100 | 100 | 100% |
| Subsidios Habitacionales  Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios | Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3), | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3 /N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t )*100 | Porcentaje | 96,6 | 98,0 | 97,9 | 99,9% |
| Vivienda | Tiempo promedio en la entrega de viviendas | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t | Días | 143 | 88 | 59 | 149%1 |
| Proyectos Urbanos y Programas Concursables - Programas concursables: cofinancia-miento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios de Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos = Pavimentos | Porcentaje de satisfacción de beneficiarios programa de pavimentos participativos | (N° de beneficiarios del Programa de Pavimentos Participativos año t satisfecho/N° total de beneficiarios del Programa del año t encuestado)*100 | Porcentaje | n.c | 94,0 | 90,5 | 96,3% |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | Porcentaje | 12,0 | 29,9 | 10,1 | 33,7%2 |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t )*100 | Porcentaje | 104,4 | 110,8 | 122,7 | 110,7% |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21+ 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | Porcentaje | 5,1 | 4,1 | 4,5 | 91,2% |
| Subsidios Habitacionales - Especial de trabajadores - Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios | Cantidad de Subsidios PET y Fondo Concursable pagados del progrma del año t respecto del total otorgado del mismo año | (Número de Subsidios PET y Fondo Concursable pagados del programa año t / Número total de subsidios PET y Fondo Concursable otorgados del programa del año t)*100 | Porcentaje | 30,2 | 9,1 | 2,9 | 31,9%3 |

Justificación de Logros / No Logros

- La disminución del Tiempo promedio en la entrega de viviendas responde a las mejoras de los procesos internos del Servicio.

- El año 2003 se obtuvo menores ingresos por  venta de activos físicos que los comprometidos en el presupuesto, siendo este porcentaje menor que el alcanzado el 2002.

- La baja de gasto del año 2003 en PET, respecto de la ejecución de los primeros años anteriores, se debe a la modificación del DS 235/85 V. y U., que ya no permite lo anticipos de pago sin avance de obras, lo que afecta también la ejecución del programa 2004.  Además en ese año, el llamado regular se efectuó por los meses de mayo-junio y no marzo-abril como era usual, lo que significó que los convenios se tramitaran por los meses de agosto-septiembre.

PROGRAMA 09: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Viviendas  Social dinámica sin deuda y equipamiento asociado | Porcentaje de viviendas adjudicadas y contratadas del total licitadas | (N° de viviendas adjudicadas y contratadas del programa del año t/Nº de viviendas licitadas del programa del año t)*100 | Porcentaje | 51,0 | 66,6 | 100 | 150,1%1 |
| Viviendas | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t / suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | Porcentaje | 120,0 | 133,8 | 123 | 108,8% |
| Subsidios Habitacionales  Estándar Mínimo (Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios) | Porcentaje de focalización en familias de escasos recursos. Programa Fondo concursable Solidario | (Nº de familias beneficiadas por el Programa con un puntaje CAS igual o menor a 543 de puntaje año t / Nº de familias beneficiadas por el Programa año t)*100 | Porcentaje | 82,0 | 84,4 | 97,8 | 115,9% |
| Viviendas  Social dinámica sin deuda y equipamiento asociado | Porcentaje de contratos de viviendas con equipamiento comunitario | (N° de contratos de vivienda con equipamiento comunitario año t/N° total de contratos de viviendas año t)*100 | Porcentaje | 0.0 | 100 | 100 | 100% |
| Viviendas | Tiempo promedio entrega de viviendas | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t / N° de obras terminadas año t | Porcentaje | s.i. | 61,4 | 65 | 94,5% |
| Subsidios Habitacionales  Estándar Mínimo (Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios) | Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3). | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3 /N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t )*100 | Porcentaje | 93,3 | 97,0 | 97,8 | 101,8% |
| Programas Concursables de Urbanización  Pavimentos Participativos | Porcentaje de Km lineales de Pavimentación (PPP) terminados en el año de acuerdo a lo programado | (Km lineales terminados en el año t /Km lineales programados terminar de pavimentar en el año t)*100 | Porcentaje | s.i. | 100 | 100 | 100% |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t)*100 | Porcentaje | 92,7 | 100,5 | 102,7 | 102,2% |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21 + 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | Porcentaje | 4,5 | 4,8 | 4,1 | 117,9% 2 |

Justificación de Logros / No Logros

- El Servicio a mejorado su gestión en la contratación de viviendas al ir mejorando sus negociaciones con las empresas oferentes de la región.

- Aun cuando el gasto en operación tuvo un leve aumento en el 2003, el gasto total fue significativamente mayor en el 2003 debido al aumento en gastos en vivienda y subsidios, lo que hace que el Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto sea menor.

PROGRAMA 10: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN X REGIÓN DE LOS LAGOS

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Vivienda SERVIU | Tiempo promedio en la entrega de viviendas (1) | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t | Días | n.m. | 32,4 | 55 | 58,9%1 |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | Porcentaje | 49,8 | 83,4 | 218,1 | 261,5%2 |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t )*100 | Porcentaje | 111,5 | 113,9 | 117,5 | 103,1% |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21+ 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | Porcentaje | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 97,5% |

Justificación de Logros / No Logros

- La diferencia se observa porque la entrega de vivienda considera el proceso de comercialización que implica la obtención del crédito bancario cuyo proceso ha sido demoroso, por otro lado, no siempre los beneficiarios califican al crédito, por lo que los llamados se realizan de nuevo, con el consiguiente retraso.

- El año 2003 se obtuvo mayores ingresos por  venta de activos físicos que los comprometidos en el presupuesto, en cambio la situación 2002 fue inversa.

PROGRAMA 11: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XI REGIÓN DE AYSEN

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Vivienda SERVIU | Tiempo promedio en la entrega de viviendas | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t | Días | 4,0 | 23,0 | 21,2 | 108,2% |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria (*) | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | Porcentaje | 562,8 | 3108,3 | 311,9 | 10,0%1 |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t )*100 | Porcentaje | 110,3 | 92,0 | 139,5 | 151,5%2 |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21+ 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | Porcentaje | 10,5 | 9,6 | 9,2 | 104,2% |

Justificación de Logros / No Logros

- Aunque los resultados para el 2003 del indicador “Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria” son satisfactorios, la considerable desviación entre los resultados 2002 y 2003 se debe principalmente a la subvaloración de la meta 2002 ya que para dicho año se tiene una meta de M$ 927 con un monto efectivo recaudado de M$ 28.814, mientras que  para el 2003 se tiene una meta de M$ 11.379 con un monto efectivo recaudado de M$35.489, este último mayor al del 2002.

- El Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria se ha incrementado gracias a las mejoras en la  gestión del Servicio.

PROGRAMA 12: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XII REGIÓN  MAGALLANES

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Vivienda SERVIU | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/ Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | Porcentaje | s.i. | 109,5 | 102 | 107,3% |
| Subsidios Habitacionales  Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios | Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3), | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3 /N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t )*100 | Porcentaje | n.c. | 96,5 | 90,8 | 94,0% |
| Vivienda SERVIU | Tiempo promedio en la entrega de viviendas | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t | Días | s.i. | 11,7 | 30,9 | 37,8%1 |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | Porcentaje | 420,7 | 0,9 | 7987,0 | 897.847%2 |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t )*100 | Porcentaje | 173,6 | 112,0 | 101,2 | 90,4% |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21+ 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | Porcentaje | 14,2 | 11,2 | 12,4 | 90,4% |

Justificación de Logros / No Logros

- La disminución del Tiempo promedio en la entrega de viviendas responde a las mejoras de los procesos internos del Servicio.

- El año 2003 se obtuvo mayores ingresos por  venta de activos físicos que los comprometidos en el presupuesto, en cambio la situación 2002 fue significativamente inversa

PROGRAMA 13: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN METROPOLITANA

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Vivienda SERVIU | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/ Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | % | 0,0 | 127,4 | 111,51 | 114,2% |
| Subsidios Habitacionales  Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios | Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3), | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3 /N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t )*100 | % | 88,6 | 94,5 | 85 | 89,9% |
| Vivienda SERVIU | Tiempo promedio en la entrega de viviendas | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t | Días | n.m. | 80,3 | 90,45 | 88,8% |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | % | 197,4 | 89,9 | 122,6 | 136,4%1 |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t )*100 | % | 106,9 | 112,1 | 99,6 | 88,9% |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21+ 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | % | 6,6 | 7,4 | 7,3 | 101,4% |

Justificación de Logros / No Logros

- El año 2003 se obtuvo mayores ingresos por  venta de activos físicos que los comprometidos en el presupuesto, en cambio la situación 2002 fue inversa.

Cumplimiento de los compromisos institucionales

### Informe de Programación Gubernamental

Informe de Programación Gubernamental

Los compromisos de la Programación Gubernamental son compromisos a nivel secorial, los relacionados tuvieron los siguientes resultados.

| Objetivo | Producto estratégico al que se vincula | Observación |
| --- | --- | --- |
| Priorizar la focalización de las acciones y la inversión sectorial, preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes, sin disminuir la oferta a los otros grupos demandantes del sector. | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas Habitacionales | Un compromiso relacionado. Los primeros semestres avances medio a alto llegando a fin de año al cumplimiento del compromiso. |
| Avanzar en la intervención de los asentamientos del programa Chile Barrio. | Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio | 5 compromisos relacionados. Llegando a fin de año al cumplimiento de todos ellos. |
| Disminuir el Déficit Habitacional a través de la generación de proyectos habitacionales integrales y la entrega de soluciones habitacionales.. | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas Habitacionales | 2 compromisos relacionados. Los primeros semestres avances medio a alto llegando a fin de año a un cumplimiento alto de uno de ellos y el otro cumplido. |
| Generar intervenciones que disminuyan el déficit urbano, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en Áreas Patrimoniales | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos | 5 compromisos relacionados. Los primeros semestres los avances de los compromisos fue medio a alto llegando a fin de año a un cumplimiento alto de 3 de ellos y los otros cumplido. |

“Los Compromisos de Programación Gubermanetal verlos en el Balance de Gestión Intergral Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo”

Ver información complementaria en anexo “Programación Gubernamental”.

### Informe de cumplimiento de los compromisos de los programas Evaluados

PROGRAMAS EVALUADOS

Los compromisos de los Programas Evaluados son compromisos a nivel secorial, los programas evaluados han tenido lossiguientes avances:

Programa Evaluado: Programa Asistencia Técnica (PAT)		-	Año Evaluación: 2002

- Avances: Los avances del programa en relación a las recomendaciones de la evaluación han sido el rediseño del programa; se incorporaron cambios en el proceso de postulación y selección de beneficiarios de los programas de subsidio rural y de vivienda progresiva que apuntan a otorgar subsidios sólo a familias con soluciones viables y factibles técnica y económicamente; se ha incluido en el  programa la calificación de los subsidiados en la región; se ha avanzado en la elaboración de planes nomitoreo, evaluación y calificación  a prestadores de servicio de asistencia técnica; se ha avanzado en estrategias regionales del programa; se ha avanzado en el reforzamiento de las unidades regionales de Asistencia Técnica.

Programa Evaluado: Programa Chile Barrio			-	Año Evaluación: 2002

- Avances: Los avances del programa en relación a las recomendaciones de la evaluación han sido en materia del seguimiento y evaluación del programa aún cuando quedan temas pendientes; disponer de líneas presupuestarias  propias para el programa; fortalecimiento de la capacitación y los equipos de trabajo a nivel regional y avances en el desarrollo de criterios de intervención social.

Programa Evaluado: Equipamiento Comunitario(PEC)		-	Año Evaluación: 2001

- Avances: Los avances del programa en relación a las recomendaciones de la evaluación han sido alinear al programa al programa de vivienda que actualmente se aplica; se definió tipología de equipamiento básico mínimo para los conjuntos nuevos de vivienda y se definió un valor referencial de costo de equipamiento por vivienda; se avanzó en el tamaño de los conjuntos, privilegiando la escala vecinal para responder al objetivo de constituir barrios.

Programa Evaluado: Viviendas Básicas SERVIU			-	Año Evaluación: 2000

- Avances: Se hace presente que el programa Vivienda Básica SERVIU se dejó de aplicar desde el año  2001, por lo que los avances a mostrar corresponden un tema pendiente en ésta materia, que tiene relación con la Recuperación de aportes reembolsables de empresas sanitarias, donde se están determinando los montos en las regiones y aquellos en que se ha detectado se han iniciado las gestiones para su recuperación.

Ver información complementaria en anexo “Informe de Cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados”.

Avances en materias de Gestión

### Cumplimientos del PMG

6 de los 13 SERVIU obtuvieron un cumplimiento igual o mayor al 90% de los cuales los SERVIU de la IV y VIII región cumplieron su PMG en un 100%, el resto de los SERVIU obtuvieron un cumplimiento sobre el 75% y bajo el 90%.

| Sistemas | Avances |
| --- | --- |
| Capacitación | Los Comité Bipartito de capacitación se encuentran en pleno funcionando tanto en la Subsecretaría como en las SEREMI , desempeñando todas las funciones definidas y se ejecuta oportunamente el plan anual de capacitación permitiendo a los funcionarios desarrollar competencias y mejorar el desempeño de sus áreas de trabajo. |
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Los Comité Bipartito se encuentran en pleno funcionando tanto en la Subsecretaría como en las SEREMI , desempeñando todas las funciones definidas y se ejecuta oportunamente el plan anual de prevención de riesgos y mejoramiento de ambientes de trabajo, formalizando y fortaleciendo los procesos asociados a los mejoramientos de ambiente de trabajo. Se debe fortalecer el trabajo de 2 SERVIU en este sisterma. |
| Evaluación de Desempeño | Se ha mejorado los procesos de evaluación del desempeño , contando con un sistema de evaluación objetivo, trasparente e informado. Se debe fortalecer el trabajo de 3 SERVIU en este sisterma. |
| Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS | Se cuenta con una OIRS establecida, funcionado y operando en forma integral con los dispositivos de información y comunicación que cuenta la institución, avanzando en el acceso oportuno a la información y el ejercicio de los derechos ciudadanos. |
| Simplificación de Tramites | Se ha avanzado en la incorporación de tecnologías de información y comunicación para desarrollar trámites en líneas en beneficio de los usuarios y otros servicios. |
| Planificación / Control de Gestión | Esta área presenta una mayor debilidad, se deben fortalecer y generar instrumentos de apoyo a la toma de desición, principalmente desarrollar herramientas computaciones de apoyo a esta área. Si se ha avanzado en los procesos de planificación y se han presentando indicadores de desempeño en el proceso presupuestario por los SERVIU. Se debe fortalecer el trabajo de 9 SERVIU en este sisterma. |
| Auditoria Interna | Se han creado y fortalecido las unidades auditoras tanto ten la Subsecretaría como las SEREMI, las que han desarrollado en forma permanente y continua auditorias de carácter general, estratégicos, fundamentalmente preventivas y de apoyo a la gestión institucional y regional. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | La Subsecretaría como sus SEREMI han incorporado plenamente a la plataforma de Compras Chile del Estado disponiendo de información oportuna y de calidad disponible en el sistema de Compras Chile. Se debe fortalecer el trabajo de 2 SERVIU en este sisterma. |
| Administración Financiero-Contable | Se han mejorados los procesos de Administración Financiero-Contable, disponiendo oportunamente de la información financiera y presupuestaria con la calidad y pertinencia que se solicita. |
| Enfoque de Género | Se está avanzando en mejorar los procesos que promueven e incorporan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. |

Ver información complementaria en anexo “Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2003”.

Ver información complementaria en anexo “Indicadores de Gestión de Recursos Humanos”.

Proyectos de Ley

| Proyecto de Ley |  | N° y fecha de Ingreso |  | Objetivo de la iniciativa |  | Beneficiarios directos |  | Estado de su tramitación al 31.12.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mensaje 4-349. | 18.06.2003 |  | Modifica la Ley N° 19.525 que regula sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias (Boletín 3264-09) |  | Los habitantes de ciudades ¿ |  | En tramitación |  |
| Mensaje 66-350. | 18.11.2003 |  | Modifica normas del D.F.L. N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativas a la Calidad de la Construcción. (Boletín N° 3418-14) |  | Los compradores de viviendas nuevas. |  | En tramitación |  |
| Mensaje 609-348. | 3.06.2003 |  | Modifica el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo la caducidad de Declaratoria de Utilidad Pública contenida en los planos reguladores. (Boletín 3247-14) |  | Lsos afectados por declaratorias de utilidad pública |  | En tramitación |  |

Nota: Las leyes son tramitadas centralizadamente en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

4. Desafíos 2004

DESAFIOS 2004 SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN

- Avanzar en la consolidación del Programa Chile Barrio.

Compromisos y Desafíos:

- Alcanzar a lo menos un 70% de avance del programa, expresado en el total de familias que han superado su precariedad habitacional, siendo la meta 2004 egresar más de 19.000 familias.

- Dar cumplimiento al programa de inversiones en infraestructura contemplado para el año 2004.

- Continuar la ejecución del programa “Un Barrio para mi familia”, atendiendo a 19.000 familias durante el año 2004.

- Dar inicio a proyectos del Programa Mejoramiento de Barrios desde fase de aprobación (RS) en adelante, correspondiente a 15.000 soluciones del Programa de PMB año 2004.

- Avanzar en la intervención de San Pedro de la Costa, Concepción y Talcahuano. Resolver el tema habitacional en el año 2004 de 1.250 familias y dar apoyo social, educacional, de capacitación y de fomento productivo. (De las 3.300 viviendas del Proyecto San Pedro de la  Costa 1.250 se contrataron el año 2003 y se entregaran el 2004, 941 se contrataran el año 2004 y 1.109 se contrataran durante el año 2005).

- Disminuir el déficit habitacional, priorizando la focalización de la inversión  preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes.

Compromisos y Desafíos:

- Focalización del gasto en los sectores más pobres del país, con más de un 70% del Programa Habitacional. Esto significa una inversión de más de 11.000.000 UF que involucra aproximadamente 50.000 soluciones habitacionales.

- Asegurar la contratación y entrega de subsidios de 25.000 unidades (programa Vivienda Social Dinámica sin deuda y Fondo Concursable)  dirigidas a sectores indigentes y pobres no solventes.

- Además, dar cumplimiento al Programa Habitacional 2004 que contempla aproximadamente 105.000 soluciones habitacionales entre subsidios y viviendas con una inversión de más de 18.000.000 UF.

- Mejorar la calidad de vida de las ciudades, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo en valor las áreas patrimoniales.

Compromisos y Desafíos:

- Avanzar con el Programa Bicentenario 2002–2010. Ejecutar el programa de Bicentenario en distintas fases de desarrollo de contempla 44 proyectos y/o estudios  (vialidad urbana y de espacios públicos), con inversión sectorial.

- Ejecutar el programa de Espacios Públicos en áreas Patrimoniales, en sus distintas fases de desarrollo, conformado por 65 proyectos y/o estudios.

- Ejecutar el programa de Vialidad Urbana, en sus distintas fases de desarrollo, conformado por 41 proyectos y/o estudios.

- Ejecutar 285 km. de nuevos pavimentos del Programa Pavimentos Participativos.

- Avanzar en la ejecución del Proyecto Transantiago con la ejecución de más de 300 expropiaciones, obras civiles Corredor Pajaritos, Mantención vial Alameda y ejes prioritarios, 8 estaciones trasbordo Alameda, Providencia y Apoquindo.

Anexos

- Programación Gubernamental

- Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

- Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

- Transferencias Corrientes

- Iniciativas de Inversión

- Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 1: Programación Gubernamental

Los compromisos relacionados con la gestión de los SERVIU tuvieron los siguientes resultados:

| Objetivo | Producto | Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorizar la focalización de las acciones y la inversión sectorial, preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes, sin disminuir la oferta a los otros grupos demandantes del sector. | Contratación de obras y Llamado a Postulación a Subsidios (recursos del programa habitacional 2003 focalizados en un 65,0%, para proveer 52.384 soluciones habitacionales, destinadas a la población objetivo del 1 al 3 decil, correspondientes a los programa Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios, Vivienda Social Dinámica sin Deuda, Subsidio Rural y Subsidio Soluciones Progresivas. | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas Habitacionales | 1º Trimestre: MEDIO 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Disminuir el Déficit Habitacional a través de la generación de proyectos habitacionales integrales y la entrega de soluciones habitacionales. (ANTES: Aportar a la activación económica y a la generación de empleo en el sector construcción). | Ejecución del 100% del Programa Habitacional 2003, con la contratación de viviendas y Llamado a postulación a subsidios para un total de 98.485 soluciones habitacionales (Recursos del programa habitacional 2003) | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas Habitacionales | 1º Trimestre: MEDIO 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: ALTO |
| Aportar a la activación económica y a la generación de empleo en el sector construcción. | Generación de 74.455 Hombre /mes promedio anual de empleos para el año 2003. | Definición y Orientaciones Sectoriales | 1º Trimestre: MEDIO 2º Trimestre: ALTO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Generar intervenciones que disminuyan el déficit urbano, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en Áreas Patrimoniales | Ejecutar el 100% del Programa Pavimentos Participativos con 314 Km. de Pavimentos construidos | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos | 1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: ALTO |
| Generar intervenciones que disminuyan el déficit urbano, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en Áreas Patrimoniales | Ejecutar el Programa de Espacios Públicos en áreas Patrimoniales, conformado por una cartera de 50 proyectos (5 de arrastre y 45 nuevos). 17 proyectos terminados y 33 proyectos en ejecución al 31 de diciembre. | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos | 1º Trimestre: BAJO 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: MEDIO 4º Trimestre: ALTO |
| Generar intervenciones que disminuyan el déficit urbano, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en Áreas Patrimoniales | Identificación de zonas e inmuebles de Conservación histórica en seis comunas. | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos | 1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: INCUMPLIDO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Generar intervenciones que disminuyan el déficit urbano, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en Áreas Patrimoniales | Avanzar en el Programa Bicentenario 2002-2010, con la ejecución de 35 proyectos durante el 2003, con inversión sectorial, de un total de 71 iniciativas que se encuentran en sus diferentes etapas de intervención a lo largo de todo el País Algunos proyectos relevantes a desarrollar: Anillo Metropolitano – Santiago; Portal Bicentenario – Santiago; Costanera Coquimbo ; Circunvalación Av. Eduardo Frei - Puntas Arenas | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos | 1º Trimestre: ALTO 2º Trimestre: ALTO 3º Trimestre: MEDIO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Generar intervenciones que disminuyan el déficit urbano, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en Áreas Patrimoniales | Ejecución del Programa Vialidad Urbana, mediante la realización de 15 Estudios técnicos; 19 Proyectos Intervenidos y 3 Proyectos Terminados | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos | 1º Trimestre: BAJO 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: ALTO |
| Avanzar en la intervención de los asentamientos del programa Chile Barrio. | Egresar 7.735 familias, aumentando a un total de 48.206 familias egresadas a diciembre del 2003. | Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio | 1º Trimestre: ALTO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Avanzar en la intervención de los asentamientos del programa Chile Barrio. | Transferir el 100% de los fondos contemplados en la Ley de Presupuesto 2003 a los Gobiernos Regionales y/o Municipales (subtítulo 31, ítem 89) | Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio | 1º Trimestre: BAJO 2º Trimestre: BAJO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Avanzar en la intervención de los asentamientos del programa Chile Barrio. | Inicio de soluciones desde fase de licitación en adelante correspondiente a 15.000 soluciones del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional. | Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio | 1º Trimestre: NO EVALUA 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Avanzar en la intervención de los asentamientos del programa Chile Barrio. | Terminar la ejecución de 58 proyectos sociales nacionales correspondientes al Programa Un Barrio para mi Familia. que se iniciaron durante el último trimestre del año 2002. | Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio | 1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Avanzar en la intervención de los asentamientos del programa Chile Barrio. | Iniciar ejecución de 80 nuevos proyectos sociales. correspondientes al Programa Un Barrio para mi Familia del año 2003 | Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio | 1º Trimestre: INCUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO |

Anexo 2: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas Evaluados

| Programa/ Institución: | Viviendas básicas |
| --- | --- |
| Año Evaluación: | 2000 |

| Compromiso | Cumplimiento |
| --- | --- |
| Mejoramiento del proceso de planificación y programación del Programa. Se levantará una propuesta de diseño de mecanismos para mejorar la planificación y programación Esta propuesta será presentada a DIPRES. | El proceso de formación de estrategia es bastante más difícil de normalizar y aprehender. Con ese considerando, el Minvu ha considerado, la estrategia ministerial, como un concepto multidimensional que abarca la totalidad de actividades de la organización y da un sentido de dirección, unidad y propósito al quehacer de la Institución, facilitando los cambios internos que el ambiente externo induce. Se ha conceptualizado un modelo empírico que recoge las cinco principales etapas de la acción ministerial, etapas que se complementar y suplementar entre sí, para generar la respuesta institucional a las demandas tanto de nuestro usuarios como del Gobierno Central. Esta son Planificación Estrategia; Presupuestación, Programación Operativa, Ejecución y Control; Evaluación y Cierre. Del ciclo se han desarrollo 3 fases : Programación Operativa; Planificación Estratégica; Formulación Presupuestaria 2003. La estrategia, su concepción y aplicación dentro del Minvu ha provisto de un sentido y búsqueda de resultados de largo plazo; como un modelo que da coherencia, unidad e integridad a las decisiones de la Institución, que la atraviesan en todas direcciones y enriquecen el total de decisiones asociadas a la inversión ministerial, y no tan sólo a un determinado programa, como podría ser Viviendas Básicas. Esta en procesos de Evaluación la Programación Operativa del total de la inversión Minvu para la ejecución 2002 y se Evaluará los resultados del procesos de la discusión de las Ley de Presupuesto del Minvu 2003. Junio 2003: Planificación Estratégica: En el año 2003 se han tenido algunos avances, sobre todo en lo que dice relación con el alineamiento entre los objetivos y metas para el periodo, en concordancia con el mensaje del 21 de mayo del 2003 y las prioridades presupuestarias 2004, reflejadas en el anteproyecto en discusión. Proceso: Este año se inició Planificación y discusión pptaria. con visitas a regiones, continuando con las mesas de negociación en Santiago y posteriormente la consolidación de lo anterior en sucesivas reuniones de trabajo que tuvieron como resultado un Proyecto de ppto. que aunque restrictivo, recoge las principales prioridades expresadas por las autoridades y lo solicitado por las regiones. Si lo comparamos con el año 2002, el proceso ha sido más ordenado y con menos conflictivo que el anterior, con más análisis de las cifras y menos observaciones de las regiones, lo que es un buen indicador. Programación: Se hace presente el avance cualitativo que han tenido nuestros convenios de desempeño interno comprometidos por los distintos directivos, los que son consistentes y coherentes con las prioridades programáticas del sector. Para lograr comprometer las distintas metas, se avanzó en la fase de Programación Operativa, donde se programaron las grandes líneas de inversión del año 2003 tanto física como financiera a nivel regional, estando ambos conceptos vinculados, en algunos casos logrando programar a nivel comunal. Seguimiento: Se ha avanzado en la generación de informes de gestión (internos y externos), que apuntan al seguimiento y evaluación de las distintas líneas inversoras que son utilizados por las autoridades ministeriales. El seguimiento de las obras es llevado por las divisiones, apoyando a futuro por el Sistema de Obras que se encuentra en su fase final de validación del diseño. |
| Recuperación de aportes reembolsables de empresas sanitarias. Sobre la base de un estudio se propondrá una Política para la recuperación de aportes reembolsables de empresas Sanitarias | En el año 2003 se realizó el estudio “Análisis Procedimiento y Cálculo para la recuperación de aportes de financiamiento reembolsable Minvu”. Una vez revisado los resultados del estudio, se constata diferencias importantes en la base de información para la determinación de los montos recuperables. A partir de dicha constatación se ha iniciado una línea de trabajo con las regiones de validación de la información de los datos aportados. A partir de dicho análisis se están determinando los montos y aquellos en que se ha detectado se han iniciado las gestiones para su recuperación A la fecha se han concretado acuerdos con las sanitarias en las regiones I y II. Respecto de la I Región el monto ya negociado con ESSAT es de MM$3.280. Respecto de la II Región las negociaciones han determinado un monto de MM$ 459 con ESSAN. |

| Programa/ Institución: | Equipamiento Comunitario. (PEC) |
| --- | --- |
| Año Evaluación: | 2001 |

| Compromiso | Cumplimiento |
| --- | --- |
| Informe con resultados de la aplicación del programa. | Como resultado de la aplicación del Programa “Vida en Comunidad” en el año 2003, podemos decir que este programa de habilitación social desarrolló una estrategia de intervención social común para los distintos programas de vivienda social actualmente existente. Este aborda el proceso de instalación de las familias en su nueva vivienda y barrio, facilitando su vinculación a la red social de bienes y servicios a los que tiene acceso, apoyando el desarrollo de la vida comunitaria y fortaleciendo la organización social. El Programa se desarrolló a través de: -Contratación de Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica externos conformados por equipos multidisciplinarios. -Asesoría directa a familias beneficiarias por un período de 8 meses desde la publicación de la nómina de selección. -Metodología de trabajo que rescate el proceso de implementación del programa de acuerdo a las características, necesidades y expectativas de cada conjunto habitacional o asentamiento. -Asistencia Técnica a las familias por áreas de servicios con productos específicos y etapas de trabajo: Asistencia Social y Fortalecimiento Organizacional, Asistencia Técnico Constructiva y Asistencia Técnico Legal. Se hace presente que en forma paralela durante el 2003 se ejecuto un programa con similares objetivos y metodología llamado “Un Barrio para mi familia”, el cual durante el 2003 atendió en su totalidad a 9.154 familias correspondientes a 79 asentamientos ubicados en 11 regiones del país. |

| Programa/ Institución: | Programa Chile Barrio |
| --- | --- |
| Año Evaluación: | 2002 |

| Compromiso | Cumplimiento |
| --- | --- |
| 1. Definir y remitir informe que contenga las variables relevantes de las condiciones sociales y laborales de los beneficiarios de los asentamientos obtenidas de la línea base y los indicadores para medir los avances en el ámbito de producto y resultado intermedio y final del propósito del Programa ChileBarrio. | Se elaboró propuesta de intervención contenida en documento “Programa de Asistencia Técnica para la Habilitación Social”, la cual pretende desarrollar una estrategia de intervención social común para los distintos programas de vivienda social actualmente existentes. Un programa por el esta estrategia operará será “Un Barrio para mi Familia”, dirigido a su universo de familias beneficiadas del campamentos y asentamientos irregulares de Chile Barrio. El programa contiene la Matriz de Marco Lógico con variables relevantes e indicadores de evaluación del programa. Las condiciones mínimas del programa Un Barrio para mi Familia” son: a)Dinámica Comunitaria, b)Identificación, c)Salud, d)Educación, e)Trabajo e Ingreso y f)Habilitación. |
| 1. Remitir a la DIPRES Informe Ejecutivo del Plan Nacional de Intervención e Inversión en el área socio laboral del Programa Chile Barrio. | Se elaboró documento “Plan Nacional de Intervención Social. Documento Base de Trabajo”. La actual estrategia de intervención está centrado fundamentalmente en el aspecto social a través del programa “Un Barrio para mi Familia” . El Programa no puede responder a objetivos en el ámbito laboral. No existen productos comprometidos como fruto de la intervención en el ámbito laboral por exceder las capacidades actuales del programa. |
| 2. Elaborar y remitir informe de gestión y resultados operacionales que de cuenta de la implementación y funcionamiento del Plan Nacional de Intervención propuesto. | dic 2002: Se elaboró informe de gestión y resultados operacionales del Plan Nacional de Intervención, el cual fue remitido a la DIPRES en el mes de diciembre del 2002. Junio 2003: Se ha implementado la modalidad de “Intervención Comunitaria” como estrategia de trabajo conjunta con FOSIS y PRODEMU. Dic 2003: Para el período 2002-2003 se atendieron 23.222 familias de las cuales 15.483 corresponden al programa “Un Barrio para mi Familia”.Se alcanzaron plenamente los objetivos trabajando en los siguientes ámbitos de desarrollo: Fortalecimiento de la Organización y crecimiento de nuevas organizaciones sociales; vinculación a la redes sociales; desarrollo de proyectos comunitarios autogestionados. |
| 3. Entregar a Dipres, resumen ejecutivo del informe de diagnósticos de procesos internos de la operación del Programa Chile Barrio. | dic 2002: Se elaboró documento “Apoyo a la Gestión del Programa Chile Barrio. Sistematización de Procesos más Relevantes, Diseño de Herramientas de Apoyo a la Gestión”, el cual se remitirá al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES. Dic 2003: A partir del estudio realizado se elaboró sistema de seguimiento de proyectos destinados a mejorar la gestión de ejecución de plazos de las obras comprometidas con egresos de familias en cada año. Los aspectos más importantes y procesos están contenidos en el documento generado pro el Sistema de Seguimiento de Proyectos vía Intranet Chile Barrio. |
| 2. Presentar Matriz de Marco Lógico definitiva concordada con la DIPRES y la definición de indicadores con la cuantificación de aquellos que sean medibles. | Se elaboraron términos de referencia para la ejecución del estudio de Evaluación de Impacto del Programa Chile Barrio. |
| 2. Enviar Términos Técnicos de Referencia del Estudio de evaluación de Impacto del Programa ChileBarrio. | Se elaboraron términos de referencia para la ejecución del estudio de Evaluación de Impacto del Programa Chile Barrio. |
| 1. Relanzar las Mesas Técnicas sociales a nivel central, y regional para establecer mecanismos de coordinación que garanticen el compromisos de los organismos sectoriales del ámbito social y laboral con el programa. | dic 2002: La coordinadora nacional del área social, en el año 2002 realizó visitas regionales para establecer mecanismos de coordinación. junio 2003: En elaboración informe que señale los mecanismos que garantizarán los compromisos de los organismos sectoriales en la intervención socio-laboral. Dic 2003: De acuerdo a lo dispuesto en las Orientaciones Generales del Programa Chile Barrio del D.S. Nº 33/98 (V. y U). Las mesas técnicas regionales son convocadas por los Gobiernos Regionales. El trabajo específico que realizan estas mesas está centrado en la ejecución del programa “Un Barrio para mi Familia”.Los mecanismos que garantizan los compromisos de los organismos sectoriales en la intervención, están dados por las actas de las sesiones de Directorio del Programa. El cumplimiento de objetivos del área social está dado fundamentalmente por el Programa Un Barrio para mi Familia. Fosis aporta recursos anualmente, es el administrador de los recursos y Prodemu el ejecutor del Programa. |
| 2. Formular un plan de iniciativas de destinadas a Promover la implementación de las Mesas Técnicas Comunales. | No se ejecutará plan de iniciativas destinadas a promover las mesas técnicas. Se solicita modificar compromiso puesto que el trabajo en el área que desarrollan las instituciones del programa (CHB, FOSIS, PRODEMU, Municipios) se ha canalizado a través de los programas “Un Barrio para mi Familia” en el ámbito comunitario y “Chile Solidario” en la habilitación social. |
| 3. Presentación de informe de resultados del funcionamiento de las Mesas Técnicas Nacional y Regional en su labor de coordinación de las acciones en el plano socio laboral del programa. | Se han promovido acciones en el ámbito comunitario únicamente, debido a compromisos derivados del programa “Un Barrio para mi Familia” Se solicita remplazar compromiso de informe indicado por informe de ejecución del programa “Un Barrio para mi Familia”. |
| 1. Desarrollar una propuesta preliminar de los productos a considerar para definir la situación de egreso social de las asentamientos. | Cambio de enfoque respecto a la variable resultado: variable familias y no asentamientos. Se han alcanzado las metas propuestas en nº de familias con soluciones habitacionales y familias atendidas en el área social. - 14.404 familias egresadas año 2003, acumulando un total de 55.069 familias egresadas.- Para el período 2002-2003 se atendieron 23.222 familias de las cuales 15.483 corresponden al programa “Un Barrio para mi Familia”. |
| 1. La Dirección Ejecutiva propondrá al Directorio Nacional el análisis y definición de la pertinencia del componente fortalecimiento institucional es parte de los productos del programa. | En reunión de Directorio Nacional de marzo del 2003, se acuerda incorporar la discusión acerca de la necesidad de mantener el componente fortalecimiento institucional en próxima reunión de Directorio. (Acta de reunión N° 29 del 13.03.2003 del Directorio Nacional de Chile Barrio). Dic 2003: Se ha decidido excluir este componente Se corrigió la matriz de marco lógico del programa, según se informó a la División de Evaluación de Gestión de DIPRES según oficio Nº 1255 de fecha 5 de diciembre de 2003. |
| 1. Entregar informe ejecutivo sobre los resultados de la Jornada Nacional de Capacitación de profesionales SDB. | Realización de jornada de capacitación del 25 al 27 de noviembre del 2002, donde se elaboró informe “Resultados Jornada Nacional de Capacitación 2002”, el cual se remitirá al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES. Dic 2003: Se informa de las actividades realizadas en dicha jornada y principales conclusiones. |
| 1. Entregar antecedentes y evaluación de los resultados de la capacitación ejecutada durante el año 2002. | En el mes de octubre del 2002 se realizó Jornada Secretarios Técnicos; en noviembre del 2002 se realizó Jornada Nacional y entre los meses de mayo y octubre se realizaron visitas regionales. En cada uno de estos eventos se elaboró un informe ”, los cuales serán remitidos al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES. |
| 2. Formular programa de capacitación 2003 y acordar su implementación con el MINVU, según disponibilidad de recursos. Presentación de informe con el diseño del programa de capacitación. | dic 2002: Se trabajó en la formulación de Objetivos de Capacitación Profesionales Chile Barrio 2003.En el proceso de formulación presupuestaria 2003, no se aceptó, por parte de la DIPRES, incorporar modificaciones al subtítulo 25, esto significa incluir en este subtitulo recursos para capacitación. Por lo que no se ha podido establecer la formula de financiamiento, para desarrollar actividades de capacitación, dado las restricciones de gasto impuesta al subtítulo 25 del Programa Chile Barrio. junio 2003: Se formuló propuesta de financiamiento para la ejecución de actividades de capacitación en el año 2004. Durante el año 2003 no se ejecutarán actividades de capacitación. dic 2003: Presupuesto 2004 Ministerio de Vivienda y Urbanismo Subsecretaría de vivienda y Urbanismo. Programa Chile Barrio, para el año 2004 que ascienden a M$32.802El Informe de las actividades de capacitación queda supeditado a informe de Gestión año 2004 del programa, dirigida al Directorio Chile Barrio, en que se da cuenta de la ejecución presupuestaria y actividades desarrolladas en el año. |
| Analizar la pertinencia de incorporar particularidades en la intervención del programa para los asentamientos rurales. | Se analizando tema de incorporar particularidades en la intervención del programa para los asentamientos rurales. La intervención en el ámbito rural está sujeta a las disposiciones reglamentarias de aplicación de(los) subsidio(s) por parte del MINVU y de los PMB de la SUBDERE. De acuerdo a este marco regulatorio se han implementado diseños constructivos según las particularidades de cada región de acuerdo a los programas aprobados por los Comité Regionales Se adjuntan experiencias de diseño en Asentamientos Rurales de la III Y IV Región. |

| Programa /Institución: | Programa Asistencia Técnica (PAT) |
| --- | --- |
| Año Evaluación: | 2002 |

| Compromiso | Cumplimiento |
| --- | --- |
| Seguimiento de los beneficiarios de Asistencia Técnica. Elaborar Informe de resultados del procesamiento de las Fichas que da cuenta de la no aplicación del subsidio a nivel nacional. | Sistematización de informes trimestrales de regiones con información para el monitoreo de contratos vigentes de asistencia técnica. |
| Traspaso de responsabilidad de monitoreo y fiscalización a los prestadores de asistencia técnica. Evaluar los resultados logrados a través de la estrategia de traspaso de responsabilidades. | Desde el nivel central se ha instruido a regiones en la necesidad de traspasar funciones de monitoreo de la asistencia técnica a las delegaciones. |
| Traspaso de responsabilidad de monitoreo y fiscalización a los prestadores de asistencia técnica. Diseñar y aplicar una fase piloto de operación de sistema electrónico de monitoreo de contratos de asistencia técnica por un periodo de al menos un año. Este compromiso, si bien está condicionado a la asignación y disponibilidad de presupuesto sectorial, hoy existe como propuesta y en aplicación actual, con un alto grado de certeza sobre su aplicación en la IX región del país un sistema de monitoreo electrónico de contratos de AT. | Durante el año 2003 se trabajó con la División de Informática del MINVU en el diseño del Programa Computacional para el monitoreo de contratos de Asistencia Técnica. Asimismo, se realizó una video conferencia para presentar el sistema a las regiones y recoger su observaciones al mismo. La implementación de este Programa es actualmente un Compromiso del Convenio Colectivo del MINVU año 2004. |
| Incorporar y sancionar en el Reglamento del Registro Nacional de Consultores Minvu, la aplicación de una nueva ficha de evaluación de los prestadores de servicios de asistencia técnica. | Se elaboró ficha e evaluación de P.S.A.T. y se envió al Registro Nacional de Consultores del MINVU como propuesta para la modificación del Reglamento de consultores vigente. Propuesta de modificación del Registro Nacional de Consultores incluye ficha de calificación. Adicionalmente, en Ficha calidad Técnica de la Vivienda (encuestador SERVIU), se considera la evaluación al Prestador por parte del SERVIU. DIC 2003: La Unidad de Asistencia Técnica envió propuesta de Rubro de Asistencia Técnica y un Sistema de Calificación de Prestadores de Asistencia Técnica para que sean incorporados por el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU. Asimismo, se reiteró a las regiones la instrucción de cumplir con la aplicación de la ficha de evaluación de todos los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica. |
| Sistematizar e incorporar estas evaluaciones en el sistema informático de los Registros Nacionales de Consultores, ello para la especialidad que constituyen los servicios de asistencia técnica, sujeto a disposiciones técnicas informáticas y disponibilidad presupuestaria pertinentes. | Se elaboró ficha e evaluación de P.S.A.T. y se envió al Registro Nacional de Consultores del MINVU como propuesta para la modificación del Reglamento de consultores vigente. Propuesta de modificación del Registro Nacional de Consultores incluye ficha de calificación. Adicionalmente, en Ficha calidad Técnica de la Vivienda (encuestador SERVIU), se considera la evaluación al Prestador por parte del SERVIU. Luego La Unidad de Asistencia Técnica envió propuesta de Rubro de Asistencia Técnica y un Sistema de Calificación de Prestadores de Asistencia Técnica para que sean incorporados por el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU. Asimismo, se reiteró a las regiones la instrucción de cumplir con la aplicación de la ficha de evaluación de todos los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica. |
| Generar informe de resultados de la realización de la capacitación ejecutada a los Prestadores de AT. | Se implementó Plan de Capacitación para Prestadores de Asistencia Técnica que incluyó: Encuentro Nacional de AT, Jornadas regionales con PSAT y Video Conferencia. |
| Entrega de informe elaborado por la División Técnica (DITEC) del Minvu., que dé cuenta de la aplicación de los servicios de asistencia técnica en forma directa, vale decir por los Serviu del país. El informe cuantificará el volumen de casos a nivel país y los resultados obtenidos v/s la ejecución de las asistencias técnicas a través de prestadores externos. | En el año 2002 no se han registrado casos de aplicación de los servicios de asistencia técnica en forma directa, se están revisando los casos puntuales existentes en años anteriores y se entregará informe en diciembre 2003. dic 2003 Se efectuó un catastro de los casos de asistencia técnica directa efectuados por los SERVIU en todo el país, desde el inicio del Programa, estableciendo la razón por la cual no les fue contratada la AT. Con ello, se logró estimar que los casos de AT directa representan el 0,35% de los casos en el período 1997 a 2003. |

Anexo 3: Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

#### PROGRAMA 01: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN I REGIÓN TARAPACÁ

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 16% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | MENOR | 5% | X |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | ALTA | 14% |  |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  |  | X |  | ALTA | 16% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 8% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 8% |  |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | MENOR | 5% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | ALTA | 14% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MEDIANA | 7% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 95 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Evaluación del Desempeño | Se modifica: Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Auditoría Interna | Se modifica: Cumplirá la función de Auditoria a través de la Unidad de Contraloría Interna Regional. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

PROGRAMA 02: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN II REGIÓN ANTOFAGASTA

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7,5% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 7,5% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% | X |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | MENOR | 5% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 7,5% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7,5% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MENOR | 5% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 85 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Evaluación del Desempeño | Se modifica: Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Auditoría Interna | Se modifica: Cumplirá la función de Auditoria a través de la Unidad de Contraloría Interna Regional. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

PROGRAMA 03: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN III REGIÓN ATACAMA

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 18% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | ALTA | 12% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 8% | X |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 8% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  | X |  | MENOR | 5% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% | X |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 7% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MENOR | 5% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 77 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Evaluación del Desempeño | Se modifica: Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Auditoría Interna | Se modifica: Cumplirá la función de Auditoria a través de la Unidad de Contraloría Interna Regional. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

#### PROGRAMA 04: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IV REGIÓN COQUIMBO

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 18% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 8% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 8% |  |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  |  | X |  | ALTA | 12% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  | X |  | MENOR | 5% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | ALTA | 12% |  |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | ALTA | 18% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 8% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 6% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MENOR | 5% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Evaluación del Desempeño | Se modifica: Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Auditoría Interna | Se modifica: Cumplirá la función de Auditoria a través de la Unidad de Contraloría Interna Regional. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

PROGRAMA 05: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN V REGIÓN VALPARAÍSO

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 14% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | MENOR | 5% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% | X |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  |  | X |  | ALTA | 16% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  | X |  | ALTA | 14% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | ALTA | 16% | X |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 8% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 8% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MENOR | 5% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 77 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Evaluación del Desempeño | Se modifica: Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Auditoría Interna | Se modifica: Cumplirá la función de Auditoria a través de la Unidad de Contraloría Interna Regional. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

PROGRAMA 06: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VI REGIÓN DEL LIBERTADOR  B. O´HIGGINS

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7,5% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | MENOR | 5% |  |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 7,5% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7,5% | X |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | ALTA | 15% | X |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | MENOR | 5% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MEDIANA | 7,5% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 77,5 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Evaluación del Desempeño | Se modifica: Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Auditoría Interna | Se modifica: Cumplirá la función de Auditoria a través de la Unidad de Contraloría Interna Regional. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

PROGRAMA 07: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VII REGIÓN DEL MAULE

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 12% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 10% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | ALTA | 12% |  |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  |  | X |  | ALTA | 12% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  | X |  | MENOR | 5% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 10% | X |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | MENOR | 5% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | ALTA | 12% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | ALTA | 12% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MEDIANA | 10% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 90 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Evaluación del Desempeño | Se modifica: Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Auditoría Interna | Se modifica: Cumplirá la función de Auditoria a través de la Unidad de Contraloría Interna Regional. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

PROGRAMA 08: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VIII REGIÓN DEL BIO BIO

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  |  | X |  | ALTA | 15% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 8% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% |  |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 8% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | MENOR | 5% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MENOR | 5% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Evaluación del Desempeño | Se modifica: Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Auditoría Interna | Se modifica: Cumplirá la función de Auditoria a través de la Unidad de Contraloría Interna Regional. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

PROGRAMA 09: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | MENOR | 5% |  |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  |  | X |  | ALTA | 15% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  | X |  | ALTA | 15% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% | X |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 9% | X |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MENOR | 5% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 76 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Evaluación del Desempeño | Se modifica: Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Auditoría Interna | Se modifica: Cumplirá la función de Auditoria a través de la Unidad de Contraloría Interna Regional. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

PROGRAMA 10: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN X REGIÓN DE LOS LAGOS

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 7% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 8% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% | X |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | MENOR | 5% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 8% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MENOR | 5% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 93 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Evaluación del Desempeño | Se modifica: Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Auditoría Interna | Se modifica: Cumplirá la función de Auditoria a través de la Unidad de Contraloría Interna Regional. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

#### PROGRAMA 11: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XI REGIÓN AYSEN

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 12% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 6% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 6% |  |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  |  | X |  | ALTA | 18% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 9% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | ALTA | 12% | X |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 9% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | ALTA | 18% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | MENOR | 5% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MENOR | 5% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 88 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Evaluación del Desempeño | Se modifica: Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Auditoría Interna | Se modifica: Cumplirá la función de Auditoria a través de la Unidad de Contraloría Interna Regional. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

PROGRAMA 12: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XII REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | MENOR | 5% | X |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 7,5% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7,5% |  |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 7,5% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7,5% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MENOR | 5% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 95 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Evaluación del Desempeño | Se modifica: Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Auditoría Interna | Se modifica: Cumplirá la función de Auditoria a través de la Unidad de Contraloría Interna Regional. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

#### PROGRAMA 13: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  REGIÓN METROPOLITANA

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | MENOR | 5% | X |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  |  | X |  | ALTA | 15% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  | X |  | ALTA | 15% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 8% | X |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | MENOR | 5% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 8% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MEDIANA | 7% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 87 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Evaluación del Desempeño | Se modifica: Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Auditoría Interna | Se modifica: Cumplirá la función de Auditoria a través de la Unidad de Contraloría Interna Regional. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

Anexo 4: Iniciativas de Inversión

| Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado UF (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 UF (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 M$ (4) | Ejecución Año 2003 M$ (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar M$ (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL PROGRAMA HABITACIONAL NACIONAL 2003 |  |  |  | 244.630.336 | 235.626.575 | 96,3% | 9.003.761 |
| APORTES AL SECTOR PRIVADO |  |  |  | 153.339.849 | 147.301.289 | 96,1% | 6.038.560 |
| SUBSIDIOS UNIFICADOS |  |  |  | 19.966.687 | 18.845.432 | 94,4% | 1.121.255 |
| Unificado 1997 | 2.894.550 | 2.112.980 | 73,0% |  | 2.016 |  |  |
| Unificado 1998 | 2.954.590 | 2.076.416 | 70,3% |  | 12.805 |  |  |
| Unificado 1999 | 2.600.290 | 1.802.435 | 69,3% |  | 73.792 |  |  |
| Unificado 2000 | 2.524.330 | 1.767.173 | 70,0% |  | 2.213.652 |  |  |
| Unificado 2001 | 1.833.150 | 1.148.869 | 63% |  | 8.281.843 |  |  |
| Unificado 2002 | 1.247.420 | 491.177 | 39,4% |  | 7.449.214 |  |  |
| Unificado 2003 | 912.430 | 47.857 | 5,2% |  | 812.110 |  |  |
| SUBSIDIOS RURALES |  |  |  | 30.666.112 | 30.282.964 | 98,8% | 383.148 |
| Rural 1995 | 1.043.990 | 938.014 | 89,8% |  | 1.841 |  |  |
| Rural 1996 | 1.215.730 | 1.130.297 | 93,0% |  | 0 |  |  |
| Rural 1997 | 1.674.920 | 1.511.178 | 90,2% |  | 300.936 |  |  |
| Rural 1998 | 1.582.360 | 1.250.464 | 79,0% |  | 1.200.613 |  |  |
| Rural 1999 | 1.744.680 | 1.436.229 | 82,3% |  | 1.539.369 |  |  |
| Rural 2000 | 1.798.450 | 1.311.245 | 72,9% |  | 5.422.839 |  |  |
| Rural 2001 | 2.043.950 | 1.142.895 | 55,9% |  | 13.782.086 |  |  |
| Rural 2002 | 2.038.130 | 480.871 | 23,6% |  | 7.744.624 |  |  |
| Rural 2003 | 2.280.715 | 17.159 | 0,8% |  | 290.656 |  |  |
| BASICOS DE G. PRIVADA |  |  |  | 23.551.026 | 23.364.104 | 99,2% | 186.922 |
| Básicos 1996 | 1.013.080 | 642.017 | 63,4% |  | 54.610 |  |  |
| Básicos 1997 | 1.046.520 | 552.886 | 52,8% |  | 2.382 |  |  |
| Básicos 1998 | 888.800 | 627.962 | 70,7% |  | 71.128 |  |  |
| Básicos 1999 | 951.690 | 718.478 | 75,5% |  | 532.177 |  |  |
| Básicos 2000 | 1.063.270 | 790.072 | 74,3% |  | 1.360.214 |  |  |
| Básicos 2001 | 1.418.150 | 1.006.061 | 70,9% |  | 6.309.880 |  |  |
| Nueva Básica 2002 | 2.008.445 | 873.854 | 43,5% |  | 11.312.512 |  |  |
| Nueva Básica 2003 | 2.744.610 | 219.435 | 8,0% |  | 3.721.201 |  |  |
| SOLUC. PROGRESIVAS |  |  |  | 22.546.600 | 21.914.427 | 97,2% | 632.173 |
| 1a. Etapa 1994 | 1.168.678 | 955.856 | 81,8% |  | 3.745 |  |  |
| 1a. Etapa 1995 | 841.588 | 740.507 | 88,0% |  | 0 |  |  |
| 1a. Etapa 1996 | 1.381.430 | 1.151.108 | 83,3% |  | 2.608 |  |  |
| 1a. Etapa 1997 | 1.197.952 | 1.023.148 | 85,4% |  | 22.324 |  |  |
| 1a. Etapa 1998 | 1.413.034 | 1.275.562 | 90,3% |  | 405.403 |  |  |
| 1a. Etapa 1999 | 1.441.046 | 1.190.900 | 82,6% |  | 2.029.267 |  |  |
| 1a. Etapa 2000 | 1.415.094 | 1.168.465 | 82,6% |  | 3.739.781 |  |  |
| 1a. Etapa 2001 | 1.462.801 | 851.784 | 58,2% |  | 7.626.181 |  |  |
| 1a. Etapa 2002 | 1.382.063 | 421.070 | 30,5% |  | 7.117.424 |  |  |
| 1a. Etapa 2003 | 1.533.888 | 21.577 | 1,4% |  | 365.920 |  |  |
| 2a. Etapa 1996 | 100.806 | 74.620 | 74,0% |  | 594 |  |  |
| 2a. Etapa 1997 | 50.504 | 40.868 | 80,9% |  | 0 |  |  |
| 2a. Etapa 1998 | 73.498 | 58.321 | 79,4% |  | 6.814 |  |  |
| 2a. Etapa 1999 | 53.763 | 39.146 | 72,8% |  | 29.536 |  |  |
| 2a. Etapa 2000 | 59.154 | 46.587 | 78,8% |  | 182.764 |  |  |
| 2a. Etapa 2001 | 63.712 | 33.777 | 53,0% |  | 249.658 |  |  |
| 2a. Etapa 2002 | 59.048 | 7.950 | 13,5% |  | 131.221 |  |  |
| 2a. Etapa 2003 | 35.106 | 70 | 0,2% |  | 1.187 |  |  |
| SUBSIDIOS ESPECIALES |  |  |  | 23.472.108 | 22.669.805 | 96,6% | 802.303 |
| Programa 1998 | 1.104.000 | 1.079.322 | 97,8% |  | 9.009 |  |  |
| Programa 1999 | 1.055.690 | 1.004.701 | 95,2% |  | 13.595 |  |  |
| Programa 2000 | 1.178.895 | 1.160.274 | 98,4% |  | 412.672 |  |  |
| Programa 2001 | 1.259.152 | 1.141.575 | 90,7% |  | 2.061.676 |  |  |
| Programa 2002 | 2.852.034 | 1.718.323 | 60,2% |  | 17.656.486 |  |  |
| Programa 2003 | 1.306.450 | 148.507 | 11,4% |  | 2.516.367 |  |  |
| FONDO SOLIDARIO |  |  |  | 29.845.716 | 28.603.746 | 95,8% | 1.241.970 |
| Programa Piloto 2001 | 597.655 | 476.856 | 79,8% |  | 4.290.938 |  |  |
| Programa 2002 | 2.055.585 | 1.073.945 | 52,2% |  | 17.123.157 |  |  |
| Programa 2003 | 5.443.842 | 424.002 | 7,8% |  | 7.189.651 |  |  |
| PLAN INTEGRAL REPARACIONES |  |  |  | 3.291.600 | 1.620.811 | 49,2% | 1.670.789 |
| Pte. Alto Quilicura 2001 | 159.937 | 159.937 | 100,0% |  | 0 |  |  |
| Pte. Alto Quilicura 2002 | 326.404 | 122.511 | 37,5% |  | 1.562.751 |  |  |
| Colina 2003 | 160.267 | 3.427 | 2,1% |  | 58.060 |  |  |
| VIVIENDAS SERVIU |  |  |  | 91.290.487 | 88.325.286 | 96,8% | 2.965.201 |
| BASICAS |  |  |  | 89.087.860 | 86.425.906 | 97,0% | 2.661.954 |
| - Viviendas |  |  |  | 80.977.426 | 78.370.427 | 96,8% | 2.606.999 |
| Básicas 1999 | 6.495.245 | 6.495.245 | 100,0% | 549.226 | 546.310 | 99,5% | 2.916 |
| Básicas 2000 | 6.866.026 | 6.866.026 | 100,0% | 2.218.781 | 2.161.105 | 97,4% | 57.676 |
| Básicas 2001 | 6.249.384 | 5.916.750 | 94,7% | 8.764.609 | 7.731.119 | 88,2% | 1.033.490 |
| Básicas Llave en Mano | 807.876 | 807.876 | 100,0% | 2.337.129 | 2.331.685 | 99,8% | 5.444 |
| VSDsD Año 2002 | 1.867.912 | 1.742.117 | 93,3% | 24.420.409 | 23.867.787 | 97,7% | 552.622 |
| VSDsD Año 2003 | 2.033.454 | 315.138 | 15,5% | 5.946.560 | 5.342.734 | 89,8% | 603.826 |
| Fondo Rotatorio 2002 | 2.631.341 | 2.214.566 | 84,2% | 36.740.712 | 36.389.687 | 99,0% | 351.025 |
| - Plan Int. Reparac. |  |  |  | 4.181.677 | 4.171.728 | 99,8% | 9.949 |
| Programa 2001 | 192.683 | 192.683 | 100,0% | 472.253 | 471.513 | 99,8% | 740 |
| Programa 2002 | 456.482 | 305.074 | 66,8% | 3.706.424 | 3.700.215 | 99,8% | 6.209 |
| Programa 2003 | 416.135 | 175 | 0,0% | 3.000 | 0 | 0,0% | 3.000 |
| - Reparaciones |  |  |  | 3.928.757 | 3.883.751 | 98,9% | 45.006 |
| Programa 2001 | 870.642 | 870.642 | 100,0% | 741.057 | 738.794 | 99,7% | 2.263 |
| Programa 2002 | 285.997 | 284.024 | 99,3% | 3.187.700 | 3.144.957 | 98,7% | 42.743 |
| PROGRESIVAS |  |  |  | 49.064 | 45.909 | 93,6% | 3.155 |
| Progresivas 98 | 559.907 | 559.699 | 100,0% | 49.064 | 45.909 | 93,6% | 3.155 |
| Equipamiento Comunitario |  |  |  | 2.153.563 | 1.853.471 | 86,1% | 300.092 |
| Programa 2000 |  |  |  | 193.650 | 192.834 | 99,6% | 816 |
| Programa 2001 |  |  |  | 1.403 | 1.403 | 100,0% | 0 |
| Para VSDsD 2002 | 112.241 | 95.261 | 84,9% | 1.507.221 | 1.405.326 | 93,2% | 101.895 |
| Para VSDsD 2003 | 117.277 | 13.691 | 11,7% | 311.251 | 232.151 | 74,6% | 79.100 |
| Barrio Modelo Reg. VIII | 13.793 | 1.283 | 9,3% | 140.038 | 21.757 | 15,5% | 118.281 |

| Reg | Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.039.363 | 12.039.363 | 100,0% | 3.944.436 | 3.881.418 | 98,4% | 63.018 |
|  | AGUAS LLUVIAS | 1.116.031 | 1.116.031 | 100,0% | 502.573 | 502.571 | 100,0% | 2 |
| VIII | Const. Infraest. Aguas Lluvia Varias Pob. Lebu | 5.844 | 5.844 | 100,0% | 5.845 | 5.844 | 100,0% | 1 |
| XII | Constr. Macroinfraestructura Sanitaria Barrio Isla de Chiloé | 438.648 | 438.648 | 100,0% | 134.235 | 134.234 | 100,0% | 1 |
| XIII | Conservación y Mantención Colectores Aguas Lluvias, Red Secundaria | 300.254 | 300.254 | 100,0% | 161.570 | 161.571 | 100,0% | -1 |
| XIII | Construcción Colector Aguas Lluvias Lo Espejo | 139.653 | 139.653 | 100,0% | 84.030 | 84.029 | 100,0% | 1 |
| XIII | Constr.Red de A. Lluvias de Sector S.Pablo, 2 Etapa | 231.632 | 231.632 | 100,0% | 116.893 | 116.893 | 100,0% | 0 |
|  | MANTENCION | 4.749.920 | 4.749.920 | 100,0% | 897.226 | 894.818 | 99,7% | 2.408 |
| II | Conservación de Vías Urbanas Región II-2002 | 428.227 | 428.227 | 100,0% | 26.810 | 26.810 | 100,0% | 0 |
| V | Construcción Obra de Pavimentación de Emergencia 2002 - V Región | 243.966 | 243.966 | 100,0% | 114.000 | 113.996 | 100,0% | 4 |
| VI | Conserv. Vías Urbanas Región VI año 2002 | 289.919 | 289.919 | 100,0% | 54.018 | 53.975 | 99,9% | 43 |
| VII | Const. Concerv. Vías Prog.2002 VII Región | 275.607 | 275.607 | 100,0% | 2.602 | 2.602 | 100,0% | 0 |
| VIII | Const. Obras Pav. Emergencias Reg.VIII 2002 | 99.404 | 99.404 | 100,0% | 11.123 | 11.123 | 100,0% | 0 |
| X | Conservación Vías Urbanas X Región -2002 | 598.746 | 598.746 | 100,0% | 86.617 | 86.166 | 99,5% | 451 |
| XI | Conservación Calles de Ripio y Hormigón Región XI-2002 | 197.804 | 197.804 | 100,0% | 4.384 | 3.017 | 68,8% | 1.367 |

| Reg | Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI | Reparación Emergencias en Diversos sect. Coyhaique | 39.434 | 39.434 | 100,0% | 4.085 | 3.890 | 95,2% | 195 |
| XI | Reparación Emergencias XI Región 2001 | 36.959 | 36.959 | 100,0% | 23.183 | 23.183 | 100,0% | 0 |
| XIII | Constr. Reparac.Vías Urb.,Emergencias 2000, Reg. Metrop. | 2.892 | 2.892 | 100,0% | 2.900 | 2.892 | 99,7% | 8 |
| XIII | Constr.Conserv.y Reparac. Vías Urbanas 2002 Reg. Metr. | 2.536.962 | 2.536.962 | 100,0% | 567.504 | 567.164 | 99,9% | 340 |
|  | VIALIDAD INTERMEDIA | 5.528.261 | 5.528.261 | 100,0% | 2.247.270 | 2.211.099 | 98,4% | 36.171 |
| II | Const. Ejes Bonilla, entre V. Saavedra y Huamachuco | 151.977 | 151.977 | 100,0% | 7.567 | 7.567 | 100,0% | 0 |
| II | Constr.Cal.-Aceras Eje Quetena E "A. Ercilla-Límite - Urbano" | 231.835 | 231.835 | 100,0% | 230.943 | 230.943 | 100,0% | 0 |
| V | Construcción Pavimentación Avda. Santa Cruz, La Cruz | 405.390 | 405.390 | 100,0% | 40.000 | 30.706 | 76,8% | 9.294 |
| VII | Const.Pavim. Calz. Calle 30 Oriente Talca | 79.508 | 79.508 | 100,0% | 4.083 | 4.083 | 100,0% | 0 |
| VII | Const.Pavim. Calz. Villalba-Pencahue | 20.010 | 20.010 | 100,0% | 1.034 | 1.034 | 100,0% | 0 |
| VII | Const.Pavim. Calz. Esmeralda -San Javier | 24.824 | 24.824 | 100,0% | 2.809 | 2.809 | 100,0% | 0 |
| VII | Constr.Pavimento Calzada calle A.Prat y Otras Linares | 50.923 | 50.923 | 100,0% | 17.991 | 17.991 | 100,0% | 0 |
| VIII | Const. Pav. Puente calle R. Leon Luco Tomé | 173.894 | 173.894 | 100,0% | 63.814 | 63.480 | 99,5% | 334 |
| VIII | Amp. Pav. Calle Felix Eicher | 173.387 | 173.387 | 100,0% | 17.490 | 16.894 | 96,6% | 596 |
| VIII | Const. Pavim. Calle Luis Hermosilla Coihueco | 181.868 | 181.868 | 100,0% | 105.712 | 104.597 | 98,9% | 1.115 |
| VIII | Const. Pavim. Calle Diego de Almagro Chillan | 90.801 | 90.801 | 100,0% | 9.303 | 9.058 | 97,4% | 245 |
| VIII | Const.Pavim.Calle Cruz sector Villarrica, Penco | 110.765 | 110.765 | 100,0% | 72.842 | 72.525 | 99,6% | 317 |
| VIII | Reposic.Puente Vehicular Sector El Sauce Curanilahue | 113.099 | 113.099 | 100,0% | 117.041 | 112.798 | 96,4% | 4.243 |
| VIII | Const.Pavim.Calle Gacitúa y Las Canoa | 95.833 | 95.833 | 100,0% | 79.143 | 79.142 | 100,0% | 1 |
| VIII | Const. Pav. Calle Ibañz del Campo de Lebu | 99.154 | 99.154 | 100,0% | 14.899 | 14.635 | 98,2% | 264 |
| IX | Mej. 1/2 Calzada de Calles Nahuelbuta, Aldunate y Bulnes | 15.392 | 15.392 | 100,0% | 18.594 | 15.392 | 82,8% | 3.202 |
| IX | Construc.Calz.Av. Alonso del Pozao Tolten | 125.173 | 125.173 | 100,0% | 3.003 | 3.000 | 99,9% | 3 |
| IX | Mejor. Calle Hochteter entre P.Valdivia y Av.Argentina | 173.236 | 173.236 | 100,0% | 5.958 | 5.927 | 99,5% | 31 |
| X | Mejoramiento Div. Calle El Mirador Osorno | 89.024 | 89.024 | 100,0% | 9.857 | 10.021 | 101,7% | -164 |
| X | Mejoramiento Calle Mirador Castro | 174.863 | 174.863 | 100,0% | 5.846 | 2.807 | 48,0% | 3.039 |
| XI | Constr. Calzadas HCV calle Agrícola 2 - Coyhaique | 47.506 | 47.506 | 100,0% | 5.457 | 5.430 | 99,5% | 27 |
| XI | Constr. Calzadas HCV Calle Avutardas - Coyhaique | 0 | 0 |  | 2.201 | 0 | 0,0% | 2.201 |
| XI | Const. Pavim. Circuito 12 de Octubre/ Los Coigues | 77.131 | 77.131 | 100,0% | 47.284 | 47.131 | 99,7% | 153 |
| XI | Const. Remodelac. Calle Horn-Coyhaique | 254.581 | 254.581 | 100,0% | 105.603 | 105.602 | 100,0% | 1 |
| XI | Constr. Calzadas HCV Calle Los Fiordos - Coyhaique | 139.852 | 139.852 | 100,0% | 118.131 | 118.131 | 100,0% | 0 |
| XII | Constr. Calzada Sur Avenida Cristóbal Colón, Punta Arenas | 34.486 | 34.486 | 100,0% | 8.951 | 8.951 | 100,0% | 0 |
| XII | Construcción Calle José González | 82.621 | 82.621 | 100,0% | 23.121 | 23.122 | 100,0% | -1 |
| XII | Conservación de Calzadas y Aceras XII Región Año 2002 | 244.079 | 244.079 | 100,0% | 74.240 | 74.239 | 100,0% | 1 |
| XII | Construcción Calle Canal Beagle Segunda Etapa | 72.542 | 72.542 | 100,0% | 19.067 | 19.067 | 100,0% | 0 |
| XIII | Const. Apertura Calle Vicente Perez Rosalez La Reina | 588.791 | 588.791 | 100,0% | 32.355 | 32.305 | 99,8% | 50 |
| XIII | Constr.Calzada Av. Teniente Cruz, Pudahuel | 102.659 | 102.659 | 100,0% | 4.100 | 4.100 | 100,0% | 0 |
| XIII | Constr.Pavimentación Av. José Joaquin Pérez | 430.397 | 430.397 | 100,0% | 373.604 | 362.443 | 97,0% | 11.161 |
| XIII | Constr. Apertura Av.Las Perdices Talinay/José Arrieta | 270.569 | 270.569 | 100,0% | 210.926 | 210.911 | 100,0% | 15 |
| XIII | Constr. Pavimento Faltante Calle Sta. Ana | 268.369 | 268.369 | 100,0% | 208.748 | 208.719 | 100,0% | 29 |
| XIII | Constr.Calzada Norte Benito Rebolledo V, Vec. 17 y 20 | 192.982 | 192.982 | 100,0% | 94.423 | 94.423 | 100,0% | 0 |
| XIII | Constr. Pavimentación calle de Servicios Sur. Av. Departamental | 140.740 | 140.740 | 100,0% | 91.130 | 91.116 | 100,0% | 14 |
|  | PARQUES URBANOS | 645.151 | 645.151 | 100,0% | 297.367 | 272.930 | 91,8% | 24.437 |
| IV | Construcción Parque El Vivero de Illapel | 174.015 | 174.015 | 100,0% | 103.104 | 103.104 | 100,0% | 0 |
| VIII | Constr. Parque Eje Lota Alto - Lota Bajo, Lota | 106.312 | 106.312 | 100,0% | 15.862 | 0 | 0,0% | 15.862 |
| VIII | Construcción Parque Río Lebu | 49.694 | 49.694 | 100,0% | 29.659 | 29.659 | 100,0% | 0 |
| X | Construcción Parque Ribera Sur Río Bueno | 21.390 | 21.390 | 100,0% | 21.150 | 20.771 | 98,2% | 379 |
| X | Construcción Parque Mirasol Puerto Montt | 7.023 | 7.023 | 100,0% | 8.220 | 0 | 0,0% | 8.220 |
| X | constr.Parque de los Ríos Sector Chuyaca, Osorno II Etapa | 99.773 | 99.773 | 100,0% | 12.193 | 12.217 | 100,2% | -24 |
| XIII | Const. Parque Comunal Lo Blanco Comuna El Bosque | 186.944 | 186.944 | 100,0% | 107.179 | 107.179 | 100,0% | 0 |

| Reg | Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL MEGA PROYECTOS | 18.971.550 | 16.838.531 | 88,8% | 9.262.583 | 8.078.867 | 87,2% | 1.183.716 |
| I | ALTO HOSPICIO | 12.801.338 | 12.475.550 | 97,5% | 7.682.253 | 7.310.607 | 95,2% | 371.646 |
|  | Construcción Macro.Inf.A.P. Alcant.Vial Sector el Boro y la Pampa | 7.307.648 | 7.282.251 | 99,7% | 5.113.687 | 5.112.477 | 100,0% | 1.210 |
|  | Ampliación Alcantarillado Alto Hospicio, Iquique | 2.476.866 | 2.476.866 | 100,0% | 236.479 | 209.378 | 88,5% | 27.101 |
|  | Constr.Viviendas sociales Plan Integral Alto Hospicio año 2002 | 2.074.970 | 2.066.169 | 99,6% | 1.494.590 | 1.494.589 | 100,0% | 1 |
|  | Constr. Centro Abierto Alto Hospicio año 2002 | 250.997 | 250.997 | 100,0% | 94.896 | 94.896 | 100,0% | 0 |
|  | Constr. Centros Abiertos, Plan Integral A.Hospicio, II Etapa | 183.266 | 117.441 | 64,1% | 171.376 | 117.441 | 68,5% | 53.935 |
|  | Constr. Plazas de Juegos Infantiles, Plan Integral, A. Hospicio 2003 | 165.146 | 133.203 | 80,7% | 223.623 | 133.203 | 59,6% | 90.420 |
|  | Constr.Jardín Infantil El Mirador Poniente, Cerro La Tortuga | 172.725 | 5.270 | 3,1% | 175.172 | 5.270 | 3,0% | 169.902 |
|  | Constr.Salas Multiusos Plan Integral Alto Hospicio 2003 | 169.720 | 143.353 | 84,5% | 172.430 | 143.353 | 83,1% | 29.077 |
| II | SECCIONAL LA CHIMBA | 1.911.758 | 1.911.758 | 100,0% | 13.601 | 13.600 | 100,0% | 1 |
|  | Construcción de Vías Urbanas "Seccional La Chimba" | 1.911.758 | 1.911.758 | 100,0% | 13.601 | 13.600 | 100,0% | 1 |
| VIII | RIBERA NORTE BIO-BIO | 4.258.454 | 2.451.223 | 57,6% | 1.566.729 | 754.660 | 48,2% | 812.069 |
|  | Habilitación y constr. Rellenos Polígono 2 | 605.474 | 605.474 | 100,0% | 39.278 | 39.007 | 99,3% | 271 |
|  | Habilitación y constr. Parque Costanera | 1.248.412 | 1.248.412 | 100,0% | 118.511 | 118.316 | 99,8% | 195 |
|  | Constr.Vdas.Radicación Familiar, R.Nor Río Bío Bío Concepción | 19.940 | 19.940 | 100,0% | 19.940 | 19.940 | 100,0% | 0 |
|  | Construcción Avda. Nueva Prat y Vialidad Asociada | 2.384.628 | 577.397 | 24,2% | 1.389.000 | 577.397 | 41,6% | 811.603 |

| Reg | Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL INFRAESTRUCTURA SANITARIA | 2.744.883 | 1.255.536 | 45,7% | 671.087 | 430.736 | 64,2% | 240.351 |
| II | Constr.de obras de Urbanización Plan Seccional Topater, Calama | 70.638 | 49.394 | 69,9% | 49.659 | 49.394 | 99,5% | 265 |
| VIII | Construcción Rellenos San Pedro de la Paz | 1.451.885 | 141 | 0,0% | 231.500 | 141 | 0,1% | 231.359 |
| X | Aplicación red distribución agua potable y alcantarillado Sector Alerce | 307.085 | 307.085 | 100,0% | 307.085 | 307.085 | 100,0% | 0 |
| X | Constr. Macroinfraestructura Sector Los Alerces X Región | 859.163 | 859.163 | 100,0% | 34.363 | 34.363 | 100,0% | 0 |
| XI | Aplicación Ampliación Alcantarillado a terreno Serviu Chile Chico | 56.112 | 39.753 | 70,8% | 48.480 | 39.753 | 82,0% | 8.727 |
|  | TOTAL PAVIMENTACION | 2.314.828 | 477.071 | 20,6% | 298.500 | 278.311 | 93,2% | 20.189 |
| III | Construcción Pavimentación Poblac.Cartabio, Copiapó | 286.667 | 286.667 | 100,0% | 88.000 | 87.907 | 99,9% | 93 |
| VIII | Constr.Obras Pavimentación Varios Sectores Urbanos Curanilahue | 466.277 | 306 | 0,1% | 1.000 | 306 | 30,6% | 694 |
| VIII | Construcción Obras Pavimentación Diversos Sectores Arauco Urbano | 487.618 | 277 | 0,1% | 2.000 | 277 | 13,9% | 1.723 |
| VIII | Construcción Obras Pavimento Vías Poblacionales Comuna Arauco | 194.988 | 551 | 0,3% | 3.000 | 551 | 18,4% | 2.449 |
| VIII | Construcción Obras Pavimentación Pob.Sotomayor, Cousiño, El Bosque | 690.184 | 176 | 0,0% | 5.000 | 176 | 3,5% | 4.824 |
| X | Mejoramiento Diversas Calles Sector 708 Vivs.Alerce | 121.709 | 121.709 | 100,0% | 130.000 | 121.709 | 93,6% | 8.291 |
| XIII | Programa Emergencia de Invierno | 67.385 | 67.385 | 100,0% | 69.500 | 67.385 | 97,0% | 2.115 |

| Reg | Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL VIALIDAD URBANA | 52.913.056 | 18.981.430 | 35,9% | 13.136.869 | 12.642.321 | 96,2% | 494.548 |
| I | Mejor. Acceso Puerto de Iquique | 922.737 | 922.737 | 100,0% | 923.046 | 922.737 | 100,0% | 309 |
| I | Const.Pav. Vial Juan Martinez- A. Fernández | 67.454 | 67.454 | 100,0% | 36.454 | 35.454 | 97,3% | 1.000 |
| II | Mejoramiento Av. Argentina entre Coviefi-Diaz Gana Antofagasta | 84.616 | 84.616 | 100,0% | 47.814 | 46.200 | 96,6% | 1.614 |
| II | Construcción Paseo Peatonal Calle Prat Antofagasta | 887.764 | 887.764 | 100,0% | 708.386 | 708.386 | 100,0% | 0 |
| II | Mejoramiento Semaforización Gestión de Tránsito, Antofagasta | 403.840 | 199.999 | 49,5% | 200.000 | 199.999 | 100,0% | 1 |
| II | Construcción Av. Costanera Central entre Uribe y Zenteno | 109.588 | 1.588 | 1,4% | 1.614 | 1.588 | 98,4% | 26 |
| III | Mejoramiento Pavimentación Avda. Los Carrera Copiapó | 102.756 | 102.756 | 100,0% | 25.700 | 25.029 | 97,4% | 671 |
| III | Mejoramiento y Optimización del SIT.de Transporte Urbano de Copiapó | 705.760 | 24.084 | 3,4% | 65.000 | 24.084 | 37,1% | 40.916 |
| IV | Constr.Paviment.Avda. Costanera entre Peñuele y M.Jarpa | 2.470.694 | 300.001 | 12,1% | 300.000 | 300.001 | 100,0% | -1 |
| V | Mej. Conexión Troncal Viña del Mar Quilpué-Villa Alemana | 3.343.536 | 591.872 | 17,7% | 591.873 | 591.872 | 100,0% | 1 |
| V | Mej.Camino Troncal Quillota, La Curz, La Calera | 1.020.761 | 140.087 | 13,7% | 146.000 | 140.087 | 96,0% | 5.913 |
| VI | Mej. Eje Vial Miguel Ramirez Camino a Machalí Tramo Oriente | 88.326 | 88.326 | 100,0% | 59.902 | 59.901 | 100,0% | 1 |
| VI | Mej. Eje Vial Miguel Ramirez Camino a Machalí Tramo Poniente | 102.700 | 95.296 | 92,8% | 67.700 | 60.296 | 89,1% | 7.404 |
| VI | Mej. Eje Vial Av. Illanes -Av. Freire- Rancagua | 740.033 | 623.730 | 84,3% | 631.898 | 623.730 | 98,7% | 8.168 |
| VI | Mej.Red Vial Sector Avda.O'Higgins-Manso de Velasco | 755.546 | 1.908 | 0,3% | 200.000 | 1.908 | 1,0% | 198.092 |
| VII | Mej. Sistema 8 Sur - 6 Sur Talca | 130.534 | 40.000 | 30,6% | 40.000 | 40.000 | 100,0% | 0 |
| VII | Mej. Avda. Diego Portales (Ex Circunv.Norte) de Curicó | 137.130 | 40.000 | 29,2% | 40.000 | 40.000 | 100,0% | 0 |
| VII | Mej.Sistema Alameda-2 Norte Talca | 111.344 | 2.300 | 2,1% | 40.000 | 2.300 | 5,8% | 37.700 |
| VIII | Mej. Eje Vial Paicaví de Concepción | 181.676 | 181.676 | 100,0% | 59.462 | 59.461 | 100,0% | 1 |
| VIII | Mejoramiento Eje O'Higgins (Concepción) | 7.871.385 | 6.455.256 | 82,0% | 2.785.170 | 2.748.603 | 98,7% | 36.567 |
| VIII | Mejoramiento Eje Vial Paicaví de Concepción | 2.406.718 | 499.922 | 20,8% | 500.000 | 499.922 | 100,0% | 78 |
| IX | Mejoramiento Construcción Pasada por Temuco - (Ruta 5) | 100.000 | 100.000 | 100,0% | 100.000 | 100.000 | 100,0% | 0 |
| IX | Construcción Av. Costanera, Temuco | 90.000 | 26.000 | 28,9% | 26.000 | 26.000 | 100,0% | 0 |
| X | Mej. Gestión de Tránsito Area Céntrica, Pto. Montt | 113.502 | 54.168 | 47,7% | 34.549 | 34.049 | 98,6% | 500 |
| X | Mej. Apertura de Calle Petorca, Puerto Montt | 65.801 | 49.194 | 74,8% | 36.432 | 36.075 | 99,0% | 357 |
| X | Construcción Avenida Ejército - Puerto Montt | 1.021.517 | 350.529 | 34,3% | 379.796 | 349.970 | 92,1% | 29.826 |
| X | Construcción Avda. Bernardo O'Higgins - Puerto Montt | 795.338 | 795.338 | 100,0% | 719.545 | 716.826 | 99,6% | 2.719 |
| X | Mej. Eje G. Gallardo - Sta. Teresa- Sgto. Silva Pto. Montt | 124.498 | 54.154 | 43,5% | 68.005 | 32.535 | 47,8% | 35.470 |
| XI | Constr. Mej. Gestión de Tránsito Etapa I – Coyhaique | 556.688 | 556.688 | 100,0% | 418.223 | 418.221 | 100,0% | 2 |
| XII | Construcción Av. Eduardo Frei Norte, Punta Arenas | 2.962.001 | 1.942.801 | 65,6% | 162.846 | 161.246 | 99,0% | 1.600 |
| XII | Construcción Apertura Avenida España Sur, Punta Arenas | 695.566 | 310.045 | 44,6% | 310.114 | 310.045 | 100,0% | 69 |
| XIII | Constr.Calzada Calle Almrte.Riveros - Eucaliptus San Bdo. | 492.652 | 492.652 | 100,0% | 427.340 | 427.307 | 100,0% | 33 |
| XIII | Constr.Plan de Administ.y Seguim.Expropiaciones Transantiago | 23.250.595 | 2.898.489 | 12,5% | 2.984.000 | 2.898.489 | 97,1% | 85.511 |

| Reg | Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS | 87.548.120 | 62.218.689 | 71,1% | 35.210.737 | 34.325.524 | 97,5% | 885.213 |
| I | Const. Pav. Participativo Región Tarapacá | 398.358 | 398.358 | 100,0% | 5.991 | 5.990 | 100,0% | 1 |
| I | Constr. Pavimentos Participativos en Región de Tarapacá | 286.091 | 286.091 | 100,0% | 12.736 | 12.735 | 100,0% | 1 |
| I | Constr.Pavimentos Participativos Reg. Tarapacá año 2003 | 457.255 | 286.123 | 62,6% | 286.289 | 286.123 | 99,9% | 166 |
| II | Constr. Pavimentación Particip. 11° Llamado-Reg. II - 2002 | 626.994 | 626.994 | 100,0% | 478.801 | 478.754 | 100,0% | 47 |
| II | Constr. Paviment. Participativa 12° Llamado-Reg. II - 2003 | 963.290 | 305.446 | 31,7% | 305.452 | 305.446 | 100,0% | 6 |
| III | Construc.Programa Paviment. Part. Reg. Atacama | 1.096.631 | 1.073.481 | 97,9% | 640.221 | 663.370 | 103,6% | -23.149 |
| III | Constr. Programa Paviment.Part.Región de Atacama | 881.320 | 388.487 | 44,1% | 510.919 | 388.487 | 76,0% | 122.432 |
| IV | Constr. Pavim. Particip. 11° Llamado IV Región | 3.458.732 | 3.458.732 | 100,0% | 2.212.250 | 2.212.252 | 100,0% | -2 |
| IV | Constr.Pavimentos Particip. 12 Llamado, IV Región | 3.076.576 | 996.646 | 32,4% | 996.646 | 996.646 | 100,0% | 0 |
| V | Constr. 11° Llamado de Pavimentos Participativos | 3.468.490 | 3.468.490 | 100,0% | 3.495.234 | 3.468.490 | 99,2% | 26.744 |
| V | Constr. 12° llamado Programa Pavim.Participativos | 8.033.555 | 2.915.376 | 36,3% | 2.110.189 | 1.841.196 | 87,3% | 268.993 |
| VI | Const. Prog. Pav. Participativo 11° Llamado | 1.509.111 | 1.509.111 | 100,0% | 845.329 | 763.012 | 90,3% | 82.317 |
| VI | Constr.Programa Pavim.Particip.12° Llamado, Reg.VI | 1.068.550 | 653.886 | 61,2% | 680.555 | 653.886 | 96,1% | 26.669 |
| VII | Aplicación Const. Prog. Pav.Part. 8° Proceso | 418.767 | 418.767 | 100,0% | 8.735 | 8.735 | 100,0% | 0 |
| VII | Const. Aplicac.Prog. Pav.Part.9° Proceso | 1.673.104 | 1.673.104 | 100,0% | 18.445 | 18.445 | 100,0% | 0 |
| VII | Const. Aplicac.Prog. Pav.Part.10 °Llamado | 2.129.247 | 2.129.247 | 100,0% | 138.686 | 138.685 | 100,0% | 1 |
| VII | Const. Aplicac.Prog. Pav.Part.11 °Llamado | 3.180.187 | 2.921.412 | 91,9% | 1.860.831 | 1.852.600 | 99,6% | 8.231 |
| VII | Constr.Aplicación Prog.Pav.Part.12° Llamado VII Reg. | 3.255.168 | 444.084 | 13,6% | 571.961 | 444.084 | 77,6% | 127.877 |
| VIII | Constr. Prog. Pav. Participativos Reg.VIII Décimo Proceso 2001 | 3.778.942 | 3.778.942 | 100,0% | 220.485 | 214.754 | 97,4% | 5.731 |
| VIII | Construcción Prog. Pav. Part. Región VIII | 6.511.004 | 6.511.004 | 100,0% | 4.598.677 | 4.587.102 | 99,7% | 11.575 |
| VIII | Const. Prog. Pav.Participativo Llamado1999-2000 | 603.001 | 603.001 | 100,0% | 32.702 | 23.616 | 72,2% | 9.086 |
| VIII | Constr.Prog.Pav.Part.Región VIII Duodécimo Proceso , 2003 | 6.321.663 | 1.040.377 | 16,5% | 1.069.399 | 1.040.377 | 97,3% | 29.022 |
| IX | Const.Prog. Pav.Participat. 11° Llamado | 3.737.675 | 3.737.675 | 100,0% | 2.103.656 | 2.103.256 | 100,0% | 400 |
| IX | Constr.Pavim.Particip. 12° Proceso, IX Región | 3.603.351 | 1.506.280 | 41,8% | 1.510.814 | 1.506.280 | 99,7% | 4.534 |
| X | Mej. Calles y Pasajes XA. Región (Pavimentos Participativos) | 4.463.426 | 4.463.426 | 100,0% | 3.229.515 | 3.220.702 | 99,7% | 8.813 |
| X | Mej.Calles y Pjes. XA. Reg. Prog.Pav.Participativos 2003 | 3.985.659 | 1.276.157 | 32,0% | 1.276.665 | 1.276.157 | 100,0% | 508 |
| XI | Constr.Pavimentación Participativa XI Región Aysén | 1.758.289 | 1.758.289 | 100,0% | 72.500 | 67.583 | 93,2% | 4.917 |
| XI | Constr.Paviment.Particip. XI Región Aysén 2002-2006 | 1.786.825 | 1.630.105 | 91,2% | 1.235.732 | 1.113.794 | 90,1% | 121.938 |
| XI | Constr.Paviment.Particip. XI Región Aysén 2002-2003 | 2.129.932 | 825.792 | 38,8% | 825.878 | 825.792 | 100,0% | 86 |
| XII | Aplicación Programa Pavimentos Participativos 2002 XII Región | 1.075.102 | 1.075.102 | 100,0% | 615.404 | 615.401 | 100,0% | 3 |
| XII | Aplicación Programa Pavimentos Participativos 2003 XII Región | 978.866 | 343.233 | 35,1% | 343.235 | 343.233 | 100,0% | 2 |
| XIII | Constr.Programa Pavimentación Participativa - Reg.Metr. | 3.696.934 | 3.696.934 | 100,0% | 2.441.203 | 2.397.376 | 98,2% | 43.827 |
| XIII | Constr.Programa Pavimentación Participativa - Reg.Metr. | 1.173.200 | 1.173.200 | 100,0% | 12.675 | 11.454 | 90,4% | 1.221 |
| XIII | Constr.Programa Pavimentación Participativa - Reg.Metr. | 2.484.757 | 2.484.757 | 100,0% | 50.000 | 48.820 | 97,6% | 1.180 |
| XIII | Constr.Programa Pavimentación Participativa - Reg.Metr. | 2.029.900 | 2.029.900 | 100,0% | 62.163 | 60.211 | 96,9% | 1.952 |
| XIII | Constr.Programa Paviment.Participativa 12° Llamado-2003 RM | 1.448.168 | 330.680 | 22,8% | 330.764 | 330.680 | 100,0% | 84 |

| Reg | Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL MEJORAMIENTO COMUNITARIO CONCURSABLE | 855.529 | 855.529 | 100,0% | 93.613 | 93.574 | 100,0% | 39 |
| VI | Constr.Prog. Mejoram.Comunitario 2001 – 2002 | 284.804 | 284.804 | 100,0% | 5.890 | 5.890 | 100,0% | 0 |
| X | Constr.Prog. Mejoram.Comunitario 2001 – 2002 | 124.769 | 124.769 | 100,0% | 1.197 | 1.206 | 100,8% | -9 |
| XI | Constr.Prog. Mejoram. Comunitario 2001 - 2002 | 126.921 | 126.921 | 100,0% | 1.526 | 1.526 | 100,0% | 0 |
| XIII | Construcción Programa Mejoramiento Comunitario 2001-2002 | 319.035 | 319.035 | 100,0% | 85.000 | 84.952 | 99,9% | 48 |
|  | TOTAL MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES | 649.335 | 641.837 | 98,8% | 596.116 | 552.269 | 92,6% | 43.847 |
| I | Mej.Condominios Concurs. 2003 Reg. Tarapacá | 133.778 | 133.778 | 100,0% | 133.778 | 133.778 | 100,0% | 0 |
| II | Mej. En Condominios Viviendas Soc.2002, II Reg. | 6.422 | 6.422 | 100,0% | 924 | 924 | 100,0% | 0 |
| II | Mej. En Condominios Viviendas Soc.2003, II Reg. | 20.516 | 20.516 | 100,0% | 20.806 | 20.516 | 98,6% | 290 |
| III | Mej.Participativo de Condominios III Reg., Año 2003 | 24.686 | 24.686 | 100,0% | 24.958 | 24.686 | 98,9% | 272 |
| V | Const. 4° llamado Prog. Condominios Sociales 2002 | 41.163 | 41.163 | 100,0% | 22.368 | 20.415 | 91,3% | 1.953 |
| V | Constr.5° Llamado Prog.Condominios Sociales 2003 V R | 48.729 | 48.729 | 100,0% | 64.620 | 48.729 | 75,4% | 15.891 |
| VIII | Const. Prog. Mejor. Condominio Sociales 2002 | 10.037 | 10.037 | 100,0% | 10.307 | 10.037 | 97,4% | 270 |
| VIII | Constr.Prog.Mej.Condominios Soc.2003 VIII Región | 33.136 | 25.638 | 77,4% | 39.508 | 25.638 | 64,9% | 13.870 |
| IX | Mej.Condominios Sociales 4° Llamado IX Región | 97.756 | 97.756 | 100,0% | 44.565 | 44.266 | 99,3% | 299 |
| IX | Mej.Condominios Sociales 5° Llamado-IX Región | 53.299 | 53.299 | 100,0% | 58.181 | 53.299 | 91,6% | 4.882 |
| XI | Constr.Prog. Condominios Sociales XI Reg. De Aysén | 12.606 | 12.606 | 100,0% | 2.774 | 2.774 | 100,0% | 0 |
| XI | Constr.Prog.Condominios Sociales 2003 XI Región | 6.993 | 6.993 | 100,0% | 7.000 | 6.993 | 99,9% | 7 |
| XII | Mej.5° Llamado Prog.Mej.de Condominios XII | 44.910 | 44.910 | 100,0% | 45.208 | 44.910 | 99,3% | 298 |
| XIII | Mej.de Condominios Viviendas Sociales 2003 R.M. | 115.304 | 115.304 | 100,0% | 121.119 | 115.304 | 95,2% | 5.815 |

| Reg | Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL ESPACIOS PUBLICOS | 7.897.252 | 2.798.059 | 35,4% | 3.481.965 | 2.553.213 | 73,3% | 928.752 |
| I | Ampliación Paseo Peatonal 21 de Mayo Tramo II Prat-Máximo Lira | 180.793 | 129.456 | 71,6% | 129.455 | 129.456 | 100,0% | -1 |
| I | Restauración Barrio Antiguo Estación Pozo Almonte | 84.840 | 4.000 | 4,7% | 4.000 | 4.000 | 100,0% | 0 |
| I | Reposición Plaza Ecuador - Pisagua, Comuna de Huara | 90.838 | 5.130 | 5,6% | 15.230 | 5.130 | 33,7% | 10.100 |
| I | Construcción Paseo Lynch, Iquique | 83.407 | 33.943 | 40,7% | 42.803 | 33.943 | 79,3% | 8.860 |
| II | Constr. Calz. y Veredas Plaza Cabecera de San Pedro Atacama | 112.140 | 112.140 | 100,0% | 112.089 | 111.679 | 99,6% | 410 |
| II | Constr.Paseo Peatonal Sargento aldea, Antofagasta | 270.127 | 270.127 | 100,0% | 197.049 | 196.661 | 99,8% | 388 |
| II | Mej. II Etapa Plaza de Armas San Pedro de Atacama | 79.350 | 45.513 | 57,4% | 47.163 | 45.513 | 96,5% | 1.650 |
| II | Mejoramiento Plaza Socaire S.P.Atacama | 233.541 | 44.461 | 19,0% | 48.661 | 44.461 | 91,4% | 4.200 |
| II | Mejoramiento Aceras y Mobiliario Urbano Calles Céntricas Antofagasta | 82.292 | 59.301 | 72,1% | 65.590 | 59.301 | 90,4% | 6.289 |
| III | Mej.Recuperac.Alameda Manuel Antonio Matta, Copiapó | 253.708 | 38.125 | 15,0% | 77.816 | 38.125 | 49,0% | 39.691 |
| III | Mej.Integral Plaza de Armas Vallenar | 242.157 | 11.554 | 4,8% | 73.173 | 11.554 | 15,8% | 61.619 |
| III | Mej.Plaza 26 de Octubre Chañaral | 126.324 | 732 | 0,6% | 7.964 | 732 | 9,2% | 7.232 |
| IV | Restauración Fuerte Lambert, Coquimbo | 66.926 | 66.926 | 100,0% | 68.603 | 66.926 | 97,6% | 1.677 |
| IV | Mejoramiento Plaza de Armas de Ovalle | 363.535 | 80.001 | 22,0% | 80.000 | 80.001 | 100,0% | -1 |
| IV | Mejoramiento Parque La Pampilla de Coquimbo | 19.392 | 19.392 | 100,0% | 19.392 | 19.392 | 100,0% | 0 |
| V | Mej.Sendas Peatonales Segunda Etapa C° Sto.domingo, Valpo. | 67.698 | 32.803 | 48,5% | 32.803 | 32.803 | 100,0% | 0 |
| V | Mej.Plaza Principal de Putaendo | 0 | 0 |  | 14.273 | 0 | 0,0% | 14.273 |
| V | Mej.Entorno Plaza Eleuterio Ramírez, Valparaíso | 97.000 | 1.950 | 2,0% | 3.030 | 1.950 | 64,4% | 1.080 |
| V | Mej.Plaza de Armas La Ligua | 230.186 | 40.000 | 17,4% | 41.723 | 40.000 | 95,9% | 1.723 |
| V | Mejoramiento Plaza Principal El Quisco | 251.133 | 19.723 | 7,9% | 93.810 | 19.723 | 21,0% | 74.087 |
| V | Construcción Parque Municipal de Quintero | 142.173 | 0 | 0,0% | 66.732 | 0 | 0,0% | 66.732 |
| VI | Const. Pav. Calz. Veredas Plaza Marchigue 2002 | 31.675 | 31.675 | 100,0% | 3.348 | 3.348 | 100,0% | 0 |
| VI | Mej.de la Recup.Barrio Antiguo Pob.Ross, Pichilemu | 65.634 | 43.045 | 65,6% | 65.633 | 43.045 | 65,6% | 22.588 |
| VI | Mej.de la Recup.Centro Cívico de Guacarhue | 57.775 | 57.775 | 100,0% | 59.590 | 57.775 | 97,0% | 1.815 |
| VI | Mej.Espacio Público Patrimonial de Lolol | 25.480 | 25.480 | 100,0% | 25.861 | 25.480 | 98,5% | 381 |
| VI | Mej.de la Remodelación Plaza de Armas Chimbarongo | 96.434 | 20.921 | 21,7% | 28.413 | 20.921 | 73,6% | 7.492 |
| VI | Mej.Paseo Peatonal Eje Histórico Calle Estado-Rancagua | 254.005 | 134.173 | 52,8% | 136.944 | 134.173 | 98,0% | 2.771 |
| VI | Restauración Plaza Vieja de Graneros | 124.592 | 60.123 | 48,3% | 99.981 | 60.123 | 60,1% | 39.858 |
| VII | Construcción Mejoramiento Plaza Panimavida-Colbún | 56.696 | 12.026 | 21,2% | 23.000 | 12.026 | 52,3% | 10.974 |
| VII | Construcción Remodelación Alameda B. O'Higgins, Talca | 251.615 | 102.000 | 40,5% | 102.000 | 102.000 | 100,0% | 0 |
| VII | Construcción Mejoramiento Av. Centenario - Yerbas Buenas | 69.083 | 21.688 | 31,4% | 28.000 | 21.688 | 77,5% | 6.312 |
| VIII | Constr. Sector II Parque Estero Las Toscas (O'Higgins - Carrera) | 250.445 | 250.445 | 100,0% | 175.430 | 175.430 | 100,0% | 0 |
| VIII | Habilitación Espacios Públicos Barrio Chino, Cerro Fundición, Lota | 251.242 | 251.242 | 100,0% | 251.042 | 251.035 | 100,0% | 7 |
| VIII | Constr.Boulevard Barros Arana Tramo Caupolicán-Lincoyán,Concep. | 252.663 | 76.808 | 30,4% | 192.850 | 76.808 | 39,8% | 116.042 |
| VIII | Habilit.Paseo Peatonal Ingnacia Vargas de Yungay | 60.500 | 2.800 | 4,6% | 43.208 | 2.800 | 6,5% | 40.408 |
| VIII | Habilitación Acceso Cañete Histórico | 252.500 | 4.000 | 1,6% | 45.350 | 4.000 | 8,8% | 41.350 |
| VIII | Construcción Sec.II Parque Estero Las Toscas O'Higgins-Brasil, Chillán | 252.500 | 2.000 | 0,8% | 182.507 | 2.000 | 1,1% | 180.507 |
| VIII | Habilitación Sector Rivera Norte Parque Laguna Grande, San Pedro | 252.499 | 1.245 | 0,5% | 111.371 | 1.245 | 1,1% | 110.126 |
| IX | Restauración Plaza de Armas, Lautaro | 244.331 | 76.747 | 31,4% | 77.047 | 76.747 | 99,6% | 300 |
| IX | Habilitación y Recuperación Borde Fluvial Rehue y Vergara | 243.879 | 84.562 | 34,7% | 84.707 | 84.562 | 99,8% | 145 |
| IX | Mejoramiento y Remodelación Calle Villa Alegre Comuna P, Las Casas | 242.145 | 84.614 | 34,9% | 84.763 | 84.614 | 99,8% | 149 |
| X | Mejoramiento Calles Centro Cívico Dalcahue | 34.331 | 34.331 | 100,0% | 2.380 | 2.380 | 100,0% | 0 |
| X | Desarrollo Prog.Espac.Públicos Remodel.Plazuela Yungay | 202.903 | 38.946 | 19,2% | 39.751 | 38.946 | 98,0% | 805 |
| X | Desarrollo Prog.Espac.Públicos Remodel.Plaza Iglesia | 27.428 | 0 | 0,0% | 18.335 | 0 | 0,0% | 18.335 |
| X | Desarrollo Prog.Esp.Públicos Paseo Peatonal Libertad Valdivia | 210.506 | 42.549 | 20,2% | 42.754 | 42.549 | 99,5% | 205 |
| XI | Constr. Calzadas Perimetrales Plazas Comunales XI Región Aysén | 144.968 | 144.968 | 100,0% | 109.567 | 109.549 | 100,0% | 18 |
| XI | Mejoramiento Plaza de Armas de Coyhaique | 242.180 | 164.767 | 68,0% | 166.864 | 164.767 | 98,7% | 2.097 |
| XII | Construcción Paseo Peatonal Calle Roca | 146.451 | 3.588 | 2,4% | 7.000 | 3.588 | 51,3% | 3.412 |
| XI | Mejoramiento Plaza de Armas Muñoz Gamero, Punta Arenas | 252.500 | 9.945 | 3,9% | 17.000 | 9.945 | 58,5% | 7.055 |
| XIII | Mej.Plaza Fray Andresito y Calles Trento y Trieste | 222.732 | 319 | 0,1% | 6.560 | 319 | 4,9% | 6.241 |
| XIII | Mejoramiento Plaza de Armas Isla de Maipo | 0 | 0 | 0% | 9.350 | 0 | 0,0% | 9.350 |

Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

CONSOLIDADO SECTORIAL

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.54 | 1.68 | 91.50 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 3.95 | 6.87 | 173.96 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.69 | 0.72 | 104.83 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.22 | 0.22 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.41 | 2.78 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.63 | 3.151 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 84.40 | 72.62 | 116.20 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 8..39 | 6.56 | 73.38 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | s.i. | 8.31 |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 67.66 | 70.22 | 103.78 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.36 | 0.92 | 255.13 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 30.353 | 33.83 | 111.45 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 2.41 | 2.72 | 88.64 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 99.15 | 99.21 | 100.06 |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 0.84 | 0.62 | 136.08 |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | 0.01 | 0.17 | 5.94 |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | 0.00 | 0.00 |  |

PROGRAMA 01: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN I REGIÓN TARAPACÁ

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.22 | 1.47 | 83.48 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 5.26 | 10.75 | 204.30 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 1.05 | 1.08 | 102.15 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 3.16 | 4.30 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.05 | 5.38 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 60.0 | 50.0 | 120.0 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 8.75 | 0.00 | 0.0 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 54.55 | 90.82 | 166.49 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 19.31 | 14.39 | 74.51 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 0.16 | 1.57 | 9.98 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |

PROGRAMA 02: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN II REGIÓN ANTOFAGASTA

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.14 | 1.34 | 85.58 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 2.27 | 1.14 | 50.0 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 2.27 | 1.14 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 100 | 100 | 100.0 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 21.13 | 0.00 | 0.0 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 84.15 | 88.64 | 105.34 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 30.39 | 19.37 | 63.74 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 1.36 | 1.44 | 94.55 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |

PROGRAMA 03: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN III REGIÓN ATACAMA

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.17 | 1.26 | 92.84 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 1.85 | 1.89 | 101.89 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.0 | 1.89 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.85 | 0.0 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 300 | 0.0 | 100.0 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 4.65 | 4.65 | 100 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 31.48 | 79.25 | 251.75 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 51.65 | 22.38 | 43.33 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 2.01 | 2.90 | 69.41 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |

PROGRAMA 04: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IV REGIÓN COQUIMBO

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.28 | 1.21 | 105.88 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 2.27 | 1.09 | 47.83 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 2.27 | 1.09 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 0.0 | 400 | 0.0 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 11.48 | 4.92 | 42.86 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 49.38 | 82.98 | 168.04 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 28.38 | 38.56 | 135.89 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 2.11 | 2.22 | 94.96 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |

PROGRAMA 05: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN V REGIÓN VALPARAÍSO

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.46 | 1.43 | 102.01 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 3.86 | 3.48 | 90.11 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.48 | 1.99 | 411.94 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.48 | 0.50 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.48 | 0.50 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 2.42 | 0.50 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 75.0 | 157.14 | 47.73 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 8.92 | 5.84 | 65.54 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 49.25 | 43.28 | 87.88 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 23.26 | 30.27 | 130.12 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 0.58 | 0.78 | 74.38 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |

PROGRAMA 06: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VI REGIÓN DEL LIBERTADOR  B. O´HIGGINS

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.80 | 1.67 | 107.62 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 6.67 | 0.0 | 0.0 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.33 | 0.0 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 5.33 | 0.0 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 0.80 | 0.0 | 100.0 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 17.46 | 4.84 | 27.71 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 39.47 | 51.25 | 129.85 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 25.27 | 18.00 | 71.24 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 1.11 | 1.19 | 92.97 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |

PROGRAMA 07: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VII REGIÓN DEL MAULE

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 0.99 | 0.93 | 106.34 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 2.97 | 0.99 | 33.33 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 2.97 | 0.99 | 33.33 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 0.0 | 0.0 |  |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 6.02 | 2.44 | 40.49 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 100 | 100 | 100.0 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 14.24 | 9.29 | 65.24 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 0.99 | 1.37 | 72.46 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |

PROGRAMA 08: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VIII REGIÓN DEL BIO BIO

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.35 | 1.19 | 114.07 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 3.32 | 1.83 | 55.31 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.46 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.46 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 3.32 | 0.92 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 185.71 | 175.00 | 106.12 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 5.37 | 6.80 | 126.70 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 74.49 | 81.90 | 109.95 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 19.83 | 27.03 | 136.32 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 1.25 | 0.0 | 100.0 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |

PROGRAMA 09: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 0.91 | 1.32 | 69.18 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 0.00 | 7.69 | 100.0 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.00 | 3.85 | 100. |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.00 | 0.96 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.00 | 2.88 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 0.0 | 37.50 | 0.0 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 8.79 | 11.90 | 135.42 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 77.48 | 92.45 | 119.32 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 33.21 | 26.39 | 79.47 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 0.13 | 0.51 | 25.33 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |

PROGRAMA 10: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN X REGIÓN DE LOS LAGOS

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 0.80 | 0.91 | 87.30 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 3.2 | 5.69 | 177.85 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.80 | 0.81 | 101.63 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.60 | 4.07 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.80 | 0.81 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 225 | 85.71 | 262.5 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 15.79 | 8.42 | 53.33 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 57.63 | 65.85 | 114.26 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 29.07 | 16.24 | 55.86 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 0.97 | 0.80 | 120.43 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |

PROGRAMA 11: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XI REGIÓN AYSEN

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.27 | 1.67 | 76.50 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 4.17 | 4.0 | 96.0 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 2.08 | 0.0 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 2.08 | 4.0 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 50 | 200 | 25.00 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 14.29 | 5.41 | 37.84 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 50.0 | 68.0 | 136.0 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 24.25 | 16.12 | 66.47 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 1.74 | 1.72 | 101.24 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |

PROGRAMA 12: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XII REGIÓN DE MAGALLANES

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.61 | 1.43 | 112.76 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 1.82 | 5.45 | 300 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 1.82 | 100.0 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.00 | 3.64 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.82 | 0.00 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 0.0 | 66.67 | 0.0 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 8.33 | 2.86 | 34.29 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 58.93 | 59.32 | 100.66 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 27.03 | 43.71 | 161.71 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 0.83 | 0.80 | 103.40 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |

PROGRAMA 13: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  REGIÓN METROPOLITANA

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 2.42 | 1.4 | 173.16 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 5.00 | 6.26 | 125.2 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 1.25 | 1.25 | 100.16 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.47 | 0.16 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.56 | 1.10 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.72 | 0.04 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 87.50 | 85.000.85 | 102.94 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 7.07 | 12.64 | 178.86 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 77.59 | 58.10 | 74.88 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.00 | 0.11 | 100.0 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 22.17 | 26.22 | 118.25 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 1.59 | 1.28 | 123.62 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponble sólo consolidado | disponble sólo consolidado |  |

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 “Inversión Real”, menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

Se considera cumplido el compromiso, si el efectivo 2003 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del efectivo 2003 en relación a la meta 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.