BALANCE

DE GESTIÓN INTEGRAL

AÑO 2003

DIRECCIÓN DE OBRAS

HIDRÁULICAS

SANTIAGO DE CHILE

Indice

Carta del Jefe de Servicio ............................................................................    2

Identificación de la Institución ....................................................................    4

Leyes y Formativas que rigen el funcionamiento de la Institución

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio

Principales autoridades

Definiciones Estratégicas

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Resultados de la Gestión .............................................................................  13

Cuenta Pública de los resultados

Cumplimiento de los Compromisos Institucionales

Avances en Materias de Gestión

Proyectos de Ley

Desafíos 2004 ................................................................................................  36

Anexos ...........................................................................................................  37

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

Transferencias Corrientes

Iniciativas de Inversión

Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

1. Carta del Jefe de Servicio

Juan Antonio Arrese Luco

director nacional de obras hidráulicas

Del resultado del balance de la gestión 2003 y los objetivos definidos en el BGI 2002, realizados por la DOH, es posible afirmar los siguientes Logros y No Logros  del periodo, enmarcados por Producto Estratégico. A continuación se realiza una breve descripción de dichos puntos:

- Obras de Riego: La Dirección de Obras Hidráulicas durante el año 2003, destaca la ejecución de los siguientes proyectos:

En la III Región, la continuación del Mejoramiento Canales III Sección Valle del Río Huasco, ejecutándose la VII Etapa. En la IV Región, el Mejoramiento del Embalse Cogotí (Peralte de la presa) permitiendo recuperar la seguridad de riego y su capacidad en 23 millones de m3, alcanzando su volumen original de 158 mill de m3; la continuación de la ejecución del Sistema de Regadío Valle del Choapa con la Construcción del Canal Alimentador, lo que permitirá conducir las aguas desde la bocatoma en el río Choapa hasta el Embalse Corrales. En la V Región se inició la ejecución de 40 pozos que permitirán tramitar la obtención de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas para un caudal de 10 lts/seg, para la ejecución del Proyecto Sistema de regadío valle Aconcagua. En la VII Región la construcción de la bocatoma definitiva del canal Melozal, que permitirá realizar el traspaso de esta obra. En la VIII Región la continuación del Sistema de Regadío Laja Diguillín, con la ejecución de la excavación de los primeros 7 km. del Canal Matriz Diguillín Larqui. En la IX Región se continuó con el Sistema de Regadío Faja Maisán construyendo los canales Derivados Comuy y Mahuidanche e iniciando la construcción del Canal de Enlace entre el Canal Matriz y los Derivados.

La inversión 2003, realizada por la DOH en este producto, fue de M$ 11.768.052.

- Aguas lluvias: Para este Producto Estratégico, se destaca la continuación de la construcción del canal el Morro Talcahuano VIII, en su ribera izquierda, la cual beneficia a unos 280.000 habitantes, del sector de la comuna de Talcahuano. La Construcción de las Obras de Emergencia en la localidad de la Ciudad Satélite de Alerce X Región, la que contempla la construcción de colectores, que benefician a 5.000 habitantes. El Mejoramiento del estero Llau – Llau zona urbana en la XII Región. La continuación del Mejoramiento del Zanjón de la Aguada en el Sector Poniente Región Metropolitana (RM), el cual contempla la construcción del tramo lo Errázuriz la Farfana, beneficiando a 256.000 habitantes y el inicio de la Construcción del Colector 3 Poniente de la comuna de Maipú RM, el que beneficia a 256.000 habitantes.

La inversión 2003, realizada por la DOH en este producto, fue de M$   8.945.731.

- Obras Fluviales: en este producto, se destaca el Inicio de la Construcción de Obras Aluvionales en Cerro Divisadero XI Región, la cual beneficia a aproximadamente 50.041 habitantes de la Ciudad de Coyhaique, como también la inversión en el Programa Nacional de Conservación de Riberas y el Programa Nacional de Planes Maestros de Ríos.

La inversión 2003, realizada por la DOH en este producto, alcanzó los M$ 5.307.412.

- Agua Potable Rural: durante el periodo 2003, se realizaron 123 obras, las cuales incluyen nuevos servicios y ampliaciones de servicios existentes, principalmente de localidades rurales concentradas. La inversión total realizada durante el 2003, respecto a este producto, es del orden de M$ 9.889.422., beneficiando a 45.000 habitantes aproximadamente.

En materia legislativa, uno de los hitos más importantes, fue la presentación en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que modifica la actual Ley de Aguas Lluvias, el cual permitirá la creación de empresas concesionarias para el servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, y el cobro vía tarifa, de este servicio a los beneficiarios.

Respecto a los objetivos no logrados, dentro de las metas asociadas a cada uno de los Productos Estratégicos, estos se deben principalmente a dos orígenes; el primero es de orden financiero, es decir, se contó con los decretos presupuestarios tramitados en una oportunidad distinta a la programada, retrasando el cronograma de licitaciones y contrataciones. Lo anterior, significó un menor cumplimiento en la programación comprometida de algunas obras y estudios en general.  El segundo aspecto, se debió a una componente técnica, el cual afectó principalmente al Producto “Obras de Riego”, ya que algunos proyectos fueron reformulados o reestudiados con el objeto de optimizar su diseño o plan de ejecución. Un ejemplo de lo anterior es el caso del Estudio de Diseño  para la concesión del embalse Ancoa (VII región), el cual contempló  modificaciones respecto al sitio de su emplazamiento, lo que implicó rehacer y complementar trabajos de Ingeniería Básica. Otro caso, es el retraso sufrido en la licitación del Diseño de Ingeniería del embalse Puntilla del Viento, los cuales fueron modificados, producto de los acuerdos establecidos el 16 de octubre, por la mesa técnica del Aconcagüa, los que modificaron el cronograma del proyecto.

2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

- Principales Autoridades

- Definiciones Estratégicas

- Recursos Humanos

- Recursos Financieros

Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

- Decreto MOP Nº 850, que fija el texto refundido de la Ley Nº 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.

- Decreto Ley Nº 1.123, que regula la construcción de obras de riego por parte del Estado.

- Ley N° 18.450, que regula el Fomento al Riego.

- Ley Nº 19.525, sobre Regulación de los Sistemas Evacuación y Drenaje de Aguas lluvias.

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio

Organigrama Dirección de Obras Hidráulicas

DIRECTOR DE OBRAS HIDRAULICAS

Eduardo

Bartholin Zanetta

Morandé 59, 5° piso, Santiago

UNIDADES DE APOYO

Morandé 59, 5° piso, Santiago

SUBDIRECCION

DE RIEGO

Morandé 59, 5° piso, Santiago

DIRECCIONES REGIONALES

SUBDIRECCION

DE

GESTIÓN Y DESARROLLO

SUBDIRECCION DE CAUCES

Y

DRENAJES

URBANO

JEFE DEPTO. DE PROGRAMAS SANITARIOS

DIRECTOR DE OBRAS HIDRAULICAS

UNIDADES DE APOYO

SUBDIRECTOR

DE RIEGO

DIRECTORES REGIONALES

SUBDIRECTOR

DE

GESTIÓN Y DESARROLLO

SUBDIRECTOR DE CAUCES

Y

DRENAJES

URBANO

AUDITOR INTERNO

JEFE SECRETARÍA TÉCNICA

ASESOR JURÍDICO

Principales Autoridades

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| Director de Obras Hidráulicas | Juan Antonio Arrese Luco |
| Subdirector de Gestión y Desarrollo | Tomas Rogers |
| Subdirector de Riego | Hernán Piñeiro |
| Subdirector de Cauces y Drenaje Urbano | Luis Valdés |
| Jefe Departamento de Programas Sanitarios | Reinaldo Fuentealba |
| Jefa del Departamento de Planificación | Margarita Díaz |
| Jefe del Departamento de Proyectos de Riego | Carlos Oyarzún |
| Jefe del Departamento de Construcción de Riego | Arturo Atria |
| Jefe del Departamento de Proyectos de Aguas Lluvias | Luis Estelle |
| Jefe del Departamento de Construcción de Evacuación de Aguas lluvias | Hernán Infante |
| Jefa de Departamento de Obras Fluviales | Marcia Agurto |
| Jefa del Departamento Administración y Recursos Humanos | Alicia Tapia |
| Jefa del Departamento de Medioambiente y Territorio | Aurora Puig |
| Jefe del Departamento de Presupuesto | Gustavo Figueroa |
| Jefe del Departamento de Contratos | Mario Maureira |

Definiciones Estratégicas

- Misión Institucional

Planificar, proyectar y construir Obras Hidráulicas, a través del manejo integrado de las cuencas hidrográficas,  para el uso y disposición eficiente de los recursos hídricos, en beneficio de regantes y ciudadanía que habita en centros poblados, las que reciben el apoyo indispensable para el desarrollo productivo, ambiental y socio-económico del país, lo cual se complementa  con las acciones de conservación, explotación y administración de dichas obras o servicios.

- Objetivos Estratégicos

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Mejorar la calidad de vida de la población rural, a través de la construcción de obras de regadío, aumentando la seguridad de riego de los agricultores. |
| 2 | Mejorar la calidad de vida de la población urbana, velando para que en las ciudades y centros poblados existan sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias. |
| 3 | Proteger las riberas de cauces naturales, contra crecidas de corrientes de aguas y procesos aluvionales. |
| 4 | Mejorar la calidad de vida de la población rural, dotando de Agua Potable a las localidades rurales concentradas para contribuir a la superación de la pobreza, salud y participación ciudadana. |

- Productos estratégicos vinculado a objetivos estratégicos y cliente/beneficiarios/usuarios

| Tipo Cliente Beneficiario/Usuario |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Producto Estratégico | Número Obj. Estrat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| Grandes y Medianas Obras de Riego | 1 | 256.646 |  |  |  |  | 256.646 |
| Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias | 2 |  | 2.059.332 |  |  |  | 2.059.332 |
| Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces | 3 |  |  | 3.824.472 | 150.000 |  | 3.974.472 |
| Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas | 4 |  |  |  |  | 1.402.929 | 1.402.929 |

- Clientes/beneficiarios/usuarios

| Número Tipo de Beneficiario | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Regantes |
| 2 | Zonas Urbanas |
| 3 | Ciudadanos Ribereños |
| 4 | Ciudadanos |
| 5 | Población Rural Concentrada |

Recursos Humanos

### DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 177 |
| Contrata | 121 |
| Honorarios |  |
| Otro | 85 |
| TOTAL | 383 |

### GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 13 |
| Profesionales | 100 |
| Técnicos | 42 |
| Administrativos | 90 |
| Auxiliares | 53 |
| Otros | 85 |
| TOTAL | 383 |

GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

Recursos Financieros

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 47.516.606 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 1.185.005 |
| TOTAL | 48.701.611 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 3.772.623 |
| De capital | 41.903.623 |
| Otros gastos | 3.025.365 |
| TOTAL | 48.701.611 |

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados

- Cumplimiento de Compromisos Institucionales

- Avance en materias de Gestión

- Proyectos de Ley

Cuenta Pública de los Resultados

BALANCE GLOBAL

Los principales logros se enmarcan en la Gestión Institucional y la Gestión por Productos Estratégicos. A continuación se realiza una breve descripción de dichos puntos:

Gestión Institucional:

El principal logro en esta área, fue la implementación del Sistema de Información para la Gestión, correspondiente al Sistema de Planificación y Control de Gestión del PMG, lo cual se realizó mediante la implementación de la quinta Etapa del mismo. Dicho Sistema ha permitido incorporar una herramienta de gestión que permite la medición respecto al logro o resultado en la entrega de productos generados por la institución, de manera de evaluar el desempeño de la misma.

Respecto a la Gestión por Producto Estratégico, se presentan los siguientes logros:

- Obras de Riego: La Dirección de Obras Hidráulicas durante el año 2003, destaca la ejecución de los siguientes proyectos:

En la III Región, la continuación del Mejoramiento Canales III Sección Valle del Río Huasco, ejecutándose la VII Etapa. En la IV Región, el Mejoramiento del Embalse Cogotí (Peralte de la presa) permitiendo recuperar la seguridad de riego y su capacidad en 23 millones de m3, alcanzando su volumen original de 158 mill de m3; la continuación de la ejecución del Sistema de Regadío Valle del Choapa con la Construcción del Canal Alimentador, lo que permitirá conducir las aguas desde la bocatoma en el río Choapa hasta el Embalse Corrales. En la V Región, se inició la ejecución de 40 pozos que permitirán tramitar la obtención de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas para un caudal de 10 lts/seg, para la ejecución del Proyecto Sistema de regadío valle Aconcagua. En la VII Región, la construcción de la bocatoma definitiva del canal Melozal, que permitirá realizar el traspaso de esta obra, además en esta región se tuvo un gran avance hacia la conclusión de los estudios preinversionarios, incluidos el estudio del negocio del embalse Ancoa. En la VIII Región, la continuación del Sistema de Regadío Laja Diguillín, con la ejecución de la excavación de los primeros 7 km. del Canal Matriz Diguillín - Larqui. En la IX Región, se continuó con el Sistema de Regadío Faja Maisan, por medio de la construcción de los canales Derivados Comuy y Mahuidanche e iniciando la construcción del Canal de Enlace, tramo definido entre las salidas del sifón Donguil y el comienzo de los derivados referidos anteriormente.

La inversión 2003, realizada por la DOH en este producto, fue de M$ 11.768.052.

- Aguas lluvias: Para este Producto Estratégico, se destaca la continuación de la construcción del canal el Morro Talcahuano VIII, en su ribera izquierda, la cual beneficia a unos 280.000 habitantes, del sector de la comuna de Talcahuano. La Construcción de las Obras de Emergencia en la localidad de la Ciudad Satélite de Alerce X Región, la que contempla la construcción de colectores, que benefician a 5.000 habitantes. El Mejoramiento del estero Llau – Llau zona urbana en la XII Región. La continuación del Mejoramiento del Zanjón de la Aguada en el Sector Poniente Región Metropolitana (RM), el cual contempla la construcción del tramo lo Errazuriz la Farfana, beneficiando a 256.000 habitantes y la Construcción del Colector 3 Poniente de la comuna de Maipú RM, el que beneficia a 256.000 habitantes.

La inversión 2003, realizada por la DOH en este producto, fue de M$ 10.285.798.

- Obras Fluviales: En el área de prevención de daños provocados por aluviones, se inició a fines del año 2003 con la construcción de las obras en el afluente principal y el afluente N° 4 de la Quebrada La Cadena de Antofagasta, proyecto que forma parte de un convenio de programación con la II Región, y que mitigará efectos producidos por eventuales aluviones en la ciudad de Antofagasta. Igualmente, se dio inicio a la construcción de las obras de defensa aluvional en el Cerro Divisadero que beneficiarán a 50.000 habitantes de Coyhaique.

En lo relativo a obras fluviales, durante el año 2003 a través del programa de conservación de riberas se ha desarrollado un programa preventivo para la conservación y mejoramiento de éstas, así como emergencias a lo largo del país, especialmente entre las regiones I, IV a la X y Metropolitana, por un valor total de 5.216 millones. Derivándose gran parte de los recursos a la atención de las emergencias producidas en las regiones VIII y IX. La inversión 2003, realizada por la DOH en este producto, fue de M$ 6.008.055.

Proyectos de Obras Fluviales, destacados en el 2003.

| Región | Proyecto | Tipo de Obra | Monto M$ 2003 | Situación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Construcción Obras de Control Aluvional Quebrada La Cadena, Afta | Construcción | 4.455 | En Ejecución |
| 11 | Construcción Control Aluvional Cerro Divisadero, Coyhaique | Construcción | 118.192 | En Ejecución |

- Agua Potable Rural: En cuanto al programa de agua potable rural, que permite dotar de este vital elemento a comunidades rurales de escasos recursos, con una inversión  aproximada de $10.000 millones, durante el año 2003, se avanzó en la ejecución de 123 proyectos, de los cuales 53 corresponden a la instalación de nuevos servicios Rural y  70 a la mejora y ampliación de servicios existentes, beneficiando durante dicho año a 45.000 habitantes a lo largo de todo el país

La inversión efectuada durante el 2003 se tradujo en intervenciones que beneficiaron principalmente a las regiones IV, V, VII, VIII, IX y X, las que recibieron un 82 por ciento del presupuesto; las restantes regiones tuvieron una inversión promedio de 260 millones de pesos.

Cuadro resumen de las Inversiones en  Agua Potable Rural 2003.

| Nacional | Iniciada 2003 (M$) | Terminadas 2003 (M$) |
| --- | --- | --- |
| Instalaciones | 1.638.375 | 5.210.098 |
| Ampliaciones y Mejoramientos | 646.285 | 127.783 |
| Total Obras | 2.284.660 | 5.337.881 |
| Diseños de Ingeniería | 76.411 | 236.491 |
| Diagnósticos | 17.367 | 0 |
| Estudios Hidrológicos y Sondajes | 89.887 | 22.119 |
| Total Estudios | 183.665 | 258.610 |
| Total Proyectos | 2.468.325 | 5.596.491 |

Adicionalmente, se generaron 12.427 empleos a partir de la contratación de mano de obra para proyectos de agua potable rural.

OBRAS TERMINADAS (2003)

| REGION | SERVICIOS NUEVOS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTOS | POBLACIÓN BENEFICIADA | ARRANQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 0 | 1.569 | 273 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 2 | 0 | 396 | 122 |
| IV | 2 | 0 | 444 | 111 |
| V | 4 | 0 | 1.823 | 332 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 11 | 0 | 5.656 | 1.023 |
| VIII | 7 | 1 | 4.490 | 898 |
| IX | 1 | 1 | 460 | 92 |
| X | 10 | 0 | 3.850 | 953 |
| XI | 0 | 1 | 244 | 127 |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 41 | 3 | 18.472 | 3.931 |

En cuanto al presupuesto del año 2003, en este Producto estratégico, la Dirección de Obras Hidráulicas contó con los recursos para el ISAR MOP del Agua  Potable Rural, el cual hasta el año 2002 estaba en el presupuesto de la Dirección de Planeamiento del MOP. La inversión total realizada en el 2003, respecto a este producto, es del orden de M$ 9.889.422.

Cabe señalar que la inversión correspondientes a los Productos Estratégicos señalados en los puntos a), b) y c), experimentaron una reducción significativa durante el año 2003, debido fundamentalmente a que varios estudios para inversiones terminaron durante el año 2002 y los nuevos estudios que el Servicio tenia contemplado realizar durante el año 2003 no fueron acogidos durante la discusión de la distribución del marcos presupuestario al interior del MOP.  Por otra parte, algunos proyectos que tenían una inversión significativa durante el año 2002, sólo cancelaron pequeños saldos en el año 2003, tales como “Mejoramiento Ubicación Canales  Bellavista - La Herradura”, “Construcción Sistema de Regadío Victoria”, “Construcción Canal de Trasvase Estero Llau – Llau, Punta Arenas” y “ Construcción Colector Rotonda Grecia”. Además, dentro del marco presupuestario resultante en las discusiones internas del MOP, no se consideraron recursos para obras medianas que se habían postulado.

En materia legislativa, uno de los hitos más importantes, fue la aprobación en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que modifica la actual Ley de Aguas Lluvias, el cual permitirá la creación de empresas concesionarias para el servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, y el cobro vía tarifa, de este servicio a los beneficiarios de dichos servicios.

Respecto a los objetivos no logrados, dentro de las metas asociadas a cada uno de los Productos Estratégicos, estos se deben principalmente a dos orígenes;  El primero es de orden financiero, es decir, se contó con los decretos presupuestarios en una oportunidad distinta a las programadas, retrasando el cronograma de contratación, lo que significó una menor productividad que la comprometida en las obras, estudios y proyectos en general.  El segundo aspecto, el cual afectó principalmente al Producto “Obras de Riego”, se debió a una componente técnica, ya que algunos proyectos fueron reformulados o reestudiados con el objeto de reformular su diseño o plan de ejecución. Un ejemplo de lo anterior es el caso del Estudio de Diseño  para la concesión del embalse Ancoa (VII región), el cual contempló un modificaciones respecto al sitio de su emplazamiento, lo que implico rehacer y complementar trabajos de Ingeniería Básica. Otro caso, es el retraso sufrido en la licitación del Diseño de Ingeniería del embalse Puntilla del Viento, los cuales fueron modificados, producto de los acuerdos establecidos el 16 de octubre, el que modifica los Objetivos del  proyecto.

Resultados de la Gestión Financiera

INGRESOS Y GASTOS AÑOS 2002 – 2003

| Subt. | Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## INGRESOS | 41.986.532 | 48.701.619 |
| 01 | Ingresos de Operación | 5.383 | 5.428 |
| 04 | Ventas de Activos | 8.103 | 512 |
| 06 | Transferencias |  | 590.498 |
| 07 | Otros Ingresos | 258.608 | 261.407 |
| 08 | Endeudamiento |  |  |
| 09 | Aporte Fiscal | 41.632.420 | 47.516.606 |
| 10 | Operaciones Años Anteriores |  |  |
| 11 | Saldo Inicial de Caja | 82.017 | 327.168 |
|  | ## GASTOS | 41.986.532 | 48.701.619 |
| 21 | Gastos en personal | 2.938.541 | 3.209.840 |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 238.008 | 546.291 |
| 24 | Prestaciones Previsionales | 51.263 | 5.305 |
| 25 | Transferencias corrientes |  | 11.187 |
| 30 | Inversión sectorial de asignación regional |  | 9.889.442 |
| 31 | Inversión real | 37.356.486 | 32.014.201 |
| 32 | Inversión financiera |  |  |
| 33 | Transferencias de capital |  |  |
| 50 | Servicio de la Deuda pública | 1.065.871 | 987.653 |
| 60 | Operaciones Años Anteriores |  |  |
| 70 | Compromisos Años Anteriores |  |  |
| 90 | Saldo Final de Caja | 336.361 | 2.037.720 |

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2003

| Subt | Item | Asig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Ingresos de Operación | 5.169 | 5.169 | 5.429 | -260 |
| 04 | 41 |  | Activos Físicos | 3.101 | 3.101 | 512 | 2.589 |
| 06 |  |  | Transferencias | 0 | 590.498 | 590.498 | 0 |
| 07 | 79 |  | Otros | 127.570 | 165.602 | 261.407 | -95.805 |
| 09 | 91 |  | Aporte Fiscal Libre | 47.802.756 | 46.528.953 | 46.528.953 | 0 |
| 09 | 92 |  | Servicio de la Deuda Pública | 1.526.397 | 1.526.397 | 987.653 | 538.744 |
| 11 |  |  | Saldo Inicial de Caja | 10.000 | 326.988 | 327.168 | -180 |
|  |  |  | GASTOS |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Gastos en Personal | 2.706.853 | 3.211.121 | 3.209.840 | 1.281 |
| 22 |  |  | Bienes y Servicios de Consumo | 234.757 | 546.519 | 546.291 | 228 |
| 24 | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 55.815 | 44.628 | 5.305 | 39.323 |
| 25 |  |  | Transferencias Corrientes |  | 11.187 | 11.187 | 0 |
| 30 |  |  | Inversión Sectorial de Asignación Regional | 10.080.000 | 10.182.191 | 9.889.422 | 292.769 |
| 31 | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 2.525 | 8.525 | 8.518 | 7 |
| 31 | 51 |  | Vehículos | 14.847 | 194.847 | 194.838 | 9 |
| 31 | 53 |  | Estudios para Inversiones | 165.702 | 1.361.112 | 1.361.106 | 6 |
| 31 | 54 |  | Maquinarias y Equipos Directamente Productivo | 0 | 4.785 | 4.785 | 0 |
| 31 | 61 |  | Inversión Región I | 229.270 | 566.945 | 566.699 | 246 |
| 31 | 62 |  | Inversión Región II | 207.050 | 428.224 | 421.265 | 6.959 |
| 31 | 63 |  | Inversión Región III | 131.300 | 558.762 | 556.982 | 1.780 |
| 31 | 64 |  | Inversión Región IV | 870.308 | 2.584.091 | 2.568.466 | 15.625 |
| 31 | 65 |  | Inversión Región V | 174.392 | 1.522.827 | 1.522.761 | 66 |
| 31 | 66 |  | Inversión Región VI | 828.200 | 776.893 | 776.852 | 41 |
| 31 | 67 |  | Inversión Región VII | 783.760 | 2.025.120 | 1.825.719 | 199.401 |
| 31 | 68 |  | Inversión Región VIII | 1.145.340 | 4.691.480 | 4.677.460 | 14.020 |
| 31 | 69 |  | Inversión Región IX | 3.711.793 | 3.287.134 | 3.175.693 | 111.441 |
| 31 | 70 |  | Inversión Región X | 290.628 | 1.559.723 | 1.558.837 | 886 |
| 31 | 71 |  | Inversión Región XI | 58.580 | 531.811 | 531.668 | 143 |
| 31 | 72 |  | Inversión Región XII | 55.550 | 371.778 | 371.414 | 364 |
| 31 | 73 |  | Inversión Región Metropolitana | 5.460.685 | 6.083.859 | 6.036.733 | 47.126 |
| 31 | 74 |  | Inversiones no Regionalizables | 582.275 | 5.908.063 | 5.854.408 | 53.655 |
| 31 | 78 |  | Convenios de Programación | 18.046.166 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 79 |  | Convenios de Programación | 2.100.800 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 91 | 001 | Intereses | 586.768 | 586.768 | 274.899 | 311.869 |
| 50 | 91 | 002 | Amortizaciones | 939.629 | 939.629 | 712.754 | 226.875 |
| 60 |  |  | Operaciones Años Anteriores | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 |
| 90 |  |  | Saldo Final de Caja | 10.000 | 1.156.686 |  | 1.156.686 |

ANÁLISIS

A continuación, se explican las variaciones más significativas entre el Presupuesto Inicial y el Presupuesto Final.

- SUBTÍTULO 06

Incrementa desde $ 0 a $ 590,5 millones debido transferencia desde el Gobierno Regional de la VII Región a la Dirección de Obras Hidráulicas, a fin de solventar Programa de Absorción de mano de obra en dicha región, la cual presenta alto un alto nivel de cesantía y se utilizó en proyectos de Riego (Limpieza de canales especialmente).

- SUBTÍTULO 07

Incrementa en monto correspondiente a las Licencias Médicas de éste Servicio del año 2003

- SUBTÍTULO 09

Este Subtítulo, durante el año 2003, por una parte se incremento en $ 495,7 millones por los siguientes conceptos : a) Solventar incremento de horas extraordinarias, b) Incremento del Subtítulo 22 y c) Pago de leyes del Subtítulo 21. Por otra parte se rebajó en $ 2.308,2 millones por los siguientes conceptos : a) Rebajas ordenadas por el Ministerio de Hacienda, b) Cambio por nuevas estructura MOP, c) Traspaso a Concesiones para el pago de IVA y Arquitectura, d) Menor pago del Servicio a la deuda y e) Cambio de financiamiento por Saldo Inicial de Caja.

- SUBTÍTULO 11

Este Subtítulo se incrementó en $ 317 millones debido a : a) Reajustes año 2003, b) función directiva, c) Solventar Gastos Subtítulo 21 y d) Cambio de financiamiento 09

- SUBTÍTULO 21

Este Subtítulo se incrementa en $ 504,4 millones, efecto de : a) Reajuste, b) Aumento del monto de horas extraordinarias, c) Funciones Criticas, d) Función Directiva y e) Déficit en pago de remuneraciones.

- SUBTÍTULO 22

Se incrementa en $ 311,8 millones para solventar gastos inherente, los cuales se cubrían con el Subtítulo 31.

- SUBTÍTULO 24

Se rebaja en $ 11,2 millones para financiar pago de indemnizaciones que se pagaron con el Subtítulo 25, por ser indemnizaciones de Sentencias Ejecutoriadas.

- SUBTÍTULO 25

Se incrementa en $ 11,2 millones para financiar pago de indemnizaciones que se pagaron con el Subtítulo 25, por ser indemnizaciones de Sentencias Ejecutoriadas.

- SUBTÍTULO 30

El Subtítulo 30, por una parte se incrementa en $ 341,1 millones para financiar Gastos Devengados año 2002 y por otro lado se reduce en $ 238,9 millones, los cuales fueron traspasados al Saldo Final de Caja.

- SUBTÍTULO 31

Este Subtítulo se ve incrementado, por una parte, en $ 590,5 millones, provenientes del Gobierno Regional de la VII Región a fin de solventar Programa de Absorción de mano de obra en dicha región, la cual presenta alto un alto nivel de cesantía y se utilizó en proyectos de Riego (Limpieza de canales especialmente).

Por otra parte se rebajó en $ 2.983,7 millones debido a : a) Rebajas presupuestarias solicitadas por el Ministerio de Hacienda, b) Solventar gasto Devengado subtítulo 30, c) Financiar Nueva estructura MOP, d) Financiamiento de funciones criticas, e) Financiar IVA de Concesiones y f) Traspaso al Saldo final de Caja.

- SUBTÍTULO 50

Rebajó $ 538,8 millones, por menor pago del Servicio a la deuda pública.

- SUBTÍTULO 90

Se incremento en 1.146,7 millones provenientes de proyectos del Subtítulo 30 y 31.

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes | [N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes / N° total de decretos modificatorios]*100 | % | 94.4 | 91.2 | 104% |  |
| Promedio del gasto de operación por funcionario | [Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23) / Dotación efectiva] | $/funcionario | 8.047.209 | 9.756.184 | 82% |  |
| Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación | [Gasto en Programas del subt. 25 / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100 | % | 0,0 | 0,3 | - |  |
| Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación | [Gasto en estudios y proyectos de inversión / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100 | % | 91,0 | 95,9 | 105% |  |

Ver en anexos, información de Transferencias Corrientes e Iniciativas de Inversión.

Resultados de la gestión

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESENTADOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2003

ANÁLISIS DE LOGROS / NO LOGROS CON BASE AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PRESENTADOS EN LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2003

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo 2003 | Meta 2003 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Grandes y Medianas Obras de Riego | Economía/Producto Porcentaje del Monto de las asesorías a los Contratos de Construcción de Riego, respecto al monto total de dichos Contratos. Aplica Enfoque de Género: NO | i=1nMAii=1nMTCi×100 Nota | % | 8% | 10% | SI | 100% |
|  Grandes y Medianas Obras de Riego | Calidad/Resultado Intermedio Satisfacción de los Usuarios con las Obras y/o Transferencias Tecnológicas Aplica Enfoque de Género: NO | (N° de encuestas con nota igual o superior a 4.0/N° total de encuestas totales)*100 | % | 100% | 60% | SI | 167% |
|  Grandes y Medianas Obras de Riego | Eficacia/Producto N° de Hectáreas ,mejoradas y/o incorporadas al riego, acumuladas al periodo, desde el año 2002 (HMIP). Aplica Enfoque de Género: NO | Nota | ha | 8000 | 8000 | SI | 100% |
|  Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias | Economía/Producto Porcentaje del Monto de las asesorías a los contratos de Construcción de Aguas Lluvias, respecto al monto total de dichos contratos. Aplica Enfoque de Género: NO | i=1nMAii=1nMTCi×100 Nota | % | 8,12% | 10% | SI | 100% |
|  Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias | Eficiencia/Producto Costo Promedio del Metro Lineal de Colector Equivalente Aplica Enfoque de Género: NO | Inversión en construcción de colectores en el periodo ($)./Longitud Total de colectores equivalentes (600 mm) construidos en el periodo(Km). | $ / km | $73.187 | $90.000 | SI | 100% |
|  Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces | Eficiencia/Producto Costo Promedio del metro cúbico de Enrocado. Aplica Enfoque de Género: NO | (Inversión efectuada en construcción en Obras de Enrocado Normal($)+Inversión efectuada en construcción en Obras de Enrocado Emergencia($)*(8/15)) / Metros Cúbicos de roca Instalados. | $ / m3 | $13.682 | $16.000 | SI | 100% |
|  Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas | Eficiencia/Producto Inversión Promedio efectuada, por unidad de Familia Beneficiada. Aplica Enfoque de Género: NO | Inversión en construcción, mejoramiento y/o ampliación de los Sistemas de APR (en MM$ decretados para invertir en obras de la naturaleza señalada)/El número de Familias Beneficiadas, producto de Obras de construcción, mejoramiento y/o ampliación de los Sistemas de APR. | MM$ / Familia | 1,130 | 1,187 | SI | 95% |
|  Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas | Eficacia/Producto Cobertura respecto del déficit de catastro concentrado. Aplica Enfoque de Género: NO | (Número de sistemas terminados del déficit, en el periodo de evaluación./Número de sistemas en déficit)*100 | % | 36% | 28% | SI | 126% |

OTROS INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANÁLISIS DE LOGROS / NO LOGROS CON BASE AL AVANCE DE OTROS INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 |  | 2003 |  |
| Grandes y Medianas Obras de Riego | Porcentaje de avance de movimiento de tierra para la construcción de Obras de Riego, respecto al Movimiento de Tierra proyectado para el período. | (Metros Cúbicos de Movimiento de Tierra Realizado en el Período/ Metros Cúbicos de Movimiento de Tierra Proyectados para el Período)*100 | % | 134.60 | - |  |  |  |
| Grandes y Medianas Obras de Riego | Porcentaje de Avance de Obras con gestión DOH 100% cumplidas para el traspaso de obras, respecto al universo de obras (año 2003) en trámite de traspaso. | (Cantidad de Obras con Gestión DOH 100 % cumplidos, para el traspaso de Obras / Universo de obras en tramite de traspaso (47 Obras))*100 | % | 36 | - |  |  |  |
| Grandes y Medianas Obras de Riego | Porcentaje de ejecución presupuestaria realizada, respecto al presupuesto vigente al 31 de diciembre. | Presupuesto ejecutado / Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del periodo de evaluación | % | 98,8 | - |  |  |  |
| Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias | Porcentaje de Avance de ejecución del Programa de Colectores. | (Kilómetros de colectores equivalente (600 mm) comprometida para el periodo / Longitud total del contrato (Km))*100 | % | 100 | - |  |  |  |
| Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias | Porcentaje de cumplimiento de programación de propuestas | (Licitaciones Efectuadas / Licitaciones Programadas (Incluye Estudios y Obras))*100 | % | 60 | - |  |  |  |
| Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias - Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces | Porcentaje de ejecución presupuestaria realizada, respecto al presupuesto vigente al 31 de diciembre. | (Presupuesto ejecutado/ Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del periodo de evaluación)*100 | % | 98 | - |  |  |  |
| Obras de Agua Potable Rural (APR) en localidades Concentradas | Porcentaje de cumplimiento de los Plazos Programados. | (Cantidad de Proyectos Finalizados / Proyectos Programados en el periodo)*100 | % | 76 | - |  |  |  |
| Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas | Porcentaje o Nivel de Aceptación de los servicios incorporados en el período. | (Número de Comités que Evalúan Positivamente los resultados de la instalación de un Servicio de APR nuevo/ Número Total de Comités Evaluados)*100 | % | 100 | - |  |  |  |
| Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas | Cumplimiento presupuesto. | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del periodo de evaluación.)*100 | % | 97 | - |  |  |  |
| Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas | Generación de Empleos. | i=0nEGP hombresaño | Hombre / año | 5.459 | - |  |  |  |

Cumplimiento de los compromisos institucionales

### Informe de Programación Gubernamental

1.-  Objetivo asociado a prioridades gubernamentales: Desarrollar estudios y diseños que permitan construir la infraestructura de riego en el país.

- Producto estratégico Asociado: Grandes y medianas Obras de Riego.

Durante el año 2003, se continuaron los Estudios de Diseño para la concesión de los embalses de riego Punilla (VIII Región) y Ancoa (VII Región). El Embalse Ancoa, contempló modificaciones respecto al sitio de emplazamiento, lo que implicó rehacer y complementar trabajos de Ingeniería Básica. Además, se realizaron las Inspecciones de Contratos de Consultorías de 8 proyectos: Puren Lumaco, Alimentador Pencahue, La Ligua Petorca, Canal Victoria, Red 2ª y 3ª Faja Maisan, Sistema de Regadío Llollehue, Sistema de Drenaje Río Bueno, Embalse I Región. El avance físico a diciembre del 2003, de los contratos mencionados anteriormente, corresponde a: Puren Lumaco (100%), Alimentador Pencahue (100%), La Ligua Petorca (100%), Canal la Victoria de Vilcún(100%), Red 2ª y 3ª Faja Maisan (90%), Sistema de Regadío Llollehue (90%), Sistema de Drenaje Río Bueno (90%), Embalse I Región (80%).

2.- Objetivo asociado a prioridades gubernamentales: Construir la Infraestructura de Grandes Obras y Medianas para el incremento de la superficie y la seguridad de riego en el país.

- Producto estratégico Asociado: Grandes y medianas Obras de Riego.

Del cumplimiento de los compromiso efectuados para el año 2003, se destaca el  término de las Obras de los Derivados Comuy y Mahuidanche del Proyecto Faja Maisan, lo cual se cumplió durante el segundo trimestre del año 2003. Además, se destaca el inicio de la construcción de los sistemas de riego Los Puquios y Rinconada asociadas al Proyecto Laja Diguillín e inicio del Canal Matriz Diguillín Larqui, lo que se traduce en un 89,37% de avance físico del Canal Diguillín Larqui (Km. 0 - 7,22) y 35,92% de avance físico de las Áreas de Riego los Puquios y Rinconada.  Los compromisos relacionados con el Canal Diguillín Larqui se cumplieron en un 100%, además hubo un  aumento de plazo en el Contrato Canal Diguillín Larqui (del Km. 0-7,22), para abordar obras no contempladas en el contrato original. Sin embargo, respecto al contrato de Áreas de riego, se produce un arrastre para el próximo periodo.

3.- Objetivo asociado a prioridades gubernamentales: Desarrollar el Programa Nacional de Agua Potable Rural en localidades concentradas.

- Producto estratégico Asociado: Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas.

En el 2003, se cumplieron en  forma  satisfactoria la meta comprometida respecto a este producto estratégico. El compromiso realizado para dicho periodo era; “Se terminan 50 obras y iniciarán 49 Obras”. Al 31 de Diciembre del 2003 se terminaron 55 obras, lo que corresponde a un 110% de cumplimiento respecto a lo comprometido y se inició la ejecución de 56 obras.

4.- Objetivo asociado a prioridades gubernamentales: Evitar inundaciones en ciudades con población mayor a 50.000 habitantes.

- Productos estratégicos Asociados:

  - Planes Maestros de Aguas lluvias y Obras de Evacuación y Obras  de Drenaje de Aguas lluvias.

  - Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces.

Del cumplimiento de la Programación Gubernamental en esta área, se destaca el Término de 6 Planes Maestros y desarrollo de 6 Planes Maestros iniciados en el 2002, los cuales corresponden a:

PM Terminados: PM San Antonio Cartagena, PM Iquique, PM Quillota, PM Los Ángeles, PM Coyhaique, PM Melipilla, PM Lota Coronel.

PM Ejecución: PM Antofagasta, PM Calama, PM La Serena-Coquimbo, PM Copiapó-Vallenar, PM Ovalle. 100% de cumplimiento.

Por otro lado, se destaca el avance en la construcción de la Etapa II Canal El Morro, Talcahuano (VIII región), con un 67% del avance total de la obra, la Ejecución del contrato Contrato ZA – 5 correspondiente al Zanjón de la Aguada, Santiago (RM) y la Continuación de la Construcción Colector 3 Poniente, Santiago, (RM).

Ver información complementaria en anexo “Programación Gubernamental”.

### Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

3.2.2.- INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LOS PROGRAMAS EVALUADOS

Del cumplimiento de los programas evaluados, se destaca la implementación de una metodología Multicriterio para dar apoyo a las decisiones de Inversión de Riego. Dicha implementación, la cual ha sido por medio del esfuerzo conjunto entra la DOH y la CNR,   ha permitido establecer un modelo de priorización basado en Criterios Estratégicos (Sociales, Económicos y Ambientales) y Criterios Específicos.  Durante el 2003, se han realizado aplicaciones de este modelo para los embalses de riego concesionables; Aconcagua, Ancoa y Punilla, obteniendo resultados satisfactorios, según las expectativas existentes.

Por otra parte, se destaca el cumplimiento relativo al compromiso “Presentación de informe con una propuesta de focalización que beneficie a los agricultores pequeños, elaborada por DOH, CNR e INDAP. Presentación de informe con medidas a implementar al Consejo de Ministros de la CNR para que sancione”. El Medio de Verificación, fue “Las Bases Administrativas de la Concesión del Proyecto "Convento Viejo", las cuales contienen el documento "Fondo de Desarrollo Agrícola”.

Este documento fue enviado, en el mes de Agosto a la DIPRES, desde Concesiones al Sr. Hernán Cerda.

| Compromiso | Producto estratégico |
| --- | --- |
| Focalización de beneficiarios. Presentación de informe con una propuesta de focalización que beneficie a los agricultores pequeños, elaborada por DOH, CNR e INDAP. Presentación de informe con medidas a implementar al Consejo de Ministros de la CNR para que sancione. | Grandes y Medianas Obras de Riego. |
| Recuperación de Costos. Definición de procedimientos administrativos para iniciar la recuperación de costos. | Grandes y Medianas Obras de Riego. |
| Estudio de subestimación de costos y atrasos en la construcción de obras. Ejecución de un estudio concordado con MIDEPLAN que identifique y proponga recomendaciones en este ámbito. | Grandes y Medianas Obras de Riego. |
| Presentación de un informe de implementación de las recomendaciones. | Grandes y Medianas Obras de Riego. |
| Presentación de informe con cuantificación de indicadores del programa que cuentan con información para su medición. Este informe deberá ser presentado a la DIPRES en las instancias de seguimiento respectivas (Junio y Diciembre de cada año). | Grandes y Medianas Obras de Riego. |

Ver información complementaria en anexo “Informe de Cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados”.

Avances en materias de Gestión

Cumplimiento del PMG

Del cumplimiento del PMG 2003, se destaca el  desempeño de la implementación del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público, perteneciente al Área de Mejoramiento  Administración Financiera. Durante el 2003, la DOH cumplió la V etapa de este sistema, la cual consistía en informar a través del sitio chilecompra el 100% del monto susceptible de ser informado y la formulación de proyectos de mejoramiento. De lo anterior, se destaca la formulación de dos nuevos proyectos;  Nueva Planificación de Compras y Manejo de  Stock. Cabe señalar, que una de las principales dificultades que ha presentado la implementación de este sistema, es la falta de un pronunciamiento oficial y formal por parte de Chilecompra , en cuanto al tratamiento de las licitaciones de obras, que aclare algunas ambigüedades que presenta la ley actual en esta materia.

Respecto al desempeño del resto de los Sistemas, a continuación se hace una breve descripción,  de cada  uno de ellos:

# ÁREA DE MEJORAMIENTO: RECURSOS HUMANOS

Sistema: Capacitación

Del  cumplimiento 2003, se resalta la incorporación de Indicadores de desempeño (SIG), para evaluar el plan anual de capacitación, lo que permitió que el servicio se comprometiera con el cumplimiento de las metas establecidas en el comienzo del periodo. Además, se definieron e implementaron, metodologías para detectar el nivel de satisfacción de los participantes de actividades de capacitación, permitiendo mejorar dicha gestión, mediante el análisis de la percepción de nuestros usuarios.

Cabe señalar que, respecto a el diagnostico de competencias genéricas del segundo nivel jerárquico, este no fue del todo satisfactorio, debido a que la  jefatura de primer y segundo nivel, no dispuso del tiempo necesario para llevar a cabo dicho diagnostico.

Sistema: Higiene – Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo.

Los principales avances realizados en este Sistema, han sido la inserción de un procedimiento en la adquisición, selección y dotación de elementos de protección personal, para  los funcionarios que trabajan con probabilidad de accidente, en determinados puestos laborales. Además, se ha logrado sensibilizar a los funcionarios, respecto a la importancia del trabajo en un ambiente seguro y libre de riesgos que puedan ocasionar un accidente o enfermedad profesional.

Sistema : Evaluación de Desempeño

De la ejecución 2003, se destaca el término de la implementación de los sistemas informativos que apoyan los procesos de evaluación cuatrimestral, precalificación y calificación. Además, en el periodo se aplico estos sistemas de información, disminuyendo los errores en los cálculos y aplicación de reglamentos y facilitando el control de los procesos y recopilación de datos.

- ÁREA DE MEJORAMIENTO: ATENCIÓN A USUARIOS

Sistema: Oficinas de Información, Reclamo y Sugerencias OIRS.

El año se cursó la V Etapa comprometida por la DOH, la que consistió en la implementación parcial del modelo integral de atención de usuarios. Se destaca, que en el año 2003 se modifico la estructura de funcionamiento que se mantenía desde la etapa inicial, originando una oficina de atención  con control de usuarios por medio de un registro individual, tanto en la consulta presencial, como la telefónica o por medio de email.

Sistema: Simplificación de Trámites

Durante el año 2003, se trabajó en la etapa V y parcialmente en la etapa VI. Estas etapas se deben trabajar en conjunto a La Comisión Nacional de Riego, por ser este un con trámites afines. Las principales actividades que se realizaron con dicho servicio son; Elaboración de un nuevo diagnóstico, tomando como base el realizado el año 2002, Catastro de trámites Inter.-Servicios factibles de realizar, Implementación del trámite “Certificación de Obra Nueva Ley de Fomento al Riego”, debido en gran parte al nivel de impacto que genera en la ciudadanía y la factibilidad de simplificarlo con la institución contraparte (Comisión Nacional de Riego), luego se elaboró un Programa y un Plan de Trabajo en conjunto, para la implementación del trámite a realizar y Finalmente se firma un convenio de trabajo  entre la DOH y la Comisión Nacional de Riego, donde se deja establecido cual será la forma, proceso y ejecución del trabajo a realizar por ambos Servicios, se espera que con el sistema del año 2004 Gobierno electrónico, se continúe con el proceso y la habilitación final de este trámite.

- ÁREA DE MEJORAMIENTO: PLANIFICACIÓN / CONTROL DE GESTIÓN

Sistema: Planificación / Control de Gestión.

Durante el 2003, se implementó la quinta etapa de este sistema, la cual contemplaba la presentación de los indicadores del Sistema de Información para la Gestión (SIG), en la formulación presupuestaria 2004. De esta forma, se ha realizado dicha gestión de manera satisfactoria, proponiendo ocho indicadores para el proceso de formulación presupuestaria, de los que habrá que informar periódicamente al Congreso Nacional. Cabe señalar que la implementación de indicadores de desempeño, al interior del servicio, ha permitido un mejor control de la gestión DOH, permitiendo definir metas y monitorear la gestión realizada por los diferentes Centros de Responsabilidad definidos. Finalmente, se destaca que la implementación del SIG, a favorecido el trabajo en equipo, lo que genera una mayor proactividad entre los profesionales de la dirección.

- ÁREA DE MEJORAMIENTO: AUDITORIA INTERNA

Sistema: Auditoria Interna

Respecto a este sistema, la  Unidad de Auditoria Interna, durante el año 2003, se realizó 19 Auditorias a las áreas criticas definidas a través de la Técnica COSO, siendo estas áreas las siguientes: Inspección Fiscal de Obras y Estudios, Licitación de Contratos, Recepción de Obras, Control Presupuestario, PMG, Gestión del Presupuesto Anual, Adquisiciones, Administración de Recursos Humanos. Dichas Auditorias, de acuerdo a instrucciones impartidas por el Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno (CAIGG), se realizaron con características de Gubernamentales, Ministeriales e Institucionales. Además, se ejecutaron 13 Monitoreos de Auditorias realizadas durante el año 2002. Finalmente, cabe destacar que el Director Nacional de Obras Hidráulicas aprobó el Plan anual de Trabajo 2004, como también el Plan Trianual 2004-2005-2006, los cuales fueron presentados al CAIGG.

- ÁREA DE MEJORAMIENTO: ENFOQUE DE GENERO

Sistema: Enfoque de Género

Durante el año 2003, el Servicio elaboró el Plan de Trabajo del PMG Sistema Equidad de Género, correspondiente a la etapa II, para lo cual se debió:

a) Reactualizar el Diagnóstico realizado el año 2002, específicamente los compromisos que definirían el Plan de Trabajo.

b) Conformar los equipos de trabajo correspondientes a los dos productos de la Dirección de Obras Hidráulicas que fueron seleccionados para desarrollar el Plan de Trabajo (Grandes Obras de Riego y Drenaje y Obras de Agua Potable Rural en Localidades Concentradas).

c) Elaborar el Plan de Trabajo en sí mismo, definiendo para cada compromiso sostenido, el objetivo general, los objetivos específicos, las actividades, las Unidades responsables y los indicadores que midieran el cumplimiento de lo comprometido.

Durante este proceso se sostuvieron además diversas reuniones con la sectorialista de SERNAM con el fin de recibir orientaciones y someter a revisión las propuestas de la DOH, tanto en los lineamientos como en las metodologías planteadas.

Ver información complementaria en anexo “Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2003”.

Ver información complementaria en anexo “Indicadores de Gestión de Recursos Humanos”.

Proyectos de Ley

En materia legislativa, uno de los hitos más importantes, fue la presentación a la cámara de diputados, del proyecto de ley que modifica la actual Ley de Aguas Lluvias Nº 19.525. Dicha iniciativa legislativa, tiene por objeto perfeccionar el sistema, definiendo entre otras materias, su financiamiento y la participación del sector privado en la solución del mismo mediante el sistema de concesiones, para el servicio de evacuación y drenaje, y el cobro vía tarifa, de este servicio a los beneficiarios de dichas obras. Su contenido es el siguiente:

Modalidades.

En primer lugar, el proyecto permite que las obras se ejecuten, mantengan y operen a través de dos modalidades. Por una parte, mediante el MOP o los Serviu. Por la otra, siguiendo el sistema de concesiones de obra pública del MOP.

Rol de empresas sanitarias.

A continuación, el proyecto permite a las Empresas de Servicios Sanitarios participar en las licitaciones para concesionar obras de evacuación y drenaje de aguas lluvias, de acuerdo a la Ley de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.

Los usuarios.

Enseguida, define como usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, a los propietarios de inmuebles ubicados dentro del área urbana de la cuenca hidrográfica servida por el sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias y radica en tales inmuebles la obligación de pago de la tarifa respectiva.

Tarifa.

A continuación, el proyecto señala que para financiar los costos de inversión, mantención y operación del sistema, los usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias deberán cancelar una tarifa única calculada en base al avalúo fiscal de los inmuebles y en las que se consideren dichos costos.

En el caso de que las obras se ejecuten, mantengan y operen a través del Ministerio de Obras Públicas o los Servicios de Vivienda y Urbanización, la tarifa por el servicio será determinada por Decreto Supremo expedido por el ministro de Obras Públicas, el que deberá llevar, además, la firma de los ministros de Vivienda y Urbanismo, de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción. En cambio, cuando las obras se ejecuten por el sistema de concesión de obra pública fiscal, las tarifas se regularán conforme a la normativa que rige dicho sistema.

Plan y programa.

El proyecto establece que el plan y programa para la ejecución de las obras y operación del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, se elaborará con la aprobación del ministro de Obras Públicas y con la participación de los Gobiernos Regionales.

Facturación y cobranza.

El proyecto establece que en el caso que las obras se ejecuten, mantengan y operen a través del Ministerio de Obras Públicas o los Servicios de Vivienda y Urbanización, las funciones de facturación y cobranza deberán ser realizadas por la empresa de servicios sanitarios respectiva, la que deberá integrar lo recaudado a rentas generales de la Nación dentro del plazo que se determine en el decreto tarifario correspondiente.

El proyecto también dispone que en el caso de las obras que se ejecuten por el sistema de concesiones de obra pública fiscal, las funciones de facturación y cobranza de la correspondiente tarifa deberán ser ejecutadas por la sociedad concesionaria. Esta podrá contratar dichos servicios con la Empresa de Servicios Sanitarios que opere en la cuenca hidrográfica en la que se ejecutarán las obras de evacuación y drenaje. Una vez requerida, ésta estará obligada a prestar este servicio.

Además, el proyecto señala que la empresa de servicios sanitarios que ejecute la facturación y cobranza de la tarifa por el servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, estará obligada a remitir al usuario una cuenta única e indivisible que incluya todos los servicios correspondientes. Asimismo, las tarifas a cobrar por la empresa de servicios sanitarios y demás condiciones de facturación y cobranza, serán las que resulten de la aplicación de las normas que establezca el reglamento que para tal efecto deberán dictar, conjuntamente, los Ministerios de Obras Públicas y Economía, Fomento y Reconstrucción. Para efectos del cobro judicial de las tarifas, se otorga mérito ejecutivo a la boleta o factura que acredite la deuda emitida por la sociedad concesionaria de la obra pública fiscal o la empresa de servicios sanitarios, según corresponda.

Facultades a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Por otra parte, se faculta a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para requerir información de las sociedades concesionarias de la obra pública de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias, en las que tenga participación, directa o indirecta, una empresa de servicio sanitario, que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Separación de redes.

El proyecto elimina completamente, a contar de la entrada en vigencia de esta modificación legal, la posibilidad que la red de evacuación y drenaje de aguas lluvias sea unitaria con la de alcantarillado, suprimiendo la facultad que el actual texto le otorga a la autoridad para así disponerlo. Además, establece que la interconexión entre ambas redes, que puede disponer la autoridad, deberán diseñarse para operar en situaciones de emergencia ocasionadas por las aguas lluvias.

Las redes de alcantarillado de aguas servidas pueden, previa autorización de la autoridad competente, interconectarse a las de aguas lluvias, con el fin de descargar excedentes de aguas servidas, en situaciones de emergencia ocasionadas por aguas lluvias. En tal caso, los costos de la interconexión y de su mantención y reposición los deberá asumir completamente la empresa de servicios sanitarios. Además, el uso eventual por interconexión de las redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias, para descarga y conducción de excedentes de aguas servidas en situaciones de emergencia ocasionadas por aguas lluvias, no tendrá costo alguno para las empresas de servicios sanitarios.

Subsidio.

El proyecto establece un subsidio que cubre el pago del servicio, para todos aquellos usuarios favorecidos con el subsidio de agua potable creado por la ley Nº 18.778, el cual será determinado en lo que resulte pertinente, conforme al procedimiento, condiciones y modalidades dispuestas en dicho cuerpo legal. El mayor gasto que implique este subsidio durante el 2003 se financiará con cargo al erario nacional.

Obligación para el urbanizador.

Por último, se establece que una vez aprobado el plan maestro correspondiente al área en que esté ubicado un terreno que se urbanizará, el urbanizador deberá realizar la construcción de colectores de aguas lluvias de la red respectiva. Sin embargo, mientras no se haya construido la red primaria o secundaria a la que corresponde conectarse, el urbanizador no podrá evacuar al sistema público de drenaje, ni a los terrenos colindantes, mayores caudales que los que se producían antes de urbanizar el terreno. Para ello, deberá emplear técnicas alternativas de evacuación de aguas lluvias.

Por consiguiente, en mérito de las consideraciones precedentes, vengo en someter a la consideración de esa H. Corporación, el siguiente

4. Desafíos 2004

Los desafíos que se plantean para el 2004, se enmarcar en la gestión por Productos Estratégicos, los cuales se tratan a continuación:

- Obras de Riego Grandes y Medianas: Se continuará con los estudios de apoyo asociados  las Grandes Obras a concesionar, la continuación de proyectos en desarrollo como Sistema Aconcagua V Región, Embalse Ancoa VII Región, Embalse Punilla VIII Región. Además, se continuará con la ejecución del Sistema de Regadío Valle del Choapa, la cual contempla el término de la Construcción del Canal Alimentador y el inicio de la Construcción de la Bocatoma Coirón y la Descarga Los Veneros la que permitirá devolver al río Choapa 4.1 m3/s mejorando la seguridad de riego En la VIII Región la continuación del Sistema de Regadío Laja Diguillín, con la ejecución del revestimiento de los primeros 7 km. y Canales Alimentadores respectivos del Canal Matriz Diguillín Larqui y continuación de las obras para riego de las Puquios, Rinconada, San Miguel de Pal-Pal y Curapaso. En la IX Región se continuará con la construcción del Canal de Enlace del proyecto de regadío Faja Maisán.

- Obras para el Drenaje y Evacuación de Aguas Lluvia: Se plantea avanzar en la implementación de las  obras definidas en los Planes Maestros en ciudades de más de 50.000 habitantes, ya sea con proyectos en fase de estudio, diseño o construcción, destacándose la ejecución del Sistema Zanjon de la Aguada RM, tramo Puente la Farfana -  Autopista del Sol, Colector 3 Poniente Maipú RM (colectores laterales), Colector José Joaquín Pérez RM, entre otros.

- Obras de Manejo de Cauce:  Se abordarán Estudios, Planes Maestros y Ejecución de Obras  a lo largo de todo el País, destacándose; Obras de Control Aluvional Ciudad de Antofagasta (Quebrada La Cadena, Cauce principal y Afluente 4), Canal el Morro Ciudad de Talcahuano – VIII Región (Canalización Ribera izquierda),  Control Aluvional cerro Divisadero ciudad de Coyhaique (Quebrada Mackay).

- Obras de Agua Potable Rural: Se continuará con el aumento de la cobertura de aquellas localidades concentradas y la ampliación y mejoramiento de servicios existentes, con esto se espera terminar 27 servicios en localidades concentradas del catastro de 1996, 13 sistemas en nuevas  localidades  concentradas y 22 ampliaciones y mejoramientos de servicios,  con los que se pretende contribuir a mejorar las condiciones de vida de una población de 30.000 habitantes, esto corresponde a aproximadamente 6.000 familias en el País.

Anexos

- Programación Gubernamental

- Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

- Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

- Transferencias Corrientes

- Iniciativas de Inversión

- Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 1: Programación Gubernamental

| Objetivo | Producto | Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar estudios y diseños que permitan construir la infraestructura de riego en el país. | Término de los estudios de diseño para la concesión de 2 embalses de riego Punilla (VIII) y Ancoa (VII). | Grandes y Medianas Obras de Riego | ALTA |
|  | Licitación Diseño de Ingeniería Embalse Puntilla del Viento. | Grandes y Medianas Obras de Riego | INCUMPLIDO |
|  | Licitación estudio Canal la Victoria de Vilcún. | Grandes y Medianas Obras de Riego | POR DEFINIR |
|  | Inspección de Contratos de Consultorías de 8 proyectos: Puren Lumaco, Alimentador Pencahue, La Ligua Petorca, Canal Victoria, Red 2ª y 3ª Faja Maisan, Sistema de Regadío Llollehue, Sistema de Drenaje Río Bueno, Embalse I Región. | Grandes y Medianas Obras de Riego | CUMPLIDO |
| Construir la Infraestructura de Grandes Obras y Medianas para el incremento de la superficie y la seguridad de riego en el país | Realizar 3 licitaciones: Proyecto Corrales, Asesoría al Contrato de Corrales y Asesoría al Contrato de Areas de Riego Los Puquios y Rinconada. | Grandes y Medianas Obras de Riego | CUMPLIDO |
|  | Construcción de los sistemas de riego Los Puquios y Rinconada asociadas al Proyecto Laja Diguillín e inicio del Canal Matriz Diguillín Larqui. | Grandes y Medianas Obras de Riego | ALTO |
|  | Terminar con las Obras de los Derivados Comuy y Mahuidanche del Proyecto Faja Maisan | Grandes y Medianas Obras de Riego | CUMPLIDO |
| Desarrollar el Programa Nacional de Agua Potable Rural en localidades concentradas | Se terminarán 50 obras y se iniciarán 49. | Obras de Agua Potable Rural en Localidades Concentradas | CUMPLIDO |
| Evitar inundaciones en ciudades con población mayor a 50.000 habitantes. | Desarrollo de 3 Proyectos de Diseño, definidos en los Planes Maestros de Aguas Lluvias. | Planes Maestros de Aguas lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias. | INCUMPLIDO |
|  | Término de 3 Estudios de Diseño, definidos en los Planes Maestros de Aguas Lluvias | Planes Maestros de Aguas lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias. | CUMPLIDO |
|  | Término de 6 Planes Maestros y desarrollo de 6 Planes Maestros iniciados en el 2002. | Planes Maestros de Aguas lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias. | CUMPLIDO |
|  | Barrios Bajos de Valdivia, X Región | Planes Maestros de Aguas lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias. | INCUMPLIDO |
|  | Colector Alerce, Puerto Montt, X Región. | Planes Maestros de Aguas lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias. | CUMPLIDO |
|  | Construcción Obra de Control Aluvional en Quebrada La Cadena, Antofagasta, II Región | Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de manejo de Cauces. | BAJO |
|  | Zanjón de la Aguada, Santiago, Región Metropolitana | Planes Maestros de Aguas lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias. | CUMPLIDO |
|  | Continuación Construcción Colector 3 Poniente, Santiago, Región Metropolitana. | Planes Maestros de Aguas lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias. | CUMPLIDO |

Anexo 2: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas Evaluados

Programa:   		Programa de Grandes Obras de Riego

Año Evaluación:  		2001

| Compromiso | Cumplimiento |
| --- | --- |
| Focalización de beneficiarios. Presentación de informe con una propuesta de focalización que beneficie a los agricultores pequeños, elaborada por DOH, CNR e INDAP. Presentación de informe con medidas a implementar al Consejo de Ministros de la CNR para que sancione. | Las Bases Administrativas de la Concesión del Proyecto "Convento Viejo", contienen el documento "Fondo de desarrollo agrícola". Estos documentos fueron enviados en el mes de Agosto a la DIPRES desde Concesiones al Sr. Hernán Cerda, la DOH no dispone de esa información actualizada, por lo cual le corresponde a la Coordinadora General de Concesiones entregar documentación oficial que forma parte de la citada licitación de esta Concesión. Mayores antecedentes favor contactar al Sr. Mauricio Arretx Fono: 2583751. CGC. |
| Recuperación de Costos. Definición de procedimientos administrativos para iniciar la recuperación de costos. | La DOH, envió el texto de escrituras de reembolsos, las que serán suscritas con anterioridad a la ejecución de los proyectos. |
| Estudio de subestimación de costos y atrasos en la construcción de obras. Ejecución de un estudio concordado con MIDEPLAN que identifique y proponga recomendaciones en este ámbito. | A la fecha, las Bases de Licitación han sido aprobadas por el Ministerio de Hacienda. Además, se ha avanzado con un Modelo Matemático Jerárquico de Priorización, con el objeto de ordenar prioritariamente tres alternativas de construcción de obras de regulación (embalses) concesionables. Dicho modelo, esta en etapa de validación por el Consejo de Ministro, habiendo sido ya aprobado extraoficialmente al interior de la Mesa de Trabajo Interinstitucional, compuesta por la Secretaría Ejecutiva de la CNR, el MOP representado por el Comité de recursos Hídricos (DOH,DGA, DIRPLAN, SEMAT) |
| Presentación de un informe de implementación de las recomendaciones. | Se solicita a la DIPRES retirar este compromiso, ya que estaba ligado por una compromiso que fue modificado perdiendo toda vinculación con la gestión actual tendiente a traspasar a los concesionarios los riesgos de sobrecostos en la ejecución de obras. Tendencia ampliamente auspiciada por la autoridad en vigencia. |
| Presentación de informe con cuantificación de indicadores del programa que cuentan con información para su medición. Este informe deberá ser presentado a la DIPRES en las instancias de seguimiento respectivas (Junio y Diciembre de cada año). | La DOH, ha realizado a través de su Departamento de Planificación el estudio de medio término de Canal Pencahue el cual fué enviado en el Proceso Presupuestario 2003. Durante el presente año se encuentra realizando la evaluación ex-post del Embalse Santa Juana. |

Anexo 3: Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  |  |  |  | MEDIANA | 8,0% | SI |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  |  |  |  | ALTA | 15,0% | SI |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  |  |  |  | MEDIANA | 8,0% | SI |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  |  |  |  | MENOR | 5,0% | SI |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  |  |  | MEDIANA | 7,0% | SI |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  |  |  |  | ALTA | 15,0% | SI |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  |  |  |  | ALTA | 15,0% | SI |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  |  |  | ALTA | 15,0% | SI |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  |  |  |  | MEDIANA | 7,0% | SI |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  |  |  |  |  |  | MENOR | 5,0% | SI |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%

Anexo 4: Transferencias Corrientes

| Descripción | Presupuesto Inicial 2003 (M$) | Presupuesto Final 2003 (M$) | Gasto Devengado (M$) | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real Otros |  |  |  |  |
| Otras Transferencias | 0 | 11.187 | 11.187 | 0 |
| Total | 0 | 11.187 | 11.187 | 0 |

Dichas trasferencias se generan, para dar cumplimiento a la sentencia ejecutora de pago de indemnizaciones a personas naturales (sub. 25-36), cuyo pago se tramita, a través de los tribunales de justicia.

Anexo 5: Iniciativas de Inversión

| Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCION SISTEMA A.P.R. DE CHANAVAYITA | 1.116 | 1.116 | 100,00 | 1.116 | 1.116 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL CHIAPA | 109.094 | 95.736 | 87,76 | 95.736 | 95.736 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL JAIÑA | 65.479 | 57.877 | 88,39 | 57.878 | 57.877 | 100,00 | 1 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL GUATACONDO | 53.654 | 53.653 | 100,00 | 53.654 | 53.653 | 100,00 | 1 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL CHAPIQUINA | 55.668 | 55.075 | 98,93 | 55.158 | 55.075 | 99,85 | 83 |
| CONSTRUCCION SISTEMA A.P.R. CORONEL ALCERRECA | 48.560 | 7.826 | 16,12 | 7.826 | 7.826 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION A.P.R. ILLAPATA | 146.808 | 8.884 | 6,05 | 8.884 | 8.884 | 100,00 | 0 |
| DISEÑO DE INGENIERIA PARA SISTEMAS A.P.RURAL | 55.649 | 22.174 | 39,85 | 22.174 | 22.174 | 100,00 | 0 |
| MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE | 69.820 | 35.700 | 51,13 | 35.700 | 35.700 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SONDAJE Y CONSTRUCCION DE FUENTES DE AGUA | 10.683 | 9.794 | 91,68 | 9.796 | 9.794 | 99,98 | 2 |
| INSTALACION SISTEMA A.P. RURAL CHOLLAY, ALTO DEL CARMEN | 12.740 | 1.950 | 15,31 | 1.950 | 1.950 | 100,00 | 0 |
| INSTALACION A.P.R. EL CORRAL, ALTO DEL CARMEN | 8.177 | 5.067 | 61,97 | 5.067 | 5.067 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL INCAHUASI | 86.589 | 86.359 | 99,73 | 86.589 | 86.359 | 99,73 | 230 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL CAMARONES | 87.050 | 87.049 | 100,00 | 87.050 | 87.049 | 100,00 | 1 |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A.P.R. SAN FELIX | 85.964 | 8.278 | 9,63 | 8.278 | 8.278 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION FUSION EL TRANSITO | 124.369 | 12.850 | 10,33 | 12.850 | 12.850 | 100,00 | 0 |
| AMPLIACION A.P.R. LAS TABLAS, SECTOR BAJO, FREIRINA | 27.422 | 4.855 | 17,70 | 4.855 | 4.855 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION FUSION CRUCESITA-LA MAJADA, ALTO DEL CARMEN | 27.245 | 4.899 | 17,98 | 4.900 | 4.899 | 99,98 | 1 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL GUALLIGUAICA | 138 | 138 | 100,00 | 138 | 138 | 100,00 | 0 |
| NORMALIZACION SISTEMA A.P.R. SAN JULIAN | 241.649 | 89.660 | 37,10 | 89.662 | 89.660 | 100,00 | 2 |
| NORMALIZACION SISTEMA A.P.R. DE TABALI | 39.748 | 19.871 | 49,99 | 19.874 | 19.871 | 99,98 | 3 |
| NORMALIZACION Y AMPLIACION SERVICIO A.P.R. DE EL TRAPICHE | 185.612 | 89.984 | 48,48 | 89.984 | 89.984 | 100,00 | 0 |
| NORMALIZACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE A.P.R. DE CHALINGA | 58.560 | 23.406 | 39,97 | 23.424 | 23.406 | 99,92 | 18 |
| NORMALIZACION SISTEMA A.P.R. DE BARRAZA | 174.572 | 88.151 | 50,50 | 88.151 | 88.151 | 100,00 | 0 |
| NORMALIZACION Y AMPLIACION SERVICIO A.P.R. DE VALLE HERMOSO | 37.988 | 12.469 | 32,82 | 25.229 | 12.469 | 49,42 | 12.760 |
| NORMALIZACION Y AMPLIACION SERVICIO A.P.R. DE CERRILLOS DE TAMAYA | 322.314 | 126.223 | 39,16 | 126.225 | 126.223 | 100,00 | 2 |
| DISEÑO DE INGENIERIA PARA SISTEMAS DE A.P. RURAL POTRERILLOS ALTO, EL PALQUIAL, SOCOS-BARRAZA ALTO, LA VIÑITA, SANTA VIRGINIA, LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | 39.242 | 39.241 | 100,00 | 39.242 | 39.241 | 100,00 | 1 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A. P. RURAL | 2.724 | 2.713 | 99,60 | 2.724 | 2.713 | 99,60 | 11 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL PELADERO | 112.586 | 108.480 | 96,35 | 110.533 | 108.480 | 98,14 | 2.053 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL ALMIRANTE LATORRE | 29.713 | 28.713 | 96,63 | 28.713 | 28.713 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL EL TOME ALTO | 124.623 | 124.618 | 100,00 | 124.622 | 124.618 | 100,00 | 4 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL COGOTI 18 | 83.077 | 83.076 | 100,00 | 83.077 | 83.076 | 100,00 | 1 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL HUACHALALUME | 47.944 | 47.944 | 100,00 | 47.944 | 47.944 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LAMBERT | 39.447 | 39.447 | 100,00 | 39.447 | 39.447 | 100,00 | 0 |
| INSTALACION SERVICIO A.P.R. EL PALQUIAL - SALAMANCA | 79.757 | 30.925 | 38,77 | 30.927 | 30.925 | 99,99 | 2 |
| INSTALACION SERVICIO A.P.R. SOCOS BARRAZA | 200.677 | 44.666 | 22,26 | 44.667 | 44.666 | 100,00 | 1 |
| INSTALACION SERVICIO A.P.R. POTRERILLOS | 197.690 | 50.131 | 25,36 | 50.131 | 50.131 | 100,00 | 0 |
| INSTALACION SERVICIO A.P.R. LA VIÑITA | 81.914 | 31.571 | 38,54 | 31.574 | 31.571 | 99,99 | 3 |
| REPOSICION, REPARACION Y HABILITACION A.P. RURAL EXISTENTE (POR TRATAMIENTO) OBRAS DE EMERGENCIA : | 65.517 | 65.517 | 100,00 | 65.517 | 65.517 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL EL CARPINTERO | 53.357 | 53.357 | 100,00 | 53.357 | 53.357 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LOS LAURELES | 98.928 | 98.928 | 100,00 | 98.928 | 98.928 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LAS PALMAS | 253.026 | 253.026 | 100,00 | 253.026 | 253.026 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL QUEBRADA EL POBRE | 210.072 | 210.072 | 100,00 | 210.072 | 210.072 | 100,00 | 0 |
| MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.RURAL SANTA ROSA - EL ROBLE | 262.253 | 54.386 | 20,74 | 54.386 | 54.386 | 100,00 | 0 |
| INSTALACION SERVICIO A.P.RURAL LA PALMA- QUILLOTA | 348.780 | 68.958 | 19,77 | 68.958 | 68.958 | 100,00 | 0 |
| INSTALACION SERVICIO DE A.P.RURAL LAS BALSAS | 18.730 | 17.250 | 92,10 | 17.250 | 17.250 | 100,00 | 0 |
| REPOSICION, REPARACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE A.P. RURAL EXISTENTE ( POR TRATAMIENTO) OBRAS DE EMERGENCIA : LOS AROMOS EL DURAZNO | 1.688 | 1.678 | 99,41 | 1.688 | 1.678 | 99,41 | 10 |
| CONSTRUCCION SISTEMA A.P.R. CAHUIL | 10.374 | 672 | 6,48 | 672 | 672 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL : RUDA LAS ALAMEDAS, ISLA EL GUINDO, LA LAJUELA - EL MAITEN - PANAMA; PUNTA DE CORTES; MILLAHUE APALTA: CALIFORNIA HACIA EL CAMPITO, AGUA BUENA | 5.135 | 5.135 | 100,00 | 5.135 | 5.135 | 100,00 | 0 |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE A.P.RURAL AUQUINCO | 264.263 | 46.021 | 17,41 | 46.021 | 46.021 | 100,00 | 0 |
| MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.RURAL PUQUILLAY BAJO | 229.132 | 52.411 | 22,87 | 52.411 | 52.411 | 100,00 | 0 |
| AMPLIACION SERVICIO A.P.RURAL CODEGUA DE CHIMBARONGO | 402.294 | 98.363 | 24,45 | 98.367 | 98.363 | 100,00 | 4 |
| AMPLIACION A.P.RURAL ROMA LOS LINGUES A LOS BAÑOS | 66.821 | 20.077 | 30,05 | 20.077 | 20.077 | 100,00 | 0 |
| AMPLIACION A.P.RURAL EL GUINDO ALTO A SECTOR EL BOLDAL | 68.002 | 14.680 | 21,59 | 14.680 | 14.680 | 100,00 | 0 |
| AMPLIACION A.P.RURAL PUQUILLAY BAJO A SECTOR ENTRE PUENTES Y CARDAL | 20.013 | 5.237 | 26,17 | 5.237 | 5.237 | 100,00 | 0 |
| INSTALACION SERVICIO A.P.R. LICANCHEU, MATANZAS, PUPUYA Y OTROS | 317.396 | 31.000 | 9,77 | 31.000 | 31.000 | 100,00 | 0 |
| DISEÑO DE INGENIERIA PARA SISTEMAS DE A.P. RURAL | 168.270 | 168.270 | 100,00 | 168.270 | 168.270 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE A.P.RURAL | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P.RURAL MAJADILLA | 22.495 | 22.495 | 100,00 | 22.495 | 22.495 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SERVICIO A.P.RURAL SANTA CORINA | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL MAITENES | 135.644 | 135.643 | 100,00 | 135.644 | 135.643 | 100,00 | 1 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL HIGUERILLAS | 56.474 | 56.474 | 100,00 | 56.474 | 56.474 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL SANTA INES | 206.878 | 206.878 | 100,00 | 206.878 | 206.878 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL VALLICA LA TORRE | 49.281 | 49.281 | 100,00 | 49.281 | 49.281 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL SAN GABRIEL- LA AGUADA | 346.086 | 345.557 | 99,85 | 345.822 | 345.557 | 99,92 | 265 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LOS MONTES | 214.329 | 196.130 | 91,51 | 196.130 | 196.130 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL MARIMAURA | 64.131 | 64.131 | 100,00 | 64.131 | 64.131 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LA CHISPA | 49.032 | 49.030 | 100,00 | 49.031 | 49.030 | 100,00 | 1 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL SANTA REBECA PURISIMA | 251.802 | 251.802 | 100,00 | 251.802 | 251.802 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL VILLA REINA | 121.942 | 121.941 | 100,00 | 121.942 | 121.941 | 100,00 | 1 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL BAJOS DE HUENUTIL | 145.552 | 145.551 | 100,00 | 145.552 | 145.551 | 100,00 | 1 |
| CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SAN CARLOS | 149.763 | 37.439 | 25,00 | 37.439 | 37.439 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS TOSCAS | 184.981 | 46.245 | 25,00 | 46.245 | 46.245 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SERVICIO APR NUMPAY | 106.578 | 23.446 | 22,00 | 23.446 | 23.446 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. YACAL | 83.894 | 39.969 | 47,64 | 39.969 | 39.969 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. LA ESMERALDA | 94.490 | 45.060 | 47,69 | 45.060 | 45.060 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. ARMERILLO | 66.637 | 38.912 | 58,39 | 38.912 | 38.912 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. LLANOS LAS PIEDRAS | 180.640 | 83.120 | 46,01 | 83.120 | 83.120 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS MAQUIS | 68.194 | 13.639 | 20,00 | 13.639 | 13.639 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. PIEDRA BLANCA | 145.166 | 70.556 | 48,60 | 70.556 | 70.556 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. SAN JORGE NORTE SECTOR LOS GARCES | 123.599 | 30.899 | 25,00 | 30.899 | 30.899 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SERVICIO APR VEGA DE ANCOA | 174.327 | 43.580 | 25,00 | 43.580 | 43.580 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION INSTALACION SERVICIO A. P. RURAL | 116.287 | 0 | 0,00 | 78.022 | 0 | 0,00 | 78.022 |
| CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE A.P. RURAL TREHUACO | 5.673 | 4.297 | 75,74 | 4.985 | 4.297 | 86,20 | 688 |
| DIAGNOSTICO VARIAS LOCALIDADES A.P. RURAL VIII REGION | 42.927 | 17.367 | 40,46 | 17.367 | 17.367 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE A.P. RURAL COLLICO | 386.132 | 96.323 | 24,95 | 96.332 | 96.323 | 99,99 | 9 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE A.P. RURAL PEAJE CHAIMAVIDA | 202.411 | 202.409 | 100,00 | 202.410 | 202.409 | 100,00 | 1 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL EL EMBALSE DE COIHUECO | 142.042 | 142.040 | 100,00 | 142.042 | 142.040 | 100,00 | 2 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL COLTON QUILLAY | 77.090 | 77.090 | 100,00 | 77.090 | 77.090 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL OBRAS DE RIO CLARO | 113.619 | 113.619 | 100,00 | 113.619 | 113.619 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL SANTA ROSA DE NINQUIHUE | 112.733 | 112.674 | 99,95 | 112.733 | 112.674 | 99,95 | 59 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL EL PROGRESO | 76.313 | 76.313 | 100,00 | 76.313 | 76.313 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LAS QUILAS | 186.174 | 184.347 | 99,02 | 185.261 | 184.347 | 99,51 | 914 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL GAONA | 84.700 | 84.700 | 100,00 | 84.700 | 84.700 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. SARA LEBU | 396.485 | 94.617 | 23,86 | 96.542 | 94.617 | 98,01 | 1.925 |
| CONSTRUCCION SISTEMA A.P.R. DE RIHUE | 430.854 | 0 | 0,00 | 105.000 | 0 | 0,00 | 105.000 |
| CONSTRUCCION INSTALACION SERVICIO A.P.R. PEDREGAL - CHOLGUAN NORTE | 84.299 | 16.889 | 20,03 | 16.924 | 16.889 | 99,79 | 35 |
| CONSTRUCCION INSTALACION SERVICIO A.P.R. LAS ENCINAS CANDELARIA | 138.202 | 33.650 | 24,35 | 33.650 | 33.650 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION INSTALACION SERVICIO A.P.R. TRABUNCURA | 94.790 | 16.924 | 17,85 | 16.924 | 16.924 | 100,00 | 0 |
| MEJORAMIENTO INSTALACION SERVICIO A.P.R. TALCAMAVIDA - CHANCO | 204.215 | 48.976 | 23,98 | 49.723 | 48.976 | 98,50 | 747 |
| REPARACION, REPOSICION Y REHABILITACION A.P. RURAL EXISTENTES ( POR TRATAMIENTO ) OBRAS DE EMERGENCIA. | 160.200 | 130.291 | 81,33 | 130.814 | 130.291 | 99,60 | 523 |
| REPAR., REPOS., Y REHABIL. A.P.R. EXISTENTE (DAÑADOS POR TEMPORALES) OBRAS DE EMERGENCIA | 178.709 | 155.768 | 87,16 | 164.181 | 155.768 | 94,88 | 8.413 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL | 146.791 | 145.870 | 99,37 | 146.331 | 145.870 | 99,68 | 461 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL RINCONADA | 101.679 | 61.168 | 60,16 | 69.823 | 61.168 | 87,60 | 8.655 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL MAÑIO | 120.625 | 51.154 | 42,41 | 70.586 | 51.154 | 72,47 | 19.432 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LOS GALPONES | 60.532 | 60.532 | 100,00 | 60.532 | 60.532 | 100,00 | 0 |
| INSTALACION SISTEMA A.P.R. RENGALIL | 256.706 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500 |
| INSTALACION SISTEMA A.P.R. SALTOS DE CHANCAGUA, COLLIPULLI | 92.518 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500 |
| CONSTRUCCION DE SONDAJES A.P.R. | 1.616 | 572 | 35,40 | 573 | 572 | 99,83 | 1 |
| DISEÑO DE INGENIERIA A.P.R. | 32.260 | 28.980 | 89,83 | 28.980 | 28.980 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SISTEMA A.P.R. | 46.404 | 6.495 | 14,00 | 6.496 | 6.495 | 99,98 | 1 |
| CONSTRUCCION SISTEMA A.P.R. | 427.188 | 232.122 | 54,34 | 240.888 | 232.122 | 96,36 | 8.766 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL VILLA QUINCHAO | 62.953 | 59.129 | 93,93 | 61.041 | 59.129 | 96,87 | 1.912 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL METRENQUEN - COLINA ALERCE - LA POZA Y COLINA LA QUEMADA | 205.577 | 200.403 | 97,48 | 202.990 | 200.403 | 98,73 | 2.587 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL AYACARA | 258.049 | 257.566 | 99,81 | 257.808 | 257.566 | 99,91 | 242 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL FOLILCO 1 | 66.802 | 56.013 | 83,85 | 59.430 | 56.013 | 94,25 | 3.417 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL CARIMALLIN | 168.329 | 166.633 | 98,99 | 167.481 | 166.633 | 99,49 | 848 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL EL AMARILLO | 79.559 | 78.363 | 98,50 | 78.961 | 78.363 | 99,24 | 598 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL CHAMPULLI | 92.965 | 92.151 | 99,12 | 92.558 | 92.151 | 99,56 | 407 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL QUILQUILCO | 64.261 | 64.260 | 100,00 | 64.261 | 64.260 | 100,00 | 1 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL CHAULINEC | 17.082 | 14.673 | 85,90 | 15.878 | 14.673 | 92,41 | 1.205 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMAS A.P. RURAL LA TAPERA, RIO TRANQUILO, PUERTO GUADAL, LAGO VERDE | 156.602 | 127.783 | 81,60 | 127.783 | 127.783 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE ALTO BAGUALES | 106.117 | 6.117 | 5,76 | 6.117 | 6.117 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE BAHIA JARA | 109.683 | 6.117 | 5,58 | 6.117 | 6.117 | 100,00 | 0 |
| AMPLIACION SISTEMA DE APR DE VILLA ORTEGA | 49.783 | 6.116 | 12,29 | 6.116 | 6.116 | 100,00 | 0 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P.RURAL Y ALCANTARILLADO DE CERRO CASTILLO | 405.322 | 30.000 | 7,40 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 0 |
| INSTALACION SISTEMA A.P.R. | 22.294 | 22.293 | 100,00 | 22.294 | 22.293 | 100,00 | 1 |
| MEJORAMIENTO DE SERVICIO A.P.R. | 283.432 | 90.955 | 32,09 | 90.956 | 90.955 | 100,00 | 1 |
| MEJORAMIENTO SISTEMA A.P. RURAL LOCALIDAD RURAL SANTA MATILDE | 100.097 | 68.734 | 68,67 | 68.911 | 68.734 | 99,74 | 177 |
| MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.RURAL CODIGUA | 555.413 | 175.673 | 31,63 | 200.472 | 175.673 | 87,63 | 24.799 |
| INSTALACIONES SISTEMA A.P.R. | 4.896 | 4.148 | 84,72 | 4.522 | 4.148 | 91,73 | 374 |
| INSTALACION SISTEMA A.P.RURAL EL CURATO | 6.331 | 2.912 | 46,00 | 2.912 | 2.912 | 100,00 | 0 |
| DISEÑO DE INGENIERIA PARA SISTEMA DE A.P. RURAL | 16.871 | 5.294 | 31,38 | 5.294 | 5.294 | 100,00 | 0 |
| DISEÑO DE FUENTE DE AGUA Y DISEÑO DE INGENIERIA PARA SISTEMAS DE A.P. RURAL | 56.744 | 38.600 | 68,02 | 38.600 | 38.600 | 100,00 | 0 |
| PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN DE SISTEMA DE A.P. RURAL | 2.134.000 | 1.061.916 | 49,76 | 1.067.000 | 1.061.916 | 99,52 | 5.084 |
| REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCIONAMIENTO | 122.917 | 107.622 | 87,56 | 8.525 | 8.518 | 99,92 | 7 |
| VEHICULOS | 355.424 | 256.043 | 72,04 | 194.847 | 194.838 | 100,00 | 9 |
| CONSTRUCCION EMBALSE PUNILLA, VIII REGION | 1.999.040 | 1.935.845 | 96,84 | 236.598 | 236.597 | 100,00 | 1 |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VALLE PETORCA Y LA LIGUA | 481.047 | 422.177 | 87,76 | 120.000 | 120.000 | 100,00 | 0 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE QUILLOTA Y LA CALERA | 284.115 | 284.114 | 100,00 | 60.755 | 60.754 | 100,00 | 1 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE PENCO Y TOME | 189.256 | 189.256 | 100,00 | 55.839 | 55.839 | 100,00 | 0 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE LOTA Y CORONEL | 206.739 | 206.739 | 100,00 | 40.691 | 40.691 | 100,00 | 0 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES | 252.229 | 252.229 | 100,00 | 80.163 | 80.163 | 100,00 | 0 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIA DE LA CIUDAD DE MELIPILLA Y TALAGANTE | 292.964 | 292.963 | 100,00 | 105.374 | 105.373 | 100,00 | 1 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO Y CARTAGENA | 222.662 | 222.661 | 100,00 | 34.973 | 34.972 | 100,00 | 1 |
| DIAGNOSTICO INTEGRAL DE OBRAS EN LA I REGIÓN | 1.064.384 | 776.355 | 72,94 | 343.772 | 343.772 | 100,00 | 0 |
| MEJORAMIENTO ESTERO LAS CRUCES | 427.918 | 427.917 | 100,00 | 178.262 | 178.261 | 100,00 | 1 |
| DIAGNOSTICO Y PROPOSICION PLAN MANEJO DE CAUCES CUENCA RIO MATAQUITO | 124.882 | 124.881 | 100,00 | 104.685 | 104.684 | 100,00 | 1 |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE PRODUCTIVOS | 31.582 | 31.582 | 100,00 | 4.785 | 4.785 | 100,00 | 0 |
| * MEJORAMIENTO REGADIO VALLE DE AZAPA, PROVINCIA DE PARINACOTA | 172.300 | 117.500 | 68,20 | 117.500 | 117.500 | 100,00 | 0 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS DE IQUIQUE | 67.331 | 67.331 | 100,00 | 26.549 | 26.549 | 100,00 | 0 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACION Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE ARICA | 158.806 | 158.805 | 100,00 | 117.396 | 117.395 | 100,00 | 1 |
| * CONSERVACION Y REPARACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 50.500 | 30.439 | 60,28 | 30.500 | 30.439 | 99,80 | 61 |
| CONSTRUCCION OBRAS DEFENSAS FLUVIALES RIO LLUTA | 304.379 | 304.359 | 99,99 | 165.000 | 164.980 | 99,99 | 20 |
| CONSTRUCCION DE OBRAS DEFENSAS FLUVIALES RIO SAN JOSE | 241.300 | 241.136 | 99,93 | 110.000 | 109.836 | 99,85 | 164 |
| CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 4.750 | 4.542 | 95,62 | 4.750 | 4.542 | 95,62 | 208 |
| ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 3.000 | 1.063 | 35,43 | 3.000 | 1.063 | 35,43 | 1.937 |
| * MEJORAMIENTO INFRESTRUCTURA DE RIEGO EN EL RIO LOA, II REGION | 112.961 | 68.961 | 61,05 | 68.961 | 68.961 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA LA CADENA,, ANTOFAGASTA | 23.500.063 | 4.004.780 | 17,04 | 7.315 | 3.992 | 54,57 | 3.323 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS ANTOFAGASTA | 162.133 | 128.921 | 79,52 | 81.789 | 81.788 | 100,00 | 1 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE CALAMA | 100.256 | 100.255 | 100,00 | 70.570 | 70.569 | 100,00 | 1 |
| * CONSERVACION Y REPARACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 104.639 | 69.149 | 66,08 | 70.639 | 69.149 | 97,89 | 1.490 |
| * CONSERVACION DE RIBERAS II REGION | 169.200 | 121.200 | 71,63 | 121.200 | 121.200 | 100,00 | 0 |
| CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 37.958 | 37.015 | 97,52 | 37.958 | 37.015 | 97,52 | 943 |
| ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 11.745 | 11.148 | 94,92 | 11.745 | 11.148 | 94,92 | 597 |
| CONSTRUCCION EMBALSE SANTA JUANA (EXPROPIACIONES) | 198.348 | 198.348 | 100,00 | 1.763 | 1.763 | 100,00 | 0 |
| MEJORAMIENTO CANALES III SECCION VALLE RIO HUASCO | 719.366 | 719.356 | 100,00 | 209.020 | 209.010 | 100,00 | 10 |
| * MANEJO Y CONTROL EMBALSE SANTA JUANA | 298.000 | 57.807 | 19,40 | 58.000 | 57.807 | 99,67 | 193 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACION Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE COPIAPO Y VALLENAR | 123.237 | 123.232 | 100,00 | 82.457 | 82.452 | 99,99 | 5 |
| ANALISIS ZONAS DE INUNDACIÓN RÍO COPIAPÓ, COMUNA DE TIERRA AMARILLA Y COPIAPO | 36.819 | 36.819 | 100,00 | 36.819 | 36.819 | 100,00 | 0 |
| * CONSERVACION Y REPARACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 30.000 | 19.997 | 66,66 | 20.000 | 19.997 | 99,99 | 3 |
| * CONSERVACION DE RIBERAS III REGION | 141.000 | 100.970 | 71,61 | 101.000 | 100.970 | 99,97 | 30 |
| CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 100.687 | 100.304 | 99,62 | 100.687 | 100.304 | 99,62 | 383 |
| ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 16.248 | 16.209 | 99,76 | 16.248 | 16.209 | 99,76 | 39 |
| CONSTRUCCION EMBALSE PUCLARO (EXPROPIACIONES) | 49.485.485 | 49.485.327 | 100,00 | 227.500 | 227.342 | 99,93 | 158 |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VALLE DEL CHOAPA | 42.801.066 | 38.082.079 | 88,97 | 1.335.029 | 1.320.670 | 98,92 | 14.359 |
| MEJORAMIENTO UBICACIÓN CANALES LA HERRADURA - BELLAVISTA | 1.122.173 | 1.110.305 | 98,94 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 0 |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO EMBALSE COGOTI (PERALTE) | 1.153.555 | 1.132.036 | 98,13 | 443.500 | 443.481 | 100,00 | 19 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS DE COQUIMBO Y LA SERENA | 179.725 | 124.829 | 69,46 | 74.454 | 74.454 | 100,00 | 0 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE OVALLE | 147.233 | 147.112 | 99,92 | 106.873 | 106.752 | 99,89 | 121 |
| * MANEJO Y CONTROL EMBALSE PUCLARO | 580.800 | 40.777 | 7,02 | 40.800 | 40.777 | 99,94 | 23 |
| * CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | 283.000 | 94.481 | 33,39 | 95.000 | 94.481 | 99,45 | 519 |
| * CONSERVACION DE RIBERAS IV REGION | 181.000 | 140.996 | 77,90 | 141.000 | 140.996 | 100,00 | 4 |
| ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 16.300 | 16.294 | 99,96 | 16.300 | 16.294 | 99,96 | 6 |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VALLE DE ACONCAGUA | 4.152.957 | 1.135.900 | 27,35 | 1.135.927 | 1.135.900 | 100,00 | 27 |
| MEJORAMIENTO DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS LOS LIMONARES DE VIÑA DEL MAR | 11.888 | 9.800 | 82,44 | 9.800 | 9.800 | 100,00 | 0 |
| MEJORAMIENTO EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ETCHEVERS VIÑA DEL MAR | 11.888 | 9.800 | 82,44 | 9.800 | 9.800 | 100,00 | 0 |
| * CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | 14.000 | 13.997 | 99,98 | 14.000 | 13.997 | 99,98 | 3 |
| * CONSERVACION DE RIBERAS V REGION | 377.000 | 336.970 | 89,38 | 337.000 | 336.970 | 99,99 | 30 |
| CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 37.475 | 37.439 | 99,90 | 37.475 | 37.439 | 99,90 | 36 |
| ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 19.500 | 19.500 | 100,00 | 19.500 | 19.500 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO CONVENTO VIEJO, II ETAPA | 380.356 | 352.882 | 92,78 | 40.318 | 40.316 | 100,00 | 2 |
| CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS ALAMEDA, RANCAGUA | 148.845 | 54.600 | 36,68 | 54.600 | 54.600 | 100,00 | 0 |
| * MANEJO Y CONTROL EMBALSE CONVENTO VIEJO - CHIMBARONGO | 122.800 | 110.000 | 89,58 | 110.000 | 110.000 | 100,00 | 0 |
| * CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | 16.000 | 10.000 | 62,50 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 0 |
| * CONSERVACIÓN DE RIBERAS VI REGION | 665.000 | 504.997 | 75,94 | 505.000 | 504.997 | 100,00 | 3 |
| CONSERVACIÓN Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 76.699 | 76.699 | 100,00 | 76.699 | 76.699 | 100,00 | 0 |
| ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 2.900 | 2.513 | 86,66 | 2.900 | 2.513 | 86,66 | 387 |
| CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGADIO VALLE DE PENCAHUE (EXP) | 19.703.243 | 19.683.618 | 99,90 | 9.806 | 9.805 | 99,99 | 1 |
| CONSTRUCCION NUEVO ALIMENTADOR CANAL PENCAHUE | 1.418.470 | 297.470 | 20,97 | 87.174 | 87.174 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION EMBALSE ANCOA - RIO MELADO LINARES | 1.146.736 | 1.005.082 | 87,65 | 231.558 | 231.484 | 99,97 | 74 |
| CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES | 49.286 | 0 | 0,00 | 12.048 | 0 | 0,00 | 12.048 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO RIO MAULE | 89.626 | 53.313 | 59,48 | 53.313 | 53.313 | 100,00 | 0 |
| * MANEJO Y CONTROL CANAL PENCAHUE | 350.000 | 289.999 | 82,86 | 290.000 | 289.999 | 100,00 | 1 |
| * CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | 70.000 | 49.989 | 71,41 | 50.000 | 49.989 | 99,98 | 11 |
| CANAL SAN JUAN DE DIOS (EXPROPIACIONES) | 14.863 | 14.862 | 99,99 | 14.522 | 14.521 | 99,99 | 1 |
| * CONSERVACION DE RIBERAS VII REGION | 844.000 | 537.126 | 63,64 | 724.000 | 537.126 | 74,19 | 186.874 |
| REPARACIÓN BOCATOMA SISTEMA RIEGO MELOZAL | 208.964 | 208.964 | 100,00 | 111.100 | 111.100 | 100,00 | 0 |
| OBRAS DE EMERGENCIA VII REGION DEL MAULE | 888.304 | 659.805 | 74,28 | 362.000 | 361.999 | 100,00 | 1 |
| CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 46.951 | 41.832 | 89,10 | 46.951 | 41.832 | 89,10 | 5.119 |
| ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 9.124 | 9.075 | 99,46 | 9.124 | 9.075 | 99,46 | 49 |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION LAJA - DIGUILLIN | 83.621.190 | 72.184.483 | 86,32 | 3.085.327 | 3.078.619 | 99,78 | 6.708 |
| CONSTRUCCION CANAL EL MORRO, TALCAHUANO | 2.954.882 | 2.462.376 | 83,33 | 1.057.460 | 1.056.626 | 99,92 | 834 |
| CONSTRUCCION TERMINACION CANAL CAYUCUPIL (EXPROPIACIONES) | 1.394.317 | 1.394.133 | 99,99 | 10.000 | 9.816 | 98,16 | 184 |
| * CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | 19.000 | 9.953 | 52,38 | 10.000 | 9.953 | 99,53 | 47 |
| EMBALSE COIHUECO (EXPROPIACIONES) | 49.802 | 49.801 | 100,00 | 11.618 | 11.617 | 99,99 | 1 |
| * CONSERVACION DE RIBERAS VIII REGION. | 571.000 | 459.921 | 80,55 | 461.000 | 459.921 | 99,77 | 1.079 |
| CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 44.383 | 44.235 | 99,67 | 44.383 | 44.235 | 99,67 | 148 |
| CONSTRUCCION CANAL DE REGADIO FAJA MAISAN. | 19.017.518 | 13.699.655 | 72,04 | 2.426.346 | 2.315.282 | 95,42 | 111.064 |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VICTORIA | 42.320.896 | 4.063.153 | 9,60 | 48.792 | 48.733 | 99,88 | 59 |
| CONSTRUCCION SISTEMA RIEGO Y DRENAJE DE PUREN, LUMACO Y LOS SAUCES | 6.878.487 | 617.357 | 8,98 | 88.398 | 88.397 | 100,00 | 1 |
| * CONSERVACION Y REPARACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 197.986 | 25.000 | 12,63 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 0 |
| * CONSERVACION DE RIBERAS IX REGION | 814.215 | 654.046 | 80,33 | 654.215 | 654.046 | 99,97 | 169 |
| CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 3.186 | 2.314 | 72,63 | 3.186 | 2.314 | 72,63 | 872 |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE SECTOR LLOLLELHUE | 1.206.045 | 205.064 | 17,00 | 180.554 | 180.554 | 100,00 | 0 |
| HABILITACION SANEAMIENTO ESTERO LOBOS, PUERTO MONTT | 2.605.670 | 275.856 | 10,59 | 15.653 | 15.653 | 100,00 | 0 |
| PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA | 102.790 | 102.790 | 100,00 | 567 | 567 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS LOCALIDAD ALERCE | 144.660 | 144.660 | 100,00 | 18.724 | 18.724 | 100,00 | 0 |
| EXPLOTACION RECURSOS SUBTERRANEOS CUENCA DEL RIO BUENO EN LA X REGION | 123.200 | 123.200 | 100,00 | 103.000 | 103.000 | 100,00 | 0 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO RIO CALLE CALLE Y SUS AFLUENTES | 12.405 | 12.405 | 100,00 | 2.305 | 2.305 | 100,00 | 0 |
| * CONSERVACION DE RIBERAS X REGION | 541.958 | 441.955 | 81,55 | 441.958 | 441.955 | 100,00 | 3 |
| CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA X REGION (LOCALIDAD DE ALERCE) | 793.776 | 793.766 | 100,00 | 793.776 | 793.766 | 100,00 | 10 |
| CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 8.592 | 8.452 | 98,37 | 8.592 | 8.452 | 98,37 | 140 |
| CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO COYHAIQUE | 2.870.947 | 285.113 | 9,93 | 117.928 | 117.928 | 100,00 | 0 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO, EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE COYHAIQUE | 127.601 | 127.601 | 100,00 | 96.291 | 96.291 | 100,00 | 0 |
| * CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | 10.000 | 5.997 | 59,97 | 6.000 | 5.997 | 99,95 | 3 |
| * CONSERVACION DE RIBERAS XI REGION | 363.000 | 303.000 | 83,47 | 303.000 | 303.000 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION Y HABILITACION REGADIO HUERTOS FAMILIARES, PUERTO NATALES (EXPROPIACIONES) | 1.625.257 | 1.624.901 | 99,98 | 9.207 | 8.851 | 96,13 | 356 |
| CONSTRUCCION CANAL DE TRASVASE ESTERO LLAU-LLAU, PUNTA ARENAS (EXPROPIACIONES) | 3.979.624 | 3.979.624 | 100,00 | 2.494 | 2.494 | 100,00 | 0 |
| MEJORAMIENTO ESTERO LLAU-LLAU ZONA URBANA | 1.094.078 | 333.073 | 30,44 | 176.750 | 176.745 | 100,00 | 5 |
| CONSTRUCCIÓN COLECTOR EM-16 MAIPÚ - E. MAGALLANES | 422.213 | 90.999 | 21,55 | 91.000 | 90.999 | 100,00 | 1 |
| * CONSERVACION DE RIBERAS XII REGION | 107.550 | 85.549 | 79,54 | 85.550 | 85.549 | 100,00 | 1 |
| CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA XII REGION | 228.977 | 228.977 | 100,00 | 6.777 | 6.777 | 100,00 | 0 |
| CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 3.778 | 3.308 | 87,56 | 3.778 | 3.308 | 87,56 | 470 |
| ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 2.813 | 2.813 | 100,00 | 2.813 | 2.813 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION ACUEDUCTO QUEBRADA LAS VIZCACHAS (EXPROPIACIONES) | 2.850.908 | 2.850.907 | 100,00 | 962 | 961 | 99,90 | 1 |
| CONSTRUCCION MEJORAMIENTO ZANJON DE LA AGUADA SECTOR PONIENTE | 27.427.073 | 25.120.997 | 91,59 | 3.467.702 | 3.467.660 | 100,00 | 42 |
| CONSTRUCCIÓN OBRAS SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS, SECTOR GRAN AVENIDA | 1.901.963 | 1.886.449 | 99,18 | 102.075 | 101.996 | 99,92 | 79 |
| CONSTRUCCION COLECTOR ROTONDA GRECIA | 7.636.706 | 7.636.706 | 100,00 | 700 | 700 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 3 PONIENTE | 4.769.835 | 3.947.487 | 82,76 | 1.735.344 | 1.706.344 | 98,33 | 29.000 |
| DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO ESTERO LAMPA Y SUS AFLUENTES | 107.084 | 53.560 | 50,02 | 30.528 | 30.528 | 100,00 | 0 |
| CONSERVACION Y OPERACION SISTEMAS AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA | 232.357 | 112.281 | 48,32 | 112.357 | 112.281 | 99,93 | 76 |
| DIAGNOSTICO RIO MAPOCHO Y AFLUENTES HASTA ESTERO LAS HUALTATAS | 108.355 | 33.100 | 30,55 | 33.100 | 33.100 | 100,00 | 0 |
| CONSTRUCCION COLECTOR SECTOR HONDONADA RIO VIEJO | 78.507 | 0 | 0,00 | 16.380 | 0 | 0,00 | 16.380 |
| CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS J.J. PEREZ | 107.286 | 18.000 | 16,78 | 18.000 | 18.000 | 100,00 | 0 |
| * CONSERVACION Y REPARACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | 19.210 | 11.205 | 58,33 | 11.210 | 11.205 | 99,96 | 5 |
| * CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN METROPOLITANA | 538.910 | 458.903 | 85,15 | 458.910 | 458.903 | 100,00 | 7 |
| CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA (CAUCE ESTERO LAS CRUCES) | 70.000 | 68.933 | 98,48 | 70.000 | 68.933 | 98,48 | 1.067 |
| MEJORAMIENTO CANAL HUECHURABA | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 0 |
| SUPERVISION Y CONTROL DE ASESORIAS, SUPERVISION Y CONTROL DE CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | 190.138 | 189.448 | 99,64 | 190.138 | 189.448 | 99,64 | 690 |
| ASESORIAS, ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | 3.671.531 | 3.647.605 | 99,35 | 3.671.531 | 3.647.605 | 99,35 | 23.926 |
| SUPERVISION Y CONTROL DE CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | 85.396 | 75.803 | 88,77 | 85.396 | 75.803 | 88,77 | 9.593 |
| SUPERVISION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | 789.572 | 783.133 | 99,18 | 789.572 | 783.133 | 99,18 | 6.439 |
| ADMINISTRACION Y APOYO A LA INSPECCION FISCAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | 253.160 | 251.043 | 99,16 | 253.160 | 251.043 | 99,16 | 2.117 |
| ADMINISTRACION Y APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | 77.967 | 76.133 | 97,65 | 77.967 | 76.133 | 97,65 | 1.834 |
| ADMINISTRACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | 101.335 | 101.200 | 99,87 | 101.335 | 101.200 | 99,87 | 135 |
| APOYO A LA LICITACION Y GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | 63.697 | 59.585 | 93,54 | 63.697 | 59.585 | 93,54 | 4.112 |
| CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES | 222.502 | 11.992 | 5,39 | 12.000 | 11.992 | 99,93 | 8 |
| ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 262.849 | 45.942 | 17,48 | 47.167 | 45.942 | 97,40 | 1.225 |
| * CONSERVACION DE RIBERAS | 2.005.011 | 504.295 | 25,15 | 505.000 | 504.295 | 99,86 | 705 |
| * CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE FOMENTO AL RIEGO | 440.214 | 108.228 | 24,59 | 111.100 | 108.228 | 97,41 | 2.872 |

NOTA: * SON ASIGNACIONES CON CARÁCTER DE PERMANENTE

Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 5,02 | 8,06 | 62,24 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 2,88 | 2,077 | 138,6 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0,52 | 0,51 | 99,9 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0,26 | 0,51 | 50,05 |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 2,09 | 1,03 | 201,1 |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0 | 0 | - |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 40 | 75 | 187,5 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 7 | 6.78 | 96,85 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | 9,6 | 13,22 | 137,71 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 83,24 | 74 | 88,9 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 1,8 | 0 | - |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 49 | 43,1 | 88 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 8,3 | 7,4 | 112,16 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 97,59 | 99,98 | 97,6 |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 2,07 | 0,02 | 0,96 |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | 0,34 | 0 | - |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | - | - | - |

Número aproximado de Clientes/Benef/Usuario por producto estratégico.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 “Inversión Real”, menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

Gasto año 2003 incluye gastos inherentes.

Gasto año 2003 excluye gastos inherentes.

Se considera cumplido el compromiso, si el efectivo 2003 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del efectivo 2003 en relación a la meta 2003.

HMIP: Número de Hectáreas ,mejoradas y/o incorporadas al riego en el período (en el 2002 se consideraron 3500 ha).

Este indicador se implementa en obras terminadas, es decir, que contemplen todos sus componentes. En caso que no existan obras terminadas en el periodo, se efectuará esta medición a Programas de Transferencias Tecnológicas. Las encuestas se dirigen a los clientes o sus representantes.

HMIP: Número de Hectáreas ,mejoradas y/o incorporadas al riego en el período (en el 2002 se consideraron 3500 ha).

HMIP: Número de Hectáreas ,mejoradas y/o incorporadas al riego en el período (en el 2002 se consideraron 3500 ha).

Los sistemas en déficit corresponden a 95 y se determina a partir del catastro de necesidades generado en 1996 y el déficit cubierto.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

Para el período 2003, se ha proyectado remover 260000 m3 de material.

Presupuesto correspondiente al Centro de Responsabilidad Subdirección de Riego.

Para el 2003,  este Indicador  se encuentra sujeto a contrato correspondiente al colector  3 Poniente.

Presupuesto correspondiente al Centro de Responsabilidad Sub Dirección de Cauces y Drenajes Urbanos.

corresponden a todos los proyectos de inversión incluidos estudios, construcciones de fuente, construcciones de sistemas nuevos, Mejoramientos y Ampliaciones, que hayan concluido en el periodo de análisis

La encuesta será aplicada a los servicios de APR terminados en el periodo que alcancen a ser operados durante, al menos, 3 meses por la organización comunitaria.

Presupuesto correspondiente al ejecutado por el Centro de Responsabilidad Departamento de Programas Sanitarios.

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

El carácter preliminar obedece a que la información enviada por el servicio debe ser revisada por DIPRES conjuntamente con los medios de verificación respectivos.

Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Sistema de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.