BALANCE

DE GESTIÓN INTEGRAL

AÑO 2003

COORDINACIÓN GENERAL

DE CONCESIONES

SANTIAGO DE CHILE

Indice

Carta del Jefe de Servicio ............................................................................    2

Identificación de la Institución ....................................................................    4

Leyes y Formativas que rigen el funcionamiento de la Institución

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio

Principales autoridades

Definiciones Estratégicas

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Resultados de la Gestión .............................................................................  13

Cuenta Pública de los resultados

Cumplimiento de los Compromisos Institucionales

Avances en Materias de Gestión

Proyectos de Ley

Desafíos 2004 ................................................................................................  27

Anexos ...........................................................................................................  29

Programación Gubernamental

Transferencias Corrientes

Iniciativas de Inversión

Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

1. Carta del Jefe de Servicio

Al presentar el balance del Sistema de Concesiones del año 2003, se puede constatar que sus exitosos resultados lo confirman como el más importante instrumento para consolidar obras de infraestructura inéditas en Chile y como una poderosa palanca del desarrollo económico nacional.

En efecto, se recibieron ofertas técnicas y económicas de cinco proyectos por US$ 269 millones en inversiones y se licitaron otros tres por US$ 81 millones. En total, US$ 350 millones, que representan el 5,8% de la inversión total en los últimos doce años y demuestran la confianza de los inversionistas privados en nuestro modelo.

Al concluir el año, la Coordinación General de Concesiones del MOP completó 44 proyectos licitados por un monto cercano a los US$ 6.000 millones, lo que nos convierte en el líder del negocio en América del Sur y en importante centro para consorcios de más de diez países del mundo que han apostado por Chile en contratos a largo plazo.

Adicionalmente, nuevos actores nacionales y extranjeros incursionaron en nuevas áreas abiertas por el Sistema de Concesiones en 2003, es así como a las tradicionales obras viales y aeroportuarias, como el Acceso Nor Oriente a Santiago, por US$ 130 millones, y el Aeropuerto Chacalluta de Arica, por US$ 9 millones, se suman las de Estaciones Intermodales en La Cisterna y en Quinta Normal, por US$ 25 millones cada una. Estas últimas se insertan en el Plan Transantiago, que modificará sustancialmente el sistema de transporte público en la Región Metropolitana.

También se llamaron a licitación proyectos emblemáticos como el Centro de Justicia, la Plaza de la Ciudadanía en Santiago y el Coliseo del Parque O”Higgins, en los que se invertirán US$ 60, US$ 12 y US$ 9 millones respectivamente.

Además, está en pleno desarrollo el Programa de Infraestructura Penitenciaria impulsado por el MOP por mandato del Ministerio de Justicia, que construirá 10 penales en el país, por una inversión de US$255 millones. Durante el año 2003 se recibieron ofertas para el Grupo III que consiste en construir un moderno recinto carcelario en Santiago, con una inversión de US$ 30 millones, y otros dos en Valdivia y Puerto Montt, por montos de US$ 25 millones cada uno. Con lo anterior sumado a los Grupos I y II, actualmente en etapa de construcción, se completan 8 de los 10 recintos del Programa, que sitúa a nuestro sistema penitenciario como líder en la materia en América Latina

En siete meses fuimos capaces de licitar los importantes proyectos descritos, definidos en la Cartera de Negocios presentada por el Ministro de Obras Públicas en Mayo de 2003.

Otro logro relevante fue la consolidación del instrumento financiero denominado Mecanismo de Distribución de Ingresos (MDI), que permitirá construir obras adicionales por US$ 120 millones, que irán en beneficio directo de las comunidades aledañas a las obras viales interurbanas.

En los proyectos en construcción en materia vial hay que destacar la puesta en servicio  del Troncal Sur, que conecta a la V Región costa con las ciudades del interior, y la Ruta F-90, que forma parte de la Red Vial Litoral Central.

Hito importante fue el inicio de la construcción de la Variante Melipilla, que, reducirá el tiempo de viaje que se emplea para ir desde Santiago a Rapel y a los balnearios y provincias costeras de la VI Región.

Por otra parte, hay que mencionar los avances en las autopistas urbanas Norte-Sur y Eje General Velásquez, Costanera Norte y los tramos Américo Vespucio Nor Poniente y Sur. Con la adjudicación del Acceso Nor-Oriente a Santiago y la próxima licitación del Anillo Intermedio El Salto Kennedy, se plasmará una moderna red de autopistas urbanas de 200 kms. de extensión, con inversiones cercanas a los US$ 2.000 millones.

Las primeras cuatro contemplan inversiones adicionales por US$ 205 millones para  construir 130 kms. de colectores de aguas lluvia que beneficiarán a 1,2 millones de santiaguinos que cada invierno sufren  anegamientos e inundaciones en sus comunas.

En las autopistas urbanas se destaca, asimismo, la instalación de los primeros pórticos de telepeaje en flujo libre, uno de los sistemas electrónicos de cobro y de gestión de tráfico más modernos del mundo, próximo a iniciar sus operaciones. Esto ubicará a Chile como el primer país latinoamericano y tercero del mundo en adoptar esta tecnología de última generación, tras Canadá y Australia.

En materia de infraestructura aeroportuaria se iniciaron las obras del nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, en la III Región, con una inversión de US$ 25 millones, el que entrará en operación en el primer trimestre de 2005.

En este ámbito, también se destaca la tecnología de punta incorporada en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB). Se trata del sofisticado sistema de revisión automática de equipaje Stage One, especializado en detectar explosivos, armas y cualquier elemento prohibido en la aeronavegación. Este demandó una inversión de US$12 millones y convirtió a AMB en uno de los cuatro terminales más seguros del mundo, junto a los de Atenas, San Francisco y Seúl, y en el primero de América Latina.

No menos relevante es que la construcción y explotación de obras concesionadas generan más de 10.000 empleos directos mensuales, que a su vez originan 2,5 indirectos.

Finalmente, hay que señalar nuestra preocupación por la seguridad vial. Mediante un convenio con Carabineros de Chile, la CGC entregó a la institución policial 8 de 22 modernos Cuarteles de Control Carretero previstos para las rutas en concesión, que representan una inversión de $ 6.000 millones, equivalentes a US$ 100 millones.

En definitiva, las realizaciones del año 2003 constituyen inobjetables logros e impecables credenciales del Sistema de Concesiones, que le permitirán encarar con confianza los nuevos desafíos del futuro.

2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

- Principales Autoridades

- Definiciones Estratégicas

- Recursos Humanos

- Recursos Financieros

Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

El DFL MOP Nº 850, de 12.09.1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 15.840, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, el  cual en su artículo n°87 autoriza al Ministerio para ejecutar obras públicas mediante el Sistema de Concesiones.

El Decreto Supremo MOP Nº 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP Nº164 de 1991, Ley de Concesiones.

El Decreto Supremo MOP Nº 956 de 1999, Reglamento de Concesiones.

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio

Principales Autoridades

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| Coordinador General de Concesiones | Camilo Rojas Bascuñan |
| Jefe División Jurídica | Rafael Ibarra Coronado |
| Coordinador de Administración de Contratos en Concesión | César Varas |
| Coordinador de Desarrollo y Gestión de Proyectos | Leonel Vivallos Medina |

Definiciones Estratégicas

- Misión Institucional

Generar obras de infraestructura pública para el desarrollo nacional, en el marco de la asociación público- privada, que preserve y mejore la calidad de vida de los chilenos y su entorno.

- Objetivos Estratégicos

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Consolidar el Sistema de Concesiones como una herramienta que permita desarrollar infraestructura |
| 2 | Potenciar los canales de participación del sector público en el desarrollo de nuevas iniciativas. |
| 3 | Cumplir un rol facilitador del financiamiento en un contexto de Asociación Público-Privada. |
| 4 | Investigar, proponer y desarrollar nuevas áreas de negocios para el desarrollo de infraestructura pública, a través de la asociación público-privada. |

- Productos estratégicos vinculado a objetivos estratégicos y cliente/beneficiarios/usuarios

| Nombre Producto Estratégico | Número Obj. Estratégico | Número Cliente /Benef /Usuario* |
| --- | --- | --- |
| Proyectos en Etapa de Licitación: Concesiones Viales Urbanas Concesiones Viales Interurbanas Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria Concesiones Hidráulicas Concesiones Multisectoriales | 1,2,3,4 |  |
| Proyectos en Etapa de Construcción: Concesiones Viales Urbanas Concesiones Viales Interurbanas Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria Concesiones Hidráulicas | 1,2,3,4 |  |
| Proyectos en Etapa de Operación: Concesiones Viales Urbanas Concesiones Viales Interurbanas Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria | 1,2,3,4 |  |

- Clientes/beneficiarios/usuarios

| Número | Descripción |
| --- | --- |
|  | Comunidad Nacional Beneficiada con las Obras de Infraestructura |
|  | Sector Privado y Público |
|  | Transporte Público y Privado |

Recursos Humanos

### DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 0 |
| Contrata (*) | 24 |
| Honorarios | 0 |
| Otro (**) | 170 |
| TOTAL | 194 |

(*) Dotación Efectiva Real al 31.12.2003

(**) Honorarios a Suma Alzada, no constituyen Dotación Efectiva (Incluye 39 Agentes Públicos y 131 Honorarios al 31.12.2003)

### GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 0 |
| Profesionales | 1 |
| Técnicos | 0 |
| Administrativos | 16 |
| Auxiliares | 7 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 24 |

(1) La Dotación por Estamento del Personal a Honorarios a Suma Alzada es la siguiente: Profesionales 128, Técnicos 17 y Administrativos 25

GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

Recursos Financieros

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 81.232.802.- |
| Endeudamiento |  |
| Otros ingresos | 214.788.652.- |
| TOTAL | 296.021.454.- |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 1.283.279.- |
| De capital | 270.754.745.- |
| Otros gastos | 23.983.430.- |
| TOTAL | 296.021.454.- |

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados

- Cumplimiento de Compromisos Institucionales

- Avance en materias de Gestión

- Proyectos de Ley

Cuenta Pública de los Resultados

BALANCE GLOBAL

Del programa de Concesiones planteado para el año 2003, se llama a licitación 3 proyectos por un monto de US$81 millones y se recibieron ofertas para 5 proyectos por un monto de US$269 millones, de acuerdo al siguiente detalle:

- Proyectos con Llamado a Licitación el 2003

| Proyecto | Inversión (MMUS$) |
| --- | --- |
| Centro de Justicia de Santiago | 60 |
| Plaza de la Ciudadanía | 12 |
| Coliseo Parque O'Higgins | 9 |
| Total | 81 |

- Proyectos con Ofertas Recibidas el 2003

| Proyecto | Inversión (MMUS$) |
| --- | --- |
| Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo 3 (*) | 80 |
| Acceso Nor-Oriente a Santiago (*) | 130 |
| Aeropuerto de Arica (*) | 9 |
| Estación de Intercambio Modal Quinta Normal | 25 |
| Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 25 |
| Total | 269 |

(*) En vía de adjudicación.

El balance para el período 2003, con relación a los proyectos de concesión en construcción y explotación es:

- Durante el último año se han suscrito convenios complementarios con sociedades concesionarias por montos superiores a US$140 millones que incluyen básicamente las concesiones urbanas como Sistema Norte Sur y Sistema Oriente Poniente.

- Se tiene en carpeta la suscripción de convenios de otros contratos como son Américo Vespucio Sur, Litoral Central, etc., por montos superiores a US$190  millones adicionales.

- Paralelamente a este desarrollo durante el año 2003 se ha implementado el Mecanismo de Distribución de Ingresos (MDI) para las sociedades concesionarias de concesiones viales, cuyas características principales son:

  - Permite aprovechar las asimetrías de expectativas existentes actualmente respecto del crecimiento futuro, posibilitando la financiación de obras en un período de restricción de fondos públicos.

  - El MDI ofrecido a las concesiones viales interurbanas en etapa de explotación garantiza un monto de Ingresos Totales Garantizados (YTG) el cual se determina como el valor presente de los ingresos esperados del año 2002.

  - El precio por optar al MDI se establece como un porcentaje de los YTG que es función de la tasa de crecimiento asegurada por la que haya optado el concesionario. Dicho precio es pagado por el concesionario mediante la ejecución de obras.

  - Respecto a la Ejecución de las Obras:

La definición de obras se ha establecido mediante una estricta priorización de ellas garantizando así el correcto uso de los fondos públicos.

Conjuntamente con lo señalado en el párrafo precedente y para garantizar la completa transparencia del proceso, se ha considerado que para la construcción de las obras se procederá mediante un proceso de licitación privada, al cual deberá llamar cada sociedad concesionaria.

A dicho proceso se deberá invitar al menos a 6 empresas inscritos en el Registro de Contratistas del MOP, listado que debe ser aprobado por el Inspector Fiscal, pudiendo estar solo una de ellas relacionadas con la Sociedad Concesionaria o sus accionistas.

Las bases de licitación deberán contar con la aprobación del Inspector Fiscal del contrato. Como criterio general se ha establecido que las estipulaciones de las bases de licitación privadas deberán propender a generar interés de los participantes y a estimular la competencia entre ellos.

La posterior adjudicación de los respectivos contratos deberá contar con el VºBº del DGOP.

El proceso así establecido constituye una doble garantía:

- Por una parte garantiza la transparencia del proceso al generar un escenario de competencia con actores reconocidos.

- Ese mismo escenario de competencia asegura que las obras sean compensadas en su justo precio, toda vez que será el mercado mediante un proceso competitivo el que fijará su valor, optimizando así el uso de los recursos fiscales.

Estado Actual del MDI

- Camino Nogales Puchuncaví, Publicado en el Diario Oficial en fecha 14/10/2003. Contrata inversiones por app US$1,2 millones.

- Ruta 5 Santiago Talca, Publicado en el Diario Oficial en fecha 08/11/2003. contrata inversiones por app US$60 millones. Entre otras: Colectores Acceso Sur.

- Ruta 5 Talca Chillán, Firmado el 19/12/2003. Contrata inversiones por app US$22 millones. Entre otras By Pass Chillán.

- Ruta 5 Collipulli Temuco Suscrito en fecha 07/11/2003. Se encuentra en tramitación en CGR. Contrata inversiones por app US$20 millones.

- Ruta 5 Chillán Collipulli, se encuentra en estudio con la Sociedad Concesionaria, se espera firmarlo próximamente. Pago por acceder al mecanismo estimado en app US$16 millones.

- Camino de La Madera, se encuentra en estudio con la Sociedad Concesionaria, se espera poder firmarlo próximamente. Pago por acceder al mecanismo app US$2,5 millones.

- MDI Aeroportuario: El concepto se semejante al aplicado en el caso de las concesiones viales. Actualmente se encuentra en avanzadas conversaciones con el Ministro de Hacienda, se espera poder presentar un producto a la brevedad.

Resultados de la Gestión Financiera

INGRESOS Y GASTOS AÑOS 2002 – 2003

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| ## INGRESOS |  |  |
| Ingresos de Operación | 3.377.358 | 4.945.369 |
| Imposiciones Previsionales |  |  |
| Ventas de Activos |  |  |
| Recuperación de Préstamos |  |  |
| Transferencias | 124.702.020 | 203.755.886 |
| Otros Ingresos | 12.550.052 | 5.355.198 |
| Endeudamiento |  |  |
| Aporte Fiscal | 59.661.332 | 81.232.802 |
| Operaciones Años Anteriores |  |  |
| Saldo Inicial de Caja | 388.029 | 732.199 |
| ## GASTOS |  |  |
| Gastos en personal | 1.003.485 | 963.044 |
| Bienes y servicios de consumo | 368.029 | 320.235 |
| Bienes y servicios para producción |  |  |
| Prestaciones Previsionales |  |  |
| Transferencias corrientes |  |  |
| Inversión sectorial de asignación regional |  |  |
| Inversión real | 96.033.494 | 124.162.094 |
| Inversión financiera | 21.787.612 | 21.737.997 |
| Transferencias de capital | 80.733.396 | 124.854.654 |
| Servicio de la Deuda pública |  |  |
| Operaciones Años Anteriores |  |  |
| Compromisos Años Anteriores |  |  |
| Saldo Final de Caja | 752.774 | 23.983.430 |

Comentarios

- Subtítulo 21, Gasto en Personal: El presupuesto final para el año 2003 en este subtítulo fue de M$1.000.655, cifra menor al gasto ejecutado en el año 2002 (M$1.003.485), es decir, en el 2003 se dispuso de menores recursos. Adicionalmente, la menor ejecución en el año 2003 está explicada por la renuncia voluntaria de personal de la CGC (5 profesionales), ocurrida en el último trimestre de dicho período.

- Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo: La menor ejecución de gasto observada en el año 2003 se debe principalmente a $20 millones (aprox.) en facturas recibidas con posterioridad al cierre de diciembre de dicho período, menor actividad del servicio y a las mejores condiciones económicas en la contratación de algunos servicios, tales como fotocopias y aseo.

- Subtítulo 31, Inversión Real: El incremento observado en el año 2003 se debe a mayores compromisos contractuales de los proyectos de concesión, tales como: Compensaciones por Cambios de Servicio de Sistema Oriente Poniente y Vespucio Sur, Convenio Complementario Nº3 de Sistema Oriente Poniente, Pago Premio Tránsito Expedito de Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto  Montt y Pagos de Mecanismo de Cobertura Cambiaria de los proyectos Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena y Río Bueno – Puerto Montt.

- Subtítulo 33, Transferencia de Capital: El incremento observado en el año 2003 se debe al pago del IVA Diferido del año anterior por un monto de M$38.599.250 más reajustes e intereses por un monto de M$2.215.391 y la incorporación de nuevos proyectos a su fase de construcción, como Embalse el Bato, Américo Vespucio Sur y Variante Melipilla.

Subtítulo 90, Saldo Final de Caja: El incremento se debe a pagos proyectados no ejecutados en el año 2003, compensaciones de Sistema Oriente - Poniente y pago de IVA de los proyectos de concesión.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2003

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### INGRESOS | 295.767.275 | 301.110.643 | 296.021.454 | 5.089.189 |
|  |  |  | Apertura Ley de Presupuestos |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Ingresos de Operación | 7.366.780 | 5.091.421 | 4.945.369 | 146.052 |
| 06 | 62 | 001 | Transferencia de Otros Org. Sector Público | 113.100.105 | 113.100.105 | 113.100.105 | 0 |
| 06 | 62 | 002 | #### Transferencia de Otros Org. Sector Público | 90.655.781 | 90.655.781 | 90.655.781 | 0 |
| 07 | 79 |  | Otros | 15.676.038 | 5.298.875 | 5.355.198 | -56.323 |
| 09 | 91 |  | Aporte Fiscal Libre | 68.958.571 | 86.232.805 | 81.232.802 | 5.000.000 |
| 11 |  |  | Saldo Inicial de Caja | 10.000 | 731.656 | 732.199 | -543 |
|  |  |  | GASTOS | 295.767.275 | 301.110.643 | 272.038.024 | 29.072.619 |
|  |  |  | Apertura Ley de Presupuestos |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Gastos en Personal | 964.884 | 1.000.655 | 963.044 | 37.611 |
| 22 |  |  | Bienes de Servicio y Consumo | 362.139 | 362.139 | 320.236 | 41.903 |
| 31 | 50 |  | Requisitos de Inversión para F | 0 | 2.039 | 1.352 | 687 |
| 31 | 53 |  | Estudio para Inversiones | 3.796.085 | 4.007.747 | 3.263.328 | 744.419 |
| 31 | 56 |  | Estudios para Informática | 0 | 50.000 | 49.956 | 44 |
| 31 | 74 |  | Inversiones no Regionalizables | 127.461.320 | 127.949.859 | 120.847.457 | 7.102402 |
| 32 | 87 | 001 | Expropiaciones Sistema de Concesiones | 75.496.626 | 36.946.478 | 36.733.714 | 212.764 |
| 32 | 87 | 002 | Recuperación Pago de Expropiaciones | -25.433.884 | -14.846.986 | -14.995.717 | 148.731 |
| 33 | 85 | 027 | Reintegro Crédito – I.V.A. Concesiones | 113.100.105 | 125.618.712 | 124.854.654 | 764.058 |
| 60 |  |  | Operaciones Años Anteriores | 10.000 | 10.000 |  | 0 |
| 90 |  |  | Saldo Final de Caja | 10.000 | 20.010.000 | 0 | 20.010.000 |

Variaciones más significativas

- La variación en el subtítulo 01, Ingresos de Operación, corresponde a la caída de ingresos de los proyectos:

  - Ruta 60 Ch, Dada la demora en la adjudicación del proyecto, la publicación en Diario Oficial del Decreto fue en Enero 2003, por lo cual el primer pago por administración y control corresponde en Enero 2004.

  - Puente sobre el Canal de Chacao, la postergación del proceso de licitación, imposibilitan el pago por este concepto en el año 2003.

  - Tren Santiago Melipilla, el proceso de licitación se declaró desierto porque no se presentaron oferentes.

- La caída de ingresos del subtítulo 07 se debe a:

  - Puente sobre el Canal de Chacao, la postergación del proceso de licitación, imposibilitan el pago por este concepto en el año 2003.

  - Tren Santiago Melipilla, el proceso de licitación se declaró desierto porque no se presentaron oferentes.

- Mediante los Decretos Nº906 y 1107 se incrementa al Aporte Fiscal, con recursos provenientes de otros servicios del MOP, para ser utilizados en el pago de IVA de los proyectos de Concesión.

- Este incremento principalmente queda explicado por el traspaso de fondos desde la Dirección de Vialidad, para la ejecución de estudios de proyectos viales posibles de concesionar, y la reasignación con recursos propios para suplementar el gasto de personal para el período abril – diciembre, de acuerdo a la nueva estructura de gasto.

- Esta variación esta explicada por el incremento de presupuesto por la variación de la UF en los pagos contractuales de los proyectos de concesión (subsidios, compensaciones y convenios complementarios) y la reducción en el pago de compensaciones de Sistema Oriente Poniente.

- En el subtítulo 32, la variación de las recuperación y el pago de expropiaciones corresponde a:

  - La postergación de los procesos de licitación Acceso Nor Oriente a Santiago y Puente sobre el Canal de Chacao.

  - Tren Santiago Melipilla, el proceso de licitación se declaró desierto porque no se presentaron oferentes.

  - Lotes proyectados a expropiar que por razones administrativas, tales como retraso en los proyectos de ingeniería y la confección de planos expropiatorios,  no alcanzaron a iniciar el proceso de expropiación en el año 2003, principalmente en los proyectos Ruta 60 Ch, Sistema Oriente Poniente, Sistema Américo Vespucio Nor Poniente y Sistema Américo Vespucio Sur.

  - Lotes expropiados por un menor valor al proyectado en la formulación presupuestaria, principalmente en el proyecto denominado Sistema Américo Vespucio Sur.

- Dada la disponibilidad de recursos, por reasignación interna desde expropiaciones y aportes de otros servicios, se financia el pago de IVA del período que inicialmente se proyectaba diferir para el año 2004.

- Con estos $20.000 millones se proyectaba prepagar compensaciones del Sistema Oriente Poniente y disminuir el diferido del pago de IVA para el año 2004, pero a solicitud de la Dipres no se cursaron estos pagos, y este organismo en su efecto cursó el Decreto Nº1206.

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes | [ N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes / N° total de decretos modificatorios]*100 | % | 44,44 | 71,43 | 66,67 | 107,14% |
| Promedio del gasto de operación por funcionario | [Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23) / Dotación efectiva] | $ | 3.657.167 | 1.109.161 | 175.418 | 632,30% |
| Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación | [Gasto en Programas del subt. 25 / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación | [Gasto en estudios y proyectos de inversión / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100 | % | 1.325 | 2.095 | 2.878 | 137,37% |

ANÁLISIS DEL DE AVANCE DE LOS INDICADORES

Comentarios

(1) Es importante señalar que la C.G.C. está conformada principalmente por personal con contratos a honorarios.

(2) No se considera los ítemes de Gastos Generales y Gasto Inherente como Inversión. El Gasto inherente financiado con inversión se consideró como gasto de operación.

Ver en anexos, información de Transferencias Corrientes e Iniciativas de Inversión.

Resultados de la gestión

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESENTADOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2003

La Coordinación General de Concesiones no presenta indicadores de desempeño

ANÁLISIS DE OTROS LOGROS / NO LOGROS

La evaluación de logros y no logros del sistema se encuentra en el balance global de la cuenta publica de los resultados del sistema y en el cumplimiento de los compromisos institucionales

Cumplimiento de los compromisos institucionales

### Informe de Programación Gubernamental

La Coordinación General de Concesiones presentó, a comienzos del año 2003, un total de 12 proyectos para ser incluidos en la planilla de Programación Gubernamental, valiosa herramienta de gestión que permite conocer los avances de cada uno de los compromisos institucionales.

De estas 12 iniciativas, 4 se encontraban en Etapa de Licitación; mientras que los 8 restantes corresponden a proyectos en fase de construcción.

El balance de los compromisos institucionales en términos generales es positivo. Se cumplieron en un 100% los llamados a licitación comprometidos para el 2003. De los cuatro, en tres proyectos hubo apertura de ofertas y adjudicación de los mismos, lo que significa que las obras podrían empezar durante el 2004, si todos los trámites administrativos se cumplen. En este caso están: Acceso Nororiente a Santiago, Infraestructura Penitenciaria Grupo 3 y el Aeropuerto de Arica.

En cuanto a los proyectos en Etapa de Construcción con compromiso de inicio de obras,  se cumplieron en un gran porcentaje.

Se iniciaron las obras de  Sistema Américo Vespucio Sur, Américo Vespucio Nor-Poniente, Ruta Interportuaria, Aeropuerto de Atacama y Variante Melipilla, sin embargo en el caso de las obras del Embalse Illapel en El Bato, la Primera Piedra se llevó a cabo el 9 de enero del 2004 y en Acceso Sur a Santiago las obras se iniciaron también durante el mes de enero de 2004.

Por otra parte, se puso en servicio la ruta F-962, parte del contrato de concesión red vial litoral central y el Troncal Sur que forma parte del contrato de concesión Interconexión vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar, de acuerdo a lo programado.

Ver información complementaria en anexo “Programación Gubernamental”.

### Informe de cumplimiento de los compromisos de los programas / Instituciones Evaluadas

El Servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 y 2003.

Avances en materias de Gestión

Cumplimiento del PMG

El servicio no presenta información.

Proyectos de Ley

“El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso.”

4. Desafíos 2004

La Coordinación General de Concesiones para el año 2004 tiene como desafío la licitación de 6 proyectos y la recepción de ofertas de 6 proyectos por un monto de US$ 412 y US$ 546, respectivamente.

- Proyectos con Llamado a Licitación en el 2004

| Proyecto | Inversión (MMUS$) |
| --- | --- |
| Embalse Convento Viejo | 105 |
| Programa Infraestructura Penitenciaria Grupo IV | 50 |
| Habilitación Anillo Intermedio El Salto – Av. Kennedy | 32 |
| Programa Infraestructura Vial Transantiago | 80 |
| Estaciones de Transbordo Transantiago | 95 |
| Estaciones de Intercambio Modal Grupo 2 | 50 |
| Total | 412 |

- Proyectos con Recepción de Ofertas en el 2004

| Proyecto | Inversión (MMUS$) |
| --- | --- |
| Centro de Justicia de Santiago | 60 |
| Plaza de la Ciudadanía | 12 |
| Coliseo Parque O'Higgins | 9 |
| Puerto Terrestre Los Andes | 10 |
| Embalse Convento Viejo | 105 |
| Puente Bicentenario de Chiloé | 350 |
| Total | 546 |

En materia de proyectos que se encuentran en su fase construcción y explotación se puede señalar:

Concesiones Viales Urbanas

    - Puesta en Servicio de Sistema Oriente Poniente durante el año 2004.

    - Puesta en Servicio de tramos Norte y Sur de Ruta 5 del Sistema Norte Sur durante el año 2004 y la totalidad del contrato durante el 2005.

    - Inicio de operación del sistema de telepeajes free-fow durante el año 2004 para concesiones viales urbanas.

    - Inicio de construcción de acceso nororiente a Santiago durante el año 2005.

Concesiones Viales Interurbanas

    - Puesta en Servicio del contrato red vial litoral Central durante el año 2004.

    - Inicio de Construcción de Ruta 60- Ch durante el año 2004.

    - Puesta en Servicio de Variante Melipilla durante el año 2004.

    - Puesta en Servicio del By Pass Rancagua en primer trimestre de 2004.

Concesiones Penitenciarias

    - Puesta en Servicio Provisoria de Grupo I durante el año 2004 que incluye Alto Hospicio, Rancagua y La Serena.

    - Inicio de Construcción de Programa Penitenciario Grupo II, durante el año 2004.

Concesiones Aeroportuarias

- Puesta en Servicio Provisoria de Aeropuerto de Atacama durante el año 2005.

Anexos

- Programación Gubernamental

- Transferencias Corrientes

- Iniciativas de Inversión

- Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 1: Programación Gubernamental

| Objetivo | Producto | Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar la infraestructura vial y la conectividad de centros urbanos distanciados. Aumentar la seguridad y confortabilidad de los usuarios. Incorporar capital privado | Llamado a Licitación del Puente Bicentenario de Chiloé | Proyecto en Etapa de Licitación | Cumplido |
| Mejorar la infraestructura vial. Complementar los planes de desarrollo de transporte urbano. Aumentar la conectividad y disminución de la contaminación. Reducir tiempos de viaje. Aumentar la seguridad y confortabilidad de los usuarios. Incorporar capital privado | Acceso Nor-Oriente a Santiago | Proyecto en Etapa de Licitación | Cumplido |
|  | Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78- Avda. Grecia | Proyecto en etapa de Construcción | Cumplido |
|  | Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Avda. El Salto- Ruta 78. | Proyecto en etapa de Construcción | Cumplido |
| Mejorar las condiciones de segmentación, rehabilitar a los internos a través de infraestructura y servicios adecuados. Incorporar capital privado | Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo 3 | Proyecto en Etapa de Licitación | Cumplido |
| Potenciar la red aeroportuario. Mejorar la conectividad de la gente en forma segura y confortable. Incorporar capital privado | Aeropuerto de Arica | Proyecto en Etapa de Licitación | Cumplido |
| Mejorar la infraestructura vial y la conectividad de centros urbanos distanciados. Aumentar la seguridad y confortabilidad de los usuarios. Incorporar capital privado | Ruta 68 | Proyecto en Etapa de Construcción | Cumplido |
|  | Ruta 5 Tramo: Santiago -Talca y Acceso Sur a Santiago | Proyecto en Etapa de Construcción | Cumplido |
|  | Ruta 5 Tramo: Chillán - Collipulli | Proyecto en Etapa de Construcción | No requiere evaluación |
|  | Ruta 5 Tramo: Collipulli - Temuco | Proyecto en Etapa de Construcción | No requiere evaluación |
|  | Variante Melipilla | Proyecto en Etapa de Construcción | No requiere evaluación |

Anexo 2: Transferencias Corrientes

| Descripción | Presupuesto Inicial 2003 (M$) | Presupuesto Final 2003 (M$) | Gasto Devengado (M$) | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (*) | 113.100.105 | 125.618.712 | 124.854.654 | 764.058 |
| TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real Otros |  |  |  |  |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | 113.100.105 | 125.618.712 | 124.854.654 | 764.058 |

NOTAS

(*)	El Servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a Transferencias Corrientes.

(**)	Los montos señalados en este cuadro corresponden a la devolución del IVA a las sociedades concesionarias. De acuerdo a la Ley de presupuesto, estas transferencias se clasifican en el Subtítulo 33-85-027, cuyo presupuesto es a nivel de subtítulo, sin perjuicio de lo anterior, a continuación se presenta cuadro con el Pago de IVA  por proyecto de concesión:

Cuadro: Detalle de IVA (Construcción y Explotación) pagado en el período 2003

| Concesión | Monto M$ |
| --- | --- |
| Ruta 5 |  |
| Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena | 1.050.067 |
| Ruta 5 Tramo Santiago-Los Vilos | 5.245.796 |
| Ruta 5 Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Stgo. | 18.981.288 |
| Ruta 5 Tramo Talca Chillán | 2.411.668 |
| Ruta 5 Tramo Chillán-Collipulli | 3.636.083 |
| Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco | 6.133.730 |
| Ruta 5 Tramo Temuco-Río Bueno | 783.978 |
| Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt | 3.811.669 |
| Caminos Transversales |  |
| Túnel El Melón | 68.005 |
| Camino Nogales Puchuncaví | 69.112 |
| Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar | 22.549.116 |
| Acceso Vial Aeropuerto AMB | 277.584 |
| Red Vial Litoral Central | 5.149.591 |
| Autopista Santiago-San Antonio | 1.680.836 |
| Variante Melipilla | 803.958 |
| Camino Santiago-Colina-Los Andes | 3.194.978 |
| Acceso Norte a Concepción | 606.786 |
| Camino de la Madera | 50.269 |
| Concesiones Urbanas |  |
| Sistema Norte – Sur | 26.163.885 |
| Sistema Oriente Poniente | 17.915.862 |
| Sistema Américo Vespucio Sur | 1.942.291 |
| Aeropuertos | 0 |
| Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 146.793 |
| Aeropuerto Internacional AMB | 1.414.888 |
| Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 85.389 |
| Aeropuerto C. Ibañez del Campo de Punta Arenas | 62.360 |
| Embalses |  |
| El Bato Illapel | 618.673 |
| Total IVA (18%Enero-Septiembre) - (19%Oct.-Nov.-Dic.) | 124.854.655 |

Anexo 3: Iniciativas de Inversión

| Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Terminal de Pasajeros Carriel Sur | 565.663 | 464.191 | 82% | 25.177 | 25.177 | 100% | 0 |
| Construcción Autopista Santiago-San Antonio por Concesión (Inspección Fiscal) | 4.081.698 | 2.308.129 | 57% | 521.918 | 0 | 0% | 521.918 |
| Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento de la ruta 5 Sur Sector: Talca -Chillan por Concesión (Inspección Fiscal) | 4.403.760 | 3.427.572 | 78% | 227.713 | 88.175 | 39% | 139.538 |
| Concesión Ruta 5 Santiago-Los Vilos (Inspección Fiscal) | 8.009.675 | 7.406.374 | 92% | 821.130 | 821.130 | 100% | 0 |
| Concesión Ruta 5 Santiago-Los Vilos (Inspección Fiscal | 3.979.264 | 3.565.360 | 90% | 178.369 | 171.724 | 96% | 6.645 |
| Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento de la Ruta 5 Sector: Los Vilos–La Serena (Inspección Fiscal) | 3.653.113 | 3.375.042 | 92% | 279.581 | 278.503 | 100% | 1.078 |
| Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento de la Ruta 5 Sector: Chillan-Collipulli (Inspección Fiscal) | 4.350.14 | 3.687.974 | 85% | 299.718 | 202.981 | 68% | 96.737 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento de la Ruta 5 Sector: Collipulli-Temuco (Inspección Fiscal) | 5.279.616 | 4.143.139. | 78% | 178.265 | 132.791 | 74% | 45.474 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento de la Ruta 5 Sector: Temuco-Río Bueno (Inspección Fiscal) | 5.913.349 | 4.927.705 | 83% | 757.570 | 188.300 | 25% | 569.270 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento de la Ruta 5 Sector: Río Bueno – Puerto Montt (Inspección Fiscal) | 4.206.185 | 3.819.738 | 91% | 202.000 | 201.574 | 100% | 426 |
| Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Aeropuerto A. Merino Benítez en Construcción | 2.344.424 | 2.288.218 | 98% | 51.206 | 0 | 0% | 51.206 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento de la Ruta 5 Sector: Santiago – Talca y Acceso Sur a Santiago (Inspección Fiscal) | 9.621.164 | 5.573231 | 58% | 1.270.243 | 1.098.343 | 86% | 171.900 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Interconexión Vial Sector Santiago –Valparaíso - Viña del Mar (Inspección Fiscal) | 7.181.813 | 6.168.398 | 86% | 732.650 | 731.061 | 100% | 1.589 |
| Concesión Sistema Oriente-Poniente (Inspección Fiscal) | 8.001.783 | 4.209.806 | 53% | 2.434.600 | 2.407.816 | 99% | 26.784 |
| Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta (Inspección Fiscal) | 333.835 | 330.948 | 99% | 6.503 | 3.197 | 49% | 3.306 |
| Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo Punta Arenas (Inspección Fiscal) | 728.602 | 425.631 | 58% | 29.080 | 29.079 | 100% | 1 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Sistema Norte - Sur (Inspección Fiscal) | 6.318.434 | 2.656.381 | 42% | 1.526.920 | 1.416.716 | 93% | 110.204 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Litoral Central (Inspección Fiscal) | 3.488.842 | 1.797.850 | 52% | 1.110.919 | 1.099.503 | 99% | 11.416 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Embalse El Bato (Inspección Fiscal) | 1.160.338 | 163.189 | 14% | 148.571 | 103.568 | 70% | 45.003 |
| Ruta 60 Ch Los Andes - Con Con | 2.729.315 | 0 | 0% | 120.000 | 0 | 0% | 120.000 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Variante Melipilla (Inspección Fiscal) | 616.379 | 203.393 | 33% | 248.409 | 203.306 | 82% | 45.103 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Américo Vespucio Sur (Inspección Fiscal) | 2.853.597 | 430.946 | 15% | 430.000 | 429.993 | 100% | 7 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Américo Vespucio Norte (Inspección Fiscal) | 3.069.760 | 488.693 | 16% | 549.561 | 488.606 | 89% | 60.955 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco (Inspección Fiscal) | 828.503 | 239.658 | 29% | 236.617 | 222.910 | 94% | 13.707 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Programa Penitenciario I (Inspección Fiscal) | 1.051.320 | 345.251 | 33% | 347.175 | 342.998 | 99% | 4.177 |
| Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Programa Penitenciario II (Inspección Fiscal) | 791.228 | 0 | 0% | 50.000 | 0 | 0% | 50.000 |
| Aeropuerto de Atacama (Inspección Fiscal) | 847.178 | 0 | 0% | 100.000 | 0 | 0% | 100.000 |
| Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt (Inspección Fiscal) | 127.531 | 30.300 | 24% | 30.300 | 30.300 | 100% | 0 |
| Ruta 5 Tramo Talca – Chillan (Compensación Sistema Nuevas Inversiones) | 33.141.591 | 28.452.179 | 86% | 5.122.049 | 5.122.048 | 100% | 1 |
| Ruta 5 Santiago – Los Vilos (Compensación Sistema Nuevas Inversiones) | 70.309.737 | 21.689.350 | 31% | 1.321.499 | 1.321.499 | 100% | 0 |
| Ruta 5 Santiago – Colina – Los Andes (Compensación Sistema Nuevas Inversiones) | 8.782.852 | 6.879.987 | 78% | 825.938 | 825.938 | 100% | 0 |
| Autopista Santiago - San Antonio (Compensación Sistema Nuevas Inversiones) | 11.069.625 | 11.069.625 | 100% | 5.957.490 | 5.957.490 | 100% | 0 |
| Pagos Compensaciones Concesión Sistema Oriente - Poniente | 131.743.130 | 47.126.639 | 36% | 25.557.112 | 25.481.946 | 100% | 75.166 |
| Concesión Interconexión Vial Santiago – Valparaíso – Viña del Mar (Compensación Sistemas Nuevas Inversiones) | 32.031.088 | 18.491.613 | 58% | 9.226.228 | 9.226.228 | 100% | 0 |
| Ruta 5 Collipulli – Temuco (Compensación Sistemas Nuevas Inversiones) | 26.174.885 | 20.715.748 | 79% | 13.675.664 | 13.456.053 | 98% | 219.611 |
| Compensaciones Territoriales Sistema Norte – Sur | 118.493.949 | 4.324.313 | 4% | 2.740.897 | 2.688.787 | 98% | 52.110 |
| Ruta 5 Tramo Chillan - Collipulli (Compensación Sistema Nuevas Inversiones) | 16.563.461 | 6.865.673 | 41% | 6.726.337 | 6.056.427 | 90% | 669.910 |
| Ruta 5 Santiago – Talca y Acceso Sur a Santiago (Compensaciones) | 6.238.459 | 4.526.459 | 73% | 564.000 | 351.384 | 62% | 212.616 |
| Ruta 5 Tramo Temuco – Río Bueno (Compensación Sistema Nuevas Inversiones) | 1.883.589 | 1.883.589 | 100% | 375.479 | 369.058 | 98% | 6.421 |
| Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena (Subsidio) | 231.454.076 | 14.031.452 | 6% | 7.252.411 | 7.252.410 | 100% | 1 |
| Concesión Ruta 5 Tramo Chillan - Collipulli (Subsidio) | 101.702.477 | 6.074.575 | 6% | 3.151.955 | 3.151.955 | 100% | 0 |
| Concesión Ruta 5 Tramo Temuco – Río Bueno (Subsidio) | 118.688.579 | 10.117.978 | 9% | 5.246.946 | 5.246.946 | 100% | 1 |
| Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno – Puerto Montt (Subsidio) | 214.957.296 | 12.242.602 | 6% | 6.352.220 | 6.352.219 | 100% | 1 |
| Concesión Américo Vespucio Sur (Pago Compensaciones) | 55.993.415 | 3.476.041 | 6% | 2.657.400 | 2.657.399 | 100% | 1 |
| Ruta 5 Tramo Río Bueno – Puerto Montt (Premio por Tránsito Expedito) | 1.971.247 | 1.971.247 | 100% | 1.971.247 | 1.971.247 | 100% | 0 |
| Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena (Mecanismo de Cobertura Cambiaria) | 439.025 | 439.025 | 100% | 439.026 | 439.025 | 100% | 1 |
| Red Vial Litoral Central (Compensaciones) | 855.000 | 261.059 | 31% | 855.000 | 261.059 | 31% | 593.941 |
| Construcción y Habilitación Puestos de Control Tramo Chillan - Talca | 835.816 | 744.016 | 89% | 103.000 | 6.505 | 6% | 96.3495 |
| Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena | 630.750 | 611.781 | 97% | 40.000 | 0 | 0% | 40.000 |
| Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena | 2.168.012 | 1.490.127 | 69% | 1.454.304 | 1.413.037 | 97% | 41.267 |
| Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 2.383.367 | 1.926.010 | 81% | 1.731.008 | 1.690.355 | 98% | 40.653 |
| Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Santiago - Talca | 1.141.834 | 68.279 | 6% | 77.785 | 68.279 | 88% | 9.506 |
| Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Talca - Chillan | 2.192.014 | 2.192.012 | 100% | 108.300 | 108.298 | 100% | 2 |
| Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Chillan - Collipulli | 2.363.178 | 2.105.393 | 89% | 2.209.364 | 1.929.598 | 87% | 279.766 |
| Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 1.096.616 | 488.022 | 45% | 412.000 | 400.000 | 97% | 12.000 |
| Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Temuco – Río Bueno | 1.487.294 | 1.015.517 | 68% | 1.010.797 | 889.280 | 88% | 121.517 |
| Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Río Bueno – Puerto Montt | 1.787.989 | 1.454.326 | 81% | 986.675 | 941.551 | 95% | 41.124 |
| Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 68 Santiago – Valparaíso | 1.666.927 | 128.629 | 8% | 141.817 | 58.838 | 41% | 82.979 |
| Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Santiago – Los Vilos | 870.963 | 836.211 | 96% | 858.360 | 821.061 | 96% | 37.299 |
| Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Santiago – Talca | 913.564 | 870.166 | 95% | 676.000 | 608.506 | 90% | 67.494 |
| Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Chillan – Collipulli | 671.089 | 605.936 | 90% | 461.727 | 444.337 | 96% | 17.390 |
| Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Collipulli – Temuco | 615.361 | 615.361 | 100% | 497.883 | 482.869 | 97% | 15.014 |
| Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Temuco – Río Bueno | 827.614 | 627.614 | 76% | 528.210 | 495.500 | 94% | 32.710 |
| Construcción y Habilitación Puestos de Control Interconexión Vial Santiago – Valparaíso – Viña del Mar (Ruta 68) | 610.017 | 123.919 | 20% | 180.082 | 113.819 | 63% | 66.263 |
| Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Río Bueno – Puerto Montt | 566.501 | 557.994 | 98% | 566.500 | 557.994 | 98% | 8.506 |
| Construcción y Habilitación Puestos de Control Santiago – Colina – Los Andes | 314.759 | 9.759 | 3% | 10.759 | 9.759 | 91% | 1.000 |
|  | 1.302.562.300 | 299.975.987 |  | 125.376.306 | 120.335.095 |  | 5.041.211 |

Anexo 4: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 0 | 0 |  |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 0 | 121 |  |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0 | 0 |  |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0 | 0 |  |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0 | 121 |  |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0 | 0 |  |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 0 | 147 |  |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 0 | 0 |  |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | 0 | 10,52 |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0 | 0 |  |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0 | 0 |  |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 0 | 0 |  |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 0 | 0 |  |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 0 | 0 |  |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 0 | 0 |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | 0 | 0 |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | 0 | 0 |  |

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 “Inversión Real”, menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

Corresponde al aprobado en el Congreso.

Corresponde al vigente al 31.12.2003

Incluye los gastos no pagados el año 2003

Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

Corresponde a Aplicación de la Transferencia

Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.