# BALANCE DE GESTION INTEGRAL

AÑO 2002

DIRECCION  DE  ARQUITECTURA

SANTIAGO  DE  CHILE

INDICE									Pág.

1. Carta del Director							                 2

2. Identificación de la Institución			                                  4

Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución                  5

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio                                 5

Principales Autoridades                                                                                    7

Definiciones Estratégicas                                                                                  8

Distribución de Oficinas a Nivel Regional                                                        12

Recursos Humanos                                                                                          13

Recursos Financieros                                                                                       17

3. Resultados de la Gestión				                          22

Cuenta Pública de los Resultados                                                                     23

Cumplimiento de Compromisos Institucionales                                                 46

Avances en materias de Gestión                                                                       49

Proyectos de Ley                                                                                               55

Proyectos de Inversión                                                                                      56

Trasferencias                                                                                                     59

4. Desafíos 2003					                                  60

Anexos                                                                                        61

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

1. CARTA DEL DIRECTOR / JEFE DE SERVICIO

IVANNIA  GOLES  BARRIENTOS

DIRECTORA  NACIONAL  DE  ARQUITECTURA

En   el  marco  de  las  metas  estratégicas  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  la  Dirección  de  Arquitectura  desarrolla  un  Programa  de  Edificación  Pública  que  tiene  por  objetivo  el  diseño  y  construcción  de  edificios  que  solucionen  los  requerimientos  de  infraestructura  del  MOP  y  de  otras  Instituciones  del  Sector  Público  que  la  requieran.

### La  inversión ejecutada  el  año  2002  en  525  contratos, fue  de  66.196,8  millones  de  pesos,  de  los  cuales  2.878.1  fueron  con  fondos  Sectoriales,  y  63.318,64  con  fondos  de  aportes  provenientes  de  Convenios  con  Organismos  Mandantes.

Esta  inversión  se  ejecutó  fundamentalmente en los  Sectores  Educación y Cultura,  Justicia, Administración  y  Gobierno  Interior  y   Salud,  entre  los    más  representativos.

La  Dirección  de  Arquitectura   está contribuyendo de manera significativa, por una parte a la puesta en marcha de las Reformas Institucionales de Educación y  Reforma Procesal Penal, temas relevantes,  que  se  han  convertido   en  tareas  principales del  actual  Gobierno, y por otra, a  través  de  la  Edificación  Pública  contribuye  a  mejorar  las  ciudades,  consolidando  centros  urbanos  que  sean  un  aporte  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida de  sus  habitantes, propiciando  la  preservación  del  Patrimonio  Arquitectónico  y  Cultural.

En los Indicadores de Desempeño Institucional presentados para el año 2002, la Dirección de Arquitectura logró los siguientes resultados:

Proyectos de Inversión en Edificación Pública:

- Disminución del porcentaje de contratos de Obras que tenían aumentos de plazos

- Disminución del tiempo promedio en el proceso de entrega de sus Obras

- Disminución del porcentaje del gasto de operación anual versus la inversión total anual que se ejecuta con recursos Sectoriales y aquellos que son Mandatados por otras Instituciones

Proyectos de Inversión e instrumentos de gestión para la recuperación del Patrimonio Arquitectónico:

- Se cumplió con los objetivos de formular, obtener recomendación favorable (RS) de Mideplan y elaborar con su correspondiente aprobación los informes técnicos de Patrimonio Arquitectónico.

Obras de Arte:

- Se cumplió parcialmente con el Programa de Convocatorias a Concursos previstas en el Programa 2002

- Se cumplió con el gasto promedio anual estimado en el personal dedicado a las Obras de Arte

- En lo referido al tiempo promedio del proceso de convocatorias a Concursos de Obras de Arte, se cumplió con la meta establecida para el año 2002

Cuerpo Normativo Técnico y Administrativo:

- Se dio cumplimiento a la aplicación de las Normas programadas elaborar el año 2002 en un 100%

- Se logró cumplir con la variación de los Ingresos propios generados por venta de instrumentos Normativos, en un porcentaje superior a lo comprometido el año 2002

Respecto a las acciones desarrolladas en la Programación Gubernamental, éstas se cumplieron en forma adecuada concentrándose en Intervenciones del Bicentenario, tales como: Proyecto de Preinversión Ministerio del Territorio que involucra al MOPTT, Bienes Nacionales, MINVU, Proyectos de Diseño Arquitectónico: Matucana 100, SS.PP de Concepción y la Recuperación del Patrimonio Arquitectónico,  Fachadas Interiores Palacio La Moneda entre otros,  y  Recuperación  de  Infraestructura  para  usos  Culturales.

En lo concerniente a los desafíos para el año 2003, se proseguirá con la misma intensidad en las acciones desarrolladas el 2002, tanto en lo que se refiere a Edificación Pública, Recuperación del Patrimonio Arquitectónico y otros programas de relevancia para el Gobierno.

Por otra parte se asume un mayor compromiso en todos los procesos que involucra la Modernización del Estado, la Planificación y Control de Gestión  y  la transparencia y probidad de los actos que le competa desarrollar a la Institución.

Ivannia  Goles  Barrientos

Directora  Nacional  de  Arquitectura

## 2. IDENTIFICACIÓN

Leyes y Normativas que rige el Funcionamiento de la Institución

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

Principales Autoridades

Definiciones Estratégicas

Distribución de Oficinas a nivel Regional

Recursos Humanos

Recursos  Financieros

lEYES Y NORMATIVA QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE la institución

Ley orgánica o Decreto que la rige

El D.F.L. MOP Nº  850 del 12.09.1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, establece las atribuciones de la DIRECCION DE ARQUITECTURA

organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio

MINISTRO DE

OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIO DE

OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR GENERAL

DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR GENERAL

DE AGUAS

DIRECTOR EJECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA

SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES

DIRECTOR DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DE AEROPUERTOS

DIRECTOR DE

OBRAS HIDRAULICAS

DIRECTOR DE

OBRAS

PORTUARIAS

DIRECTOR DE VIALIDAD

DIRECTOR DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

FISCAL DE

OBRAS PUBLICAS

COORDINADOR GENERAL DE CONCESIONES

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS SANITARIOS

ORGANIGRAMA  FUNCIONAL  DIRECCION  DE  ARQUITECTURA

DIRECTOR DE ARQUITECTURA

Morandé 59, 9°

piso, Santiago

SUBDIRECTOR

UNIDAD

ES  DE  APOYO  TÉCNICO

-

AUDITORÍA         INTERNA

-

ASESORÍA  JURÍDICA

-  PRENSA Y

RELACIONES  PÚBLICAS

-  PREVENCIÓN DE RIESGOS

DIRECTORES

REGIONALES

DEPARTAMENTO

DE

EDIFICACIÓN

PÚBLICA

DEPARTAMENTO

DE PATRIMONIO

DEPARTAMENTO

DE

OBRAS

DE

ARTE

DEPARTAMENTO

DE

PLANIFICACIÓN

Y

COORDINACIÓN

DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRACIÓN

| CARGO | NOMBRE |
| --- | --- |
| DIRECTORA NACIONAL | IVANNIA GOLES BARRIENTOS |
| SUBDIRECTOR NACIONAL | CARLOS TOLEDO CANCINO |
| JEFE DEPARTAMENTO EDIFICACION PUBLICA | NAYiP CHAIN TAHA |
| JEFE DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y COORDINACION | MARIANA SALCEDO MORALES |
| JEFE DEPARTAMENTO PATRIMONIO ARQUITECTONICO | MIREYA DANILO BRZOVIC |
| JEFE DEPARTAMENTO OBRAS DE ARTE | MYRIAM PILOWSKY KORENBLIT |
| JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO | ALEX MARQUEZ HERNANDEZ |
| DIRECTORES REGIONALES | I REGION ARIEL RIQUELME II REGION CARLOS DE LA BARRA III REGION ALEJANDRA VIO IV REGION ALBERTO ANGUITA V REGION GUNTHER SURCKE VI REGION OSCAR NOVOA VII REGION OSCAR CARCAMO VIII REGION VICTOR ORELLANA IX REGION ORIETTA RODRIGUEZ X REGION JAVIERA TORRES XI REGION ANDRES VASQUEZ XII REGION DANILO KUSANOVIC RM ALFONSO ADROVER |

PRINCIPALES AUTORIDADES

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Ley orgánica o Decreto que la rige

### El D.F.L. MOP Nº 850 del 12.09.1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, establece las atribuciones de la DIRECCION DE ARQUITECTURA

##### MISIÓN INSTITUCIONAL

Gestionar Edificación Pública, incorporando el Patrimonio Arquitectónico, el Arte y la Cultura a la Infraestructura y Espacio Público; generando los instrumentos normativos que permitan la adecuada fiscalización, para satisfacer con calidad los requerimientos de las Instituciones del Sector Público, Gobiernos Regionales, Municipalidades y otros que requieran la asesoría técnica del Servicio. Todo ello de acuerdo con las políticas que fija el Gobierno.

| ##### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |  |
| --- | --- |
| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
|  | Identificar, gestionar y desarrollar proyectos de inversión en edificación pública relevantes para el cumplimiento de las políticas de Modernización del Estado, mejorando los estándares de costos, plazos, calidad y oportunidad en la entrega de ellos, para satisfacer los requerimientos de los clientes del Servicio. |
|  | Promover la preservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de aquellas áreas urbanas e inmuebles de propiedad fiscal, estatal o declarados monumentos nacionales que se encuentran inventariados. |
|  | Gestionar e incorporar Obras de Arte, en el ámbito de la plástica, a la infraestructura y espacio público. |
|  | Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos que sirvan de sustento a las funciones del Servicio, permitiendo la fiscalización de sus procesos. |

| ##### PRODUCTOS RELEVANTES (Bienes y/o Servicios) |  |
| --- | --- |
| ##### OBJETIVO ESTRATÉGICO ### (NÚMERO) | ##### DESCRIPCIÓN |
| 1. | Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras. El Servicio los ofrece como respuesta a la demanda de las Instituciones del Sector Público, Gobiernos Regionales, Municipalidades entre otros, para satisfacer los requerimientos técnicos constitutivos de la asesoría regulada a través de Mandatos y requerimientos propios. |
| 2. | Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico. Estos permitirán apoyar la gestión para obtener los recursos financieros para su materialización. |
| 3. | Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público. Para satisfacer las necesidades culturales de la ciudadanía, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 17.236. |
| 4. | Cuerpo normativo técnico y administrativo. Instrumentos que permitan orientar y fiscalizar los procesos. |

##### CLIENTES / BENEFICIARIOS / USUARIOS

En  los  ámbitos  geográficos  donde  se  llevan  a  cabo  estas  intervenciones,  quienes  se   ven  positivamente  afectados son:

| PRODUCTOS | CLIENTES | USUARIOS | BENEFICIARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras. | Servicios del Estado Servicios del Estado La comunidad en general. Gobiernos Regionales Municipalidades Municipalidades Organizaciones Sociales Servicios del MOP Bomberos Universidades del Universidades Consejo de Rectores Institutos y Corporaciones Organismos Internacionales con participación del Estado Institutos y Corporaciones con participación del Estado Bomberos |  |  |
| Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico. | Servicios del Estado Servicios del Estado La comunidad en general. Gobiernos Regionales Municipalidades Municipalidades Organizaciones Sociales Servicios del MOP Universidades del Universidades Consejo de Rectores Organismos Internacionales Consejo de Monumentos Nacionales. |  |  |

| Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público. | Servicios del Estado Servicios del Estado La comunidad en general. Gobiernos Regionales Municipalidades Municipalidades Organizaciones Sociales Servicios del MOP Universidades del Universidades Consejo de Rectores Organismos Internacionales Comisión Nemesio Antúnez Institutos y Corporaciones con participación del Estado |
| --- | --- |
| Cuerpo normativo técnico y administrativo. | Servicios del Estado Instituciones del Sector La comunidad en general. Público, profesionales del área de la construcción y del diseño |

Distribución de oficinas a nivel regional

| 1 |  | Número de OFICINAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regionales | Provinciales |
| I | Tarapacá | 1 | 1 |
| II | Antofagasta | 1 | - |
| III | Atacama | 1 | - |
| IV | Coquimbo | 1 | - |
| V | Valparaíso | 1 | - |
| RM | R.Metropolitana | 1 | - |
| VI | Libertador B.O’Higgins | 1 | - |
| VII | Maule | 1 | - |
| VIII | Bío - Bío | 1 | - |
| IX | Araucania | 1 | - |
| X | Los Lagos | 1 | 2 |
| XI | Aysén | 1 | - |
| XII | Magallanes | 1 | - |

Recursos Humanos

| RegIÓN |  | Año 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOTACIÓN efectiva | gASTO EN PERSONAL |
| I | Tarapacá | 21 | 179.120.874 |
| II | Antofagasta | 20 | 170.724.960 |
| III | Atacama | 15 | 148.973.387 |
| IV | Coquimbo | 19 | 161.595.465 |
| V | Valparaíso | 24 | 220.791.547 |
| RM | Región Metropolitana | 153 | 1.400.615.373 |
| VI | Libertador B.O' Higgins | 16 | 138.388.450 |
| VII | Maule | 17 | 131.676.115 |
| VIII | Bío-Bío | 20 | 154.815.266 |
| IX | Araucanía | 16 | 146.411.823 |
| X | Los Lagos | 30 | 253.015.558 |
| XI | Aysén | 10 | 115.265.474 |
| XII | Magallanes | 12 | 100.027.750 |
| TOTAL |  | 373 | 3.321.422.042 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2002 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 194 |
| Contrata | 159 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 20 |
| TOTAL | 373 |

(GRAFICO. DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR TIPO DE CONTRATO)

- PLANTA

- CONTRATA

- HONORARIOS

- OTRO

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 13 |
| Profesionales | 167 |
| Técnicos | 48 |
| Administrativos | 85 |
| Auxiliares | 38 |
| Otros | 22 |
| TOTAL | 373 |

(GRAFICO. DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR ESTAMENTO)

- DIRECTIVOS

- PROFESIONALES

- TÉCNICOS

- ADMINISTRATIVOS

- AUXILIARES

- OTROS

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR GRUPOS DE EDAD y SEXO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por grupos de edad y sexo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
| Menor de 24 años | 2 | 2 | 4 |
| 25- 34 años | 28 | 27 | 55 |
| 35 –44 años | 26 | 40 | 66 |
| 45- 54 años | 56 | 62 | 118 |
| 55- 64 años | 31 | 80 | 111 |
| Mayor de 65 años | 1 | 18 | 19 |
| TOTAL | 144 | 229 | 373 |

(GRAFICO. DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO)

- MENOR DE 24 AÑOS

- 25-34 AÑOS

- 35-44 AÑOS

- 45-54 AÑOS

- 55-64 AÑOS

- MAYOR DE 65 AÑOS

Recursos Financieros

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2002 POR  TIPO DE INGRESO

| Ingresos Presupuestarios percibidos año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Saldo inicial de caja | -17.440 |
| Aporte fiscal | 6.401.902 |
| Otros ingresos | 121.099 |
| TOTAL | 6.505.561 |

(GRAFICO. INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2002 POR  TIPO DE INGRESO)

- SALDO INICIAL DE CAJA

- APORTE FISCAL

- OTROS INGRESOS

Las cifras corresponden a la Ejecución Presupuestaria informada por el Servicio a Contraloría y Dirección de Presupuestos  - los primeros días de enero de 2003 -  para el cierre del ejercicio presupuestario Año 2002.

| Gastos Presupuestarios ejecutados año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 3.557.680 |
| Transferencias Corrientes | 0 |
| De capital | 2.878.139 |
| Otros gastos | 2.042 |
| TOTAL | 6.437.861 |

INVERSIÓN

INVERSION  SECTORIAL  SUBTITULOS  31  Y  32  ( En  miles  de  pesos )

| Monto de Inversión Total año 2002 por Región |  |  |
| --- | --- | --- |
| REGIÓN | MONTO REGION M$ | % MONTO REGION/TOTAL |
| I | 55.044 | 100% |
| II | 75.698 | 100% |
| III | 30.800 | 100% |
| IV | 73.544 | 100% |
| V | 196.858 | 98.52% |
| VI | 29.840 | 100% |
| VII | 106.900 | 100% |
| VIII | 113.403 | 100% |
| IX | 112.366 | 100% |
| X | 60.985 | 100% |
| XI | 43.241 | 100% |
| XII | 52.615 | 100% |
| RM | 1.633.344 | 99.96% |
| No Regionalizable | 293.541 | 99.65% |
| TOTAL | 2.878.139 | 99.82% |

INVERSION  POR  CONVENIOS  MANDATOS   ( En  miles  de  pesos )

| Monto de Inversión Total año 2002 por Región |  |  |
| --- | --- | --- |
| REGIÓN | MONTO REGION M$ | % MONTO REGION/TOTAL |
| I | 605.827 | 43% |
| II | 3.083.907 | 44% |
| III | 1.972912 | 50% |
| IV | 5.769.800 | 82% |
| V | 886.398 | 43% |
| VI | 3.028.101 | 70% |
| VII | 6.300.998 | 71% |
| VIII | 3.716.369 | 55% |
| IX | 4.583.968 | 62% |
| X | 12.752.580 | 80% |
| XI | 3.216.394 | 83% |
| XII | 632.125 | 78% |
| RM | 16.757.763 | 83% |
| No Regionalizable | 11.500 | 22% |
| TOTAL | 63.318.642 | 71% |

TRANSFERENCIAS

“ El  Servicio  no  cuenta  con  asignación  presupuestaria  en  el  subtítulo  correspondiente  a  transferencias.”

## 3. RESULTADOS DE LA GESTION

Cuenta Pública de los Resultados

Cumplimiento de Compromisos Institucionales

Avances en materias de Gestión

Proyectos de Ley

Proyectos de Inversión

Trasferencias

CUENTA PuBLICA DE LOS RESULTADOS

BALANCE GLOBAL

En el contexto de la gestión global del Servicio, se cumplieron los Programas de Edificación Pública, Proyectos asociados al Bicentenario de Infraestructura para usos Culturales, Edificación Patrimonial, Reforma Procesal Penal y otros Programas referidos a Mandatos de otras Instituciones del Sector Público.

En lo pertinente al Presupuesto asignado al Servicio, éste se cumplió en un 99,82%, logrando una inversión anual en Inversión Real de $ 2.878 millones.

En los Indicadores de Desempeño Institucional presentados para el año 2002, la Dirección de Arquitectura logró los siguientes resultados:

Proyectos de Inversión en Edificación Pública:

- Disminución del porcentaje de contratos de Obras que tenían aumentos de plazos

- Disminución del tiempo promedio en el proceso de entrega de sus Obras

- Disminución del porcentaje del gasto de operación anual versus la inversión total anual que se ejecuta con recursos Sectoriales y aquellos que son Mandatados por otras Instituciones

Proyectos de Inversión e instrumentos de gestión para la recuperación del Patrimonio Arquitectónico:

- Se cumplió con los objetivos de formular, obtener recomendación favorable (RS) de Mideplan y elaborar con su correspondiente aprobación los informes técnicos de Patrimonio Arquitectónico.

Obras de Arte:

- Se cumplió parcialmente con el Programa de Convocatorias a Concursos previstas en el Programa 2002

- Se cumplió con el gasto promedio anual estimado en el personal dedicado a las Obras de Arte

- En lo referido al tiempo promedio del proceso de convocatorias a Concursos de Obras de Arte, se cumplió con la meta establecida para el año 2002

Cuerpo Normativo Técnico y Administrativo:

- Se dio cumplimiento a la aplicación de las Normas programadas elaborar el año 2002 en un 100%

- Se logró cumplir con la variación de los Ingresos propios generados por venta de instrumentos Normativos, en un porcentaje superior a lo comprometido el año 2002

CUMPLIMIENTO  DESAFIOS  2002  PLANTEADOS  EN  BGI  2001.

Con  respecto  a  los  desafíos planteados para  el  2002, con  relación  a  los  Programas  de  Edificios  Gubernamentales, Proyectos  de Infraestructura para usos  Culturales,  Programa  de  Edificación  Patrimonial  y  Edificios  MOP, Nº de  contratos  con  Mandantes,  Programa  de  Reforma  Procesal  Penal,  otros  Programas  con  el  Ministerio  de  Justicia, Carabineros  de  Chile  y  Concesiones,    se  dio  cumplimiento a todo lo comprometido, con excepción del  Programa  de  Incorporación  de  Obras  de  Arte  en  Edificios y Espacios Públicos  con  un  número  inferior  de  obras  e  inversión de  lo planteado  y  el  inicio  de  las  Obras  del  Hospital  Militar,  cuya  adjudicación  se  encuentra  a  la  fecha  en  trámite.

En  lo  referente  a los  Programas  de  Mejoramiento  de  la  Gestión,  el  Servicio  validó  los  11  Sistemas  comprometidos  con  un  100%.

INGRESOS

INGRESOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de ingresos | Año 2001 Monto M$ | Año 2002 Monto M$ |
| --- | --- | --- |
| Ingresos de Operación | 14.890 | 14.801 |
| Ventas de Activos | 2.141 | 1.350 |
| Recuperación de Préstamos |  | 0 |
| Transferencias |  | 0 |
| Otros Ingresos | 61.281 | 104.948 |
| Endeudamiento |  | 0 |
| Aporte Fiscal | 7.379.584 | 6.401.902 |
| Operaciones Años anteriores |  |  |
| Saldo Inicial de Caja | 286.660 | -17.440 |
| TOTAL INGRESOS | 7.744.556 | 6.505.561 |

Se origina una diferencia entre el año 2002 respecto al 2001, fundamentalmente en el St 09 Aporte Fiscal producto que el año 2001 se dio término al Edificio MOP Antofagasta, siendo el ingreso más relevante. La otras variaciones de Ingresos son poco significativas.

GASTOS

GASTOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de gastos | Año 2001 Monto M$ | Año 2002 Monto M$ |
| --- | --- | --- |
| Gasto en personal | 3.297.291 | 3.321.422 |
| Bienes y servicios de consumo | 203.661 | 199.374 |
| Bienes y servicios para producción | 0 | 0 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 36.883 |
| Transferencias corrientes |  |  |
| Inversión sectorial de asignación regional |  |  |
| Inversión real | 4.409.325 | 2.878.139 |
| Inversión financiera | -148.610 | 0 |
| Transferencias de capital |  |  |
| Servicio de la deuda pública |  |  |
| Operaciones años anteriores |  |  |
| Compromisos años anteriores | 764 | 2.042 |
| Saldo final de caja | -17.875 | 67.701 |
| TOTAL GASTOS | 7.744.556 | 6.505.561 |

La diferencia de los gastos del 2002 al 2001, obedece principalmente al St. 31 Inversión Real Ejecutada el año 2001, producto de la terminación del proyecto “Edificio MOP Antofagasta”,           M$ 1.558.247. Las otras variaciones de Gastos son poco significativas.

RESULTADOS  A  NIVEL  DE  PRODUCTOS  ESTRATÉGICOS

- Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras. El Servicio los ofrece como respuesta a la demanda de las Instituciones del Sector Público, Gobiernos Regionales, Municipalidades entre otros, para satisfacer los requerimientos técnicos constitutivos de la asesoría regulada a través de Mandatos y requerimientos propios.

En lo que respecta a la inversión en Edificación Pública, se ha logrado a contar del año 1999 a la fecha, una permanente estabilidad, a excepción de una baja durante el año 2000 producto de una contracción de los mandatos encargados.

Las inversiones más representativas corresponden a los programas de Educación y Cultura, Justicia, Salud, Defensa y Seguridad.

En lo referido a contratos, éstos se han mantenido muy estables entre los años 2000 al 2002, generándose 56% de éstos por encargos de los gobiernos regionales y financiados con recursos del F.N.D.R. En el año 1999 se constata un incremento importante de los contratos, originados por una mayor demanda de los gobiernos regionales (437 contratos)

Cuantificación del Producto “Proyectos de Inversión en Edificación Pública”

| Cuantificación de la Producción | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión M$ | 61.498.472 | 52.848.088 | 68.109.820 | 66.181.408 |
| Nº de Contratos | 609 | 505 | 519 | 525 |
| Metros Equivalentes | 315.550 | 258.702 | 324.153 | 301.157 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO  (Versión Congreso)

Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  |  |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |  |
| # Eficacia: - Porcentaje de contratos de Obras que tienen aumento de plazos | ( Nº de contratos terminados con aumento de plazos en el período anual / Nº total de contratos con fecha de término en período anual) * 100 | S. Inf. | S. Inf. | 67% | 55% | 121 D |
| # Eficiencia : Porcentaje de gasto de operación anual versus inversión total anual Dirección de Arquitectura y Mandantes. | ( M$ gasto acumulado anualmente por administración efectuada con recursos de mandantes y sectoriales D.A. / Inversión anual obras de mandantes y D.A.) * 100 | 6% | 7% | 6% | 7% | 86 D |
| Calidad: Tiempo promedio proceso de entrega de Obras | - (  (Tiempo proceso entrega Obras) ) / Número de Obras | S. Inf. | S. Inf. | 74 días | 70días | 106 D |

Nota. Sentido de los Indicadores, A: Ascendente; D: Descendente

Nota: El avance corresponde a un índice con una base100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente y descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Como se puede observar en la gráfica en general, podemos manifestar que los indicadores asociados al producto presentan una tendencia a la baja respecto al objetivo que se quiere medir. Es así como en los contratos que tienen un aumento de plazos se ha disminuido este índice, en particular se debe observar que el número de contratos presenta una tendencia al aumento.

La gestión en lo que se refiere a la disminución del tiempo promedio de procesos de entrega de Obras ha tenido impacto, consiguiendo disminuir, hecho bastante significativo dada la complejidad del tema y a la gran cantidad de variables externas al servicio que interviene en esta materia.

Por último, existe una tendencia estable en el tiempo del indicador más antiguo, referido al gasto de operación versus la inversión total anual reflejando un bajo porcentaje del gasto operacional en comparación a otros Servicios del Estado y establecimientos del Sector Público.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO  (Adicional)

Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| ## Economía Variación de inversión en Proyectos de inversión en Edificación Pública | - (Monto de inversión ejecutada año (t) - Monto de inversión ejecutada año (t –1)) / (Monto de inversión año (t-1)) * 100 | 58% | -33% | 67 A |

La variación de inversión entre el año 2001 y el 2002 se debe a los recursos invertidos en la terminación de la construcción del Edificio MOP de Antofagasta.

Nota. Sentido de los Indicadores, A: Ascendente; D: Descendente

Nota: El avance corresponde a un índice con una base100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente y descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

2. Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del  Patrimonio Arquitectónico. Estos permitirán apoyar la gestión para obtener los recursos financieros para su materialización.

El financiamiento en materia de recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico y urbano presenta una fluctuación inestable, en particular  durante el año 2002, los recursos asignados fueron pobres si se considera que la inversión efectuada corresponde al  7.2 % del presupuesto asignado al Servicio, en inversión real (St. 31) que fue de M$ 2.883.602.

Sin embargo, a pesar de esta escasa inversión y en un contexto de generar fuentes adicionales de financiamiento, pudiendo ser éstas de otros organismos como del propio Servicio, se firmaron Convenios de colaboración, evaluación y/o restauración, como el de la Corporación Museo del Salitre, para dar forma a un Plan de manejo que incluye la restauración y conservación de las Oficinas Salitreras de Humberstone y Santa Laura; se realizó el Perfil de proyecto de la Iglesia de la Gratitud Nacional,  templo que forma parte de la Zona Típica Barrio Concha y Toro y en cuyos recintos se realizan importantes ceremonias de carácter oficial; el Catastro completo del Centro Histórico de Los Andes declarada zona típica el año 2000,  con el propósito de consolidar el Instructivo para la intervención del centro histórico; se generó el Informe Estadístico con los datos extraídos del Inventario del Patrimonio Cultural Inmueble, lo que permitirá realizar acciones en pro de la conservación y protección del Patrimonio; se efectuaron Informes Técnicos de evaluación de diversos inmuebles de valor patrimonial, en respuesta a solicitudes de otros organismos públicos y se ejecutó el informe completo para la postulación de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad; se realizaron estudios tan relevantes como los Informes de Prevención de riesgos para edificios Monumentos Históricos como el de la Intendencia de Santiago y Estudios y Proyectos de Restauración en edificios Monumentos Históricos tan importantes como el de la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de Nirivilo y el Museo de Arte Contemporáneo  entre otros y se logró la declaratoria de los edificios Embajada Argentina y Sanatorio Laeenec.

Los logros no realizados se deben a la no obtención de financiamiento para proyectos que fueron postulados al Banco Integrado de Proyectos como: La Restauración de los Fuertes de Valdivia, insertos en el listado de bienes culturales de Chile como Sitios del Patrimonio Mundial de la Humanidad, la habilitación de la Casa de Máquinas de Temuco, la Restauración de la Casa Patronal de Río Cisnes y la habilitación de la Casa de la Cultura ex Aduana de Arica, entre otros.

Estimamos como causal de este hecho, la inexistencia de políticas de Estado que impliquen la asignación de recursos para la restauración y puesta en valor del patrimonio arquitectónico y urbano.

Cuantificación del Producto “Proyectos de Inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del  Patrimonio Arquitectónico”

| Cuantificación de la Producción | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de Proyectos |  | 7 | 9 | 5 |
| Inversión |  | M$ 414.948 | M$ 515.272 | M$ 207.680 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO (Versión Congreso)

Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del  Patrimonio Arquitectónico

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| # Eficacia: Porcentaje de Proyectos de Inversión en Patrimonio Arquitectónico formulados | ( Nº de Proyectos formulados / Nº de Proyectos identificados) * 100 | S. Inf | 50% | - |
| # Eficacia: Porcentaje de Proyectos de Inversión en Patrimonio Arquitectónico que obtienen recomendación de Mideplan. | ( Nº de Proyectos con RS / Total de Proyectos presentados al SNI) * 100 | S. Inf | 33% | - |

Nota. Sentido de los Indicadores, A: Ascendente; D: Descendente

La planificación en la identificación de proyectos de inversión en Patrimonio Arquitectónico, fue modificada por la aparición de proyectos con carácter de “prioritarios”, lo que no permitió la formulación de los proyectos que se tenía contemplado realizar, lo que da como resultado un  cumplimiento de sólo un 50% para el primer indicador de Eficiencia.

De un total de 12 proyectos presentados a Mideplan sólo 4 obtuvieron la recomendación RS, lo que arroja un 33% de cumplimiento, esta situación obedece en parte a las priorizaciones de los proyectos extraídos del programa exploratorio del Servicio y de algunas falencias que se detectaron en las formulaciones al sistema Nacional de Inversiones por parte del Servicio, en lo que se refiere a proyectos de inversión en Patrimonio Arquitectónico.

Nota: El avance corresponde a un índice con una base100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente y descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO (Adicionales)

Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del  Patrimonio Arquitectónico

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| ##### Eficiencia Nº promedio de Informes Técnicos elaborados por funcionario | (Nº de Informes Técnicos elaborados año t / Nº de profesionales responsables de Informes Técnicos año t) | S. Inf. | 1.8 | - |
| ## Economía Variación de inversión en Patrimonio Arquitectónico | (Monto de inversión ejecutada año (t) - Monto de inversión ejecutada año (t –1) ) / (Monto de inversión año (t-1)) *100 | 24% | -60% | 40 A |
| ## Eficacia - Porcentaje de Informes Técnicos aprobados de Patrimonio Arquitectónico | - (Nº de Informes aprobados año t / Nº total de Informes Técnicos del Patrimonio Arquitectónico año t) * 100 | S. Inf | 66% | - |

Nota. Sentido de los Indicadores, A: Ascendente; D: Descendente

Nota: El avance corresponde a un índice con una base100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente y descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

El promedio de Informes Técnicos que nos presenta el indicador de Eficiencia es de 1.8 informes por profesional, lo que corresponde a la elaboración de 9 informes y 5 profesionales a cargo de dicha tarea. Es importante señalar que estos profesionales cuentan con una probada y dilatada experiencia en el tema ya que los informes que se elaboran en esta materia son de una gran envergadura y alta complejidad.

El indicador de economía señala que la inversión en Patrimonio Arquitectónico en el año 2002 sufrió una drástica caída por la prioridad que se tiene en este tema en la asignación de recursos.

De un total de 9 informe elaborados de Patrimonio Arquitectónico, 6 de ellos en primera instancia cumplieron con la calidad, contenido y oportunidad establecida como medida de Eficacia lo que corresponde al 66%.

3. Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público. Para satisfacer las necesidades culturales de la ciudadanía, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 17.236.

En esta materia, la falta de recursos para la difusión del cumplimiento de la Ley 17.236 y la inexistencia de un marco regulatorio y 	operacional de la misma; son las principales  razones que debilitan las nuevas inversiones de los Mandantes, para la 	incorporación a la edificación e infraestructura pública, del producto "Obra de Arte", situación que se puede ver claramente al observar la variación de la inversión desde el año 2000.

Por otro lado, de la cantidad total del producto comprometido en el programa del año 2002, para su incorporación a edificios y espacios 	públicos, se cumplió la meta en un 82%. De las Obras no ejecutadas y comprometidas el año 2002, el 77,77% de ellas se realizarán el año 2003.

El programa "Artesaico" presentó un aumento al 113,3%, con lo cual se logró incorporar Obras de Arte en 17 escuelas de la Región Metropolitana. Este Programa además de su importancia como aporte a la cultura del país, contrató y capacitó a  más de 50 jóvenes de la RM, en la técnica de mosaico cerámico; apoyando al Programa Gubernamental Pro- Empleo. Además con la incorporación de la Obra "Lego Port", en el aeropuerto AMB, se dio inicio a una serie de intervenciones en este 	espacio público, de gran relevancia para el país, el que logrará conformar un circuito cultural de Obras de Arte de artistas nacionales.

El desafío para la dirección de Arquitectura en éstas materias es lograr una mejor gestión, en el sentido de obtener mayores recursos para satisfacer las necesidades culturales, realizándolas éstas tanto con el sector público, privado y organismos internacionales.

Cuantificación del Producto “Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público”

| Cuantificación de la Producción | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de Obras de Arte |  |  | 27 | 25 |
| Inversión en Obras de Arte |  |  | M$ 370.000 | M$ 199.000 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO (Versión Congreso)

Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| ### Eficiencia: Gasto promedio anual en personal por Obra de Arte | Gasto total anual de personal dedicado a Obras de Arte/Nº total de Obras de Arte | M$ 2.500 | M$ 3.533 | 71 D |
| ### Eficacia: Porcentaje de Obras de Arte convocadas para su incorporación a la infraestructura y espacio público en relación a las programadas | ( Nº de Licitaciones y/o Convocatorias de Obras de Arte / Nº de Obras de Arte programadas anualmente) * 100 | S. Inf. | 82% | - |
| ### Eficiencia: Porcentaje de la inversión en infraestructura con Obras de Arte financiada con aportes de terceros | (Aportes de terceros logrados para Obras de Arte / Inversión infraestructura con Obras de Arte) * 100 | S. Inf. | 0.12% | - |

Nota. Sentido de los Indicadores, A: Ascendente; D: Descendente

Nota: El avance corresponde a un índice con una base100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente y descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

La disminución de las Obras de Arte realizadas en el año 2002, afectaron el indicador de eficiencia del gasto promedio en personal, lo que en comparación al año anterior se vio incrementado.

En este mismo sentido el número de convocatoria realizadas (26) con relación a las programadas arroja un porcentaje del 82%. Además los aportes de terceros logrados para Obras de Arte fue de M$ 199.000, lo que constituyo un 0.12%.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO (Adicionales)

Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 |  |
| ## Economía Variación de inversión ejecutada en Obras de Arte | - (Monto de inversión ejecutada año (t) - Monto de inversión ejecutada año (t –1) ) / (Monto de inversión año (t-1)) * 100 | -68% | 142% | -40% | 60 A |
| ## Calidad Tiempo promedio proceso de convocatoria a concurso de Obra de Arte incorporada | (Sumatoria tiempo proceso convocatoria de Obra de Arte incorporada año t/ Número de Obras de Arte incorporadas año t) | S. Inf. | S. Inf. | 25 días | - |

Nota. Sentido de los Indicadores, A: Ascendente; D: Descendente

Como se mencionaba en la presentación del producto, la inexistencia de un marco regulatorio y operacional, explica las variaciones que ha tenido el indicador de Economía que mide la variación de inversión.

Por otro lado el tiempo promedio que mide el proceso de convocatoria de las Obras de Arte alcanzó para el año 2002 fue de 25 días, cifra inferior a la que se tenía estimada que era de 70 días.

Nota: El avance corresponde a un índice con una base100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente y descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

4. Cuerpo normativo técnico y administrativo. Instrumentos que permitan orientar y fiscalizar los procesos.

En este sentido la Dirección de Arquitectura, luego de reorientar sus definiciones estratégicas en las cuales se enfatizó el rol normativo y fiscalizador que cumple, durante el año 2002 se impartieron instrucciones de manera de mejorar, uniformar y perfeccionar los procedimientos, así como dar mayor claridad y transparencia a su accionar.

Para lograr lo anterior, se realizaron reuniones (zonales) de revisión y actualización de normas y reglamentos que rigen los procesos de ejecución de obras públicas del Servicio. A estas reuniones efectuadas en la ciudad de Iquique y Puerto Varas, asistió casi la totalidad de los funcionarios involucrados en el tema, en estas reuniones se revisaron los reglamentos y normas tanto administrativas como técnicas y se expusieron problemas reales de cada región.

La complejidad del tema sí como la disponibilidad de tiempo originaron que quedara pendiente realizar una actividad similar en la zona central de forma de cubrir la totalidad de las Direcciones Regionales, quedando esta actividad programada para el 2003.

La normativa elaborada en este periodo se orientó a los Convenios Mandatos o Encargos suscritos por la Dirección Nacional y las Instituciones del Sector Público, los llamados a Propuestas de Consultoría de Estudios y Diseños y los Contratos(Obras o Consultorías) independiente del origen de los fondos y de su monto.

Los ingresos originados por concepto de ingresos de operación, venta de activos y otros ingresos (venta de bases técnicas, multas, intereses, venta de servicios, otros ingresos, etc) experimentaron un aumento significativo, debido principalmente al mayor interés  de las empresas en participar en obras del Sector Público, en una época de inestabilidad económica.

Cuantificación del Producto “Cuerpo normativo Técnico y Administrativo”

| Cuantificación de la Producción | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de Normas |  |  |  | 3 |
| Ingresos |  |  | M$ 76.409 | M$ 121.099 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO (Versión Congreso)

Cuerpo normativo Técnico y Administrativo

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| # Eficacia: Variación de Instrumentos Normativos elaborados año t Nota A partir del año 2002 se retoma la labor de actualización y elaboración de nuevos Instrumentos Normativos. | (Nº de Instrumento Normativos Elaborados año (t) – Nº de Instrumentos Normativos elaborados año (t-1) ) / (Nº de Instrumentos Normativos Elaborados año (t-1)) *100 | S. Inf. | S. Inf. | - |
| # Eficacia: Porcentaje de aplicación de normativa elabora | (Nº de normas aplicadas / Nº de normas elaboradas) * 100 | S. Inf. | 100% | - |

Nota. Sentido de los Indicadores, A: Ascendente; D: Descendente

Para el indicador de la variación de instrumentos normativos, el año 2002 se retoma la labor de actualización y de elaboración de nuevos instrumentos normativos por lo que recién para el año 2003 se podrá tener los primeros resultados en esta materia. En relación con la aplicación de la normativa elaborada, ésta alcanza el 100%, aplicándose las tres normas elaboradas en el año en las siguientes materias:  Convenios Mandatos o Encargos suscritos por la Dirección Nacional y las Instituciones del Sector Público, los llamados a Propuestas de Consultoría de Estudios y Diseños y finalmente los Contratos que se ejecuten (Obras o Consultorías) independiente del origen de los fondos y de su monto, cuando se requiera ampliar el plazo.

Nota: El avance corresponde a un índice con una base100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente y descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO (Adicional)

Cuerpo normativo Técnico y Administrativo

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  |  | Avance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 |  |  |
| ## Economía Variación ingresos propios generados por ventas de instrumentos normativos | (Ingreso propios año (t) –Ingresos propios año (t-1) ) / (Ingresos propios año (t-1)) *100 | -69% | 102% | 58% |  | 158 A |

Nota. Sentido de los Indicadores, A: Ascendente; D: Descendente

La variación de ingresos generados es bastante poco estacional y responde principalmente al número de empresas que se presentan a las distintas licitaciones y grandes obras asociadas a los distintos programas de Edificación Pública, Patrimonial y de Obras de Arte que ejecuta este Servicio cada año (ingresos de operación St. 01, venta de activos St. 04, otros ingresos St. 07).

Nota: El avance corresponde a un índice con una base100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente y descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

CUmplimiento  de  los  compromisos  institucionales

Informe de Programación Gubernamental

Los proyectos desarrollados por esta Dirección se centraron principalmente en el tema “INTERVENCIONES BICENTENARIO”, son cuatro proyectos de diferentes magnitudes que se vinculan  con  la ciudad  tocando  distintos  aspectos  de  esta.

El primero,  es un proyecto  de  preinversión  para definir  un programa  y  posibles emplazamientos del futuro “MINISTERIO DEL TERRITORIO” que involucra a tres Ministerios actuales; MOPTT, Bienes  Nacionales  y  MINVU.

El segundo y tercero son proyectos de diseño arquitectónico, uno se creó para fortalecer el desarrollo de la Cultura y está emplazado en Santiago en la zona de Quinta Normal  Matucana 100, el otro tiene que ver con el desarrollo de los Servicios  Públicos en Concepción,  con este proyecto se buscó la manera de centralizar estos servicios y potenciar un área nueva de la ciudad denominada  Ribera  Norte  del  Bío-Bío.

El cuarto proyecto  tiene relación con la Recuperación del Patrimonio Arquitectónico del país, puntualmente se desarrolló la Restauración de las fachadas interiores del Palacio de la Moneda.

En general los compromisos se cumplieron con pequeñas demoras en algunos proyectos, sin embargo todos fueron terminados en forma adecuada antes de que finalizara el año calendario 2002.

Los tres primeros proyectos están asociados al  OBJETIVO  ESTRATEGICOS  Nº 1.

Identificar, gestionar y desarrollar proyectos de inversión en edificación pública relevantes para el cumplimiento de las políticas de Modernización del Estado, mejorando los estándares de costos, plazos, calidad y oportunidad en la entrega de ellos, para satisfacer los requerimientos de los clientes del Servicio, siendo sus PRODUCTOS RELEVANTES, los proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras.

El cuarto proyecto está asociado al OBJETIVO  ESTRATEGICOS Nº 2.

Promover la preservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de aquellas áreas urbanas e inmuebles de propiedad fiscal, estatal o declarados monumentos nacionales que se encuentran inventariados, siendo sus PRODUCTOS RELEVANTES,  proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico.

| Acción | Objetivo Asociado a la Acción | Producto estratégico o relevantes ( bienes y/o servicio ) al que se vincula | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Avanzar en el desarrollo del programa gubernamental. ( Construcción edificio MOPTT – MINVU – Bienes Nacionales ) | Reforma urbana e intervenciones Bicentenario | Proyectos de Inversión en edificación Pública en su etapa de formulación. Estudio de preinversión para la Construcción del Edificio que albergará los Ministerios de obras públicas y Transportes, Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales. | Se cumplió el compromiso con 25 días de atraso con respecto al calendario inicial. |
| 2. Desarrollar el Programa Bicentenario de la Dirección de Arquitectura en lo referente a Infraestructura cultural. | Reforma urbana e intervenciones Bicentenario | Proyectos de Inversión en edificación Pública en su etapa de diseño. Proyecto de arquitectura y especialidades para la habilitación del Centro Cultural Matucana 100 y ejecución de la 1ª etapa de las obras. | El Proyecto se terminó con 3 meses de atraso respecto al calendario inicial. La etapa de obras se cumple 100%. |
| 3. Desarrollar el Programa Bicentenario en lo relativo a renovación urbana de la ribera Norte del río Bío – Bío de Concepción, mediante el diseño del nuevo Edificio de Servicios Públicos. | Reforma urbana e intervenciones Bicentenario | Proyectos de Inversión en edificación Pública en su etapa de diseño. Proyecto de Arquitectura y especialidades del nuevo edificio de Servicios Públicos de Concepción. | Se cumplió 100%, en los plazos estipulados. |
| 4. Avanzar en el Programa de edificación gubernamental en la revitalización de los centros cívicos del país. | Reforma urbana e intervenciones Bicentenario | Proyecto de Inversión e instrumentos de Gestión orientados a la recuperación del Patrimonio Arquitectónico. Restauración de las fachadas interiores del Palacio de la Moneda. | Se cumplió 100%, en los plazos estipulados. |

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LOS PROGRAMAS EVALUADOS

“El servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 – 2002.”

avances en materias de gestión

Los resultados globales alcanzados por el Servicio en el Programa de Mejoramiento de la Gestión 2002 fue del 100%, con un gran esfuerzo de todos sus componentes, lo que ha significado un gran avance en algunas de la área y en otras un fortalecimiento de las mismas todo ello bajo el objetivo que se enmarca en una constante revisión de los procesos y metodología con el fin de lograr mejores productos, oportunos y alcanzando la plena eficiencia.

grado de desarrollo por área estratégica

1. Recursos Humanos

Capacitación

En esta materia el Servicio cumplió el 100% de la meta propuesta, es decir, se cumplieron satisfactoriamente las etapas I, II, III y IV, para lo cual se desarrollo una malla curricular, descripción y análisis de cargo de todos los funcionarios de la Dirección. Con esto se logro desarrollar competencias que permitieron a los funcionarios mejorar su desempeño en las áreas claves del Servicio.

Es así como se cumplió con la elaboración por parte de los Comités Bipartitos y la presentación al Jefe Superior del Servicio de la Propuesta Anual de Capacitación, así como la el cumplimiento del Plan elaborado el periodo anterior, a través de la confección de informes que daban cumplimiento de las actividades realizadas.

También la ejecución del Plan Anual fue informado en cuanto a los procesos y resultados de la capacitación a los funcionarios. Asimismo se informo las acciones de capacitación al SISPUBLI.

Higiene y Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo

El Servicio cumplió en este Sistema el 100% de las etapas comprometidas, es decir, la Etapa IV formalizando y fortaleciendo los procesos asociados al mejoramiento de los ambientes de trabajo de los funcionarios, la prevención de riesgos y en general, las condiciones del lugar de trabajo con participación de los trabajadores.

Para este efecto los comités bipartitos funcionando, elaboraron y presentaron al Jefe superior del Servicio una propuesta Anual del Plan de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, así como desarrollaron las actividades comprometidas el periodo anterior en esta misma materia. El cumplimiento del Plan fue informado a los funcionarios en cuanto a los procesos que se realizaron y los resultados obtenidos tanto en el Nivel Central como el comité de la Región Metropolitana.

Evaluación de Desempeño

El cumplimiento de este Sistema fue del 100% de las Etapas comprometidas, es decir, la Etapa I, II, III  y IV, estimulando el buen desempeño mediante un sistema de evaluación objetivo, transparente e informado.

En este sentido se dictó el reglamento de Evaluación del Desempeño y se definieron los criterios de evaluación, se difundió a los funcionarios los principales elementos del nuevo sistema de evaluación del desempeño, también se realizaron las capacitaciones a los evaluadores y preevaluadores. La aplicación del sistema fue la siguiente etapa realizada en base a los criterios y procedimientos antes establecidos para finalmente realizar un análisis y elaboración de un informe de los resultados obteniéndose el proceso de evaluación del desempeño considerado. Finalmente se realizó un Programa de seguimiento de las recomendaciones obtenidas en el informe de resultados y una evaluación del proceso modificado y mejorado.

- Atención a Usuarios (Simplificación de Trámites, OIRS)

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Trámite a simplificar: Proceso de envío al Mandante de los estados de pago y Boletas de Honorarios de trabajos de Consultorías con Mandantes Centralizados.

- Objetivo General: Promover la eficiencia técnica y administrativa mediante la optimización del proceso de visación y autorización en el pago de honorarios de las Consultorías de diseño de proyecto con Mandante centralizado.

- Objetivos Específicos:

1. Reducir de 60 a 45 días el tiempo de tramitación de las Boletas de Honorarios desde la recepción en la D.A. y despacho al Mandante Centralizado Externo.

2. Optimizar los Procesos administrativos a través del rediseño de éstos, eliminando al menos 5 actividades del proceso.

3.Generar un mecanismo de control que permita efectuar seguimiento al 100% de las Boletas de honorarios presentadas por Consultores.

- Metas:

- 15 días de reducción en el tiempo total del trámite de autorización de Boletas de Honorarios.

- 80% de boletas y Estados de Pago enviadas al Mandante en 45 días.

- Indicador: 		Nº de Boletas autorizadas en 45 días   x  100

Nº total de Boletas recibidas

- Mejoramiento del Indicador:

- Disminuir los 45 días de trámite a 10 días.

- Tramitar el 80% de los Estados de Pago y las Boletas en un tiempo de 10 días.

En el trámite a simplificar, si  bien el volumen es muy reducido, es considerado como una buena práctica para el mejoramiento del tiempo de pago a los proveedores del Estado, pues tiene un impacto en el desarrollo  productivo y la generación de empleo.

OIRS (OFICINA DE INFORMACIÓN, RECLAMOS Y SUGERENCIAS)

Durante el año 2002, la Dirección de Arquitectura en razón de lo dispuesto en la Etapa 4 de este sistema, dio comienzo a la fase de implementación y operación en régimen de la OIRS.  Para la evaluación de la gestión de la OIRS se formularon indicadores de resultados en relación con las consultas, peticiones y reclamos recibidos, que arrojaron resultados en términos de la eficiencia, eficacia y calidad en la atención.

Principales avances.-

Los últimos resultados obtenidos en el período comprendido entre el 1º octubre y el 30 de diciembre del año 2002, contempló dos modalidades:  atención presencial, atención vía correo electrónico.

1.- Atención presencial.-

Se individualizó al usuario en las siguientes tipologías: funcionarios, contratistas, arquitectos, estudiantes, artistas, particulares.

De un total de 192 consultas se dio respuesta en menos de 5 días al 88% del total;  la mayor frecuencia fue del 48% y correspondió a particulares.

El número de peticiones en este período alcanzó un total de 131, se dio respuesta al 72% en menos de 15 días y el 28% se derivó a otras unidades de la Dirección u otros Servicios MOP.

No se registraron reclamos en este período.

2.- Atención vía correo electrónico.-

Se realizó registro según el origen de la consulta, petición o reclamo, de acuerdo a: consulta interna, OIRS MOP, otros Servicios MOP, consulta externa.

Se respondió el total de consultas recibidas en menos de 3 días, que alcanzó a 21 consultas, siendo 8 externas las de mayor frecuencia.

Procesos incorporados.-

La aplicación de los indicadores ha permitido verificar los tiempos de respuesta y la calidad de la información entregada.  Asimismo, se han logrado compromisos entre las OIRS de todos los Servicios del Ministerio para dar cumplimiento a los plazos y metas comprometidas.

Otro avance importante en este ámbito se logra con la optimización de tecnologías de información existentes, con resultados satisfactorios, orientados a entregar una mejor calidad y oportunidad en la atención de nuestros usuarios: contratistas, estudiantes, arquitectos, artistas, funcionarios, particulares.

La OIRS Arquitectura, se vincula a todos los productos estratégicos de la Dirección, da respuesta a la demanda de información respecto de los concursos, propuestas, licitaciones, prácticas profesionales, información corporativa entre otras, de los proyectos de edificación pública, patrimoniales y de arte.  En general, aquella información factible de entregar a los usuarios.

Indicadores relevantes.-

| ## CONCEPTO | INDICADOR | ESTANDAR | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Peticiones | Nº PETICIONES SATISFECHAS EN N DIAS I = --------------------------------------------- X 100 Nº PETICIONES RECIBIDAS | Nº PETICIONES RESPONDIDAS EN 15 DIAS I = -------------------------------------------- X 100 Nº PETICIONES RECIBIDAS | El 80 % de las peticiones en 10 días hábiles |
| Reclamos | Nº RECLAMOS ATENDIDOS EN N DIAS I = --------------------------------------------- X 100 Nº RECLAMOS RECIBIDOS | Nº RECLAMOS ATENDIDOS EN 10 DIAS I = --------------------------------------------- X 100 Nº RECLAMOS RECIBIDOS | El 80 % de los reclamos en 10 días hábiles |
| Consultas Respondidas por la OIRS | Nº CONSULTAS RESP POR LA OIRS EN N DIAS I = --------------------------------------------- X 100 Nº CONSULTAS RECIBIDAS | Nº CONSULTAS RESPONDIDAS 5 DIAS HABILES I = -------------------------------------------- X 100 Nº CONSULTAS RECIBIDAS | El 80 % de las consultas recibidas (cuya respuesta sólo intervengan OIRS MOP) en 5 días |

3.Planificación Estratégica y Control de Gestión

La esta área, el Servicio cumplió el 100% de los compromisos adquiridos, en este proceso se realizó  el perfeccionamiento de la Misión, lo que  implicó un ajuste de los Objetivos Estratégicos y Productos relevantes, esta actividad se realizó en un Taller de Planificación Estratégica realizado al interior del Servicio con participación del Jefe de Departamento de Planificación, Coordinador PMG, Analista y Directores Regionales. Fruto de este análisis se entregó una propuesta a cada uno de los responsables de los Centro de Responsabilidad la cual fue discutida y consensuada.

Además,  se realizaron ajustes en las definiciones de Productos y con relación a los Indicadores se aumentaron las dimensiones pues, primitivamente sólo se consideraban dos dimensiones, en esta oportunidad se tuvo que incorporar dimensiones de calidad y economía. Además se tuvo que orientar a crear indicadores que reflejaran el ámbito de Resultados por sobre los productos y procesos, esto último fue un gran esfuerzo por las características técnicas del Servicio. Asimismo para hacer frente a la satisfacción de los clientes se implementaron planillas electrónicas para el procesamiento de las mediciones.

En general el SIG presenta un número bajo de indicadores en el ámbito de resultados, por lo para el desarrollo del SIG 2003, el Servicio analizará la factibilidad de incorporar indicadores en este ámbito.

4. Auditoria Interna

La Unidad de Auditoria de este servicio realizó en Agosto del 2002 el cambio del Auditor debido a que éste, desempeñaba funciones de línea lo que generaba una incompatibilidad con los requisitos técnicos exigidos.

El Plan comprometido para el año 2002 y el Plan Trienal 2002-2004 fueron modificados y adecuados a los requerimientos del servicio y su disponibilidad de recursos, pudiendo finalmente cumplirse a cabalidad y siendo aprobado por los organismos validadores respectivos.

Nuestra misión y objetivos estratégicos están orientados esencialmente al rol Normativo y Fiscalizador en Obras de Edificación Pública, comprometiéndose principalmente en la auditoría en las áreas de riesgo detectadas. En este sentido los logros obtenidos producto de la intervención de

esta Unidad, han sido satisfactorios y han contribuido a mejorar la eficiencia y efectividad de nuestros procesos y actividades. Algunos de los logros más relevantes son :

- Se ha detectado desconocimiento de la normativa vigente por parte de los Inspectores Fiscales de Obras en regiones, para lo cual se han dictado charlas de capacitación al respecto.

- Se ha dotado a las Direcciones Regionales de personal idóneo para la administración de los contratos y en la composición de los equipos de trabajo multidisciplinarios asociados a éstos.

- Se han dictado normativas tendientes a mejorar los procesos y la calidad de las especificaciones en el desarrollo de los proyectos.

- Se ha potenciado el uso de los sistemas informáticos disponibles a nivel nacional y la permanente actualización de éstos.

Lo que no se pudo lograr es auditar todas las Direcciones Regionales, lo que se concretará este año 2003 para el caso de las regiones pendientes y nuevamente visitar las regiones que ameriten seguir auditándolas.

Las auditorias regionales programadas para este año contemplan la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales, con el objetivo de poder revisar todas las áreas de riesgo detectadas por esta Unidad.

5.Desconcentración / Descentralización

El Servicio, a nivel Nacional, se ha destacado por su fuerte carácter de desconcentración desde hace algún tiempo, el que se ha visto fortalecido por el proceso de Regionalización iniciado en el país en la década del 70. Es por este motivo que el cumplimiento de lo comprometido fue del 100%, en las áreas de Administración, y de Personal.

Como Unidad Técnica, encargada de la Edificación Pública, incorporación de  Patrimonio Arquitectónico, el  Arte y la  Cultura a  la Infraestructura y Espacio Público, se ha centrado fundamentalmente en el diseño y ejecución de obras encargadas por Organismos Mandantes, en este contexto, el nivel regional es donde se operacionaliza el quehacer de nuestro Servicio, para lo cual se han delegado las atribuciones y facultades necesarias para el desarrollo de una eficiente gestión. A modo de ejemplo, nuestros Directores Regionales pueden celebrar convenios de mandato de carácter irrevocables con diferentes Instituciones Fiscales y Municipales, a objeto de asistir las demandas en áreas tales como  Justicia, Educación, Salud, Deportes y Recreación, Cultura, entre otras.

En virtud de lo anterior, preciso es consignar que nuestro Servicio a partir del año 2001 ha estado introduciendo diversos mecanismos de participación regional, los cuales están insertos dentro de un proceso de mejoramiento continuo a través del tiempo, el cual se incrementará paulatinamente. En relación con  el tercer punto, esta Dirección generará los estudios necesarios a objeto de dilucidar su factibilidad.

Asimismo, es un compromiso de esta Dirección,  continuar  en un permanente  proceso de perfeccionamiento en este ámbito, debido al dinamismo que adquiere este tema en el Proceso de Modernización del Estado y del cual la Dirección de Arquitectura asume, y es parte.

6. Administración Financiera (Compras y Financiero Contable)

Compras y Contrataciones del Sector Público

| Etapa Comprometida PMG | 3 |
| --- | --- |
| % Compra Comprometida | 4,80% |
| Gasto ejecutado (22, 31, otros (25)) | 3.077.515 |
| Monto comprometido a Informar | 118.177 |
| Monto informado en el sitio Chile Compra | 3.148.758 |
| Número licitaciones realizadas en el Sistema | 21 |
| Bases de Licitación | 0 |
| Mecanismos de Adjudicación | 1 |

La Dirección de Arquitectura, comunica que en relación con  el Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público, que forma parte del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2002, se comprometió a informar a través del portal Chilecompras, el 80% del monto de las

compras susceptibles de ser informadas, establecidas en la etapa 1, referidas al subtítulo 31 y/o 22 de la Ley de Presupuesto.

Dicho compromiso fue validado por el Coordinador de Proyectos de Gestión de la Subsecretaría de Hacienda, mediante documento validador de fecha 29 de enero de 2003.

Por lo tanto, la Dirección de Arquitectura ha cumplido con Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público en un 100%, aunque Validó con Observaciones debido al cumplimiento parcial de información de bases y/o medios de verificación en las licitaciones informadas en el Sistema durante el año 2002

Financiero Contable

El Servicio cumplió el 100% de las etapas comprometidas en este Sistema, es decir, la Etapa IV, fortaleciendo de esta manera la función financiero - contables través de mejoras en los procesos, de manera que la información cumpla con requisitos básicos de oportunidad, calidad y pertinencia

Para este efecto el equipo de trabajo competente en procesos contable-financiero, envió a DIPRES y la Contraloría General de la República la información requerida por dichos organismos a través de canales directos o por medio de los Servicios MOP que cumplen con esta función

7. Enfoque de Género

En el transcurso del año 2002, se efectuó un análisis detallado de cada uno de los productos realizados por el Servicio para el desarrollo de su Misión, la identificación de los centros de responsabilidad de cada uno y la diferenciación de sus funciones orientadoras, normativas y fiscalizadoras durante el proceso de cada uno de ellos.

En el análisis del diseño de estos productos,  tanto como en su implementación, se llegó a la  conclusión que la Dirección de Arquitectura por ser un organismo técnico que se rige por procedimientos afianzados en Leyes y Reglamentos internos y externos al MOP y actúa mayoritariamente con proyectos de inversión mandatados,  no  contempla diferenciación del género en sus productos, conclusión que fue validada con observaciones por el SERNAM, lo que significará para el año 2003 la realización de una segunda etapa dirigida a justificar de forma técnica que los productos sean efectivamente equitativos para ambos sexos, como se indica en el informe de esta primera etapa.

- Tecnologías de Información

“El servicio no realizó avances significativos en  procesos de Tecnologías de Información”.

9. Avances  en  otras  materias  de  gestión

“El servicio no realizó avances significativos en otras materias de gestión”.

proyectos de Ley

“El servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso”.

INICIATIVAS  DE Inversión

Durante  el  año  2002,  la  Dirección  de  Arquitectura  desarrolló  6  Programas  de  Edificación  Pública,  con  un  presupuesto  de M$ 2.883.602 y  una  inversión  de  M$ 2.878.139  que  representa  el 99.82%  de  lo  asignado  para  el  año.

1.-  Programa  de  Edificios  Gubernamentales,  con  3  Proyectos,  con  un  presupuesto  para  el  año  de M$ 223.216  y  una  inversión  de  M$222,810,  99.77% de  lo  asignado.

2.-  Programa  de  Edificios  Patrimoniales,  con   5 Proyectos,  con  un  presupuesto  de  M$ 770.644  y  una  inversión  de  M$  770.009, 99.92%  de  lo  asignado.

3.-  Programa  de  Edificios  MOP,  con  2  proyectos (  Incluye  Conservación  de  Edificios  MOP ) con  un  presupuesto  de  M$ 848.681  y  una  inversión  de  M$ 847.820,  99.90%  de  lo  asignado.

4.-  Programa  de  Proyectos  de  infraestructura  Cultural,  con  11  Proyectos,  con un  presupuesto  de  M$ 768.115  y  una  inversión  de  M$ 764.959, 99.60%  de  lo  asignado.

5.-  Programa  de  Estudios,  con  7  Estudios,  con  un  presupuesto  de  M$ 141.984  y  una  inversión  de M$ 141.921,  99,99%  de  lo  asignado.

6.- Programa  de  Administración  Proyectos  Bicentenario  y  Bienal,  con  un  presupuesto  de  M$ 115.497  y  una  inversión  de  M$ 115.247,  un  99.71%  de  lo  asignado.

Iniciativa de Inversión:  Producto  estratégico:  Proyectos  de  inversión  en  Edificación  Pública.

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado20 (M$) 1 | Ejecución Acumulada Al21 Año 2002 (M$) 2 | % Avance al 2002 3= 2/1 | Presupuesto Vigente Año 2002 M$ 4 | Ejecución año222002 (M$) 5 | % Ejecución año232002 6=5/4 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Proyectos de inversión en Edificación Pública. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Programa de Edificios Gubernamentales |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.-Estudio Prefactibilidad. ## Construcción edificio MOPTT-MINVU – BN | ## 67.746 | 67.746 | 100% | 40.000 | 39.991 | 99.98% | Funcionarios3.950 |
| ## 2.-Diseño ## Construcción edificio Servicios Públicos ## Concepción | ## 211.528 | 211.528 | 100% | 78.356 | 78.356 | 100% | Habitantes 250.000 |
| 3.- Diseño Construcción EFUS Villa O’ Higgins. | ## 8.976 | 8.976 | 100% | 8.984 | 8.976 | 99.91% | Habitantes 500 |
| 4.- Conservación Palacio Presidencial Viña del Mar. | ## 61.860 | 61.454 | 99.35% | 61.860 | 61.454 | 99.35% | Funcionarios280 |
| 5.- Construcción Plaza Cívica Centro cívico de Santiago. | ## Contrato ## 176.000 | 83.000 | 47.16% | 83.000 | 83.000 | 47.16% | Habitantes 1.000.000 |

Nota: El Costo Total Estimado (20) corresponde  al valor de los contratos.

Identificar, gestionar y desarrollar proyectos de inversión en edificación pública relevantes para el cumplimiento de las políticas de Modernización del Estado, mejorando los estándares de costos, plazos, calidad y oportunidad en la entrega de ellos, para satisfacer los requerimientos de los clientes del Servicio,  beneficiando  a  la  Comunidad  en  general.

Iniciativa de Inversión: Producto  estratégico : Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del  Patrimonio Arquitectónico.

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | Costo Total Estimado20 (M$) 1 | Ejecución Acumulada Al21 Año 2002 (M$) | % Avance al 2002 3= 2/1 | Presupuesto Vigente Año 2002 M$ 4 | Ejecución año222002 (M$) 5 | % Ejecución año232002 6=5/4 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Programa de Edificios Patrimoniales |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Ejecución obra Mejoramiento fachadas edificios públicos barrio cívico Santiago | 581.000 | 581.000 | 100 % | 581.000 | 581.000 | 100 % | La ciudadanía en general |
| ## Diseño ## Restauración capilla San Juan de Dios de Chillan | 23.000 | 22.959 | 99.83% | 23.000 | 22.959 | 99.83% | Habitantes 300.000 |
| ## Ejecución obra ## Conservación Palacio de la Moneda | 102.500 | 78.351 | 76.44% | 78.356 | 78.351 | 99,99% | Funcionarios 300 |
| ## Estudio ## Diagnóstico estructural y Restauración capilla y claustro Hospital San Juan de Dios San Fernando | ## 19.000 | 18.969 | 99.84% | 19.000 | 18.969 | 99.84% | La comunidad en general |
| ## Reparación y reconstrucción iglesias de Chiloé | ## 46.288 | 45.697 | 99.30% | 46.288 | 45.697 | 99.30% | Comunidad de Chiloé |
| ## Estudio ## Reparación de estructura e instalaciones Museo de Arte Contemporáneo | 46.000 | 45.992 | 99.98% | 46.000 | 45.992 | 99.98% | La comunidad en general |

Promover la preservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de aquellas  áreas urbanas e inmuebles de propiedad fiscal, estatal o declarados monumentos nacionales que se encuentran inventariados

20 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- 21 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- 22 Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- 23 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

transferencias

“El Servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a transferencias.”

## 4. DESAFIOS 2003

El   Servicio  centrará  su  acción  con  los  recursos  asignados  en  el  Presupuesto  2003,  en  los  Programas  de  Edificios  Gubernamentales,  Edificación  Patrimonial,  Edificios  MOP  y  Proyectos  de  Infraestructura  para  usos Culturales,   destacando  el  Proyecto  Plaza  de  la  Ciudadanía  en  el  Centro  Cívico  de  Santiago, Construcción  del  Edificio  de  Servicios  Públicos  de  Concepción,  como  también  con  los  Estudios    de  investigación  y  elaboración de  las  guías  de   diseños  arquitectónico   Indígenas  Mapuche  y  Aymará .

El  Servicio  se  compromete   a  ejecutar  el  100%  de  lo  asignado  en  el  Presupuesto  que  asciende  a  la  suma    3.227,153   millones  de  pesos,  a  la  fecha  de  este  Informe.

En cuanto  a  la  carga  de  trabajo  provenientes  de  Convenios    con  Mandantes,  el  promedio  de  los  últimos  años  es  de  aproximadamente  480  contratos  con  una  inversión  de  aproximadamente  60.000  millones  de  pesos,  cifras  que  se  estima  se  mantendrán  durante  el  2003.

En  el  transcurso  del  2003,  se  continuará  con  el  Programa  de  la  Reforma  Procesal  Penal,  Reforma  Educacional  y  la  Construcción  del  Hospital  Militar  La  Reina,  con una  superficie  de  88.439  m2  y  un  costo  de  82.000  millones  de  pesos.

Para el año 2003, en materia de Patrimonio Arquitectónico, se propone, a partir de los Inventarios Regionalizados del Patrimonio Cultural Inmueble, la elaboración de un Plan Director que defina programas de acción para los próximos 3 años,  profundizando la gestión para desarrollar Proyectos  y  Estudios de Restauración Arquitectónica, como base técnica para la consecución de recursos tendientes a  la   ejecución de obras, a  objeto  de  poner  en  valor  el  Patrimonio  Nacional.

En  el  Programa  de  Incorporación  de  Obras  de  Arte  en  Edificios  y  Espacios  Públicos  se  considera  gestionar  el  financiamiento  ante  diversos  Mandantes,  para  la  ejecución  de  11 Obras  de  Arte,  con  un  costo  estimado  de  157,450  millones  de  pesos  en  11  edificios  ubicados  en  las  Regiones   II,  III,  VII,  VIII,  IX  y  RM.

En  lo  que  dice  relación  con  los  compromisos  adquiridos en  el  Programa  de  Mejoramiento  de  la  Gestión  ( PMG)  2003,  el  Servicio  se  compromete  con  10  Sistemas,  de  los  cuales  1  corresponde  a  la  Etapa  II,  6  a  la  etapa  IV,  y  3  suben  a  la  etapa  V.

En  este  contexto  las  áreas  de  Recursos  Humanos,  Planificación  y  Control  de  Gestión,  Auditoría  interna  y  Administración  Financiera  Contable,  se  ubican  con  la  más  alta  prioridad  y  ponderador  del  15%.

Por  otra  parte,  el  Servicio  en  virtud  del  protocolo  de  acuerdo  Ministerio de  Hacienda – MOP, se  compromete  a  mantener  debidamente  actualizada  la  información  del  Sistema  SAFI,  administrado  por  la  Dirección  de  Planeamiento.

Anexos

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

ANEXO 1: DEFINICIONES ESTRATEGICAS

Ley orgánica o Decreto que la rige

### El D.F.L. MOP Nº 850 del 12.09.1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, establece las atribuciones de la DIRECCION DE ARQUITECTURA

Misión Institucional

Gestionar Edificación Pública, incorporando el Patrimonio Arquitectónico, el Arte y la Cultura a la Infraestructura y Espacio Público; generando los instrumentos normativos que permitan la adecuada fiscalización, para satisfacer con calidad los requerimientos de las Instituciones del Sector Público, Gobiernos Regionales, Municipalidades y otros que requieran la asesoría técnica del Servicio. Todo ello de acuerdo con las políticas que fija el Gobierno.

| Objetivos Estratégicos |  |
| --- | --- |
| Número | Descripción |
| 1. | Identificar, gestionar y desarrollar proyectos de inversión en edificación pública relevantes para el cumplimiento de las políticas de Modernización del Estado, mejorando los estándares de costos, plazos, calidad y oportunidad en la entrega de ellos, para satisfacer los requerimientos de los clientes del Servicio. |
| 2. | Promover la preservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de aquellas áreas urbanas e inmuebles de propiedad fiscal, estatal o declarados monumentos nacionales que se encuentran inventariados. |
| 3. | Gestionar e incorporar Obras de Arte, en el ámbito de la plástica, a la infraestructura y espacio público. |
| 4. | Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos que sirvan de sustento a las funciones del Servicio, permitiendo la fiscalización de sus procesos. |

| Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) |  |
| --- | --- |
| Nombre - Descripción | Objetivos Estratégicos a los cuáles se vincula |
| Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras. El Servicio los ofrece como respuesta a la demanda de las Instituciones del Sector Público, Gobiernos Regionales, Municipalidades entre otros, para satisfacer los requerimientos técnicos constitutivos de la asesoría regulada a través de Mandatos y requerimientos propios. | 1. |
| Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico. Estos permitirán apoyar la gestión para obtener los recursos financieros para su materialización. | 2. |
| Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público. Para satisfacer las necesidades culturales de la ciudadanía, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 17.236. | 3. |
| Cuerpo normativo técnico y administrativo. Instrumentos que permitan orientar y fiscalizar los procesos. | 4. |

Clientes/Beneficiarios/Usuarios

Nombre

Servicios del Estado Servicios del Estado La comunidad en general Gobiernos Regionales Municipalidades Municipalidades Organizaciones Sociales Servicios del MOP Bomberos Universidades del Universidades Consejo de Rectores Institutos y Corporaciones Organismos Internacionales con participación del Estado Institutos y Corporaciones con participación del Estado Bomberos

ANEXO 2: INDICADORES DE DESEMPEÑO

VERSIÓN  CONGRESO

| Obj Es. | Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras. El Servicio los ofrece como respuesta a la demanda de las Instituciones del Sector Público, Gobiernos Regionales, Municipalidades entre otros, para satisfacer los requerimientos técnicos constitutivos de la asesoría regulada a través de Mandatos. Centro de Responsabilidad: Departamento de Planificación y Control y Direcciones Regionales Responsable: Jefe Departamento de Planificación y Control | # Eficacia: - Porcentaje de contratos de Obras que tienen aumento de plazos | ( Nº de contratos terminados con aumento de plazos en el período anual / Nº total de contratos con fecha de término en período anual) * 100 | S. Inf. | S. Inf. | 67% | 55% | 62% |
|  |  | # Eficiencia : Porcentaje de gasto de operación anual versus inversión total anual Dirección de Arquitectura y Mandantes. | ( M$ gasto acumulado anualmente por administración efectuada con recursos de Mandantes y sectoriales D.A. / Inversión anual obras de Mandantes y D.A.) * 100 | 6.2% | 7.5% | 6% | 7% | 7% |
|  |  | #### Calidad: Tiempo promedio proceso de entrega de Obras | - (  (Tiempo proceso entrega Obras) ) / Número de Obras | S. Inf. | S. Inf. | 74 días | 70 días | 65 días |

ADICIONALES

| Obj Est. | Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras. El Servicio los ofrece como respuesta a la demanda de las Instituciones del Sector Público, Gobiernos Regionales, Municipalidades entre otros, para satisfacer los requerimientos técnicos constitutivos de la asesoría regulada a través de Mandatos. Centro de Responsabilidad: Departamento de Planificación y Control y Direcciones Regionales Responsable: Jefe Departamento de Planificación y Control | ## Economía - Variación de inversión en Proyectos de inversión en Edificación Pública | - (Monto de inversión ejecutada año (t) - Monto de inversión ejecutada año (t –1)) / (Monto de inversión año (t-1)) * 100 |  | 44 % | 58% | -33% | 16% |

VERSIÓN  CONGRESO

| Obj Est. | Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico. Estos permitirán apoyar la gestión para obtener los recursos financieros para su materialización. Centro de Responsabilidad: Departamento de Patrimonio Arquitectónico y Direcciones Regionales Responsable: Jefe Departamento de Patrimonio Arquitectónico | # Eficacia: Porcentaje de Proyectos de Inversión en Patrimonio Arquitectónico formulados | ( Nº de Proyectos formulados / Nº de Proyectos identificados) * 100 | S. Inf. | S. Inf. | S. Inf. | 50% | 77% |
|  |  | # Eficacia: Porcentaje de Proyectos de Inversión en Patrimonio Arquitectónico que obtienen recomendación de Mideplan. | ( Nº de Proyectos con RS / Total de Proyectos presentados al SNI) * 100 | - S. Inf. | S. Inf. | S. Inf. | 33% | 50% |

ADICIONALES

| - Obj Est. | Producto Estratégico al que se Vincula | ##### Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico. Estos permitirán apoyar la gestión para obtener los recursos financieros para su materialización. Centro de Responsabilidad: Departamento de Patrimonio Arquitectónico y Direcciones Regionales Responsable: Jefe Departamento de Patrimonio Arquitectónico | ##### Eficiencia Nº promedio de Informes Técnicos elaborados por funcionario | (Nº de Informes Técnicos elaborados año t / Nº de profesionales responsables de Informes Técnicos año t) | - S. Inf. | - S. Inf. | - S. Inf. | 1.8 | 2.2 |
|  |  | ## Economía Variación de inversión en Patrimonio Arquitectónico | (Monto de inversión ejecutada año (t) - Monto de inversión ejecutada año (t –1) ) / (Monto de inversión año (t-1)) *100 | S.Inf. | S.Inf. | - 24 % | - 60% | 93% |
|  |  | ## Eficacia - Porcentaje de Informes Técnicos aprobados de Patrimonio Arquitectónico | - (Nº de Informes aprobados año t / Nº total de Informes Técnicos del Patrimonio Arquitectónico año t) * 100 | S.Inf. | S.Inf. | S.Inf. | - 66% | 82% |

VERSION CONGRESO

| - Obj Est. | Producto Estratégico al que se Vincula | ##### Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público. Para satisfacer las necesidades culturales de la ciudadanía, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 17.236. Centro de Responsabilidad: Departamento de Obras y Artes y Direcciones Regionales Responsable: Jefe Departamento de Obras y Artes | ### Eficiencia: Gasto promedio anual en personal por Obra de Arte | Gasto total anual de personal dedicado a Obras de Arte/Nº total de Obras de Arte | S.Inf. | S.Inf. | M$ 2.500 | M$ 3.533 | M$ 2.300 |
|  |  | ### Eficacia: Porcentaje de Obras de Arte convocadas para su incorporación a la infraestructura y espacio público con relación a las programadas | ( Nº de Licitaciones y/o Convocatorias de Obras de Arte / Nº de Obras de Arte programadas anualmente) * 100 | S.Inf. | S.Inf. | S.Inf. | 82% | 97% |
|  |  | ### Eficiencia: Porcentaje de la inversión en infraestructura con Obras de Arte financiada con aportes de terceros | (Aportes de terceros logrados para Obras de Arte / Inversión infraestructura con Obras de Arte) * 100 | S.Inf. | S.Inf. | S.Inf. | 0.12% | 034% |

ADICIONALES

| - Obj Est. | Producto Estratégico al que se Vincula | ## Indicador | Formula de cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público. Para satisfacer las necesidades culturales de la ciudadanía, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 17.236. Centro de Responsabilidad: Departamento de Obras y Artes y Direcciones Regionales Responsable: Jefe Departamento de Obras y Artes | ## Economía Variación de inversión ejecutada en Obras de Arte | - (Monto de inversión ejecutada año (t) - Monto de inversión ejecutada año (t –1) ) / (Monto de inversión año (t-1)) * 100 | S. Inf. | -68 % | 142 % | -40% | - 2% |
|  |  | ## Calidad Tiempo promedio proceso de convocatoria a concurso de Obra de Arte incorporada | (Sumatoria tiempo proceso convocatoria de Obra de Arte incorporada año t/ Número de Obras de Arte incorporadas año t) | S. Inf. | S. Inf. | S. Inf. | 25 días | - 65días |

VERSIÓN  CONGRESO

| Obj Est. | Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | Cuerpo normativo técnico y administrativo. Instrumentos que permitan orientar y fiscalizar la gestión del Servicio. Centro de Responsabilidad: Departamento de Edificación Pública y ###### Direcciones Regionales Responsable: Jefe Departamento de Edificación Pública | # Eficacia: Variación de Instrumentos Normativos elaborados año t | (Nº de Instrumento Normativos Elaborados año (t) – Nº de Instrumentos Normativos elaborados año (t-1) ) / (Nº de Instrumentos Normativos Elaborados año (t-1)) *100 | S. Inf. | S. Inf. | S. Inf. | S. Inf. | 133% |
|  |  | # Eficacia: - Porcentaje de aplicación de normativa elabora | (Nº de normas aplicadas / Nº de normas elaboradas) * 100 | S. Inf. | S. Inf. | S. Inf. | 100% | 86% |

ADICIONALES

| - Obj Est | - Producto Estratégico al que se Vincula | ## Indicador | Formula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | Cuerpo normativo técnico y administrativo. Instrumentos que permitan orientar y fiscalizar la gestión del Servicio. Centro de Responsabilidad: Departamento de Edificación Pública y ###### Direcciones Regionales Responsable: - Jefe Departamento de Edificación Pública | ## Economía - Variación ingresos propios generados por ventas de instrumentos normativos | (Ingreso propios año (t) –Ingresos propios año (t-1) ) / (Ingresos propios año (t-1)) *100 | S. Inf. | - - 69 % | - 102 % | 58% | 2% |

ANEXO 3: Programación Gubernamental

| .Acción | Objetivo Asociado a la Acción | Producto estratégico o relevantes (bienes y/o servicio) al que se vincula | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Avanzar en el desarrollo del programa gubernamental. ( Construcción edificio MOPTT – MINVU – Bienes Nacionales ) | Reforma urbana e intervenciones Bicentenario | Proyectos de Inversión en edificación Pública en su etapa de formulación. Estudio de preinversión para la Construcción del Edificio que albergará los Ministerios de obras públicas y Transportes, Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales. | Se cumplió el compromiso con 25 días de atraso con respecto al calendario inicial. |
| 2. Desarrollar el Programa Bicentenario de la Dirección de Arquitectura en lo referente a Infraestructura cultural. | Reforma urbana e intervenciones Bicentenario | Proyectos de Inversión en edificación Pública en su etapa de diseño. Proyecto de arquitectura y especialidades para la habilitación del Centro Cultural Matucana 100 y ejecución de la 1ª etapa de las obras. | El Proyecto se terminó con 3 meses de atraso respecto al calendario inicial. La etapa de obras se cumple 100%. |
| 3. Desarrollar el Programa Bicentenario en lo relativo a renovación urbana de la ribera Norte del río Bio – Bio de Concepción, mediante el diseño del nuevo Edificio de Servicios Públicos. | Reforma urbana e intervenciones Bicentenario | Proyectos de Inversión en edificación Pública en su etapa de diseño. Proyecto de Arquitectura y especialidades del nuevo edificio de Servicios Públicos de Concepción. | Se cumplió 100%, en los plazos estipulados. |
| 4. Avanzar en el Programa de edificación gubernamental en la revitalización de los centros cívicos del país. | Reforma urbana e intervenciones Bicentenario | Proyecto de Inversión e instrumentos de Gestión orientados a la recuperación del Patrimonio Arquitectónico. Restauración de las fachadas interiores del Palacio de la Moneda. | Se cumplió 100%, en los plazos estipulados. |

ANEXO 4: INFORME PRELIMINAR DE cumplimiento de los compromisos de los PROGRAMAS EVALUADOS

El Servicio no tiene Programas Evaluados en el período comprendido entre los años 1999-2002.

ANEXO 5: cumplimiento programa de mejoramiento de la gestión  2002

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X | Mediana | 8 % |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X | Alta | 15 % |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | Mediana | 7 % |  |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | X | Menor | 5 % |  |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | Mediana | 7 % |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X | Alta | 15% |  |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X | Alta | 15% |  |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  | X | Mediana | 8 % |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  | X |  | Menor | 3 % |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X | Alta | 15 % |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | Menor | 2 % |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 100%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Sistemas Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de informes a la Dirección de Contabilidad y Finanzas y Dirección de Planeamiento. |

ANEXO 6: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Indicadores de ejecución presupuestaria | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total | [Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100 | 45,11% 5,95% | 54.68% 5.31% | 82 D 112 D |
| Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | [Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100 | 94,18% | 94.33% | 99,8 D |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal | [Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100 | 0,7% | 0.6% | 116 D |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total | [Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100 | NA | NA | NA |
| Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada | [Inversión ejecutada / inversión identificada] *100 | 100% | 100% | 100 |
| Porcentaje de inversión sobre el gasto total | [Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100 | 54.9 % | 44.7% | 81 A |
| ## Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos | [Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100 | 0.2 % | 0.2 % | 100 |
| Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados | [Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100 | N.A | N.A | N.A |

Nota 1 :  El Porcentaje de gasto de Operación sobre el gasto total, se expresa de 2 formas :

1.-Solo lo decretado para la Dirección de Arquitectura.

2.-Incluye los fondos de Inversión Sectorial DA y de Mandantes año 2002 M$ 66.181.408.-

ANEXO 7: INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Indicadores de Recursos Humanos

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.18% | 1.46% | 81 D |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 3.2% | 3.7% | 86 D |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.27% | 0.5% | 54 D |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.3% | 0.2% | 150 D |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.6% | 1.6% | 100 |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.1% | 0.8% | 138 D |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 108% | 94.7% | 114 D |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 14.1% | 6.7% | 48 A |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | 7.3% | 2.51% | 34 A |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 86.59% | 53.61% | 62 A |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0 | 0 | 100 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de fu ncionarios capacitados año t) | 17.6 H | 25.0 H | 142 A |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 1.5 H | 1.04 H | 144 D |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 97.0% | 98.3% | 101 A |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 2.7% | 1.5% | 180 D |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | 0% | 0% | 100 |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | 0 % | 0.2% | - D |

Nota. Sentido de los Indicadores, A: Ascendente; D: Descendente

Considera el monto ejecutado de  los subtítulos 30, 31, 32 y 33 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

Las cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

Las cifras están indicadas en M$ del año 2002.El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Se refiere a proyectos imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

El carácter preliminar obedece a que la información enviada por el servicio debe ser revisada por DIPRES conjuntamente con los medios de verificación respectivos.

La información respecto de las medidas adoptadas corresponde a la evaluación de programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Nota. Sentido de los Indicadores, A: Ascendente; D: Descendente

Nota: El avance corresponde a un índice con una base100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente y descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

? Los resultados se obtienen de las cifras actualizadas en moneda del año 2002, de la columna “Presupuesto Ejecutado” de los informes mensuales de ejecución presupuestaria enviados a la DIPRES. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

Corresponde al gasto total neto, esto es, sin considerar el servicio de la deuda pública ni el saldo final de caja.

Considera sólo los subtítulos 30 ISAR: inversión sectorial de asignación regional  y 31 inversión real  presentados en los informes mensuales de ejecución presupuestaria  de los años 2001 y 2002.

Corresponde a la fracción de la inversión del presupuesto cuyos proyectos y estudios de inversión identificados por decreto por la Dirección de Presupuesto, para ser ejecutados durante el año.

Corresponde al ingreso total neto, esto es, sin considerar el saldo inicial de caja.

Nota: El avance corresponde a un índice con una base100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente y descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

? La información corresponde al período Junio 2000-Mayo 2001 y Junio 2001-Mayo 2002, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período a considerar es Enero 2001-Diciembre 2001 y Enero 2002-Diciembre 2002.

El informe considera un período de doce meses entre el primero de Junio de 2001 y el 31 de Mayo de 2002, por lo tanto se debe dividir por 12 para obtener el promedio mensual.

Nota: El avance corresponde a un índice con una base100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente y descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

? Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Nota: El avance corresponde a un índice con una base100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente y descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

? Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.