# BALANCE DE GESTION INTEGRAL

AÑO 2002

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

SANTIAGO  DE  CHILE

INDICE									Pág.

1. Carta del Director							 		2

2. Identificación de la Institución			 				4

Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

Principales Autoridades

Definiciones Estratégicas

Distribución de Oficinas a Nivel Regional

Recursos Humanos

Recursos Financieros

3. Resultados de la Gestión							19

Cuenta Pública de los Resultados

Cumplimiento de Compromisos Institucionales

Avances en materias de Gestión

Proyectos de Ley

Proyectos de Inversión

Trasferencias

4. Desafíos 2003					 				39

Anexos											40

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

1. CARTA DEL DIRECTOR / JEFE DE SERVICIO

JUAN RUSQUE ALCAÍNO

dIRECTOR DE OBRAS PORTUARIAS.

La Dirección de Obras Portuarias tiene como misión planificar, proyectar, construir y conservar oportunamente la infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesaria para el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional.

Con un presupuesto de $ 11.811.681 para el año 2002 y teniendo presente la misión institucional se distribuyó la inversión en los diferentes programas de la dirección, a saber; programa de infraestructura portuaria pesquera, programa de infraestructura portuaria de conexión, programa de infraestructura de ribera, programa de infraestructura portuaria turística, programa de infraestructura acuícola y pesquera industrial y programa de conservaciones de obras portuarias menores, que consiste en inversiones en obras portuarias construidas por la Dirección, las que permitirán mantener la operatividad de las mismas. Estas inversiones son necesarias debido a requerimientos periódicos de mantención de las construcciones a lo largo de su vida útil.

La Dirección de Obras Portuarias ha implementado además un proceso de planificación estratégica y control de gestión, para el desarrollo eficiente y efectivo de los objetivos de la Dirección.

Dentro del marco de la innovación tecnológica, se creó un sistema de información para el desarrollo de proyectos y procesos administrativos, tendientes a mejorar las herramientas para la toma de decisiones.

Para el año 2003 la Dirección se ha propuesto nuevas metas consistentes en mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión, optimizar los procesos de evaluación económica de los proyectos de inversión, mejorar la calidad de la inspección fiscal de obras e implementar un programa de mantención y conservación de obras en proyectos de infraestructura portuaria y costera.

JUAN RUSQUE ALCAÍNO

DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS

## 2. IDENTIFICACIÓN

2.1 lEYES Y NORMATIVA QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE la institución

Las funciones de la Dirección de Obras Portuarias están regidas por el DFL N° 850 de 1997; que refunde, coordina y sistematiza la Ley N° 15.840 Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y por el D.S. MOP N° 16 del 22 de enero del 2001, que establece la nueva organización y funciones del Servicio y deja sin efecto el D.S. MOP N° 351 del 23 de Diciembre de 1991.

La estructura organizacional interna y funciones específicas de la Dirección de Obras Portuarias se encuentran establecidas en el Decreto MOP N° 16 del 22 de Enero del 2001 Las funciones de la Dirección de Obras Portuarias están regidas por el DFL N° 850 de 1997; que refunde, coordina y sistematiza la Ley N° 15.840 Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y por el D.S. MOP N° 16 del 22 de enero del 2001, que establece la nueva organización y funciones del Servicio y deja sin efecto el D.S. MOP N° 351 del 23 de Diciembre de 1991.

La estructura organizacional interna y funciones específicas de la Dirección de Obras Portuarias se encuentran establecidas en el Decreto MOP N° 16 del 22 de Enero del 2001

organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio

2.2. Ubicación en la estructura del Ministerio  y principales autoridades

MINISTRO DE

OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIO DE

OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR GENERAL

DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR GENERAL

DE AGUAS

DIRECTOR EJECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA

SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES

DIRECTOR DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DE AEROPUERTOS

DIRECTOR DE

OBRAS HIDRAULICAS

DIRECTOR DE

OBRAS

PORTUARIAS

DIRECTOR DE VIALIDAD

DIRECTOR DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

FISCAL DE

OBRAS PUBLICAS

COORDINADOR GENERAL DE CONCESIONES

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS SANITARIOS

DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS  PORTUARIAS

Juan  Rusque Alcaíno

Morandé 59, 5° piso, Santiago

DEPTO.  DE PLANIFICACION

DIRECCIONES REGIONALES

DEPTO. DE PROYECTOS

DEPTO.  ADMIN. Y FINANZAS

DEPTO. DE CONSTRUCCIONES

2.3 PRINCIPALES AUTORIDADES

| CARGO | NOMBRE |
| --- | --- |
| Director Nacional de Obras Portuarias | Juan Rusque Alcaíno |
| Jefe Departamento Planificación | Daniel Ulloa Iluffí |
| Jefe Departamento de Proyectos | Eduardo Tschorne Berestesky |
| Jefe Departamento Administración y Finanzas | Irene Carvajal Carvajal |
| Jefe Departamento de Construcciones | Arturo Prat Miranda |
| Directores regionales | I Región Mauricio Montealegre II Región Theo Rojas III Región Anselmo Muñoz IV Región Marco Catanzaro V Región Héctor Marchant VIII Región Carlos Bruning X Región Ivan Gutierrez XI Región Marco Araneda XII Región Manuel Castañeda |

2.4 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Misión Institucional

La  Dirección de Obras Portuarias tiene como misión planificar, proyectar, construir y conservar oportunamente la infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesaria para el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional.

Objetivos  Estratégicos:

- Fortalecer la Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal y Complementar el Desarrollo Turístico Local.

- Desarrollar la Infraestructura Portuaria de Conexión.

- Desarrollar y Mejorar la Infraestructura Portuaria de Ribera.

- Mejorar la Infraestructura Costera Turística.

- Conservar Infraestructura Portuaria Costera.

Productos o Servicios

- Infraestructura Portuaria Para Pesca Artesanal: Corresponde a aquella infraestructura relacionada con las actividades marítimas de atraque, aprovisionamiento y varado de las embarcaciones, así como a infraestructura de apoyo referida a obras y equipamiento que se utilizan en las actividades posteriores al varado y descarga de las embarcaciones como reparación  y preparación de artes y equipos de pesca ejemplo; Boxes, sombreaderos, escolleras, muelles, molos de abrigo, explanadas, accesos costeros, malecones y varaderos. Se relaciona con el objetivo estratégico de fortalecer la infraestructura pesquera artesanal y sus principales beneficiarios son los pescadores artesanales, municipalidades destinatarias de la inversión localidades ribereñas, localidades aisladas y particulares.

- Infraestructura Portuaria de Conexión: Corresponde principalmente a rampas de conexión. Se vincula con el objetivo estratégico de desarrollar la infraestructura portuaria de conexión y sus principales beneficiarios son las localidades aisladas y toda la comunidad de la zona geográfica que cubre la externalidad positiva

- Infraestructura Portuaria de Ribera: Corresponde a obras de defensa marítima, fluviales y lacustres y a obras de encauzamiento a través de enrocados, muros de contención, espigones y colocación de gaviones. Se asocia con el objetivo estratégico de desarrollar y mejorar la infraestructura de ribera, sus principales beneficiarios son las localidades ribereñas y municipalidades destinatarias de la inversión.

- Infraestructura Portuaria Turística: Contemplan obras de recuperación de playas y borde costero. Se vincula con el objetivo estratégico de mejorar la infraestructura portuaria turística, los principales beneficiarios son toda la comunidad dentro de la zona geográfica que cubre la externalidad positiva del potenciamiento de la gestión e inversión.

- Conservación de Infraestructura Portuaria: Corresponde a la conservación de las obras portuarias construidas. Se relaciona con el objetivo estratégico del mismo nombre  y todos los beneficiarios antes definidos dependiendo del tipo de infraestructura a conservar.

Clientes/Beneficiarios/Usuarios:

- Infraestructura Portuaria Pesquera

Durante el año 2002, en este programa se  invirtió en un total de 42 caletas pesqueras, beneficiando a un total de 12.251 pescadores

- Infraestructura Portuaria de Conexión

Durante el año 2002, se invirtió en rampas y muelles de conexión en un total de 26 localidades, beneficiando a una población de 41.625 habitantes.

- Infraestructura Portuaria de Ribera

Durante el año 2002, se invirtió en 6 localidades, beneficiando directamente a una población de 262.994 habitantes.

- Infraestructura Portuaria Turística

El año 2002 se invirtió en dos proyectos de la ciudad de Antofagasta, la construcción y habilitación de playas y piscinas artificiales y el mejoramiento del balneario municipal, los cuales se estiman benefician a toda la población comunal, cercana a los 250.000 habitantes.

- Conservación de Obras Portuarias Menores

Durante el año 2002, en este programa se invirtió en la conservación de un total de 35 caletas pesqueras asociadas a 6.240 pescadores, también se efectuaron conservaciones en 15 obras de conexión beneficiando a 9.488 habitantes. Lo que da un total de 15.728 beneficiarios.

2.5Distribución de oficinas a nivel regional

| Region |  | Número de OFICINAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regionales | Provinciales |
| I | Tarapacá | 1 | 1 |
| II | Antofagasta | 1 |  |
| III | Atacama | 1 |  |
| IV | Coquimbo | 1 |  |
| V | Valparaíso | 1 | 1 |
| VI | Libertador B. O’ Higgins |  |  |
| VII | Maule | - |  |
| VIII | Bío-Bío | 1 |  |
| IX | Araucania |  |  |
| X | Los Lagos | 1 | 2 |
| XI | Aysén | 1 |  |
| XII | Magallanes | 1 |  |
| XIII | R.Metropolitana | 1 |  |

2.6 Recursos Humanos

| RegIÓN |  | Año 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOTACIÓN efectiva | gASTO EN PERSONAL |
| I | Tarapacá | 10 | 92.309 |
| II | Antofagasta | 9 | 80.112 |
| III | Atacama | 1 | 12.378 |
| IV | Coquimbo | 9 | 66.112 |
| V | Valparaíso | 19 | 134.676 |
| RM | Región Metropolitana | 61 | 542.182 |
| VI | Libertador B. O’Higgins | 0 | 0 |
| VII | Maule | 0 | 0 |
| VIII | Bío-Bío | 36 | 222.268 |
| IX | Araucanía | 0 | 7.980 |
| X | Los Lagos | 34 | 248.557 |
| XI | Aysén | 9 | 76.211 |
| XII | Magallanes | 8 | 63.145 |
| TOTAL |  | 196 | 1.545.930 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2002 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 93 |
| Contrata | 86 |
| Honorarios | 00 |
| Otro | 17 |
| TOTAL | 196 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 09 |
| Profesionales | 59 |
| Técnicos | 34 |
| Administrativos | 44 |
| Auxiliares | 33 |
| Otros | 17 |
| TOTAL | 196 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR GRUPOS DE EDAD y SEXO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por grupos de edad y sexo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
| Menor de 24 años | 02 | 01 | 03 |
| 25- 34 años | 14 | 28 | 42 |
| 35 –44 años | 20 | 17 | 37 |
| 45- 54 años | 12 | 38 | 50 |
| 55- 64 años | 03 | 52 | 55 |
| Mayor de 65 años | 01 | 08 | 09 |
| TOTAL | 52 | 144 | 196 |

2.7 Recursos Financieros

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2002 POR  TIPO DE INGRESO

| Ingresos Presupuestarios percibidos año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Saldo inicial de caja | 57.227 |
| Aporte fiscal | 15.393.703 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 184.683 |
| TOTAL | 15.635.613 |

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2002 POR TIPO DE GASTO

| Gastos Presupuestarios ejecutadosError: Reference source not found año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 1.678.773 |
| Prestaciones previsionales | 53.641 |
| Transferencias corrientes | 0 |
| De capital | 11.811.682 |
| Otros gastos | 2.091.517 |
| TOTAL | 15.635.613 |

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2002

POR TIPO DE GASTO

DE CAPITAL;

75,5%

OTROS GASTOS;

13,4%

TRANSFERNCIAS

CORRIENTES;

0,0%

CORRIENTE;

10,7%

PRESTACIONES

PREVISIONALES;

0,3%

INVERSIÓN

| REGIÓN | MONTO TOTAL M$ | % MONTO REGIONAL / TOTAL INVERSION |
| --- | --- | --- |
| I | 628.453 | 5,3 |
| II | 1.584.273 | 13,4 |
| III | 163.194 | 1,4 |
| IV | 517.836 | 4,4 |
| V | 1.228.199 | 10,4 |
| VI | 3.221 | 0,0 |
| VII | 367.268 | 3,1 |
| VIII | 1.270.412 | 10,8 |
| IX | 707.577 | 6,0 |
| X | 1.748.821 | 14,8 |
| XI | 1.007.511 | 8,5 |
| XII | 2.134.949 | 18,1 |
| RM | 15.000 | 0,1 |
| N.R. | 434.968 | 3,7 |
| TOTAL | 11.811.682 | 100,0 |

TRANSFERENCIAS

“El Servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a transferencias.”

## 3. RESULTADOS DE LA GESTION

3.1 CUENTA PuBLICA DE LOS RESULTADOS

BALANCE GLOBAL

Los valores estimados para los indicadores del año 2002 se cumplieron siendo incluso superados según puede verse en el anexo 2, sin embargo, objetivos de gestión no medidos en los indicadores de desempeño presentados para el presupuesto 2003 (no por ello menos importantes) presentaron ciertas dificultades.

Las principales diferencias en la programación anual de Obras Portuarias se debieron a tres motivos principales: Modificaciones en la etapa de diseño de ingeniería de algunos proyectos lo que repercutió en un desfase de las licitaciones inicialmente programadas. Se adelantaron obras que a juicio de la dirección y de la región debían realizarse a efecto de mejorar la seguridad y conectividad de determinadas localidades. Así como también producto de una rebaja de recursos por MM$ 1.536.

Los resultados respecto a los desafíos presentados por la Dirección de Obras Portuarias para el año 2002 son los siguientes:

1.- Mejorar la Eficacia Institucional y Eficiencia en la Gestión:

- Incorporación de la Planificación Estratégica como herramienta de gestión institucional

- Implementación efectiva de la estructura de Departamentalización institucional

- Aplicación efectiva de indicadores de gestión institucional

- Actualización de Tecnologías de Información en los programas de administración de personal, ejecución presupuestaria y gestión de proyectos.

Objetivos de gestión 100% cumplidos

2.- Optimización de Inversión Pública en proyectos de Infraestructura Portuaria y Costera

- Incorporación de los principios de: Eficiencia en la Inversión Pública, Calidad en la  Infraestructura, oportunidad de la inversión y satisfacción de usuarios.

- Validación en Mesa de Proyectos

Objetivos de gestión 100% cumplidos

3.-  Ejecución Presupuestaria Efectiva y Eficiente

- Cumplimiento de 100% de la ejecución presupuestaria respetando al máximo el monto de la inversión y las fechas programadas.

- Cumplimiento de 8% de Gastos Inherentes

La ejecución presupuestaria fue de un 100%

El porcentaje en gastos inherentes fue 15%, 7% superior a la meta propuesta

4.-Incorporación de Participación Privada en algunos Proyectos de Infraestructura Portuaria y Costera

- Establecimiento de asociación público privada en inversión en proyectos de las Regiones: II, X y XII

Objetivo de gestión 100% cumplido

5.-Normalización de Administración de Infraestructura Pesquera Artesanal

- Incorporar personalidad jurídica de corporación para la administración de infraestructura pesquera artesanal, en la cual concurran, en su operación, más de un tipo de organización de pescadores artesanales, legalmente constituida.

Este objetivo no se cumplió por una reevaluación de los alcances del mismo.

6.- Mejorar la Calidad de la Inspección Fiscal

- Mayor  y Mejor Supervisión de la inspección fiscal en todas la obras de la Dirección de Obras Portuarias

- Implementar Inspección Submarina.

- Uso de Recursos Humanos más calificados en obras de gran envergadura y complejidad.

- Manual de Procedimientos, supervisión y Capacitación de inspectores fiscales

Este objetivo se cumplió parcialmente, por lo que se reconsiderará para el período de gestión 2003.

7.- Implementación de Programa de Mantención y Conservación de Obras en proyectos de Infraestructura Portuaria y Costera

- Aplicar programa de mantención y conservación de obras en a lo menos 2 Proyectos u obras por Región.

Este programa se encuentra actualmente en ejecución

8.- Ejecución de un Programa de Pequeña Infraestructura Portuaria y costera para comunidades rurales aisladas

- Ejecutar a lo menos 1 Obra en las Regiones: VIII, IX, X, XI y XII

Objetivo de gestión 100% cumplido

9.- Implementación Sistema Efectivo de Fiscalización Técnica de Planes Maestros Portuarios

- Establecer sistema de fiscalización técnica de planes maestros de empresas portuarias

No se realizó debido a un cambio de prioridades de la Dirección de Obras portuarias.

10.- Implementación de Programa de Dragado

- Definir y Solucionar problemas técnicos y operativos de las Dragas de la Dirección

- Definir programa anual de Dragado

- Establecer demanda de dragado a nivel regional y nacional.

Objetivos de gestión 50% cumplidos debido a problemas técnicos imponderables de la Draga que escapan a la responsabilidad de la Dirección.

11.-Mejorar la Difusión de obras construidas por la Dirección de Obras Portuarias

- Difusión a nivel local y regional de todas las Obras Construidas y proyectos en ejecución de la Dirección de Obras Portuarias.

Objetivo de gestión 100% cumplido.

INGRESOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de ingresos | Año 2001 Monto M$ | Año 2002 Monto M$ |
| --- | --- | --- |
| Ingresos de Operación | 26.871 | 7.714 |
| Ventas de Activos | 5.116 | 99.559 |
| Otros Ingresos | 58.187 | 77.410 |
| Endeudamiento | 0 | 0 |
| Aporte Fiscal | 16.425.933 | 15.393.703 |
| Saldo inicial en caja | 503.494 | 57.227 |
| TOTAL INGRESOS | 17.019.601 | 15.635.613 |

La Dirección durante el período 2002 liquidó activo correspondiente a la draga Erlandsen.

GASTOS

GASTOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de gastos | Año 2001 Monto M$ | Año 2002 Monto M$ |
| --- | --- | --- |
| Gasto en personal (ST21) | 1.529.870 | 1.545.930 |
| Gasto en personal (ST24) |  | 53.641 |
| Bienes y servicios de consumo | 135.151 | 132.843 |
| Bienes y servicios para producción | 0 | 0 |
| Transferencias corrientes | 0 | 0 |
| Inversión sectorial de asignación regional | 0 | 0 |
| Inversión real | 13.315.556 | 11.811.682 |
| Inversión financiera | 0 | 0 |
| Transferencias de capital | 0 | 0 |
| Servicio de la deuda pública | 1.980.269 | 2.006.262 |
| Operaciones años anteriores | 103 | 0 |
| Compromisos años anteriores | 0 | 0 |
| Saldo final en caja | 58.652 | 85.255 |
| TOTAL GASTOS | 17.019.601 | 15.635.613 |

RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

Infraestructura Portuaria Para Pesca Artesanal

La dirección de Obras Portuarias utiliza 5 indicadores de desempeño, 3 de ellos para medir la eficacia en las obras de atraque ejecutadas, las obras de relleno ejecutadas y las obras de edificación ejecutadas respectivamente, asociadas a este tipo de infraestructura. Estos indicadores se han medido en los últimos períodos expresados en unidades físicas cuyos resultados son de tipo cíclico debido a que la gestión de los mismos en general supera los 365 días por lo que los resultados efectivos 2002 son menores a los 2001 siendo el resultado para el período 2002 el siguiente:

| Indicador | Unidad de Medida | Efectivo 2002 |
| --- | --- | --- |
| Obras de atraque ejecutadas | Metros lineales | 890.5 ml |
| Obras de relleno ejecutadas | Metros cúbicos | 103.698 m3 |
| Obras de edificación ejecutadas | Metros Cuadrados | 4.605 m2 |

Los 2 indicadores restantes relacionados con pesca artesanal son nuevos por lo que no tienen medición para anteriores períodos de gestión. Son de carácter global, para los distintos productos estratégicos de esta Dirección, el primer indicadores es de eficacia que indica el N° de licitaciones realizadas versus las programadas, el resultado esperado era de un 76%, sin embargo se realizó un 88% de lo programado lo que indica una buena gestión. También es medido a través del Indicador global de eficiencia y dice relación con el porcentaje de gastos en administración de obras respecto de la inversión total, el que se estimaba en un 13% sin embargo, finalmente fue de un 18% esto debido a varias causas siendo la principal de ellas una reducción presupuestaria de MM$ 1.532.

Infraestructura portuaria de Conexión

Esté producto estratégico comenzó a medirse a través de 2 indicadores, en el período de gestión 2002, el primero de ellos, de eficacia que indica el N° de licitaciones realizadas versus las programadas, el resultado esperado era de un 76%, sin embargo se realizó un 88% de lo programado lo que indica una buena gestión. También es medido a través del Indicador de eficiencia y dice relación con el porcentaje de gastos en administración de obras respecto de la inversión total, el que se estimaba en un 13% sin embargo, finalmente fue de un 18% esto debido a varias causas siendo la principal de ellas una reducción presupuestaria de MM$ 1.532.

Infraestructura portuaria de Ribera

Esté producto estratégico comenzó a medirse a través de 2 indicadores, en el período de gestión 2002, el primero de ellos, de eficacia que indica el N° de licitaciones realizadas versus las programadas, el resultado esperado era de un 76%, sin embargo se realizó un 88% de lo programado lo que indica una buena gestión. También es medido a través del Indicador de eficiencia y dice relación con el porcentaje de gastos en administración de obras respecto de la inversión total, el que se estimaba en un 13% sin embargo, finalmente fue de un 18% esto debido a varias causas siendo la principal de ellas una reducción presupuestaria de MM$ 1.532.

Infraestructura Portuaria Turística

Esté producto estratégico comenzó a medirse a través de 2 indicadores, en el período de gestión 2002, el primero de ellos, de eficacia que indica el N° de licitaciones realizadas versus las programadas, el resultado esperado era de un 76%, sin embargo se realizó un 88% de lo programado lo que indica una buena gestión. También es medido a través del Indicador de eficiencia y dice relación con el porcentaje de gastos en administración de obras respecto de la inversión total, el que se estimaba en un 13% sin embargo, finalmente fue de un 18% esto debido a varias causas siendo la principal de ellas una reducción presupuestaria de MM$ 1.532.

Conservación de infraestructura portuaria.

Este producto estratégico también cuenta con un indicador de gestión nuevo por lo que no se puede comparar con años anteriores. Consiste en un indicador de eficacia que dice relación con el cumplimiento del programa de conservaciones de la Dirección este se cumplió en un 100% como se había estimado.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO “INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCA ARTESANAL”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Obras de atraque ejecutadas | Metros de obras de atraque ejecutadas | 2155 | 891 | 41▲ |
| Obras de relleno ejecutadas | Metros cúbicos de rellenos ejecutados | 129715 | 103698 | 80▲ |
| Obras de Edificación ejecutadas | Metros cuadrados de edificaciones ejecutados | 6607 | 4605 | 70▲ |

Este avance inferior al 100% se debe a la naturaleza cíclica de este indicador debido a los tiempos de ejecución de los proyectos que superan el período de gestión medido.

3.2 CUmplimiento de los compromisos institucionales

Informe de Programación Gubernamental

La programación gubernamental se realizó para 4 proyectos 1 de cada producto estratégico de la Dirección que dicen, relación con obras nuevas; Mejoramiento y refuerzo costanera sur de Antofagasta, Construcción rampa de Castro, Construcción malecón de atraque y mercado río Maule y ampliación muro de defensa costero Puerto Saavedra. El resultado fue el cumplimiento de dicha programación finalizándose 2 de ellas en el período programado (Mejoramiento y refuerzo costanera sur de Antofagasta, Construcción rampa de Castro) y estando en un 99% ejecutada la obra ampliación muro de defensa costero Puerto Saavedra en el período programado, concluyéndose  durante el mes de enero del año 2003.

La obra malecón de atraque y mercado río Maule no logró realizarse debido a un problema relacionado con la propiedad del territorio en el que se emplazaría la obra.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LOS PROGRAMAS EVALUADOS

El servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 – 2002.

3.3 avances en materias de gestión

AVANCEs en materias de gestión VINCULADOS CON MECANISMOS DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

La Dirección de Obras Portuarias logró un 100% de cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2002 estando todos los sistemas en etapa IV exceptuando al Sistema De Compras y Contrataciones Del Sector Público que está en etapa III y el Sistema Enfoque De Género que está en la etapa I de diagnóstico.

- Recursos Humanos

Capacitación

En esta materia el Servicio cumplió el 100% de la meta propuesta, es decir, la etapa IV logrando desarrollar competencias que permitieron a los funcionarios mejorar su desempeño en las áreas claves del Servicio.

Es así como se cumplió con la elaboración por parte de los Comités Bipartitos y la presentación al Jefe Superior del Servicio de la Propuesta Anual de Capacitación, así como la el cumplimiento del Plan elaborado el periodo anterior.

Higiene y Prevención De Riesgos

El Servicio cumplió en este Sistema el 100% de las etapas comprometidas, es decir, la Etapa IV formalizando y fortaleciendo los procesos asociados al mejoramiento de los ambientes de trabajo de los funcionarios, la prevención de riesgos y en general, las condiciones del lugar de trabajo con participación de los trabajadores.

Para este efecto el comité bipartito, elaboró y presentó al Jefe superior del Servicio una propuesta Anual del Plan de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, así como  también desarrolló las actividades comprometidas en el periodo anterior en esta materia. El cumplimiento del Plan fue informado a los funcionarios en cuanto a los procesos que se realizaron y los resultados obtenidos.

Evaluación de Desempeño

En este sentido se dictó el reglamento de Evaluación del Desempeño y se definieron los criterios de evaluación, se difundió a los funcionarios los principales elementos del nuevo sistema de evaluación del desempeño, también se realizaron las capacitaciones a los evaluadores y preevaluadores. La aplicación del sistema fue la siguiente etapa realizada en base a los criterios y procedimientos antes establecidos para finalmente realizar un análisis y elaboración de un informe de los resultados obteniéndose el proceso de evaluación del desempeño considerado. Finalmente se realizó un Programa de seguimiento de las recomendaciones obtenidas en el informe de resultados y un análisis del proceso.

- Atención a Usuarios ( OIRS, Simplificación de Trámites)

OIRS

El servicio implementa el sistema de información de las Oirs en base a el programa de trabajo definido y consensuado con el resto de las Direcciones del ministerio con el fin de trabajar en conjunto, de acuerdo al diseño planificado, la oficina de información reclamos y sugerencias cuenta con una infraestructura adecuada y un correo electrónico exclusivo para este fin, el cual está presente a través de un link con la página web de la Dirección.

El personal que ahí opera esta capacitado tanto en las áreas de gestión de la Dirección como las del ministerio así como en uso de correo electrónico e internet con el fin de asegurar el conocimiento y nivel de destrezas adecuado para el cumplimiento de las funciones y así dar la mejor atención a nuestros usuarios.

Los principales avances en atención a usuarios dicen relación con la rigurosidad y tiempos de respuesta que según los indicadores evaluados no excede a 10 días hábiles 5 días menos de lo planificado inicialmente, siendo el promedio 6 días situación que se puede verificar debido a la reciente incorporación de formularios de seguimiento.

Por otra parte esta Dirección alimenta de información a la “Ventanilla Única”, (ubicada en Morandé 59, Hall Central del edificio principal del Ministerio de Obras Públicas), cuya función principal es coordinar y facilitar la atención de toda persona que debe realizar alguna gestión en los Servicios dependientes del Ministerio, como así mismo, dar respuestas a las inquietudes planteadas por el público en forma presencial, telefónica o a través de un portal de servicios. Cubriendo así todas las posibles vías de requerimientos de los usuarios.

Simplificación de Trámites

Respecto a lo que a trámites se refiere se trabajó, en el tiempo de respuesta en la aprobación de proyectos privados del área portuaria, teniendo como meta disminuir el tiempo de respuesta final en 58 días de un total de 262 que se demoraba originalmente, este objetivo se logró parcialmente debido a algunos ajustes de tipo técnico, sin embargo, los resultados parciales son altamente satisfactorios esperando cumplir la meta durante el año 2003.

- Planificación Estratégica y Control de Gestión

El servicio en función a los objetivos de gestión propuestos en el documento técnico cumpliendo con la etapa IV a través de las siguientes actividades,

- Diseña el sistema de información de gestión, definiendo los centros de responsabilidad siendo estos relevantes para los objetivos de la institución, con cierto grado de autonomía y un ejecutivo responsable.

- Identifica los indicadores de desempeño, así como la información relevante para la construcción de los mismos. Se identifican aspectos necesarios de ajustar, se presentan los indicadores de desempeño en la formulación de presupuesto.

A pesar de los claros avances en la medición de la gestión de la Dirección, aún existen temas pendientes con la Dirección de Presupuestos con el fin de realizar los ajustes necesarios para el nuevo período de gestión 2003 específicamente en lo que a indicadores de desempeño respecta.

- Auditoria Interna

La Unidad de Auditoría Interna de la Dirección de Obras Portuarias, fue creada por Resolución DOP Nº 792 de 1 de junio de 2001, modificada por Resolución DOP Nº 2281 de 22 de septiembre de 2001, dependiendo directamente del Jefe Superior del Servicio y tiene un ámbito de acción a nivel nacional.

Los principales logros de gestión del año 2002, del área  de Auditoría Interna son los siguientes:

- Elaboración del Diagnóstico de riesgo Institucional para el año 2003.

- Elaboración del Plan General para los años 2003 – 2004 – 2005.

- Elaboración del Plan Anual para el año 2003.

- Ejecución del Plan Anual año 2002.

- Elaboración de informe de resultado de la ejecución del Plan Anual de Auditorías del año 2002.

- Elaboración y ejecución del Programa de Seguimiento de las recomendaciones efectuadas en los informes de auditorías

- Desconcentración / Descentralización

Para el período de gestión 2002 la Dirección debía evaluar la suficiencia de las nuevas atribuciones de los directores Regionales e implementar soluciones a las falencias que se detecten cuestión que fue realizada en un 100%

Acciones previas ejecutadas:

Establecimiento de una nueva estructura orgánica de la D.O.P., formalizada en el D.S. MOP N° 16 del 22.01.01.

Sobre la base de la estructura general aprobada en documento señalado, las Direcciones Regionales de Obras portuarias establecieron sus propias estructuras funcionales, sancionadas por resolución.

Los resultados anteriores permitieron que, a comenzara el año 2002 funcionando sobre la base de un sistema de departamentalización, el cual, a través  del vinculo directo generado entre las estructuras funcionales de las Direcciones Regionales y los Departamentos técnicos respectivos, ha descentralizado la toma de decisiones.

- Administración Financiera

Compras

El servicio cumplió con el 100% de los requisitos técnicos necesarios para aprobar la etapa III preocupándose además de capacitar a los encargados de compras regionales teniendo durante el año 2002 una marcha blanca por parte de las regiones lo que si bién es cierto implicó algunos problemas con el organismo validador, teniendo que aclarar algunas compras, no es menos cierto que se ganó un tiempo valioso para lo que es el cumplimiento del PMG 2003 en  lo que a la etapa IV respecta.

| Validación PMG Sistema de Compras y Contrataciones Sector Público 2002 |  |
| --- | --- |
| Etapa Comprometida PMG | 3 |
| % Compra Comprometida | 5,70% |
| Gasto ejecutado (22, 31, otros (25)) | 11.944.526 |
| Monto comprometido a Informar | 544.670 |
| Monto informado en el sitio Chile Compra | 2.914.634 |
| Número licitaciones realizadas en el Sistema | 31 |
| Bases de Licitación | 17 |
| Mecanismos de Adjudicación | 16 |

Las observaciones realizadas a la etapa 3 fueron debido al cumplimiento parcial de información de bases y/o medios de verificación en las licitaciones informadas en el Sistema durante el año 2002.

Financiero Contable

El servicio cumplió el 100% de las tareas comprometidas en este Sistema, es decir, la Etapa IV, fortaleciendo de esta manera la función financiero-contables través de mejoras en los procesos, y de un equipo debidamente capacitado logrando así que la información cumpla con requisitos básicos de oportunidad, calidad y pertinencia

Para este efecto el equipo de trabajo competente en procesos contable-financiero, envió a DIPRES y la Contraloría General de la República la información requerida por dichos organismos a través de canales directos o por medio de los Servicios MOP que cumplen con esta función.

- Enfoque de Género

Durante el período de gestión 2002 se realizó un diagnóstico respecto a la equidad de género en los productos desarrollados por esta dirección, concluyéndose que, a pesar de que estos son entregados sin distinción de género si existen algunas consideraciones factibles de implementar en la infraestructura de apoyo de las caletas pesqueras por lo que la Dirección contemplará dentro del diseño de este tipo de obras la distinción de género enmarcado en los resultados que se obtengan en la etapa II

- Tecnologías de Información

Se desarrolló e implementó un Sistema de Administración y Aplicación de Bases de Datos para Proyectos de Infraestructura Portuaria.

Objetivo: Conformación de una base de datos institucional a partir de los datos transmitidos por el SAFI, en donde se obtengan reportes que faciliten el seguimiento del presupuesto y gasto de la dirección,  permitir la gestión en donde se generen un conjunto de indicadores prioritarios, seguimiento de obras que apoye la labor de los inspectores fiscales y la elaboración de estados de pago, recopilación de información de las caletas existentes y su actual estado.

  - Avances en Otras materias de Gestión

La Dirección de Obras Portuarias, durante el período de gestión del análisis en este documento, implementó un sistema de control de gestión y a la vez creó el plan de gestión institucional, el que fue evaluado trimestralmente rindiendo los frutos esperados

3.4 proyectos de Ley

El servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso.

3.5 Proyectos de Inversión

La Dirección de Obras Portuarias enmarcada en la misión que la rige realizó durante el año 2002 una serie de proyectos circunscritos en cada uno de los productos y programas.

- En Infraestructura Portuaria Pesquera se puede destacar el proyecto “Mejoramiento sector pesquero artesanal Puertecito San Antonio”. El sector puertecito desarrollaba sus actividades en condiciones de inseguridad e insalubridad, con instalaciones insuficientes, por lo tanto, el proyecto tiene como objetivo solucionar los problemas al sector pesquero artesanal, armónicamente tanto para el quehacer del puerto como su entorno arquitectónico, el proyecto tiene un alto impacto social, productivo y turístico para la provincia, por cuanto genera una importante cantidad de mano de obra, al igual que 4.925 beneficiarios. el costo total es de M$ 1.583.073.

- En Infraestructura Portuaria de Conexión se puede destacar el proyecto “Construcción rampa de Castro”. La ciudad de Castro no poseía una rampa que sirviera a las numerosas embarcaciones de las islas aledañas, disponiendo solamente de una pequeña rampa que no permite el tránsito de carga menor por estar constituida por peldaños debiendo muchas embarcaciones descargar o cargar directamente en la playa con gran perjuicio para los usuarios. Los beneficiarios son 7.102 y el costo total en esta obra es de  M$ 634.563

- En Infraestructura Portuaria de Ribera se puede destacar el proyecto” Mejoramiento y Refuerzo Costanera sur Antofagasta”. Este proyecto complementa el proyecto desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo denominado”Rehabilitación y mejoramiento avenida Grecia” en el cual no se consideraron obras de recuperación del borde costero de manera que sean acordes con el proyecto vial del SERVIU. Tiene 250.000 beneficiarios e implica un costo total de M$ 619.773

- En Infraestructura Costera turística se puede destacar el proyecto “Mejoramiento Balneario Municipal de Antofagasta”. El balneario municipal es un punto de encuentro para la recreación y esparcimiento de la ciudad y es una de las pocas playas habilitadas, sin embargo, las condiciones o facilidades que entrega no eran las adecuadas para recibir la afluencia de turistas, el mejoramiento de esta playa está inserto dentro del plan maestro de playas artificiales de SERNATUR. Tiene 50.000 beneficiarios directos. Su costo total es de MM$ 1.090.282

Iniciativa de Inversión: < Mejoramiento Sector Pesquero Artesanal Puertecito San Antonio >

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance Año 2002 (3)=(2)/(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (5) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6)=(5)/(4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Infraestructura Portuaria Pesquera | ## 1.583.073 | 1.179.239 | 74,5% | 531.100 | 530.771 | 99,9% | 4.925 |

Iniciativa de Inversión: < Construcción Rampa de Castro >

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance Año 2002 (3)=(2)/(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (5) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6)=(5)/(4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Infraestructura Portuaria de Conexión | ## 634.563 | 590.499 | 93,1% | 524.000 | 523.936 | 100,0% | 7.102 |

Iniciativa de Inversión: < Mejoramiento y Refuerzo Costanera Sur Antofagasta >

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance Año 2002 (3)=(2)/(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (5) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6)=(5)/(4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Infraestructura Portuaria de Ribera | ## 619.773 | 537.050 | 86,7% | 435.000 | 435.000 | 100,0% | 250.000 |

Iniciativa de Inversión: < Mejoramiento Balneario Municipal de Antofagasta >

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance Año 2002 (3)=(2)/(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (5) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6)=(5)/(4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Infraestructura Portuaria Turística | ## 1.090.282 | 1.090.041 | 100,0% | 300.900 | 300.894 | 100,0% | 50.000 |

3.6 transferencias

El Servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a transferencias.

## 4. DESAFIOS 2003

La Dirección de Obras Portuaria se plantea como objetivos para el período de gestión 2003 el cumplimiento de los siguientes desafíos institucionales:

1.	Ejecución Presupuestaria Efectiva y Eficiente

- Cumplimiento de 100% de la ejecución presupuestaria respetando al máximo el monto de la inversión y las fechas programadas

2. Mejorar la Eficacia Institucional y Eficiencia en la Gestión

- Consolidación de la Planificación estratégica como herramienta de gestión institucional

- Aplicación efectiva de indicadores de gestión institucional

3. Mejorar la Calidad de la Inspección Fiscal de Obras

- Implementar Inspección submarina

- Mayor supervisión  en todas las obras de la  Dirección

- Mejorar  la calidad de la inspección mediante capacitación directa  y el uso de recursos humanos calificados en obras de gran envergadura y complejidad

4. Optimización en los procesos de evaluación económica para proyectos de Inversión Pública en infraestructura portuaria y costera

- Incorporación de los principios de: Eficiencia en la Inversión Pública, Calidad en la  Infraestructura, oportunidad de la inversión y satisfacción de usuarios.

- Desarrollo metodología de evaluación de proyectos para los programas de infraestructura portuaria: de conexión, de ribera y turística

- Validación nacional de la metodología de priorización multicriterio para proyectos de infraestructura portuaria.

Anexos

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

Anexo 1

FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2003

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

| MINISTERIO | Ministerio De Obras Publicas | PARTIDA | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | Direccion De Obras Portuarias | CAPÍTULO | 02 |
| PROGRAMA | Direccion De Obras Portuarias | PROGRAMA | 06 |

Ley orgánica o Decreto que la rige

Las funciones de la Dirección de Obras Portuarias están regidas por el DFL N° 850 de 1997, que refunde, coordina y sistematiza la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y por el D.S. MOP N° 16 del 22 de enero del 2001, que establece la nueva organización y funciones del Servicio y deja sin efecto del D.S. MOP Nº 351 del 23 de Diciembre de 1991.La estructura organizacional interna y funciones Especificas de la Dirección de Obras Portuarias se encuentran establecidas en el Decreto MOP Nº 16 del 22 de Enero de 2001.

Misión Institucional

La Dirección de Obras Portuarias tiene como misión planificar, proyectar, construir y conservar oportunamente la infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesaria para el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional

| Objetivos Estratégicos |  |
| --- | --- |
| Número | Descripción |
| 1 | Fortalecer la Infraestructura Portuaria Pesquera artesanal y complementar el desarrollo turístico local. Modernizando y mejorando las condiciones de operación y por ende la calidad de vida de los pescadores artesanales, aumentando la seguridad en las labores pesqueras tanto de las personas como de sus artes de pesca dándole mayores facilidades en la extracción de los productos del mar contribuyendo además al desarrollo turístico local. |
| 2 | Desarrollar la Infraestructura Portuaria de Conexión. Mejorando las condiciones de conectividad nacional e internacional beneficiando directamente a las localidades aisladas, otorgándoles facilidades de transporte, permitiéndoles acceder a los centros de abastecimiento y servicio mejorando las condiciones de seguridad y tiempo de traslado de personas, brindando también oportunidades de comercialización de los productos generados en la localidad, potenciando sus actividades productivas.. |
| 3 | Desarrollar y Mejorar la Infraestructura Portuaria de Ribera. Mejorando las condiciones de seguridad personal y de infraestructura de los poblados emplazados en sectores de borde marítimo, lacustre y desembocadura de los ríos, tales como viviendas, industrias y actividades productivas. |
| 4 | Mejorar la Infraestructura Portuaria Turística. Contribuyendo a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, al desarrollo del turismo, mediante la generación de infraestructura dedicada a la recreación, aumentando tanto la actividad comercial, oportunidades de trabajo y calidad de vida de los usuarios y la comunidad en general. |
| 5 | Conservar Infraestructura Portuaria Costera. Prolongando la vida útil de las obras de infraestructura asegurando así su buen funcionamiento hasta el final de su vida útil proyectada. |

| Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) |  |
| --- | --- |
| Nombre - Descripción | Objetivos Estratégicos a los cuáles se vincula |
| Infraestructura portuaria para pesca Artesanal Descripción :Corresponde a aquella relacionada con las actividades marítimas de atraque, aprovicionamiento y varado de las embarcaciones, asi como a infraestructura de apoyo referida a obras y equipamientos que se utilizan en las actividades posteriores al varado y descarga de las embarcaciones como reparación y preparación de artes y equipos de pesca | 1,5 |
| Infraestructura Portuaria de Conexión Descripción :Corresponde principalmente a rampas de Conexión | 2,5 |
| Infraestructura Portuaria de Ribera Descripción :Corresponde a obras de defensa marítimas, fluviales y lacustres, y obras de encauzamiento a través de enrocados, muros de contención, espigones colocación de gaviones | 3,5 |
| Infraestructura Portuaria Turística Descripción :Contemplan Obras de recuperación de playas y borde costero | 4,5 |
| Conservación de infraestructura portuaria Descripción :Conservación de las obras portuarias construidas | 5 |

Clientes/Beneficiarios/Usuarios

Nombre

Pescadores Artesanales, Municipalidades destinatarias de la inversión, Localidades ribereñas, Localidades aisladas, Particulares,

Toda la comunidad dentro de la zona geográfica que cubra la externalidad positiva del potenciamiento la gestión e inversión en infraestructura costera – Portuaria,

ANEXO 2: INDICADORES DE DESEMPEÑO

| MINISTERIO | Ministerio De Obras Publicas | PARTIDA | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | Direccion De Obras Portuarias | CAPÍTULO | 02 |
| PROGRAMA | Direccion De Obras Portuarias | PROGRAMA | 06 |

1.  Indicadores presentados en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2002

| N° | Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infraestructura portuaria para pesca Artesanal | Eficacia Obras de atraque ejecutadas | Metros de obras de atraque ejecutados | 862 m | 453 m | 2155 m | 891 m | 543 m |
| 2 | Infraestructura portuaria para pesca Artesanal | Eficacia Obras de relleno ejecutadas | Metros cúbicos de rellenos ejecutados | 49778 m3 | 79294 m3 | 129715 m3 | 103698 m3 | 45493 m3 |
| 3 | Infraestructura portuaria para pesca Artesanal | Eficacia Obras de edificación ejecutadas | Metros cuadrados de edificaciones ejecutados | 1105 m2 | 1910 m2 | 6607 m2 | 4605 m2 | s.i. |

2.  Indicadores nuevos

| N° | Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Infraestructura portuaria para pesca Artesanal , Infraestructura Portuaria de Conexión, Infraestructura Portuaria de Ribera, Infraestructura Portuaria Turística | Eficacia Porcentaje de licitaciones efectuadas | (N° de licitaciones realizadas/N° de licitaciones programadas)*100 | s.i. | s.i. | s.i. | 88 % | 86 % |
| 5 | Infraestructura portuaria para pesca Artesanal , Infraestructura Portuaria de Conexión, Infraestructura Portuaria de Ribera, Infraestructura Portuaria Turística , Conservación de infraestructura portuaria | Eficiencia Porcentaje de gasto de administración en obras | (Gasto en administración/Inversión real)*100 | 0 % | 0 % | 0 % | 19 % | 13 % |
| 6 | Conservación de infraestructura portuaria | Eficacia Cumplimiento del programa de conservaciones | (N° de obras conservadas/Total de conservaciones programadas)*100 | s.i. | s.i. | s.i. | 100 % | 100 % |

Nota del indicador 5 : Gasto inherente; corresponde a honorarios, horas extras, viáticos y gastos administrativos; según lo solicitado para el anexo 5 del protocolo de acuerdo suscrito entre Ministerios de Hacienda y Obras Públicas (debe corresponder a un 12% de la inversión real)ExpresadoMM$

ANEXO 3: Programación Gubernamental

| Acción | Objetivo Asociado a la Acción | Producto estratégico o relevantes (bienes y/o servicio) al que se vincula | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Contribuir al desarrollo del turismo y la recreación, mediante la generación de infraestructura en el sector naviero, turístico y de deportes náuticos, considerando mejorar los espacios públicos costeros, destinados a la recreación y esparcimiento | Expansión de la Infraestructura y Práctica de deportes | Infraestructura Portuaria Turística, a través de la Obra “Mejoramiento y refuerzo costanera sur Antofagasta” | 100% Avance Físico Obra de infraestructura terminada |
| Mejorar la conectividad, nacional e internacional de zonas aisladas y su integración al desarrollo del país | Expansión Infraestructura Vial y Productiva | Infraestructura Portuaria de Conexión; a través de la Obra “Construcción Rampa de Castro” | 100% Avance Obra de infraestructura concluida |
| Mejorar la Productividad, las condiciones de trabajo y de seguridad de los pescadores artesanales y complementar el desarrollo turístico | Expansión Infraestructura Productiva | Infraestructura Portuaria Para Pesca Artesanal; a través de la Obra “Construcción malecón de atraque y mercado, río Maule” | : 0% de Avance Físico |
| Incrementar la seguridad de los poblados y los bienes públicos y privados emplazados en sectores de borde marítimo y desembocaduras de ríos | Expansión Infraestructura de Protección y Productiva | Infraestructura portuaria de Ribera; a traves de la Obra “Ampliación muro de defensa costero Puerto Saavedra” | 99% de Avance Físico |

ANEXO 5: cumplimiento programa de mejoramiento de la gestión  2002

INFORME DE CUMPLIMIENTO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2002

| MINISTERIO | Ministerio De Obras Publicas | PARTIDA | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | Direccion De Obras Portuarias | CAPÍTULO | 02 |
| PROGRAMA | Direccion De Obras Portuarias | PROGRAMA | 06 |

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de desarrollo o estados de avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | O | ALTA | 20% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | O | MEDIANA | 8% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | O | ALTA | 20% |  |
| Atencion a Usuarios | Oficinas de Informacion, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  | O | MENOR | 3% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  | O | MENOR | 3% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | O | MEDIANA | 8% |  |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | O | MEDIANA | 7% |  |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  | O | MENOR | 2% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  | O |  | ALTA | 20% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | O | MEDIANA | 7% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | O |  |  |  | MENOR | 2% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento 100%

Sistemas eximidos / Modificación de contenido de etapa

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica : Se cumplirá a través del envió de los informes al Servicio / Departamento responsable de remitir esta información a Contraloría General de la República y Dirección de Presupuesto. |

ANEXO 6: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Indicadores de ejecución presupuestaria | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total | [Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100 | 9,8 | 10,8 | 90,7▼ |
| Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | [Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100 | 91,9 | 92,1 | 99,8▼ |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal | [Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total | [Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100 | 4,7 | 5,7 | 82,5▼ |
| Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada | [Inversión ejecutada / inversión identificada] *100 | 99,5 | 99,9 | 100,4▲ |
| Porcentaje de inversión sobre el gasto total | [Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100 | 78,5 | 76,0 | 96,8▲ |
| ## Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos | [Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100 | 0,2 | 0,0 | 0 |
| Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados | [Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ANEXO 7: INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 0,46 | 1,46 | 31,51▼ |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 0,98% | 4.8% | * |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0,49% | 0 |  |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0,00% | 0,00% | * |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0,98% | 1,4% | * |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0,98% | 3.39% | * |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 83,33% | 90% | * |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 0,00% | 1.02% |  |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | 12,98% | 17.6% | 135.5▲ |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 50,24% | 100% | 199,04▲ |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0,0% | 0,0% | 0,00 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 20,04 | 35,69 | 178,09▲ |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 1,95 | 1,84 | 105,98▼ |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 100 | 95,78 | 95,78▲ |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 0,0 | 4,22 |  |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | 0,0 | 0,0 |  |

Considera el monto ejecutado de  los subtítulos 30, 31, 32 y 33 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 1999 : Factor de 1,1023

AÑO 2000 : Factor de 1,0615

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

▲ Corresponde a indicadores ascendentes

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Se refiere a proyectos imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2002.

Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2002.

Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2002.

Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2002.

Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

Los resultados se obtienen de las cifras actualizadas en moneda del año 2002, de la columna “Presupuesto Ejecutado” de los informes mensuales de ejecución presupuestaria enviados a la DIPRES. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Corresponde al gasto total neto, esto es, sin considerar el servicio de la deuda pública ni el saldo final de caja.

Corresponde a indicador descendente.

Considera sólo los subtítulos 30 ISAR: inversión sectorial de asignación regional  y 31 inversión real  presentados en los informes mensuales de ejecución presupuestaria  de los años 2001 y 2002.

Corresponde a la fracción de la inversión del presupuesto cuyos proyectos y estudios de inversión identificados por decreto por la Dirección de Presupuesto, para ser ejecutados durante el año.

Corresponde a Indicador ascendente

Corresponde al ingreso total neto, esto es, sin considerar el saldo inicial de caja.

La información corresponde al período Junio 2000-Mayo 2001 y Junio 2001-Mayo 2002, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período a considerar es Enero 2001-Diciembre 2001 y Enero 2002-Diciembre 2002.

46 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

El informe considera un período de doce meses entre el primero de Junio de 2001 y el 31 de Mayo de 2002, por lo tanto se debe dividir por 12 para obtener el promedio mensual.

Corresponde a indicador descendente

Para los indicadores señalados con “*”, no es factible calcular su avance, por cuanto no es posible determinar si el que ascienda (o descienda) denota mejoría (o desmedro) o viceversa.

Corresponde a Indicador ascendente

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.