# BALANCE DE GESTION INTEGRAL

AÑO 2002

COMISION NACIONAL DE ENERGIA

SANTIAGO  DE  CHILE

INDICE									Pág.

1. Carta del Director								 3

2. Identificación de la Institución			 			 7

Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	  8

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio		  9

Principales Autoridades							10

Definiciones Estratégicas							10

Distribución de Oficinas a Nivel Regional					13

Recursos Humanos								14

Recursos Financieros							18

3. Resultados de la Gestión						21		Cuenta Pública de los Resultados						 22

Cumplimiento de Compromisos Institucionales				 39

Avances en materias de Gestión						 41

Proyectos de Ley								 48

Proyectos de Inversión							 49

Transferencias								 63

4. Desafíos 2003								64

Anexos

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

- CARTA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

Vivianne Blanlot Soza

secretaria ejecutiva – comisión nacional de energia

Durante el año 2002, los principales logros en la gestión desempeñada por la CNE se insertaron en los ámbitos del perfeccionamiento del marco regulatorio del sector eléctrico e hidrocarburos y en el ámbito de la definición de políticas para el desarrollo de distintas opciones de suministro energético.

En el ámbito de la regulación del sector eléctrico, se destaca en particular, el ingreso en primer trámite legislativo, a la Cámara de Diputados, del  Proyecto de Ley que modifica el DFL N° 1/82, la Ley General de Servicios Eléctricos. Dicho proyecto, conocido como la Ley Corta o Ley Eléctrica I, contiene los principales y más prioritarios aspectos del proyecto más amplio ingresado a la Segpres en el año 2000, y  refleja las políticas regulatorias de la autoridad sectorial en cuanto a su visión futura del desarrollo de los sistemas de transmisión, como segmento esencial para el abastecimiento eléctrico, seguro y confiable en los próximos años. Asociado a este Proyecto de Ley, se ha determinado un sistema de transmisión troncal en cada sistema eléctrico, es decir la ley incluye una propuesta de la red troncal en el SIC y en el SING, el cual tendrá carácter de servicio público. Adicionalmente, se establece el desarrollo de un Plan de Transmisión Troncal cada cuatro años, a través de un estudio técnico, en el que participan formal y transparentemente todos los actores del sector y con un sistema de participación ciudadana especialmente diseñado en la ley y el reglamento respectivo.

En el Proyecto se incluye además correcciones a otras materias tales como el perfeccionamiento del método de tarificación de los denominados sistemas eléctricos aislados y pequeños, tales como Aysén y Magallanes, de manera tal, que se haga viable la realización de proyectos de inversión que reflejen una baja real de tarifas. En el ámbito de los traspasos de concesiones, se establece la supervisión técnica tarifaria, a cargo de la CNE, con el fin de resguardar y evitar que las eventuales pérdidas de eficiencia que dichos traspasos puedan implicar, traspasos de costos a los usuarios finales y, en definitiva, deriven en alzas tarifarias.

La Ley Eléctrica I, requiere  del diseño y proposición de la reglamentación asociada que harán operativa dicha Ley. Se destaca que siendo una ley que todavía no se promulga, se cuenta con un texto reglamentario avanzado. En efecto  existe una propuesta de Reglamento que clarifica aspectos más técnicos y procedimentales, de los temas de la Ley que se discuten actualmente en el Parlamento.  Por ejemplo, se clarifica la aplicación de los pagos en servicios complementarios que otorgan seguridad de operación en los sistemas eléctricos, las etapas y desarrollo del estudio de transmisión, entre otros.

Adicionalmente, la CNE elaboró  una propuesta de modificación al actual Reglamento DS 327, en diversas materias, destacándose la determinación de la fórmula de fijación de Precios de Nudo (que no había sido recogida en un cuerpo reglamentario), y fijación de normas de aplicación para casos de racionamiento. Estas materias otorgarán mayores certidumbres en el corto plazo, a los agentes privados encargados de adoptar las decisiones de inversión y desarrollo, con el fin de propender al abastecimiento seguro del sistema.

En el sector de hidrocarburos, se avanzó en la elaboración de dos importantes cuerpos reglamentarios, el primero, el Reglamento de Servicio de Distribución de Gas de Red, aborda la revisión, actualización y complementación de toda la normativa del servicio de gas de red que prestan las distribuidoras concesionadas. El segundo, el Reglamento sobre Seguridad y Operación de Transporte de Gas de Red, apunta a llenar el vacío existente en la regulación vigente. Su objetivo es dejar establecidos los procedimientos de operación, comunicación y seguridad de los sistemas de transporte de gas por ductos.  Asimismo, asegura que cuando dos sistemas de transporte de gas se interconecten tengan procedimientos compatibles que permitan una operación fluida. Este borrador será trabajado con los agentes del sector durante el año 2003.

En el ámbito del desarrollo de políticas energéticas y, teniendo presente el desarrollo de los proyectos de interconexión gasífera con Argentina, la CNE se abocó al estudio de opciones de desarrollo de infraestructura de gas natural, así como del análisis de su importancia en la seguridad y en la matriz energética. Este trabajo tiene por objetivo definir una política que incentive el desarrollo del gas natural en las distintas regiones del país, que incremente la seguridad de suministro de gas, en concordancia con el desarrollo eléctrico y el óptimo emplazamiento de las centrales térmicas, y que coopere con una mejor calidad ambiental en las ciudades con problemas de contaminación debido a la estructura de su matriz energética.

Otro importante avance alcanzado durante el 2002, en el ámbito de la proposición de estrategias y políticas de desarrollo energético, lo constituye el desarrollo del estudio de “Localización ambientalmente viable para el emplazamiento de centrales térmicas de ciclo combinado en el SIC".  Este proyecto consiste en la identificación de zonas geográficas, que entregan una mayor o menor recomendación  para la instalación de centrales de ciclo combinado. Para lo anterior se recopiló información sociocultural, económica y ambiental, de forma que mediante el cruce de dichas variables se identifiquen las zonas con recomendación para el emplazamiento de este tipo de centrales.

El Programa Nacional de Electrificación Rural, de cuya coordinación y ejecución la CNE es órgano  responsable, constituye uno de los ejes principales de la política energética del Gobierno del Presidente Lagos, el cual ha establecido una meta de cobertura nacional de 90% para el año 2006. En este contexto, en el año 2002, mediante la coordinación y ejecución de diversos proyectos y estudios de prefactibilidad y de ingeniería en detalle, se alcanzaron importantes logros, destacando que 6.500 viviendas rurales fueron electrificadas. De esta forma, la cobertura nacional llegó a un 82%.

En concordancia con la política comunicacional del Gobierno del Presidente Lagos, la CNE implementó la segunda etapa de la Campaña Educativa “Chile cuida su Energía: Crea Consumidores Inteligentes”, este año ejecutada en la V y VIII Regiones y que se centró en la difusión de mensajes y material educativo a niños de enseñanza básica, mediante distintos medios de comunicación; visitas de un  equipo interdisciplinario a escuelas y de la realización de actividades educativas en centros de esparcimiento urbano.

En el ámbito de trabajo internacional, por su parte, destacan las actividades orientadas a la obtención de  suscripciones graduales de Protocolos de Integración Energética con los países limítrofes así como a la cooperación internacional en las áreas de trabajo técnico. En este sentido, recibieron asesoría y apoyo técnico de parte de la CNE los siguientes organismos del Estado: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; Ministerio de Relaciones Exteriores y, en particular,  la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado y la Dirección América del Sur.

PARA EL AÑO 2003 LOS PRINCIPALES DESAFÍOS SON LOS SIGUIENTES:

1.- Presentación y tramitación del Proyecto de Ley Eléctrica I en el Congreso (Senado). Esta meta es la continuación de la principal gestión del año 2002. Su consecución depende de la prioridad de tramitación anunciada por el Ejecutivo; del cronograma de trabajo del Senado y Congreso Nacional; y de que no se presenten nuevas consideraciones que afecten el cronograma de tramitación del Proyecto.

2.- Redaccción y tramitación final del Reglamento del Proyecto de Modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos, Ley Corta, para su debida aplicación. El cumplimiento de esta Meta, supone que Ley Corta sea promulgada dentro del primer semestre del año 2003.

3.- Redacción final del Reglamento de Interconexión Eléctrica Internacional.

4.- Presentación de una  Propuesta de Proyecto de Nueva Institucionalidad Reguladora de la Energía.

5.- Elaboración de una política de largo plazo para el desarrollo del sector hidrocarburos y de una propuesta para perfeccionar el Marco Regulatorio del Sector Hidrocarburos.

6.- Coordinación del  Programa de Electrificación Rural: durante la gestión  2003 se espera llegar a una cobertura del 86% .El cumplimiento de la meta esta supeditada a factores externos de la gestión de la CNE: La decisión de ejecución de Proyectos de Electrificación Rural es competencia exclusiva de Gobiernos Regionales, se rige a través de normativa del FNDR;  el crédito BID para Electrificación Rural es competencia del Ministerio de Hacienda, la CNE apoya la gestión del crédito como co-ejecutor; la implementación de Unidades Técnicas de Electrificación Rural es competencia de Gobiernos Regionales, la CNE brinda apoyo en su constitución y capacitación.

7.- Elaboración de una propuesta de normativa asociada de centrales térmicas y de desarrollo hidroeléctrico.

8.- Elaboración de programa de etiquetado de eficiencia energética para refrigeradores.

9.- Difusión del Modelo Energético Chileno, mediante una publicación realizada por la CNE

## 2. IDENTIFICACIÓN

Leyes y Normativas que rige el Funcionamiento de la Institución

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

Principales Autoridades

Definiciones Estratégicas

Distribución de Oficinas a nivel Regional

Recursos Humanos

Recursos  Financieros

lEYES Y NORMATIVA QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE la institución

La Comisión Nacional de Energía fue creada bajo el amparo del Decreto Ley Nº2.224 el 25 de mayo de 1978, y su funcionamiento interno se rige de acuerdo al Estatuto Administrativo.

organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio Y PRINCIPALES AUTORIDADES

La Comisión Nacional de Energía, dado su carácter de asesor directo de la Presidencia en materias energéticas, es un organismo autónomo y descentralizado, que se relaciona directamente con el Presidente de la República (Artículo 1 DL 2.224 de 1978).

La dirección superior de la CNE corresponde a un Consejo Directivo integrado por un representante del Presidente de la República, quien tiene el rango de Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía y por los Ministros de Minería, Economía, Fomento y Reconstrucción, Hacienda, Defensa Nacional, Secretario General de la Presidencia y Planificación y Cooperación.

La dirección técnica y administrativa de la CNE corresponde al Secretario Ejecutivo, quien es el Jefe Superior del Servicio y tiene su representación legal, judicial y extrajudicial. El cargo de Secretario Ejecutivo es de exclusiva confianza del Presidente de la República y forma parte de su Gabinete a nivel de Subsecretarios.

Finalmente, y tal como lo señala la ley, en todos los actos jurídicos y administrativos que se exija la intervención de un Ministerio, la CNE debe realizar sus acciones a través del Ministerio de Minería.

Presidente de República

Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Energía

Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía

Jefe Area Jurídica

Jefe Area Eléctrica

Jefe Area Hidrocarburos

Jefe Programa Electrificación Rural

Jefe Planificación y Control de Gestión

SrSra. Natacha Díaz

Jefe Area Asuntos Internacionales

Jefe Area Medio Ambiente

Jefe Comunicaciones

Jefe de Gabinete

5

PRINCIPALES AUTORIDADES

| CARGO | NOMBRE |
| --- | --- |
| Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía | Jorge Rodríguez Grossi |
| Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía | Vivianne Blanlot Soza |

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Misión

Elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el desarrollo del sector energético del país, supervisar su cumplimiento, y asesorar al Gobierno en todas las materias relacionadas con dicho sector, de modo de potenciar el desarrollo del sector para que funcione en forma eficiente, dinámica y ambientalmente sustentable, e incidir de manera positiva en la calidad de vida de los chilenos y en el crecimiento económico del país, asegurando que el suministro de energía llegue en forma equitativa, continua, limpia, y a precios competitivos a todos sus habitantes.

Objetivos estratégicos

- Garantizar el abastecimiento energético del país (electricidad, hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, energías renovables)

- Promover y facilitar la inversión nacional y extranjera, de modo de asegurar las crecientes necesidades energéticas del país.

- Favorecer la competencia en los mercados, tanto entre empresas como entre las diversas fuentes de energía.

- Promover la equidad y el desarrollo social, apoyando los proyectos de suministro energético que tienen una rentabilidad privada negativa y alta rentabilidad social (electrificación rural)

- Posicionar a Chile en los procesos de integración y globalización de políticas energéticas, a través de los diversos Foros y Organismos Internacionales del sector.

- Proteger el medio ambiente, asegurando que los proyectos energéticos no contaminen ni degraden el entorno.

Productos estratégicos

| Descripción | Objetivos Estratégicos vinculados | Clientes/Usuarios/ Beneficiarios |
| --- | --- | --- |
| 1.- Diseño y proposición de estrategias y políticas energéticas Descripción: Comprende la definición de estrategías y políticas específicas que permitan asegurar la disponibilidad de energía, en calidad y oportunidad, de acuerdo a las necesidades de crecimiento del país. | 1,2, 3 y 6 | 1,2 |
| 2.- Diseño y proposición de regulación Descripción: Comprende el diseño de Leyes, Reglamentos y normas de funcionamiento del sector energético, formuladas para que el mercado se organice conforme a las estrategias y políticas establecidas. | 1,2 y 3 | 1,2 |
| 3.- Aplicación de la regulación vigente Descripción: Constituye el ejercicio de las facultades y responsabilidades regulatorias que la normativa legal y reglamentaria energética del país le otorga a la CNE. | 1 | 1,2 |
| 4.- Ejecución de políticas y programas de desarrollo energético Descripción: Constituye la implementación, seguimiento y control de Programas energéticos específicos de impacto nacional, desarrollados por la CNE. - Programa de Electrificación Rural. | 1 y 4 | 4 |
| 5.- Apoyo a otros organismos del Estado Descripción: Esta actividad comprende asesorías y apoyos técnicos que se brindan a otros organismos del Estado, según requerimientos específicos provenientes tanto de organismos centrales como regionales y municipales. | 3 y 5 | 3 |

Clientes/beneficiarios/usuarios

1.- Empresas públicas y privadas del sector energético.

2.- Inversionistas nacionales y extranjeros.

3.- Otros organismos del Estado con competencias en el área de energía.

4.- Consumidores de servicios de energía en general.

Distribución de oficinas a nivel regional

El Servicio no cuenta con oficinas regionales; sin embargo, la Comisión Nacional de Energía contó con dos profesionales ubicados en la VIIIª y Xª Región, respectivamente, contratados para asesorar el Programa de Electrificación Rural para su implementación en regiones.

Recursos Humanos

| RegIÓN |  | Año 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOTACIÓN efectiva | gASTO EN PERSONAL |
| I | Tarapacá | - | - |
| II | Antofagasta | - | - |
| III | Atacama | - | - |
| IV | Coquimbo | - | - |
| V | Valparaíso | - | - |
| RM | Región Metropolitana | 32 | 593.797 |
| VI | Libertador B.O”higgins | - | - |
| VII | Maule | - | - |
| VIII | Bío-Bío | - | - |
| IX | Araucanía | - | - |
| X | Los Lagos | - | - |
| XI | Aysén | - | - |
| XII | Magallanes | - | - |
| TOTAL |  | 32 | 593.797 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2002 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 17 |
| Contrata | 15 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 0 |
| TOTAL | 32 |

10

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 1 |
| Profesionales | 17 |
| Técnicos | 9 |
| Administrativos | 0 |
| Auxiliares | 5 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 32 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por grupos de edad y sexo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
| Menor de 24 años | - | - | - |
| 25- 34 años | 7 | 2 | 9 |
| 35 –44 años | 4 | 8 | 12 |
| 45- 54 años | 4 | 4 | 8 |
| 55- 64 años | 2 | 1 | 3 |
| Mayor de 65 años | - | - | - |
| TOTAL | 17 | 15 | 32 |

RECURsos Financieros

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2002 POR  TIPO DE INGRESO

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Saldo inicial de caja | 204.289 |
| Aporte fiscal | 1.993.444 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 51.949 |
| TOTAL | 2.249.682 |

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2002 POR TIPO DE GASTO

| Gastos Presupuestarios ejecutadosError: Reference source not found año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 807.897 |
| Transferencias Corrientes | 0 |
| De capital | 1.098.266 |
| Otros gastos | 343.519 |
| TOTAL | 2.249.682 |

INVERSIÓN

La Comisión Nacional de Energía contó con una ejecución presupuestaria en el Subtítulo 31 correspondiente a Inversión Real año 2002 de M$ 1.098.266.

Del total del Subtítulo 31, un monto de M$ 1.063.820 corresponde a asignación de recursos para Item de “Estudios para Inversión” tanto nuevos como de arrastre año 2001. Un 38% de este total fue destinado para contratos con personas naturales, específicamente para contratación de profesionales altamente calificados.

Del total del Subtítulo 31, un monto de M$ 34.446 fueron destinados para la adquisición de equipamiento computacional de mayor capacidad (computadores, impresoras y servidores), asimismo se adquirieron programas computacionales, dentro de los cuales destacan: programas de bases de datos para fichas de personal, evaluación de desempeño, control de inventarios, planificación y control de gestión.

Por último, cabe señalar, que la Comisión no cuenta con Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR) establecida en el Subtítulo 30 del presupuesto.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El Servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a transferencias.

## 3. RESULTADOS DE LA GESTION

Cuenta Pública de los Resultados

Cumplimiento de Compromisos Institucionales

Avances en materias de Gestión

Proyectos de Ley

Proyectos de Inversión

Transferencias

CUENTA PuBLICA DE LOS RESULTADOS

BALANCE GLOBAL

Durante el año 2002, los principales logros en la gestión desempeñada por la CNE correspondieron principalmente a los siguientes:

El Proyecto de Ley que modifica el DFL N° 1/82, la Ley General de Servicios Eléctricos fue ingresado a primer trámite legislativo, a la Cámara de Diputados. El proyecto, conocido como la Ley Corta o Ley Eléctrica I, contiene los principales y más prioritarios aspectos del proyecto más amplio ingresado a la Segpres en el año 2000,  que refleja las políticas regulatorias de la autoridad sectorial en cuanto a su visión futura del desarrollo de los sistemas de transmisión, e indirectamente, de generación. Asociado al Proyecto de Ley Eléctrica I, se determinó una propuesta de Sistema de Transmisión Troncal entre el Sistema Interconectado Central (SIC) y Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), como contenido de normativa transitoria de Proyecto de Ley  I.

En el ámbito de la reglamentación asociada a la Ley Eléctrica I, se desarrolló una propuesta de Reglamento sobre Servicios Complementarios en Sistemas SIC y SING. Este Reglamento se refiere a la normativa reglamentaria que hace operativos los conceptos establecidos en la Ley I.

La Ley Eléctrica I, requerirá del diseño y proposición de la reglamentación asociada que harán operativa dicha Ley. Se destaca que siendo un diseño normativo de una ley que todavía no se promulga, la CNE ya tiene avanzado gran parte de estos desarrollos. Los siguientes reglamentos, por tanto, junto con el reglamento de servicios complementarios, constituyen la base de aplicación de la Ley: Propuesta de Reglamento que regula la participación del CDEC en la determinación de los pagos por peajes de transmisión troncal. Elaboración del Reglamento que regula materias de Subtransmisión. Diseño de Reglamento para normativa que regula Sistemas Eléctricos sobre 1500 kW y menores de 200 MW para Ley I.

Adicionalmente, y en relación a la Ley General de Servicios Eléctricos vigente, se elaboraron propuestas de modificación para el actual Reglamento DS 327, en materia de  Procesos de Fijación de Precios de Nudo y en normativa de Racionamiento. Estas propuestas, constituyen dos importantes perfeccionamientos de la normativa vigente en aspectos que no son modificados por la Ley Eléctrica I. Tanto el perfeccionamiento reglamentario que regula las fijaciones de precios de nudo, como la normativa reglamentaria a aplicar en caso de racionamiento, otorgarán mayores certidumbres en el corto plazo, a los agentes privados encargados de adoptar las decisiones de inversión y desarrollo.

Asimismo, durante el año 2002, se dio inicio al Estudio de Previsión de Demanda del Sistema Interconectado Central (SIC), el cual considera el diseño e implementación de un sistema de información de uso permanente para mantener un continuo seguimiento de las expectativas de demanda eléctrica, desagregada geográficamente en el Sistema Interconectado Central.

En el sector de hidrocarburos, se desarrolló un análisis sobre las opciones de desarrollo de la infraestructura de gas natural y su importancia en la seguridad y en la matriz energética. Este trabajo tuvo por objetivo definir una política que incentive el desarrollo del gas natural en las distintas regiones del país, que incremente la seguridad de suministro de gas, en concordancia con el desarrollo eléctrico y el óptimo emplazamiento de las centrales térmicas, y que coopere con una mejor calidad ambiental en las ciudades con problemas de contaminación debido a la estructura de su matriz energética.

Otro importante avance alcanzado durante el 2002, en el ámbito de la proposición de estrategias y políticas de desarrollo energético, lo constituye el desarrollo del estudio de “Localización ambientalmente viable para el emplazamiento de centrales térmicas de ciclo combinado en el SIC".  Este proyecto consiste en la identificación de zonas geográficas, que entregan una mayor o menor recomendación  para la instalación de centrales de ciclo combinado. Para lo anterior se recopiló información sociocultural, económica y ambiental, de forma que mediante el cruce de dichas variables se identifiquen las zonas con recomendación para el emplazamiento de este tipo de centrales.

El Programa Nacional de Electrificación Rural, de cuya coordinación y ejecución la CNE es órgano  responsable, constituye uno de los ejes principales de la política energética del Gobierno del Presidente Lagos, el cual ha establecido una meta de cobertura nacional de 90% para el año 2006. En este contexto, en el año 2002, se alcanzaron importantes logros, destacando que 6.500 viviendas rurales fueron electrificadas. De esta forma, la cobertura nacional llegó a un 82%.

En concordancia con la política comunicacional del Gobierno del Presidente Lagos, la CNE implementó la segunda etapa de la Campaña Educativa “Chile cuida su Energía: Crea Consumidores Inteligentes”, este año ejecutada en la V y VIII Regiones.

En el ámbito de trabajo internacional, por su parte, destacan las actividades orientados  a la suscripción gradual de Protocolos de Integración Energética con los países limítrofes así como a la cooperación internacional en las áreas de trabajo técnico. En este sentido, recibieron asesoría y apoyo técnico de parte de la CNE los siguientes organismos del Estado: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; Ministerio de Relaciones Exteriores y, en particular,  la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado y la Dirección América del Sur.

Entre las principales acciones emprendidas por la Comisión durante el 2002 y que no se cumplieron 100%, podemos mencionar las siguientes:

La elaboración y proposición del texto de Reglamento de Interconexión y Comercialización de Electricidad con países vecinos, cuyo texto se encuentra totalmente redactado, pero por situaciones externas a la institución, en particular por la situación política – económica de Argentina, se debió reprogramar las reuniones, con la contraparte del vecino país.

La elaboración y proposición del Reglamento de Servicios de Gas, el cual se encuentra entregado a SEGPRES, se encuentra a la espera de la aprobación por parte de dicho ministerio. Una vez que se disponga de las observaciones se continuará con las gestiones a cargo de la Comisión.

El texto con el Protocolo de Integración Energética con Bolivia se encuentra totalmente acordado a nivel de la contraparte técnica del vecino país y se está a la espera de la aprobación  por parte del nuevo Gobierno de Bolivia.

INGRESOS

Las principales variaciones, comparando años 2001 – 2002, se producen en los ingresos provenientes de “Transferencias” recibidas desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fondos utilizados en el marco del FAPEP/017–CH “Análisis Perfeccionamiento Metodológico e Institucional del Programa de Electrificación Rural” llevado a cabo durante el 2002. Otro aumento importante es “Otros Ingresos” producto de las recuperaciones por licencias médicas, las que durante el año 2002 fueron recuperadas en su totalidad.

En “Aporte Fiscal”, el aumento para el año 2002, son recursos destinados principalmente a estudios para inversión, los que se utilizaron en campañas masivas de uso eficiente de energía, en Programa de Electrificación Rural, y en estudios de importancia para el desarrollo del sector energético  nacional.

INGRESOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de ingresos | Año 2001 Monto M$ | Año 2002 Monto M$ |
| --- | --- | --- |
| Ingresos de Operación | 255 | 379 |
| Ventas de Activos |  | 2.900 |
| Recuperación de Préstamos |  |  |
| Transferencias |  | 38.062 |
| Otros Ingresos | 4.377 | 10.608 |
| Endeudamiento |  |  |
| Aporte Fiscal | 1.655.421 | 1.993.444 |
| Operaciones Años Anteriores |  |  |
| Saldo Inicial de Caja | 141.689 | 204.215 |
| TOTAL INGRESOS | 1.801.742 | 2.249.608 |

GASTOS

La mayor variación se presenta en un aumento de los recursos destinados a “Inversión Real”, específicamente a estudios para inversión, recursos utilizados principalmente en: campaña educativa dirigida a los niños del país de entre 5 y 12 años, orientada a informar y fomentar el uso responsable y no derrochador de la energía, campaña denominada “Chile cuida su energía: Crea Consumidores Inteligentes”; en la preparación del Proyecto de Ley de Servicios Eléctricos, conocida como Ley Corta I, enviada al Congreso Nacional el 6 de mayo luego de dos años de trabajo; y en el Programa de Electrificación Rural.

Respecto del comportamiento de las operaciones de años anteriores, para el año 2002 se presenta un monto mayor al 2001, debido a que existieron gastos cuyos plazos de entrega eran posteriores al cierre contable anual y por lo cual debieron reflejarse dentro de estas operaciones. En relación a los compromisos años anteriores, para el año 2002 existe una disminución relevante de gastos que no pudieron ser cubiertos con el presupuesto asignado a cada subtítulo, del año respectivo de originado el gasto, teniendo necesariamente ser cubiertos con fondos del presupuesto del año siguiente.

GASTOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de gastos | Año 2001 Monto M$ | Año 2002 Monto M$ |
| --- | --- | --- |
| Gasto en personal | 599.559 | 593.797 |
| Bienes y servicios de consumo | 214.649 | 214.100 |
| Bienes y servicios para producción |  |  |
| Transferencias corrientes |  |  |
| Inversión sectorial de asignación regional |  |  |
| Inversión real | 776.090 | 1.098.266 |
| Inversión financiera |  |  |
| Transferencias de capital |  |  |
| Servicio de la deuda pública |  |  |
| Operaciones Años Anteriores | 540 | 1.833 |
| Compromisos Años Anteriores | 1.530 | 356 |
| Saldo Final de Caja | 209.374 | 341.256 |
| TOTAL GASTOS | 1.801.742 | 2.249.608 |

RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

- Diseño y proposición de estrategias y políticas energéticas

En mayo año 2002, el Proyecto de Ley que modifica el DFL N° 1/82, la Ley General de Servicios Eléctricos fue ingresado a primer trámite legislativo, a la Cámara de Diputados. El proyecto, conocido como la Ley Corta o Ley Eléctrica I, contiene los principales y más prioritarios aspectos del proyecto más amplio ingresado a la Segpres en el año 2000 - Ley Larga - que refleja las políticas regulatorias de la autoridad sectorial en cuanto a su visión futura del desarrollo de los sistemas de transmisión, e indirectamente, de generación. El proyecto otorga certezas regulatorias en términos de las expectativas económicas de los negocios de transmisión y generación a la vez que elimina barreras para la concreción de proyectos de interconexión entre sistemas. Las certezas en los pagos de peajes de transporte otorga también un mejor pie para la evaluación de proyectos energéticos que utilizan recursos naturales ubicados dentro del territorio como es la hidroelectricidad, y otros no explotados como la energía geotérmica. Apunta también a mejorar las condiciones de calidad y seguridad de servicio en los sistemas eléctricos nacionales.

Asociado al Proyecto de Ley Eléctrica I, se determinó una propuesta de Sistema de Transmisión Troncal entre el Sistema Interconectado Central (SIC) y Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), como contenido de normativa transitoria de Proyecto de Ley  I. Esta propuesta establece el conjunto de instalaciones de transmisión que conformarán los sistemas de transmisión principal en  los sistemas SIC y SING, a los cuales se aplicará el estudio de Expansión y Valorización contenido en la ley y cuya resultante identificará los pagos de peajes que deberán efectuar sus usuarios.

En el ámbito de la reglamentación asociada a la Ley Eléctrica I, se desarrolló una propuesta de Reglamento sobre Servicios Complementarios en Sistemas SIC y SING. Este Reglamento se refiere a la normativa reglamentaria que hace operativos los conceptos establecidos en la Ley I. La aplicación de esta nueva normativa permitirá mejorar los procesos decisionales privados que apuntan a mantener y mejorar los índices de calidad y seguridad del servicio en los principales sistemas eléctricos nacionales (SIC y SING), y facilitará la valoración comercial del producto eléctrico en los casos de los sistemas de interconexión internacional.

Asimismo, durante el año 2002, se dio inicio al Estudio de Previsión de Demanda del Sistema Interconectado Central (SIC), el cual considera el diseño e implementación de un sistema de información de uso permanente para mantener un continuo seguimiento de las expectativas de demanda eléctrica, desagregada geográficamente en el Sistema Interconectado Central. Este sistema permitirá flexibilizar los procesos de diseño de planes indicativos así como los de definición de políticas de desarrollo futuro del sector.

En el sector de hidrocarburos, se desarrolló un análisis sobre las opciones de desarrollo de la infraestructura de gas natural y su importancia en la seguridad y en la matriz energética. Este trabajo tuvo por objetivo definir una política que incentive el desarrollo del gas natural en las distintas regiones del país, que incremente la seguridad de suministro de gas, en concordancia con el desarrollo eléctrico y el óptimo emplazamiento de las centrales térmicas, y que coopere con una mejor calidad ambiental en las ciudades con problemas de contaminación debido a la estructura de su matriz energética.

A partir de este análisis se presentará una política con los respectivos instrumentos y medidas necesarias para su aplicación.

Específicamente, en el trabajo de análisis sobre el desarrollo de la infraestructura de gas, en la gestión 2002 se abordó la factibilidad de suministro de gas natural en la Región de Aysén, mediante un análisis de opciones y escenarios y sus respectivas evaluaciones y requerimientos de medidas complementarias. Además, se avanzó en la evaluación de los beneficios sociales que generaría la introducción de combustibles, más limpios que la leña, en el sector residencial de las regiones del Sur de Chile.

Otro importante avance alcanzado durante el 2002, en el ámbito de la proposición de estrategias y políticas de desarrollo energético, lo constituye el desarrollo del estudio de “Localización ambientalmente viable para el emplazamiento de centrales térmicas de ciclo combinado en el SIC".  Este proyecto consiste en la identificación de zonas geográficas, que entregan una mayor o menor recomendación  para la instalación de centrales de ciclo combinado. Para lo anterior se recopiló información sociocultural, económica y ambiental, de forma que mediante el cruce de dichas variables se identifiquen las zonas con recomendación para el emplazamiento de este tipo de centrales.

Como primera parte de este estudio, se elaboró una Cartografía de sitios ambiental y técnicamente aptos para la instalación de centrales térmicas a gas natural en el SIC.

En un ámbito ligado al estudio anterior, y en miras de generar la información base para la elaboración de una política de desarrollo hidroeléctrico, durante el año 2002, la CNE desarrolló un Sistema de Información Geográfico que entrega la valorización de costos sociales y ambientales de proyectos hidroeléctricos. Dicho estudio se encuentra en desarrollo por etapas, desde el año 2000. La etapa del proyecto realizada durante el 2002, permitió obtener indicadores de eficiencia energética de los proyectos contenidos en el Sistema de Información Geográfica, información que será la base para el establecimiento de políticas orientadas al desarrollo hidroeléctrico en el país. El resultado de esta etapa del proyecto fue la confección de un ranking ambiental de proyectos hidroeléctricos.

En relación a la propuesta de políticas relativas al desarrollo de energías renovables no convencionales (ERNC), la CNE se abocó a la tarea de evaluar la pertinencia del principio de neutralidad tecnológica y económica vigente en el país, para todos los tipos de energías. Esta evaluación se enmarca en la concepción de que las energías renovables pueden tener una mayor contribución que las energías convencionales, en la consecución de objetivos de seguridad de suministro y protección del medio ambiente. Si los resultados del análisis así lo recomiendan, se propondrán instrumentos de incentivo al desarrollo de las energías renovables en el país. En lo relativo a la difusión del uso de este tipo de energías, la CNE organizó y participó, en conjunto con la Universidad Técnica Federico Santa María, en el Seminario Internacional “Fortalezas y debilidades de los sistemas con energías renovables en electrificación rural- Estudio de Casos”, el cual contó con la participación de 150 profesionales del ámbito energético y del medio ambiente

En específico, durante el año 2002, se sistematizó la situación actual del sector, se diseño un plan de trabajo para la evaluación de las ERNC abordable entre el año 2002 y el 2005, se iniciaron estudios tendientes a la evaluación del grado de competitividad de la energía geotérmica y eólica para generación eléctrica y para verificar la existencia de eventuales barreras regulatorias que limiten su desarrollo y se negoció con la cooperación internacional un programa de asistencia técnica que permita financiar el programa de trabajo definido.

Por último, se implementaron diversas acciones con el fin de fortalecer la política de integración y participación de la CNE en foros y organismos energéticos internacionales, tales como APEC, OLADE y CIER. El trabajo se centró en el fortalecimiento y difusión del modelo del sector energético chileno y sus lineamiento principales de gestión, para así estimular el avance de otros países y economías en modelos de mercado compatibles. Específicamente, se participó en las reuniones y algunos seminarios del Energy Working Group de APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation. Se impulsó con determinación la propuesta de reestructurar la Organización Latino Americana de Energía, lo que se reflejó en la decisión 405 de la reunión de Ministros de Energía de 2002. Los dos foros anteriores reúnen a gobiernos. En lo relativo a la Comisión de Integración Energética Regional, que reúne a las empresas eléctricas de la región, se realizó en Viña del Mar la XXXVII Reunión de Altos Ejecutivos de la CIER, contando con una participación de cerca de 150  representantes de empresas del sector. Por último, relacionado con este trabajo se desarrolló en diciembre una página web que entrega antecedentes de esta importante reunión.

En concordancia con la política comunicacional del Gobierno del Presidente Lagos, la CNE implementó la segunda etapa de la Campaña Educativa “Chile cuida su Energía: Crea Consumidores Inteligentes”, este año ejecutada en la V y VIII Regiones. Esta campaña persigue los objetivos de generar y fomentar el concepto de uso inteligente de la energía en colegios, a través de actividades pedagógicas participativas y de la entrega de material  informativo. Además, se pretende lograr con este programa la realización de actividades masivas donde se promuevan  acciones de uso inteligente de la energía al interior de las familias. Finalmente, se pretende también mantener a través de los medios de comunicación, un apoyo constante de difusión y entrega de información sobre el uso inteligente de la energía. En términos concretos lo que se realizó durante el año 2002 consistió en la visita a 61 colegios de la V región; con la realización de actividades en 1.133 cursos, lo que contempló un total de 35.085 alumnos. Del mismo modo, en la VIII Región se visitaron 62 colegios, con la realización de actividades en 990 cursos, para un total de 21.142 alumnos. Es decir, durante el año 2002, se visitaron 173 Colegios, se realizaron 2.123 actividades en cursos, lo que permitió educar a un total de 56.227 alumnos. También, y en base al mismo objetivo, se realizaron eventos en la ciudad de Viña del Mar y Concepción, con la participación de más de 15.000 personas. Finalmente se distribuyeron 720 mil volantes en cada región, cuyo contenido central eran ejemplos concretos de derroche de energía. La distribución se realizó junto con la cuenta de la luz de los meses de agosto y septiembre. También se realizaron dos avant premiére de una película infantil, y en la ocasión se exhibió un pack con actividades interactivas entre los asistentes y el personaje “Energán”.

Esta campaña educativa también se transmitió en todos los canales de TV abierta y en dos de TV Cable, , con una alta receptividad. Además se tuvo permanente aparición en los suplementos infantiles como Icarito, Papas Fritas y Timón.

Finalmente es importante destacar, que la pagina web “energiapositiva.cl de la CNE, obtuvo el premio de ACHAP al mejor mini-sitio del 2002.

Entre las acciones emprendidas por la Comisión durante el 2002 y que no se cumplieron 100%, podemos destacar la siguiente:

1.- La elaboración y proposición del Reglamento de Servicios de Gas, el cual se encuentra entregado a SEGPRES, se encuentra a la espera de la aprobación por parte de dicho ministerio. Una vez que se disponga de las observaciones se continuará con las gestiones a cargo de la Comisión.

- Diseño y proposición de regulación

La Ley Eléctrica I, requerirá del diseño y proposición de la reglamentación asociada que harán operativa dicha Ley. Se destaca que siendo un diseño normativo de una ley que todavía no se promulga, la CNE ya tiene avanzado gran parte de estos desarrollos. Los siguientes reglamentos, por tanto, junto con el reglamento de servicios complementarios, constituyen la base de aplicación de la Ley:

    - Propuesta de Reglamento que regula la participación del CDEC en la determinación de los pagos por peajes de transmisión troncal.

    - Elaboración del Reglamento que regula materias de Subtransmisión.

    - Diseño de Reglamento para normativa que regula Sistemas Eléctricos sobre 1500 kW y menores de 200 MW para Ley I.

Adicionalmente, y en relación a la Ley General de Servicios Eléctricos vigente, se elaboraron propuestas de modificación para el actual Reglamento DS 327, en materia de  Procesos de Fijación de Precios de Nudo y en normativa de Racionamiento. Estas propuestas, constituyen dos importantes perfeccionamientos de la normativa vigente en aspectos que no son modificados por la Ley Eléctrica I. Tanto el perfeccionamiento reglamentario que regula las fijaciones de precios de nudo, como la normativa reglamentaria a aplicar en caso de racionamiento, otorgarán mayores certidumbres en el corto plazo, a los agentes privados encargados de adoptar las decisiones de inversión y desarrollo.

En el año 2002, y en materia de normativa asociada al sector de hidrocarburos, se elaboró un Proyecto de Reglamento de Operación y Emergencias para el Transporte de Gas de Red. Este reglamento suple el actual vacío de normativa, puesto que en el esquema vigente, las empresas que participan en los distintas sistemas de gas existentes a nivel nacional, han adoptado medidas internas sobre el transporte del gas, pero sin garantizar uniformidad, ni acuerdos plenos sobre las mismas. El reglamento establecerá las condiciones mínimas de  información y coordinación de la operación y emergencias en los sistemas de gas de red entre transportistas y cargadores.

En materia de proposición de regulación en materias de eficiencia energética, se elaboró un conjunto de Normas de Eficiencia para diversos sectores económicos del país.  En efecto, durante el año 2002, la CNE, en conjunto con el Instituto Nacional de Normalización, elaboró 29 normas de eficiencia energética para artefactos eléctricos, donde se define un método de medición de su consumo de energía y de la eficiencia energética, parámetros que se utilizarán como mecanismo de información al consumidor. Las normas elaboradas corresponden a los siguientes ámbitos: Iluminación, Electrodomésticos, Calefacción y ventilación, Motores y bombas, Transformadores, Conductores. Durante este año, de las 29 normas elaboradas, se desarrollaron 4 normas de un modo más específico: Estas normas fueron:  secadoras de ropa, campanas de cocina, lámparas de tungsteno y motores monofásicos.

Entre las principales acciones emprendidas por la Comisión durante el 2002 y que no se cumplieron 100%, podemos destacar las siguientes:

1.- La elaboración y proposición del texto de Reglamento de Interconexión y Comercialización de Electricidad con países vecinos, cuyo texto se encuentra totalmente redactado, pero por situaciones externas a la institución, en particular por la situación política – económica de Argentina, se debió reprogramar las reuniones, con la contraparte del vecino país.

2.- El texto con el Protocolo de Integración Energética con Bolivia se encuentra totalmente acordado a nivel de la contraparte técnica del vecino país y se está a la espera de la aprobación  por parte del nuevo Gobierno de Bolivia.

- Aplicación de la regulación vigente

Durante la gestión del año 2002, se continuó implementando el perfeccionamiento en los mecanismos de fijaciones de precio, tarea que realiza la CNE semestralmente, en Abril y Octubre de cada año. Esta labor se emprende de modo de reflejar mejor los costos efectivos de llevar la energía a los diferentes puntos geográficos del país. Al igual que en el año 2001, se actualizaron  los factores de penalización en el SIC,  realizando la misma labor para los factores del SING, que no habían sido actualizados durante el ejercicio del año anterior.  De igual forma, en relación a mejoras de metodología de determinación del precio de la potencia, se  determinó una nueva ubicación de la  barra o precio de nudo de referencia, aspecto que no se revisaba desde el comienzo de la aplicación de la normativa del Precio de Nudo.

Como parte de las tareas mas relevantes asociadas a la aplicación de la regulación en materia de hidrocarburos, se realizaron tareas habituales en relación al cálculo de precios de paridad de los combustibles afectos al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP). El trabajo efectuado en esta materia comprende el cálculo de precios de paridad, precios de referencia, los fondos específicos disponibles, los consumos proyectados y los impuestos/créditos a aplicar si corresponde.

Con el fin de impulsar y potenciar el desarrollo y exploración de fuentes de nuevas energías no convencionales, la CNE  continuó con la tramitación de las solicitudes de concesión y exploración de explotación geotérmica, presentadas en el año 2001. En particular, se elaboraron informes considerando la nueva información aportada por ENAP para la solicitud de concesión de San José y Copahue. Se revisaron nuevos antecedentes aportados por la Universidad de Chile en la tramitación de las solicitudes de concesión de exploración geotérmica en los sectores de Laguna del Maule, Copahue, Chillan, Pullehue y Carran Los Venados.

En el ámbito de la aplicación de regulación para la integración energética regional, se  implementó el Protocolo sobre Información de los Mercados Eléctricos y Decisiones de la Autoridad, entre la República de Chile y la República Argentina, con relación al Intercambio Energético. Se diseño y puso en marcha una página web para entregar información sobre los mercados eléctricos chileno y argentino. Este sitio se accede a través de la sitio  web de la CNE.

- Ejecución de políticas y programas de desarrollo energético

El Programa Nacional de Electrificación Rural, de cuya coordinación y ejecución la CNE es órgano  responsable, constituye uno de los ejes principales de la política energética del Gobierno del Presidente Lagos, el cual ha establecido una meta de cobertura nacional de 90% para el año 2006.

En este contexto, en el año 2002, se alcanzaron importantes logros, destacando que 6.500 viviendas rurales fueron electrificadas. De esta forma, la cobertura nacional llegó a un 82%.

A fin de perfeccionar el anterior Programa, en términos de una más eficiente utilización de los recursos públicos destinados a Electrificación Rural, la CNE emprendió la ejecución del  FAPEP 017/CH con Recursos del BID para el "Perfeccionamiento Metodológico e Institucional del Programa de Electrificación Rural de Chile". Esto permitió la realización de 2 Talleres de trabajo interinstitucionales, con presencia de representantes de órganos del estado (Dipres, Mideplan Subdere); además de autoridades de los Gobiernos e Intendencias Regionales, representantes del Sector Privado (gerentes de las principales empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas). El resultado de estas acciones condujo a la  elaboración de una propuesta de mejoramiento metodológico de proyectos de extensión de redes y de autogeneración y a la obtención de una nueva Metodología de Evaluación de Proyectos CNE-MIDEPLAN.

Adicionalmente, y en concordancia con el objetivo de obtención de mayores recursos financieros adicionales que permitan cumplir con la meta de Gobierno comprometida, además de fortalecer institucionalmente dicho Programa y del establecimiento de las medidas de protección social y ambiental de los futuros proyectos, la CNE inició el proceso de negociación de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta negociación es llevada a cabo en coordinación con la Dirección de Presupuesto (Dipres) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). El crédito  espera ser obtenido durante la gestión del 2003.

En el contexto del compromiso de avanzar en la adopción y promoción del uso de las energías renovables para la electrificación rural, se emprendió la realización de  diversos estudios de factibilidad para ejecución de proyectos de electrificación  con autogeneración, basados en el uso de tecnologías limpias que favorecerán a comunidades rurales aisladas o viviendas dispersas. En específico, se desarrollaron estudios para la electrificación de comunidades de la II, IV, V, VII, VIII, IX y X Regiones, los cuales se detallan en el Anexo Nº1 de este capitulo.

De igual forma y como continuidad a la labor realizada en la gestión del 2001 en relación a la firma y ejecución del Proyecto GEF- Gobierno de Chile - PNUD, y que  significa un aporte como contribución no reembolsable de 6 millones de dólares por parte del GEF para la implementación de proyectos que promuevan el uso de Energías Renovables en electrificación rural, se realizaron diversos estudios para el levantamiento de la cartera de proyectos posibles. Esta actividad, iniciada en Octubre del 2001, correspondía a la primera etapa del Proyecto denominado “Eliminación de Barreras al Uso de Energías Renovables en Electrificación Rural”, el cual contempla una duración de  5 años. En particular, se desarrollaron levantamientos de cartera en la IV Región para el desarrollo de un Proyecto Fotovoltaico.

Otras acciones conducentes al alcance de la meta de Electrificación Rural fueron emprendidas en la gestión 2002, destacando el proceso de negociación iniciado con el Fondo E7 para el Desarrollo Energético Sostenible, con el fin de obtener la asistencia técnica y financiera que permitan el desarrollo y ejecución de un proyecto de electrificación eólico-diesel en 32 islas del Archipiélago de Chiloé que actualmente se encuentran sin abastecimiento eléctrico. Se realizaron dos  misiones técnico – financieras, tanto en Chile como en Francia.

Adicionalmente, y a fin que los riesgos asociados a la implementación de este tipo de proyectos tuviesen menores grados de incertidumbre, se realizó un convenio  CNE – PNUD – BancoEstado para la creación y administración de un Fondo o Mecanismo Financiero de Mitigación de Riesgos a la ejecución de proyectos con energías renovables. En el año 2002, se avanzó en el proceso de licitación de la consultoría encargada del diseño de la operación del Fondo.

| Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula | Indicador de Desempeño | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Tasa Variación (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2002 |  |
| ## Programa de Electrificación Rural | ## Eficacia ## Porcentaje de población rural con electricidad | (N° de viviendas rurales con energía eléctrica/ N° total de viviendas rurales *100 | 79% (1) | 82% (1) | 103,8 |

- Cifras calculadas a partir de proyecciones viviendas Censo 1992, tasas intercensales 82-92 crecimiento viviendas y No de viviendas electrificadas por FNDR cada año; las cuales contrastadas con los resultados del Censo 2002.

- El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.  En este caso el indicador es ascendente.

- Apoyo a otros organismos del Estado

En materia de apoyo sectorial otorgado desde la CNE a otros organismos del Estado, destaca el trabajo realizado en materia medioambiental con  CONAMA, en diversas materias, tales como la evaluación de estrategias de control de la contaminación atmosférica causada por el uso intensivo de leña como combustible residencial;  el pronunciamiento otorgado en 13 estudios de Impacto Ambiental y 14 Declaraciones de Impacto Ambiental y el apoyo y asesoría entregado en relación a la determinación de la  posición de Chile frente a las negociaciones de Cambio Climático implementados a través de Protocolo de Kyoto.

En el ámbito de trabajo internacional, por su parte, destacan las actividades orientados  a la suscripción gradual de Protocolos de Integración Energética con los países limítrofes así como a la cooperación internacional en las áreas de trabajo técnico. En este sentido, recibieron asesoría y apoyo técnico de parte de la CNE los siguientes organismos del Estado: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; Ministerio de Relaciones Exteriores y, en particular,  la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado y la Dirección América del Sur.

Cabe mencionar específicamente la agenda de trabajo acordada con la cooperación internacional alemana en el tema de Energías Renovables. De igual forma, el trabajo mancomunado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, abordó materias de estratégica relevancia y de amplio espectro, tales como:

- Apoyo en las negociaciones con Argentina sobre el Protocolo de Información sobre los mercados de petróleo y gas y, las decisiones de la autoridad con relación al intercambio energético (firmado por las partes el 29 de octubre de 2002)

- Apoyo para la definición de la agenda bilateral con Bolivia sobre Integración y Desarrollo asi como del inicio del trabajo en los temas a incluir en  un eventual Tratado de Libre Comercio con dicho país.

CUmplimiento de los compromisos institucionales

Informe de Programación Gubernamental

a).- Elaborar  Proyecto de Modificación de Ley General de Servicios Eléctricos (Ley Corta), para ser presentado al Congreso para su discusión y aprobación.

El Proyecto se encuentra en análisis y discusión en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

Esta acción está asociada a los siguientes productos estratégicos: 1.- Diseño y proposición de estrategias y políticas energéticas y 2.- Diseño y proposición de regulación.

b).- Elaborar y proponer  Reglamento de Servicios de Gas.

Esta iniciativa se encuentra en SEGPRES, quien debe dar respuesta sobre el proyecto de reglamento entregado en febrero del año 2002.

Esta acción está asociada a los siguientes productos estratégicos: 2.- Diseño y proposición de regulación y 3.- Aplicación de la regulación vigente.

c).- Inicio Programa BID 2002-2006: “Perfeccionamiento Metodológico e Institucional del Programa de Electrificación Rural” a través del Proyecto FAPEP/017-CH (CNE-BID). Participar, en coordinación con Subdere, en todas las etapas de las negociaciones, para la aprobación de un Préstamo BID destinado a cumplir con la meta de 90% de cobertura de electrificación rural al 2006.

Las acciones realizadas en la ejecución de este programa fueron las siguientes: Aprobación definitiva de la Consultoría de Extensión de Red. Observaciones al Informe Final sobre Sistemas de Autogeneración. Realización de la Misión de Análisis del Crédito BID (18.11 al 22.11) con la participación del equipo negociador del BID, Subdere, Dipres, Mideplan y CNE. Los compromisos alcanzados en esta Misión, se encuentran en la Ayuda de Memoria. Preparación de los documentos Reglamento Operativo y Programa de Capacitación para el Crédito BID. Elaboración de los Términos de Referencia para las Licitaciones de "Prediseño Optimizado de Redes Zonales de Distribución Rural" y "Precios y Costos de Eficiencia en la Electrificación Rural". Incorporación de más del 80% de las mejoras propuestas por los consultores en la Metodología de Mideplan.  Meta cumplida 98%. La aprobación definitiva del Informe de Autogeneración quedó pendiente debido a que el consultor entregó el Informe donde incorpora las observaciones el 27/12. El comité de prestamos del BID Washington se reunirá la última quincena de enero.

Esta acción está asociada a los siguientes productos estratégicos: 4.- Ejecución de políticas y programas de desarrollo energético y 5.- Apoyo a otros organismos del Estado.

d).- Continuidad Proyecto GEF-CNE-PNUD 2001-2005 “Remoción Barreras al Uso de Energías Renovables en Electrificación Rural”.

Se concluyó el informe de avance para el año 2002 (período 1 de octubre 2001 al 31 de diciembre 2002) y que será presentado en la segunda reunión del Comité de Coordinación del proyecto,  junto a la agenda de trabajo para el año 2003.

Esta acción está asociada a los siguientes productos estratégicos: 1.- Diseño y proposición de estrategias y políticas energéticas y 4.- Ejecución de políticas y programas de desarrollo energético.

e) Realizar Estudios de valorización de impactos ambientales en el desarrollo hidroeléctrico,  para elaborar  Borrador de Propuesta Política de Desarrollo Hidroeléctrico.

Se cuenta con los índices de eficiencia ambiental. El estudio concluyó en diciembre de 2002, y está en desarrollo un documento de propuesta.

Esta acción está asociada a los siguientes productos estratégicos: 1.- Diseño y proposición de estrategias y políticas energéticas 5.- Apoyo a otros organismos del Estado.

f)- Realizar Estudios de recomendaciones ambientales de localización de Centrales Térmicas en el Sistema Interconectado Central (SIC), para elaborar  Borrador de Propuesta de Política de Localización de centrales térmicas.

Concluyó la primera parte del estudio de localización, y se encuentra en desarrollo el análisis de detalle. El estudio concluye en marzo del 2003.

Esta acción está asociada a los siguientes productos estratégicos: 1.- Diseño y proposición de estrategias y políticas energéticas 5.- Apoyo a otros organismos del Estado.

AVANCEs en materias de gestión VINCULADOS CON MECANISMOS DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

La comisión Nacional de Energía logró el cumplimiento del 95% de las Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) 2002. Es así como se validaron 7 de los 8 PMG comprometidos, no siendo validado el PMG “Sistema de Planificación y Control de Gestión”, que tenía una prioridad menor con una ponderación del 5%. Se adoptaron las medidas de gestión necesarias para corregir los problemas presentados en la validación de este PMG. Se encuentra en Anexo 5 el informe de validación de los PMG a diciembre del 2002.

grado de desarrollo por área estratégica

- Recursos Humanos

Dotación: las Gestiones realizadas durante el 2002 permitieron obtener un nuevo incremento de  la dotación de 14 cargos para el año 2003, lo que si bien es importante, aún no es suficiente para desarrollar las funciones y tareas que se han ido incorporando como habituales y que han ido en creciente aumento, exigiendo grados de complejidad y expertise también cada vez mayores.

Dentro de los Programas de Mejoramiento de la Gestión 2002, del área de Recursos Humanos a continuación se mencionan los principales logros por sistema:

Capacitación: Los objetivos comprometidos para este año consistían en disponer del funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación y realizar al menos 6 reuniones anuales, además, éste Comité debía presentar al Jefe de Servicio una propuesta de plan anual de capacitación, y que una vez aprobado fuera dado a conocer a todos los funcionarios; y por último, que el Servicio informara la ejecución de las actividades de capacitación. Todos estos objetivos fueron cumplidos. En particular, durante el 2002, se eligió un nuevo Comité Bipartito, el que durante el año logró consolidar y validar su posición frente a la Dirección y ante los funcionarios; mantuvo una permanente comunicación tanto con la Secretaría Ejecutiva como con los trabajadores, lo que permitió ejecutar un plan de acción participativo y que aumentó la cantidad de funcionarios capacitados y las horas contratadas para capacitación; lo que explica la favorable variación de los indicadores relativos a Capacitación, tales como: porcentaje de funcionarios capacitados con respecto a la dotación efectiva, que aumentó de un 70% a un 81% y el promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario, aumentó en un 372%.. Se realizarán los esfuerzos en el 2003 para que estos indicadores continúen siendo sean favorables; sin embargo se debe tener presente que la Ley de Presupuesto 2003 aprobó aumentar la dotación de la CNE a 47 cargos, mientras que el presupuesto asignado para este ítem corresponde sólo a la mitad del otorgado el año anterior.

Higiene y Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo: La CNE debía para el año 2002 disponer del funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, realizando al menos una reunión mensual; este Comité debía presentar a la Secretaria Ejecutiva una propuesta de Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes Laborales, y ser informado a los trabajadores junto a un Programa Anual de Trabajo. Todos estos objetivos fueron cumplidos y el normal funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad permitió presentar y ejecutar un plan de acción que creó las condiciones favorables y proporcionó las bases para comenzar a establecer una estructura de seguridad que permita contar con ambientes de trabajo agradables, saludables, libres de riesgos y preparados para enfrentar emergencias. El principal logro obtenido durante el 2002 fue contar con un plan de emergencia y evacuación, apoyado por la instalación de una señalética que entre otros, indica las vías de escape y la instalación de equipos de emergencia.

Evaluación de Desempeño: En Septiembre del 2002 entraron en vigencia las modificaciones realizadas al Reglamento Especial de Calificaciones de la CNE, que contempla la aplicación de un nuevo instrumento y una nueva escala de evaluación, fundamentado en el modelo de Competencias.  Por recomendación de la Red de Expertos de PMG del Ministerio de Hacienda, no se modificará la  etapa comprometida en este sistema para el 2003, cuyo objetivo es aplicar el Sistema de Evaluación de desempeño en base a los criterios y procedimientos establecidos; junto con efectuar un análisis y elaborar un informe de los resultados de las calificaciones obtenidos en el proceso de evaluación del desempeño; y por finalmente, elaborar un programa de seguimiento de las recomendaciones obtenidas del Informe de Resultado de las Calificaciones. Lo anterior, considerando que el Reglamento Especial de Calificaciones regirá para evaluar el desempeño comprendido en el período Septiembre 2002 – Agosto 2003.

Con respecto a los Indicadores de Gestión de Recursos Humanos relativos a evaluación de desempeño (ver Anexo Nº 7), durante el año 2002 se observa que estos se han mantenido constantes, sin registrar variación alguna. Es importante señalar, que si bien el porcentaje de funcionarios que se encuentra en Lista 1 es un indicador ascendente, se espera que el nuevo sistema de evaluación de desempeño permita obtener calificaciones cada vez más objetivas, lo que podría implicar que algunos funcionarios queden calificados en Listas diferentes, lo que no debiera considerarse como un deterioro de la gestión, sino como una correcta aplicación del nuevo instrumento de Calificación.

Con respecto a variaciones significativas en otros Indicadores de Gestión de Recursos Humanos, podemos señalar que se observa: un incremento de un 62% en el Indicador de Días No Trabajados, lo que se debe a que durante el período considerado para el cálculo, existe una funcionaria con permiso sin goce de remuneraciones, ya que fue favorecida con la Beca Presidente de la República para realizar estudios en el extranjero. La Tasa de Rotación presenta un aumento de un 67% debido que a comienzos del período, se retiraron voluntariamente 2 personas del servicio, mientras que el año anterior solamente 1 decidió desvincularse voluntariamente de la institución. El mejoramiento en el Grado de Movilidad del Servicio se explica, para los funcionarios de planta, por la renuncia voluntaria de un funcionario Profesional Nivel I, lo que permitió el ascenso automático a niveles superiores de tres otros tres profesionales. Respecto a los funcionarios a Contrata, el aumento de la Dotación obtenido para el año 2002, permitió recontratar en grados superiores a 2 personas del estamento técnico.

- Atención a Usuarios ( OIRS, Simplificación de Trámites)

El servicio no atiende directamente usuarios finales y, por lo tanto, no ha establecido compromisos en materia de OIRS/Simplificación o eliminación de trámites con la SEGPRES/SEGEGOB.

- Planificación Estratégica y Control de Gestión

El PMG “Sistema de Planificación y Control de Gestión”, no fue  validado, y tenía una prioridad menor con una ponderación del 5%. Se adoptaron las medidas de gestión necesarias para corregir los problemas presentados en la validación de este PMG.

Las principales causas de no validación del Sistema de Planificación y Control de Gestión fueron las siguientes:

En las Definiciones Estratégicas de la institución deben introducirse precisiones en la definición de productos estratégicos y de clientes/usuarios/beneficiarios.

El Sistema de Información de Gestión (SIG) diseñado por el servicio no mide el desempeño global de la institución con orientación hacia los clientes, usuarios y beneficiarios. Está orientado a la medición de procesos y no considera la medición de indicadores que midan la calidad de sus productos como aspecto relevante.

El Sistema de Información de Gestión (SIG) diseñado no es completo ya que no presenta todos los indicadores de desempeño comprometidos en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2003 sin una justificación que señale las razones de su exclusión del sistema.

El Sistema de Información de Gestión (SIG) diseñado no cumple con el requisito que los  indicadores definidos estén asociados principalmente a resultados (intermedio o final).

El Sistema de Información de gestión (SIG) del servicio no está implementado ya que no presenta la medición periódica de los indicadores de desempeño del Sistema de Información de Gestión (SIG) diseñado ni una fundamentación que justifique este hecho.

- Auditoria Interna

La Comisión Nacional de Energía en el año 2002, cumplió las Etapas I, II y III comprometidas en el sistema de Auditoria Interna del PMG.

En dicho marco, la función de esta unidad, se ha centrado con especial énfasis en aportar al fortalecimiento y rediseño de la unidad de Gestión y Planificación, específicamente se ejecutó el Plan Anual para el año 2002, abocado a la revisión de los Procedimientos de Contrataciones, el fortalecimiento del Control Interno (Control de Gestión), la revisión del cumplimiento de los PMG de la Comisión para el año 2002.  Los profesionales del Area asistieron al 95% de las reuniones convocadas en el 2002 por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y a los talleres organizados por esta Institución, relativos a medios de verificación del PMG y aspectos relativos a las materias de la Ley de Probidad (Ley Nº 19.653) Asimismo, y como parte de sus actividades del año 2002, ha definido un Plan Anual y Trianual de Trabajo, conforme a la definición de Areas Críticas de la Institución.

Para el año 2003, la Comisión se ha comprometido generar, semestral y anualmente informes de resultados de la ejecución del Plan Anual y a elaborar un Programa de Seguimiento de las recomendaciones. El Plan Anual del 2003, junto con efectuar el seguimiento del objetivo gubernamental de cumplimiento de los PMG, se abocará a la detección de área criticas y en ese aspecto se ha fijado como mínimo el llevar a cabo 5 auditorías, cuyo énfasis está puesto principalmente en el cumplimiento de procedimientos administrativos internos y en el seguimiento de las políticas adoptadas por el servicio en materia de Procedimientos Administrativos de Contrataciones y la implementación de un Sistema de Planificación y Control de Gestión en la Comisión. Asimismo, su función se deberá ajustar en el 2003 al trabajo dirigido desde el CAIGG, que se centrará en el trabajo en Informes sobre materias específicas relativas a transparencia y probidad.

Desconcentración / Descentralización

Al servicio no le corresponde desarrollar  compromisos en materia de desconcentración, dado que no se  cuenta con oficinas regionales.

- Administración Financiera (Compras y Financiero Contable)

Sistema Administrativo Financiero Contable: La Comisión Nacional de Energía ha visto fortalecida la función Financiero – Contable a través de la introducción de mejoras en los procesos, de manera que la información cumpla con requisitos básicos de oportunidad, calidad y pertinencia.

Asimismo se ha realizado una capacitación constante al equipo financiero – contable, lo que ha permitido que el servicio cumpla en enviar la totalidad de la información solicitada, tanto por la Dirección de Presupuestos y la Contraloría General de la República, con la oportunidad y calidad mínima requerida y sin errores de imputación.

En relación a los indicadores financieros es importante señalar que los gastos de operación han mejorado su desempeño, toda vez que en su relación con los gastos totales, han disminuido, es decir se destina menos presupuesto a gastos de operación privilegiando la inversión.

Respecto a los indicadores referidos a la contratación de personal a Honorarios, y específicamente los asociados a estudios para Inversión, estos muestran un deterioro, toda vez que, desde hace más de una década, la CNE enfrenta necesidades de mayores acciones de apoyo técnico operativo derivados básicamente de las necesidades en temas normativo reglamentarios, los cuales se han acentuado, de manera cada vez más evidente, producto del notorio incremento del rol y funciones técnicas que debe realizar la Comisión para atender adecuadamente un mercado energético que se encuentra sometido a una sostenida expansión. Es así como el indicador del gasto en honorarios sobre el gasto total aumentó su proporción de un 16,48% a un 22,17%.

La CNE en numerosas ocasiones ha solicitado se regularice la situación de profesionales que cumplen funciones de carácter permanente en el organismo, y que mantienen contratos a honorarios, dado que la Comisión dispone de una mínima dotación, establecida por ley desde su creación, y que no se condice  con la envergadura de las funciones desempeñadas actualmente. Durante el año 2002 esta situación fue resuelta solo en parte, ya que de una dotación de 27 cargos se aumento a 33 cargos, quedando igualmente una parte de los profesionales que se requieren para apoyar la gestión en igual situación de contratos a honorarios. Afortunadamente, para el año 2003 esta situación presentará una variación positiva debido a la aprobación del aumento de dotación en 14 cargos profesionales.

Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público: La Comisión Nacional de Energía se encuentra incorporada al Sistema de Compras públicas desde el año 2001, durante el 2002 se optimizó el uso del Sistema, lo que permitió ordenar y mejorar nuestros procesos internos de compras y contrataciones.

La institución para el año 2002, cumplió la etapa 3 del sistema, comprometiendo un 27,3% del total de gasto ejecutado en las Compras y Contrataciones que realice, equivalente el año 2002, a M$ 286.619 a informar. La Comisión Nacional de Energía valido este PMG informando en el sitio Chile Compra un monto de M$ 393.632.-

La institución informó el 100% de sus compras susceptibles de ser informadas a través del portal, aunque validó con observaciones debido a que no registró licitaciones públicas o privadas dentro del Sistema, habiendo realizado licitaciones durante el año 2002.

- Enfoque de Género

Durante el 2003, se elaboró un diagnóstico de los productos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) desde la perspectiva de enfoque de género, el que fue presentado al SERNAM y validado por este organismo, lo que significó cumplir con la primera etapa del PMG relacionado con este tema. En este diagnóstico se menciona como beneficiarios directos e indirectos de los principales productos de la CNE a la sociedad chilena (consumidores de energía, empresas públicas y privadas del sector energético, inversionistas nacionales y extranjeros, organismos de estado con competencias en el área de energía). Por lo tanto, incorporar enfoque de género en el análisis de los productos que desarrolla la CNE no correspondería ya que éstos benefician a toda la ciudadanía por igual, sin diferenciar género.

- Tecnologías de Información

Los avances en materias de tecnologías de información que la CNE ha desarrollado durante el 2002, están enmarcados principalmente en el principio de impulsar un importante uso de Internet para aumentar los niveles de coordinación entre los usuarios internos de la CNE.

Del mismo modo, y para disponer de una adecuada infraestructura tecnológica se realizó la segunda etapa de adquisición de computadoras y servidores y se reestructuró la página web Institucional, mediante la incorporación de una mayor cantidad de información, foro ciudadano,  noticias, normativa legal, estadísticas e información segregada en áreas temáticas con datos semanales y mensuales entre otros. Así también, se implementó y mejoró el software corporativo y administrativo.

En relación al desarrollo de herramientas que contribuyan al trabajo interno de la CNE, podemos mencionar entre las más importantes los desarrollos de aplicaciones en ambiente intranet, tales como: base de datos de proyectos, ampliación del sistema de documentación interna, y paginas dinámicas para accesar información relevante para la toma de decisiones.

La unidad de informática trabajó en conjunto con el Area Hidrocarburos como contraparte técnica de la  propuesta, para la incorporación de una aplicación interactiva para la visualización de la información de todos los servicentros de las regiones. Información que Incorpora un mapa interactivo por región, a través del cual se podrá visualizar la información de los servicentros por comunas, información que serán publicada en la Web.

La unidad de informática trabajó en conjunto con el Area Programa de Electrificación Rural, en la construcción de una página web con la difusión del seminario ERA 2002 “Fortalezas y Debilidades de las Energías Renovables en la Electrificación Rural – Estudio de Casos”. Esta página web cuenta con la característica de efectuar las inscripciones en línea tanto de los panelistas como de los  participantes al seminario a través de Internet.

proyectos de Ley

El 6 de mayo de 2002 ingresó al Congreso, por Mensaje del Ejecutivo Nº 102-346, el “Proyecto de Ley que regula sistemas de transporte de energía eléctrica, establece un nuevo régimen de tarifas para sistemas eléctricos medianos e introduce las adecuaciones que indica a la Ley General de Servicios Eléctricos”, también conocido como “Ley Corta” (Boletín 2922-08), que forma parte de la “Agenda Pro Crecimiento”.

Los beneficiarios directos del Proyecto de Ley son las empresas eléctricas, de generación, transmisión y distribución; y los usuarios de electricidad del país, sean clientes con precios libres o tarifas reguladas, salvo aquellos que son suministrados por sistemas eléctricos pequeños o aislados.

El Proyecto versa, entre otros, sobre el rediseño de la regulación de los sistemas de transmisión eléctrica, estableciendo un estudio cuadrienal de la transmisión troncal y el régimen de peajes; acceso abierto a las instalaciones de transmisión; tarificación de sistemas eléctricos medianos, tales como Aysén y Magallanes; regulación de los “servicios complementarios”, que son servicios que se prestan entre empresas eléctricas y/o sus clientes, distintos a la energía y potencia y que son necesarios para el mejor funcionamiento de los sistemas eléctricos; exigencias para la transferencia de concesiones de servicio público de distribución eléctrica; reducción de la banda de precios libres para la fijación de precios de nudo, del 10% al 5%; fijación de un procedimiento de cálculo de peajes de distribución; y diversas adecuaciones necesarias en el D.F.L. Nº 1, de Minería, de 1982.

El Proyecto de Ley se encuentra en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional. El Ejecutivo ha presentado indicaciones al Proyecto de Ley en septiembre de 2002 y enero de 2003.

PROYECTOS de Inversión

Iniciativa de Inversión: Estudios de Perfeccionamiento de Modelos Tarifarios Sector Eléctrico

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1,2 y 3 | 119.833 | 52.689 | 44.0% | 119.833 | 52.689 | 44.0% | 15 millones personas |

Objetivo: Revisión y Actualización de modelos de costos para aplicación en el cálculo de tarifas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

La “Ley General de Servicios Eléctricos” entrega a la Comisión Nacional de Energía la responsabilidad del cálculo periódico de estas tarifas para su aplicación en los mercados regulados.

Incluye el desarrollo de una segunda etapa de un modelo multinodal y multiembalse y el perfeccionamiento en los algoritmos de modelos de despacho térmicos, ambos para las fijaciones de precios de nudo.

La cantidad de población beneficiada con los resultados del este estudio se estima que corresponde a toda la población nacional, es decir del orden de 15 millones de personas.

Iniciativa de Inversión: Estudios de Perfeccionamiento Marco Regulatorio Sector Eléctrico

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1, 2, 3 y 5 | 74.505 | 24.431 | 32.8% | 74.505 | 24.431 | 32.8% | 15 millones personas |

Objetivo: Análisis y Elaboración de propuestas de mejoramiento en el Marco Legal, Reglamentario y Normativo que rige el sector, desde el punto de vista jurídico, económico y técnico.

Dentro de las actividades propias de la Comisión Nacional de Energía esta la de monitorear permanentemente el desarrollo de las actividades del sector, detectado corrigiendo las imperfecciones que este desarrollo puede sufrir. Como herramienta para velar por el correcto desarrollo del sector, la Comisión cuenta con la facultad de proponer al ejecutivo aquellos perfeccionamientos necesarios del Marco Regulatorio.

Incluye la elaboración de textos reglamentarios para la aplicación del proyecto de ley eléctrica, así como el desarrollo de normas y manuales de procedimientos para la operación de interconexión internacional.

La cantidad de población beneficiada con los resultados del este estudio se estima que corresponde a toda la población nacional, es decir del orden de 15 millones de personas.

Iniciativa de Inversión: Estudios de Perfeccionamiento de Modelos de Planificación y Alternativas Energéticas.

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2 y 3 | ## 73.687 | 14.177 | 19.2% | 73.687 | 14.177 | 19.2% | 15 millones personas |

Objetivo: Desarrollo y Perfeccionamiento de modelos técnico - económicos que permitan efectuar estudios de alternativas de inversión, tanto de sistemas de generación de energía, como sistemas de transporte, en los distintos sistemas eléctricos del país.

La Comisión Nacional de Energía tiene la obligación legal de elaborar desarrollo óptimo en los distintos sistemas eléctricos en donde se efectúa regulación de precios, además la Comisión tiene la obligación de entregar señales de desarrollo para los inversionistas que participan en estos sistemas.

Incluye el desarrollo e instalación de modelos para seguimiento de la situación de abastecimiento de corto y mediano plazo en el SIC, así como los estudios necesarios para la elaboración de actualizaciones de planes de obra de transmisión.

La cantidad de población beneficiada con los resultados del este estudio se estima que corresponde a toda la población nacional, es decir del orden de 15 millones de personas.

Iniciativa de Inversión: Estudios asociados a la Coordinación del Programa de Electrificación Rural

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 4 | ## 90.090 | 66.467 | 73.8% | 90.090 | 66.467 | 73.8% | 100.000 viviendas rurales |

Objetivo: El Proyecto comprende las tareas de coordinación, supervisión, visitas a terreno; definición y perfeccionamiento de los lineamientos de estrategias; desarrollo de herramientas e instrumentos metodológicos; realización de actividades de capacitación y difusión; y realización de actividades de monitoreo de metas regionales y desarrollo de estrategias para la obtención de recursos financieros. Todo lo anterior con el objeto de que el Programa de Electrificación Rural cumpla con las metas de cobertura y de apoyo a las regiones y localidades más carenciadas en términos de Desarrollo Humano comprometidas por el Gobierno del Presidente Lagos.

El Programa Nacional de Electrificación Rural comprometió electrificar alrededor de 100.000 viviendas rurales durante el Gobierno del Presidente Lagos, y abordar el suministro de electricidad mediante el uso de energías renovables en zonas aisladas donde no es viable la llegada de la luz mediante extensión de redes.

Dado el costo que implica implementar estas soluciones, y considerando la limitación en los recursos del Estado, se requiere generar las condiciones que permitan maximizar la eficiencia en la inversión de estos recursos. Además, en el ámbito de un desarrollo con equidad, es indispensable incorporar a estas familias al desarrollo nacional y garantizarles acceso a niveles aceptables de educación y salud. Sin acceso a la energía eléctrica, la población rural queda marginada de un nivel de desarrollo humano aceptable.

Iniciativa de Inversión: Perfeccionamiento Marco Regulatorio Sector Hidrocarburos

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2 | ## 18.503 | 18.503 | 100% | 18.503 | 18.503 | 100% | 15 millones personas |

Objetivo: Revisión y elaboración de propuestas de mejoramiento en el marco legal, reglamentario y normativo que rige al sector de hidrocarburos líquidos y gaseosos, desde el punto de vista económico, jurídico y técnico.

Es función de la CNE el monitorear el desarrollo de las actividades en el sector energético, detectando y proponiendo soluciones a las imperfecciones y vacíos que el desenvolvimiento del sector puede conllevar. La CNE es el órgano asesor encargado de proponer al Ejecutivo los perfeccionamientos necesarios en el marco regulatorio global del sector.

La cantidad de población beneficiada con los resultados del este estudio se estima que corresponde a toda la población nacional, es decir del orden de 15 millones de personas.

Iniciativa de Inversión: Estudios de Mercados Energéticos Sector Hidrocarburos

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 y 3 | ## 78.885 | 52.978 | 67.2% | 78.885 | 52.978 | 67.2% | 15 millones personas |

Objetivo: Seguimiento y análisis del desarrollo del mercado petrolero, de gas y de carbón dentro del país y en la región.

La política económica del país se basa en el libre mercado y en nuestra economía abierta al mundo, por lo que es fundamental estar estudiando si los mercados locales, nacional y regional en sus distintas actividades se desarrollan competitivamente y responden a las mayores exigencias de calidad y eficiencia que el progreso económico social conlleva.

La cantidad de población beneficiada con los resultados del este estudio se estima que corresponde a toda la población nacional, es decir del orden de 15 millones de personas.

Iniciativa de Inversión: Desarrollo y Perfeccionamiento de Modelos Sector Hidrocarburos

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 3 | ## 2.712 | 2.712 | 100% | 2.712 | 2.712 | 100% | 15 millones personas |

Objetivo: Seguimiento de la evolución de los precios del mercado internacional del petróleo y sus derivados, gas natural y carbón y de las demás variables que inciden en el precio de estos productos en el mercado local.

La Ley del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo exige que la CNE informe semanalmente los precios de paridad de importación de los derivados del petróleo y determine sus precios de referencia en función de la perspectiva sobre los precios internacionales en el corto y largo plazo. A su vez, la Ley Eléctrica también requiere que para la fijación de precios nudos se tenga una valoración de los precios de los carbones importados, así como del gas natural. Además de los mandatos legales, la CNE por sus funciones que le son propias necesita estar informada de la evolución de los precios de los hidrocarburos y los escenarios posibles de éstos.

La cantidad de población beneficiada con los resultados del este estudio se estima que corresponde a toda la población nacional, es decir del orden de 15 millones de personas.

Iniciativa de Inversión: Análisis y Estudios de Desarrollo Energético Sustentable

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1,2,3 y 5 | ## 135.728 | 106.418 | 78.4% | 135.728 | 106.418 | 78.4% | 15 millones personas |

Objetivo: El estudio abordará el análisis de las implicancias que tiene desde la perspectiva ambiental el desarrollo sectorial, tanto de megaproyectos como de políticas e instrumentos específicos destinados a evaluar y reducir los efectos ambientales del sector, tales como uso eficiente de la energía.

Asimismo, el estudio permitirá complementar sistemas de información ya existentes en la Comisión Nacional de Energía respecto a los impactos ambientales del desarrollo sectorial, y por tanto mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones.

Dentro de las metas de largo plazo de la CNE se encuentra el desarrollar acciones destinadas a promover un desarrollo sectorial sustentable, lo cual requiere de información adecuada y oportuna, con el objeto de evaluar anticipadamente las decisiones de políticas e instrumentos específicos destinados a un desarrollo sectorial sustentable.

La cantidad de población beneficiada con los resultados del este estudio se estima que corresponde a toda la población nacional, es decir del orden de 15 millones de personas.

Iniciativa de Inversión: Estudios y Modificaciones Legales en Materia Sectorial e Institucional

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1,2 y3 | ## 71.445 | 58.839 | 82.4% | 71.445 | 58.839 | 82.4% | 15 millones personas |

Objetivo: Asesoría y estudios en el análisis, el diagnóstico y propuestas de modificaciones o aplicación de las disposiciones y materias legales que rigen y se aplican en el accionar y funcionamiento de la de la Comisión Nacional de Energía durante el año 2002.

Abarcando todas las áreas de su funcionamiento conforme a su ley orgánica  ( art. 3 DL 2224/1978 de Minería) esto es: El sector de energía : que  comprende a todas las actividades de estudio, expIoración, explotación, generación, transmisión, transporte, almacenamiento, distribución, importación y exportación, y cuaIquiera otra; que concierna a la electricidad, carbón, gas, petróleo y derivados, energía nucIear, geotérmica y soIar, y demás fuentes energéticas.

La cantidad de población beneficiada con los resultados del este estudio se estima que corresponde a toda la población nacional, es decir del orden de 15 millones de personas.

Iniciativa de Inversión: Diseño e Implementación de Agenda Internacional

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 y 5 | ## 23.413 | 23.413 | 100% | 23.413 | 23.413 | 100% | 15 millones personas |

Objetivo: Contratación de un Consultor experto para trabajar jornada completa en el área Internacional, para apoyar las labores del área: Relación con los Organismos Multilaterales, preparación de documentos, representación institucional, negociaciones bilaterales y multilaterales, gestión de proyectos de cooperación internacional, desarrollo de las agendas y compromisos con otros países y con foros internacionales, básicamente: OLADE, APEC, MERCOSUR, OMC, INICIATIVA HEMISFERICA DE ENERGIA, RELACIONES CHILE-ARGENTINA, CHILE-BOLIVIA

Gastos de administración de eventos internacionales, impresión de documentos, correo, traducción y similares que requiera el cumplimiento de los compromisos internacionales de la CNE.

Dada la naturaleza de su mandato y actividades, la CNE mantiene un vínculo estrecho con diversos organismos internacionales con competencia en materias energéticas. Además, el país forma parte de relevantes acuerdos bilaterales o multilaterales que implican compromisos o tiene dimensiones regulatorias en temas relacionados con la producción, distribución  o consumo de energía. Como parte de sus actividades regulares, la CNE se relaciona con la institucionalidad internacional en esta materia, participar de eventos de alto nivel, intercambiar de manera periódica información y reportes sobre diversos aspectos relacionados con la evolución del sector y es parte de proyectos internacionales y actividades de cooperación y capacitación.

La cantidad de población beneficiada con los resultados del este estudio se estima que corresponde a toda la población nacional, es decir del orden de 15 millones de personas.

Iniciativa de Inversión: Definición de Estrategias y Políticas de Desarrollo Energético Largo Plazo

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 3,4 y 5 | ## 81.640 | 56.887 | 69.7% | 81.640 | 56.887 | 69.7% | 15 millones personas |

Objetivo: Desarrollo de Estudios y análisis económicos, técnicos y legales que permitan a la CNE generar las condiciones necesarias y entregar señales para el establecimiento de una oferta energética totalmente diversificada, estable y conveniente para el país.

La Comisión tiene la obligación de asegurar el adecuado abastecimiento energético en el país, y a mínimo costo económico, social y ambiental. Incluye además la ejecución de estudios técnicos y económicos para el análisis de factibilidad de proyectos de interconexión internacional con Argentina.

La cantidad de población beneficiada con los resultados del este estudio se estima que corresponde a toda la población nacional, es decir del orden de 15 millones de personas.

Iniciativa de Inversión: Sistemas de Información Económica y Estadística

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 3,4 y 5 | ## 97.608 | 95.181 | 97.5% | 97.608 | 95.181 | 97.5% | 15 millones personas |

Objetivo: Recopilación y Análisis de valores de variables económicas y energéticas, que involucran la actividad y desarrollo del Sector.

La necesidad de contar con indicadores periódicos del desarrollo de las actividades del sector energético, que señalen los niveles de oferta y demanda que permitirán proyectar el sector energético en función de las proyecciones de actividad económica.

La cantidad de población beneficiada con los resultados del este estudio se estima que corresponde a toda la población nacional, es decir del orden de 15 millones de personas.

Iniciativa de Inversión: Mejoramiento Abastecimiento Energía Eléctrica Rural 2002

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 4 | ## 63.100 | 35.087 | 55.6% | 63.100 | 35.087 | 55.6% | 3.000 familias rurales |

Objetivo: Cerca de 3.000 viviendas ubicadas en localidades rurales aisladas disponen de un abastecimiento de energía eléctrica mediante generación diesel, limitado a algunas horas diarias, y en la mayoría de los casos la operación de estos sistemas se realiza a un alto costo que debe ser subsidiado por los municipios o gobiernos regionales.

De acuerdo a los antecedentes existentes se estima que la población objetivo asciende a 3.000 familias rurales de bajos ingresos, que habitan mayoritariamente en localidades aisladas, fronterizas o islas que no tienen acceso a la red convencional.

Los resultados de esta mejora, serán superación de la pobreza, desarrollo rural, medio ambiente y mejorar el abastecimiento de energía eléctrica en zonas rurales.

Iniciativa de Inversión: Chile Cuida su Energía: Crea Consumidores Inteligentes

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 3 y 4 | ## 257.750 | 252.657 | 98.0% | 257.750 | 252.657 | 98.0% | 600.000 personas |

Objetivo: La ejecución del proyecto CHILE CUIDA SU ENERGÍA: “CREA CONSUMIDORES INTELIGENTES” en una primera etapa, fue realizada durante el año 2001, bajo el programa de Fondos Concursables.

Este programa fue dirigido a un público objetivo perteneciente a un grupo etáreo de 8 a 12 años, pertenecientes al ciclo de Educación Básica de Santiago. Es decir del orden de 600.000 estudiantes.

Dicho programa se desarrollo en su primera etapa de manera satisfactoria, según consta en evaluación adjunta.

El programa presentado para el período 2002 es por lo tanto la CONTINUACION del proyecto aprobado en el 2001 CHILE CUIDA SU ENERGIA: “CREA CONSUMIDORES INTELIGENTES”

El objetivo de está segunda etapa, que abarcará al mismo grupo etáreo, pero a nivel nacional, pondrá el énfasis en consolidar el concepto de consumidores responsables, inteligentes, informados y participativos de la energía en Chile.

Este objetivo será trabajado con una estrategia metodológica que contendrá actividades a nivel nacional y a nivel regional sobre la estructura de la matriz energética del país.

El esquema de trabajo continuará contando con los personajes centrales de la actual campaña (Gastón De Rocha y Energan)  y se ampliará el esquema comunicacional a otros formas mediales.

Las actividades que se realizarán contarán con apoyo de material didáctico, tanto escrito como expositivo;  y se incluirán métodos facilitadores de aprendizaje para  capacitar a los niños y, conjuntamente, métodos de teoría pedagógica y práctica educativa para realizar talleres de capacitación a profesores guías que puedan introducir y consolidar el objetivo.

transferencias CORRIENTES

El Servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a transferencias corrientes.

## 4. DESAFIOS 2003

Los aspectos más relevantes de la gestión de la CNE para el año 2003 son los siguientes:

1.- Elaborar Propuesta del Reglamento del Proyecto de Modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos, Ley Corta., El cumplimiento de esta Meta, supone que Ley Corta esté promulgada dentro del primer semestre del año 2003.

2.- Gestión y tramitación del Proyecto de Ley Eléctrica I en el Congreso (Senado). , Esta meta es continuación de meta No.1 gestión 2002. Su consecución depende: de la prioridad de tramitación anunciada por el Ejecutivo; del cronograma de trabajo del Senado y Congreso Nacional; y que no se presenten nuevas consideraciones que afecten el cronograma de tramitación del Proyecto.

3.- Elaborar Reglamento de Interconexión Eléctrica Internacional.,

4.- Elaborar Propuesta de Proyecto de Nueva Institucionalidad Reguladora de la Energía,

5.-  a) Elaborar Política de largo plazo para el desarrollo del sector hidrocarburos y b) Elaborar Propuesta para perfeccionar el Marco Regulatorio del Sector Hidrocarburos,

6.- Coordinar Programa de Electrificación Rural: gestión  2003 se espera llegar a una cobertura del 86%, El cumplimiento de la meta esta supeditada a factores externos de CNE: La decisión de ejecución de Proyectos de Electrificación Rural  es competencia exclusiva de Gobiernos Regionales, se rige a través de normativa del FNDR;  El crédito BID para Electrificación Rural es competencia del Ministerio de Hacienda, la CNE apoya la gestión del crédito como co-ejecutor; La implementaron de Unidades Técnicas de Electrificación Rural es competencia de Gobiernos Regionales, la CNE brinda apoyo en su constitución y capacitación.

7.- Elaborar Propuesta de normativa asociada de centrales térmicas y de desarrollo hidroeléctrico ,

8.- Elaborar Programa de etiquetado de eficiencia energética para refrigeradores,

9.- Difundir el Modelo Energético Chileno. El cumplimiento de esta Meta esta supeditado a que los recursos presupuestados sean efectivamente asignados a la misma, por tanto que no se efectúe reasignación de recursos hacia metas de mayor prioridad para la CNE.

Anexos

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

ANEXO 1: DEFINICIONES estratégicas

Ley orgánica o Decreto que la rige

D.L. N°2.224 de 8 de junio de 1978.

Misión Institucional

Elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el desarrollo del sector energético del país, supervisar su cumplimiento, y asesorar al Gobierno en todas las materias relacionadas con dicho sector, de modo de potenciar el desarrollo del sector para que funcione en forma eficiente, dinámica y ambientalmente sustentable, e incidir de manera positiva en la calidad de vida de los chilenos y en el crecimiento económico del país, asegurando que el suministro de energía llegue en forma equitativa, continua, limpia, y a precios competitivos a todos sus habitantes.

| Objetivos Estratégicos |  |
| --- | --- |
| Número | Descripción |
| 1 | Garantizar el abastecimiento energético del país (electricidad, hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, energías renovables) |
| 2 | Promover y facilitar la inversión nacional y extranjera, de modo de asegurar las crecientes necesidades energéticas del país. |
| 3 | Favorecer la competencia en los mercados, tanto entre empresas como entre las diversas fuentes de energía. |
| 4 | Promover la equidad y el desarrollo social, apoyando los proyectos de suministro energético que tienen una rentabilidad privada negativa y alta rentabilidad social (electrificación rural) |
| 5 | Posicionar a Chile en los procesos de integración y globalización de políticas energéticas, a través de los diversos Foros y Organismos Internacionales del sector. |
| 6 | Proteger el medio ambiente, asegurando que los proyectos energéticos no contaminen ni degraden el entorno. |

| Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) |  |
| --- | --- |
| Nombre – Descripción | Objetivos Estratégicos a los cuáles se vincula |
| Diseño y proposición de estrategias y políticas energéticas Descripción: Comprende la definición de estrategías y políticas específicas que permitan asegurar la disponibilidad de energía, en calidad y oportunidad, de acuerdo a las necesidades de crecimiento del país. | 1,2,3 |
| Diseño y proposición de regulación Descripción: Comprende el diseño de Leyes, Reglamentos y normas de funcionamiento del sector energético, formuladas para que el mercado se organice conforme a las estrategias y políticas establecidas. | 1,2,3 |
| Aplicación de la regulación vigente Descripción: Constituye el ejercicio de las facultades y responsabilidades regulatorias que la normativa legal y reglamentaria energética del país le otorga a la CNE. | 1 |
| Ejecución de políticas y programas de desarrollo energético Descripción: Constituye la implementación, seguimiento y control de Programas energéticos específicos de impacto nacional, desarrollados por la CNE. - Programa de Electrificación Rural. | 1,4 |
| Apoyo a otros organismos del Estado Descripción: Esta actividad comprende asesorías y apoyos técnicos que se brindan a otros organismos del Estado, según requerimientos específicos provenientes tanto de organismos centrales como regionales y municipales. | 3,5 |

Clientes/Beneficiarios/Usuarios

Nombre

Empresas públicas y privadas del sector energético.

Inversionistas nacionales y extranjeros.

Otros organismos del Estado con competencias en el área de energía.

Consumidores de servicios de energía en general.

ANEXO 2: INDICADORES DE DESEMPEÑO

- Indicadores presentados en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

| MINISTERIO | Ministerio De Mineria | PARTIDA | 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | Comision Nacional De Energia | CAPÍTULO | 05 |
| PROGRAMA |  | PROGRAMA |  |

1.  Indicadores presentados en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2002

| N° | Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecución de políticas y programas de desarrollo energético(Programa de Electrificación Rural.) | Eficacia Porcentaje de población rural con electricidad | (N° de viviendas de zonas rurales con energía eléctrica año t/N° de viviendas de zonas rurales año t)*100 | 76.0 % | 78.0 % | 79.0 % | 82.0 % | 83.0 % |

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

2.  Indicadores nuevos

| N° | Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Institucional | Eficiencia Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total | (Gasto operación (Subtit. 21+ Subtit. 22)/Gasto total)*100 | 57.7 % | 40.0 % | 51.1 % | 42.3 % | 37.3 % |
| 3 | Institucional | Economía Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | (Gasto en personal (Subtit. 21)/Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22))*100 | 74.0 % | 75.4 % | 73.6 % | 73.5 % | 74.0 % |
| 4 | Institucional | Economía Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total | (Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít./Total del Gasto)*100 | 17.3 % | 12.6 % | 16.5 % | 22.2 % | 1.1 % |
| 5 | Institucional | Economía Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión | (Inversión ejecutada/Inversión identificada)*100 | 76.2 % | 88.6 % | 80.0 % | 76.8 % | 90.0 % |
| 6 | Institucional | Eficacia Porcentaje de funcionarios capacitados en el año respecto de la dotación efectiva | (N° funcionarios capacitados año/Dotación efectiva año)*100 | n.c. | 44.4 % | 70.4 % | 81.3 % | 52.8 % |
| 7 | Institucional | Eficacia Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario | (N° de horas contratadas para capacitación año/N° de funcionarios capacitados año) | n.c. | 28 horas | 11 horas | 41 horas | 15 horas |
| 8 | Diseño y proposición de estrategias y políticas energéticas | Eficacia Porcentaje de cumplimiento de la programación anual de proyectos asociados al producto estratégico. | (Promedio ponderado del grado de cumplimiento del objetivo de cada proyecto considerado en la programación anual/Grado de cumplimiento global esperado)*100 | n.c. | n.c. | n.c. | 97 % | 90 % |
| 9 | Diseño y proposición de regulación | Eficacia Porcentaje de cumplimiento de la programación anual de proyectos asociados al producto estratégico | (Promedio ponderado del grado de cumplimiento del objetivo de cada proyecto considerado en la programación anual/Grado de cumplimiento global esperado)*100 | n.c. | n.c. | n.c. | 97 % | 93 % |
| 10 | Aplicación de la regulación vigente | Eficacia Porcentaje de cumplimiento de la programación anual de proyectos asociados al producto estratégico | (Promedio ponderado del grado de cumplimiento del objetivo de cada proyecto considerado en la programación anual/Grado de cumplimiento global esperado)*100 | n.c. | n.c. | n.c. | 98 % | 90 % |
| 11 | Ejecución de políticas y programas de desarrollo energético | Eficacia Porcentaje de cumplimiento de la programación anual de proyectos asociados al producto estratégico | (Promedio ponderado del grado de cumplimiento del objetivo de cada proyecto considerado en la programación anual/Grado de cumplimiento global esperado)*100 | n.c. | n.c. | n.c. | 100 % | 88 % |

Nota del indicador 6 : La meta 2003 es inferior a lo estimado para el año 2002, debido al efecto que tiene sobre la base de cálculo el aumento previsto en la dotación efectiva del servicio (se pasa de 31 funcionarios en 2002 a 53 funcionarios en 2003).

Nota del indicador 7 : La meta 2003 es inferior a lo estimado para el año 2002, debido al efecto que tiene sobre la base de cálculo el aumento previsto en la dotación efectiva del servicio (se pasa de 31 funcionarios en 2002 a 53 funcionarios en 2003).

Nota del indicador 8 : El servicio ha desarrollado un nuevo contenido y fórmula de cálculo para este indicador de desempeño, para aplicar en los productos estratégicos a través de los proyectos de inversión vinculados a cada uno de los productos. Debido a este cambio de enfoque metodológico, no se establecen mediciones porcentuales para las gestiones anteriores. A partir del año 2002 se prevé aplicar este indicador en cada uno de los productos estratégicos de la institución, en base a la relación de variables y fórmula de cálculo descrita.

Nota del indicador 9 : El servicio ha desarrollado un nuevo contenido y fórmula de cálculo para este indicador de desempeño, para aplicar en los productos estratégicos a través de los proyectos de inversión vinculados a cada uno de los productos. Debido a este cambio de enfoque metodológico, no se establecen mediciones porcentuales para las gestiones anteriores. A partir del año 2002 se prevé aplicar este indicador en cada uno de los productos estratégicos de la institución, en base a la relación de variables y fórmula de cálculo descrita.

Nota del indicador 10 : El servicio ha desarrollado un nuevo contenido y fórmula de cálculo para este indicador de desempeño, para aplicar en los productos estratégicos a través de los proyectos de inversión vinculados a cada uno de los productos. Debido a este cambio de enfoque metodológico, no se establecen mediciones porcentuales para las gestiones anteriores. A partir del año 2002 se prevé aplicar este indicador en cada uno de los productos estratégicos de la institución, en base a la relación de variables y fórmula de cálculo descrita.

Nota del indicador 11 : El servicio ha desarrollado un nuevo contenido y fórmula de cálculo para este indicador de desempeño, para aplicar en los productos estratégicos a través de los proyectos de inversión vinculados a cada uno de los productos. Debido a este cambio de enfoque metodológico, no se establecen mediciones porcentuales para las gestiones anteriores. A partir del año 2002 se prevé aplicar este indicador en cada uno de los productos estratégicos de la institución, en base a la relación de variables y fórmula de cálculo descrita.

ANEXO 3: Programación Gubernamental

| Acción | Objetivo Asociado a la Acción | Producto estratégico vinculado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Elaborar Proyecto de Modificación de Ley General de Servicios Eléctricos (Ley Corta), para ser presentado al Congreso para su discusión y aprobación. | 32 | 1 y 2 | El Proyecto se encuentra en análisis y discusión en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Esta acción está asociada a los siguientes productos estratégicos: 1.- Diseño y proposición de estrategias y políticas energéticas y 2.- Diseño y proposición de regulación. |
| 4.- Elaborar y proponer Reglamento de Servicios de Gas | 32 | 2 y 3 | Esta iniciativa se encuentra en SEGPRES., quien debe dar respuesta sobre el proyecto de reglamento entregado en febrero del año 2002. Esta acción está asociada a los siguientes productos estratégicos: 2.- Diseño y proposición de regulación y 3.- Aplicación de la regulación vigente. |
| 8.- Inicio Programa BID 2002-2006: - Ejecutar Consultoría “Perfeccionamiento Metodológico e Institucional del Programa de Electrificación Rural” a través del Proyecto FAPEP/017-CH (CNE-BID) - Participar, en coordinación con Subdere, en todas las etapas de las negociaciones, para la aprobación de un Préstamo BID destinado a cumplir con la meta de 90% de cobertura de electrificación rural al 2006. | 0 | 4 y 5 | Las acciones realizadas en la ejecución de este programa fueron las siguientes: Aprobación definitiva de la Consultoría de Extensión de Red. Observaciones al Informe Final sobre Sistemas de Autogeneración. Realización de la Misión de Análisis del Crédito BID (18.11 al 22.11) con la participación del equipo negociador del BID, Subdere, Dipres, Mideplan y CNE. Los compromisos alcanzados en esta Misión, se encuentran en la Ayuda de Memoria. Preparación de los documentos Reglamento Operativo y Programa de Capacitación para el Crédito BID. Elaboración de los Términos de Referencia para las Licitaciones de "Prediseño Optimizado de Redes Zonales de Distribución Rural" y "Precios y Costos de Eficiencia en la Electrificación Rural". Incorporación de más del 80% de las mejoras propuestas por los consultores en la Metodología de Mideplan. Meta cumplida 98%. La aprobación definitiva del Informe de Autogeneración quedó pendiente debido a que el consultor entregó el Informe donde incorpora las observaciones el 27/12. El comité de prestamos del BID Washington se reunirá la última quincena de enero. Esta acción está asociada a los siguientes productos estratégicos: 4.- Ejecución de políticas y programas de desarrollo energético y 5.- Apoyo a otros organismos del Estado. |
| 10.- Continuidad Proyecto GEF-CNE-PNUD 2001-2005 “Remoción Barreras al Uso de Energías Renovables en Electrificación Rural” | 15 | 1 y 4 | Se concluyó el informe de avance para el año 2002 (período 1 de octubre 2001 al 31 de diciembre 2002) y que será presentado en la segunda reunión del Comité de Coordinación del proyecto, junto a la agenda de trabajo para el año 2003. Esta acción está asociada a los siguientes productos estratégicos: 1.- Diseño y proposición de estrategias y políticas energéticas y 4.- Ejecución de políticas y programas de desarrollo energético. |
| 11.- Realizar Estudios de valorización de impactos ambientales en el desarrollo hidroeléctrico, para elaborar Borrador de Propuesta Política de Desarrollo Hidroeléctrico | 31 | 1 y 5 | Se cuenta con los índices de eficiencia ambiental. El estudio concluyó en diciembre de 2002, y está en desarrollo un documento de propuesta. Esta acción está asociada a los siguientes productos estratégicos: 1.- Diseño y proposición de estrategias y políticas energéticas 5.- Apoyo a otros organismos del Estado. |
| 12.- Realizar Estudios de recomendaciones ambientales de localización de Centrales Térmicas en el Sistema Interconectado Central (SIC), para elaborar Borrador de Propuesta de Política de Localización de centrales térmicas | 31 | 1 y 5 | Concluyó la primera parte del estudio de localización, y se encuentra en desarrollo el análisis de detalle. El estudio concluye en marzo del 2003. Esta acción está asociada a los siguientes productos estratégicos: 1.- Diseño y proposición de estrategias y políticas energéticas 5.- Apoyo a otros organismos del Estado. |

ANEXO 4: INFORME PRELIMINAR DE cumplimiento de los compromisos de los PROGRAMAS EVALUADOS

El servicio no ejecutó durante el año 2002 este tipo de programas evaluados.

ANEXO 5: cumplimiento programa de mejoramiento de la gestión  2002

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de desarrollo o estados de avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  | O |  |  | MENOR | 5% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  | O |  |  | ALTA | 20% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  | O |  | ALTA | 20% |  |
| Atencion a Usuarios | Oficinas de Informacion, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | O |  | MENOR | 5% | X |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | O |  | MEDIANA | 10% |  |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  | O |  | ALTA | 20% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | O | MEDIANA | 10% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | O |  |  |  | MEDIANA | 10% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento 95%

Sistemas eximidos / Modificación de contenido de etapa

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Oficinas de Informacion, Reclamos y Sugerencias, OIRS | Se excluye : El Servicio no atiende usuarios finales |
| Simplificación de Trámites | Se excluye : No existen trámites directos con usuarios finales. |
| Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales | Se excluye : El servicio no cuenta con oficinas regionales, por tanto no tiene compromisos de desconcentración. |

ANEXO 6: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Indicadores de ejecución presupuestaria | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total | [Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100 | 51,13% | 42.33% | 120.8% |
| Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | [Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100 | 73,64% | 73.50% | 100.2% |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal | [Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100 | 8,94% | 2.27% | 393.4% |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total | [Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100 | 16,48% | 22.17% | 74.3% |
| Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada | [Inversión ejecutada / inversión identificada] *100 | 79,99% | 76.79% | 96.0% |
| Porcentaje de inversión sobre el gasto total | [Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100 | 48,74% | 57.55% | 118.1% |
| ## Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos | [Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100 | 0,02% | 0.02% | 92.6% |
| Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados | [Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100 | - | - | - |

ANEXO 7: INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.3 | 2.1 | 62% |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 4% | 6% | 67% |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0% | 0% | 100% |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0% | 0% | 100% |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 4% | 6% | 67% |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0% | 0% | 100% |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 600% | 350% | 58% |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 0% | 6% | - |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | 0% | 13% | - |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 70% | 81% | 116% |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0% | 0% | 100% |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 11 | 41 | 372% |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 3.4 | 3.0 | 113% |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 100% | 100% | 100% |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 0% | 0% | 100% |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | 0% | 0% | 100% |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | 0% | 0% | 100% |

Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21,subtítulo 22, subtítulo 24 y subtítulo 25.

Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83 cuando corresponda.

Incluye todos los gastos no considerados en alguna de las dos categorías anteriores.

La diferencia entre ingresos y gastos presupuestarios corresponde a saldo final de caja.

Considera el monto ejecutado de  los subtítulos 30, 31, 32 item 83 y 33 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002. En el subtítulo  31 no se considera el item 74.

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

El carácter preliminar obedece a que la información enviada por el servicio debe ser revisada por DIPRES conjuntamente con los medios de verificación respectivos.

La información respecto de las medidas adoptadas corresponde a la evaluación de programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Los resultados para el año 2002 se obtienen de las cifras actualizadas en moneda del año 2002, de la columna “Presupuesto Ejecutado” de los informes mensuales de ejecución presupuestaria enviados a la DIPRES. Los valores para el año 2001 se corresponden a los presentados en el BGI2001 actualizados. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayo a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Indicador: Ascendente

Indicador: Ascendente

Indicador: Ascendente

Indicador: Descendente

Indicador: Descendente

Indicador: Ascendente

Indicador: Descendente

La información corresponde al período Junio 1999-Mayo 2001 y Junio 2000-Mayo 2002, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período a considerar es Enero 2001-Diciembre 2001 y Enero 2002-Diciembre 2002.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El informe considera un período de doce meses entre el primero de Junio de 2001 y el 31 de Mayo de 2002.

Indicador descendente

Indicador descendente

Indicador descendente

Indicador ascendente

Indicador ascendente

Indicador ascendente

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Indicador ascendente

Indicador descendente

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

Indicador ascendente