BALANCE

DE GESTIÓN INTEGRAL

AÑO 2003

MINISTERIO DE VIVIENDA

Y URBANISMO

SANTIAGO DE CHILE

Indice

Carta del Jefe de Servicio ............................................................................    2

Identificación de la Institución ....................................................................    5

Leyes y Formativas que rigen el funcionamiento de la Institución

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio

Principales autoridades

Definiciones Estratégicas

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Resultados de la Gestión .............................................................................  18

Cuenta Pública de los resultados

Cumplimiento de los Compromisos Institucionales

Avances en Materias de Gestión

Proyectos de Ley

Desafíos 2004 ................................................................................................  45

Anexos ...........................................................................................................  47

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

Transferencias Corrientes

Iniciativas de Inversión

Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

1. Carta del Jefe de Servicio

Sonia Tschorne Berestesky

SubsecretarIa de Vivienda y Urbanismo

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha planteado durante el gobierno del Presidente Lagos el desafío de generar  políticas, planes y programas destinados a mejorar la gestión de la ciudad y el territorio, propiciando el desarrollo de ciudades funcionales, equitativas, socialmente integradas, con viviendas que reconozcan la diversidad de la demanda, ciudades eficientes, barrios con equipamiento y espacios públicos donde se generen posibilidades para el  desarrollo de la cultura y el ejercicio de la democracia.

En este marco, ha orientado su accionar en la línea de focalizar los recursos de vivienda en los sectores más pobres, la consolidación del programa de Chile Barrio acelerando la radicación o erradicación de las familias de los asentamientos catastrados, en rehabilitar los espacios  públicos de valor patrimonial, la modernización de la gestión urbana a través de la reforma de instrumentos legales, normativos y del desarrollo de instrumentos de planificación territorial, y a consolidar la asociación público - privado generando nuevas alternativas de inversión y potenciando el crecimiento del país. En este contexto los avances han sido los siguientes:

Hemos cumplido con las familias de los asentamientos de Chile Barrio. Se ha continuado con la consolidación del Programa Chile Barrio, en el 2003 egresaron un total de 14.404 familias acumulando un total de 55.069 familias egresadas al 2003, correspondientes al 52%, superando el compromiso del año 2003 de egresar  a  7.735 familias.

Hemos cumplido con nuestro compromiso con los más pobres. Se ha superado la meta para el año 2003 de focalizar el gasto de los Programas Habitacionales, orientando más de un 60% del gasto hacia el 30% más pobre de la población, destinando un 69,5% de la inversión de los Programas Habitacionales 2003 para la población más pobre del país, lo que ha significado aumentar en forma drástica los recursos de vivienda destinado a estos sectores. Se ha pasado de un 23,1% entre los años 1997-2001 a un 69,5 % en el año 2003.

Hemos avanzado en superar los niveles de déficit habitacional. Se ha ejecutado nuestro programa 2003 con un total de 96.658 soluciones habitacionales. Sí en el programa inicial se debió realizar ajustes programáticos.

Hemos mejorado la gestión de las ciudades. Se ha avanzado en el campo de las normas y regulaciones con la aprobación de las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones sobre disposiciones de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, facilitar la construcción de viviendas sociales, estableciendo la caducidad de Declaratoria de Utilidad Pública contenida en los planos  reguladores. Además se establece un procedimiento de publicidad para gestiones administrativas relacionadas con la construcción.  Por otra parte y en cumplimiento a contar en todo el país con Instrumentos de Planificación Territorial actualizados, se ha avanzado en la ejecución de 123 instrumentos: 13 de carácter regional,  11 planes intercomunales y 99 planes reguladores comunales.

Hemos generado más y mejores espacios públicos integrales. Se ha ejecutado un total de 33 proyectos de Vialidad Urbana; en pavimentos participativos se construyó 293 km lineales; en cuanto a Espacios Públicos Patrimoniales se abordado  un total de 42 proyectos; se ha  avanzado en la ejecución del Programa Bicentenario con un total de 38 proyectos de vialidad y espacios públicos patrimoniales; hemos dado inicio a la elaboración del Plan Maestro del Portal Bicentenario  y al proyecto Transantiago que tiene como objetivo modernizar el sistema de transporte público del Gran Santiago.

Para el año 2004 nos hemos planteado los siguientes acciones para dar cumplimiento a los desafios planteados por el Presidente Lagos.

Avanzar en la consolidación del Programa Chile Barrio. Alcanzar a lo menos un 70% de avance del programa, llegando a  74.000 familias que hayan superado su precariedad habitacional, siendo la meta 2004 egresar un total de19.000 familias.

Profundizar nuestro compromiso con los sectores más pobres. Focalización del gasto en los sectores más pobres del país, con más de un 70% del Programa Habitacional. Esto significa una inversión de más de 11.000.000 UF que involucra aproximadamente 50.000 soluciones habitacionales.

Garantizar la entrega de soluciones habitacionales para todos. Dar cumplimiento al Programa Habitacional 2004 que contempla aproximadamente 105.000 soluciones habitacionales entre subsidios y viviendas con una inversión de más de 18.000.000 UF.

Modernizar la gestión de las ciudades. Ingresar a la SEGPRES para ser enviado al Congreso los proyectos sobre modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de Planificación Urbana Territorial;  sistema de mitigación por impacto en el Sistema de Transportes e Infraestructura Vial; Modernización en materia de Gestión Municipal en materia de Urbanismo y Construcción y Ley  de Incentivos al Desarrollo Urbano. En materia de Instrumentos de Planificación Territorial, avanzar con 124 instrumentos en distintas fases de desarrollo, esto es, dar término a 11 Planes Regionales de Desarrollo Urbano, avanzar en 8 Planes Reguladores Intercomunales y seguir apoyando a los Municipios en el desarrollo y término de 105 Planes Reguladores Comunales.

Aumentar la oferta de espacios públicos integrales. En este ámbito el compromiso es ejecutar 41 proyectos y/o estudios de vialidad urbana en sus distintas fases de desarrollo; ejecutar 65 proyectos y/o estudios de espacios públicos patrimoniales; construir 285 Km lineales de pavimentos beneficiando a más de 178.000 personas; avanzar en la ejecución de Programa Bicentenario con un total de 44 proyectos y/o estudios de vialidad y espacios públicos patrimoniales y avanzar en la ejecución del Proyecto Transantiago con expropiaciones, obras civiles Corredor Pajaritos, mantención vial Alameda y ejes prioritarios, 8 estaciones trasbordo Alameda, Providencia y Apoquindo.

2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

- Principales Autoridades

- Definiciones Estratégicas

- Recursos Humanos

- Recursos Financieros

Leyes y normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

- Ley Nº 16.391, de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

- Decreto Ley Nº 1.305, (V. y U.),  de 1975, que reestructura y regionaliza esta Secretaría de Estado.

- D.S. Nº 397, (V. y U.),  de 1975, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales.

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio

Principales Autoridades

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| Ministro de Vivienda y Urbanismo | Jaime Ravinet de la Fuente |
| Jefe Gabinete Ministro | Ivonne Barriga Cachón |
| Jefe Comité Asesor | Jaime Silva Arancibia |
| Director Chile Barrio | Gonzalo Duarte Leiva |
| Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo | Sonia Tschorne Berestesky |
| Jefe Gabinete Subsecretaria | Luis Ordenes Toro |
| Contralora Interna ministerial | Carmen Gloria Barrera Miranda |
| Auditor Interno Ministerial | Carlos Astaburuaga Muñoz |
| Coordinadora Planificación y Gestión | Patricia Contreras Alvarado |
| Jefe División Política Habitacional | Mario Navarro Rodríguez |
| Jefe División Desarrollo Urbano | Luis Bresciani Lecannelier |
| Director Dirección Obras Urbanas | Mario Tala Delgado |
| Jefe División de Finanzas | Rogelio Zúñiga Escudero |
| Jefe División Técnica, Estudio y Fomento Habitacional | Héctor López Alvarado |
| Jefe División Jurídica | Eduardo Correa Martínez |
| Jefe División Administrativa | Cristian Rodríguez Binfa |
| Jefe División Informática | Jorge Boncompte Andreu |
| Jefe Departamento de Comunicaciones | Liliana Martínez Covarrubias |
| Jefe Unidad de Información y Difusión al Usuario | Ángela Cofre Guerra |

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| Secretario Regional Ministerial, I Región de Tarapacá | Gregorio Paz Segura |
| Secretario Regional Ministerial, II Región de Antofagasta | Hernán Rodríguez Baeza |
| Secretario Regional Ministerial, III Región de Atacama | Placido Ávila Castro |
| Secretario Regional Ministerial, IV Región de Coquimbo | Daniela Donoso Grunberg |
| Secretario Regional Ministerial, V Región de Valparaíso | Daniel Sepulveda Voullieme |
| Secretario Regional Ministerial, VI Región del Lib. B. O’Higgins | Beatriz Valenzuela Van Treek |
| Secretario Regional Ministerial, VII Región del Maule | Gloria González Ávila |
| Secretario Regional Ministerial, VIII Región del Bio Bio | Aldo Ramaciotti Fracchia |
| Secretario Regional Ministerial, IX Región de la Araucanía | Viviana Hernández Pérez (S) |
| Secretario Regional Ministerial, X Región de los Lagos | Víctor Reyes Alvarado |
| Secretario Regional Ministerial, XI Región de Aysén | Iván Gutiérrez Loyola |
| Secretario Regional Ministerial, XII Región de Magallanes | Miguel García Caro |
| Secretario Regional Ministerial, Región Metropolitana | Víctor González Cisternas |

Definiciones Estratégicas

- Misión Institucional

Asegurar la oportuna y efectiva implementación de la acción social del Estado en materia habitacional, de desarrollo de las ciudades y del territorio. Todo esto estableciendo orientaciones políticas, programáticas, medios de seguimiento y coordinación entre los distintos organismos públicos y privados del sector,  para satisfacer los requerimientos de la comunidad con énfasis en los sectores más necesitados y en el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.

- Objetivos Estratégicos

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Priorizar la focalización de las acciones y el gasto, preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes, sin desatender otros grupos demandantes del Sector. |
| 2 | Avanzar en la intervención de los asentamientos del Programa Chile Barrio. |
| 3 | Disminuir el Déficit Habitacional a través de la generación de proyectos habitacionales integrales y la entrega de soluciones habitacionales. |
| 4 | Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos y de proyectos urbanos integrales. |
| 5 | Modernizar la gestión urbana y territorial del país, proporcionando las condiciones necesarias para poder tener ciudades integradas, seguras y solidarias a través de la promoción del desarrollo equitativo y equilibrado de las ciudades, el desarrollo de inversiones que incrementen el acceso a bienes y servicios urbanos territoriales y la promoción de una planificación territorial eficiente |
| 6 | Priorizar las reformas y modernización de la gestión sectorial |

- Productos estratégicos vinculado a objetivos estratégicos y cliente/beneficiarios/usuarios

| Nombre Producto Estratégico | Número Obj. Estratégico | Número Cliente/Benef/Usuario |
| --- | --- | --- |
| - DEFINICIONES Y ORIENTACIONES Descripción: se divide en los siguientes sub- productos: - Definición Estrategia Sectorial / Regional: Definir la estrategia sectorial / regional a mediano y largo plazo, dando énfasis en los lineamientos y desarrollo de proyectos de inversión del sector, en concordancia con los objetivos estratégicos. - Definición Políticas Sectoriales : Formular y definir las Políticas del sector en Materia Habitacional, Obras Urbanas, y de Planificación y Gestión Territorial en concordancia con los objetivos estratégicos. - Planificación y Programación de las líneas de Inversión Sectorial / Regional : Planificar y Programar las líneas de Inversión Sectorial / Regional, dando énfasis a las nuevas políticas definidas, proyectando metas físicas y financieras para distintos periodos de ejecución, en concordancia con los objetivos estratégicos. - Lineamientos Programáticas en Materia Financiera, Presupuestarias y Operacional: Entregar orientaciones a los Servicios Regionales relacionados con la operación y aplicación de financiamiento de los proyectos de inversión en concordancia con los objetivos estratégicos. | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10 |
| - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CHILE BARRIO Descripción : Abrir oportunidades, atrayendo y coordinando recursos y capacidades técnicas mediante el apoyo de programas y servicios, tanto del sector público como del sector privado, poniéndolos a disposición de las 105.888 familias de los 972 asentamientos catastrados en el año 1996, para que sus habitantes puedan superar su condición de pobreza y exclusión social. | 1,2 | 1,2,7, 10 |
| - ADMINISTRACIÓN y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS HABITACIONALES Descripción: Se divide en los siguientes sub-productos: - Programa de Vivienda: Coordinación, Administración y Dirección de los programas de vivienda a nivel nacional y regional, priorizando la focalización en los sectores más pobres y/o carentes, sin desatender otros grupos demandantes del Sector. - Programas de Subsidios habitacionales: Coordinación, Administración y Dirección de los programas de vivienda a nivel nacional y regional, priorizando la focalización en los sectores más pobres y/o carentes, sin desatender otros grupos demandantes del Sector. - Innovación tecnológica, mejoramiento y optimización de la productividad de la construcción: Estudios de Calidad para evaluar y mejorar las tipologías de edificios, viviendas y equipamientos contratados por los Servius de cada Región. De igual manera, análisis permanente del sistema de licitaciones publicas, actualizando los reglamentos de contratación y generando los instrumentos para aplicar mecanismos de certificación de la construcción. | 1,2,3 | 1,2,3, 4, 5, 7, 9 |
| - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN y ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS Descripción :Dirección, coordinación, administración y de proyectos y programas urbanos, dentro de los cuales existen algunos declarados como Proyectos Bicentenarios, se divide en los siguientes sub-productos - Programas Concursables: Difusión, coordinación, revisión, evaluación, aprobación, selección y priorización de los programas Concursables Regionales, estos son: Pavimentos Participativos, Programas Concursables de Espacios Públicos Patrimoniales y Asistencia Financiera para Condominios de Viviendas Sociales. - Proyectos Urbanos: Dirección, Coordinación y Administración y de Megaproyectos Urbanos e Infraestructura Vial Urbana. | 4 | 1,2,3, 4, 5, 7,8 |
| - INSTRUMENTOS Y ACCIONES DE REGULACIÓN Descripción: Se divide en los siguientes sub-productos: - Formulación y/o Supervigilancia de la aplicación de ordenanzas, reglamentos, instrucciones generales y/o normas en materia habitacional, de obras urbanas, instrumentos de planificación y normas técnicas para la construcción y urbanización - Instrumentos de Planificación Territorial: Elaboración y/o revisión de Planes Regionales de Desarrollo Urbano, Planes Reguladores Intercomunales, Planes Reguladores Comunal, Planes Seccionales y Generación de Convenios en apoyo a la Gestión Municipal en materia de Planificación Territorial. | 3,4,5 | 1,2,3, 4, 5, 6 |
| - INSTRUMENTOS Y ACCIONES DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Descripción: Consolidación y avance en tecnología, procesos, personas y usuarios. | 6 | 1, 2, 3,4,6 |

Clientes/beneficiarios/usuarios

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1. | Clientes internos Servicios de Vivienda y Urbanización (cliente de Subsecretaría y SEREMI) Secretarías Regionales y Ministeriales (cliente de Subsecretaría) Parque Metropolitano (cliente de Subsecretaría) |
| 2. | Clientes demandantes y/o Reguladores SEGPRES DIPRES SUBDERE MIDEPLAN Congreso Nacional |
| 3. | Cámara Chilena de la Construcción. |
| 4. | Empresas del área de la Construcción (habitacional, Urbana); Revisores independientes; Laboratorios del área. |
| 5. | Intendencias, Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Municipalidades |
| 6. | Universidades |
| 7. | Representantes Poblacionales y Organizaciones Sociales |
| 8. | Beneficiarios de los Programas Urbanos y Concursables del Sector |
| 9. | Beneficiarios de los Programas del sector Vivienda |
| 10. | Habitantes de Asentamientos Catastrados en el año 1996 |

Recursos Humanos

### DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 524 |
| Contrata | 347 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 0 |
| TOTAL | 871 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 87 |
| Profesionales | 377 |
| Técnicos | 91 |
| Administrativos | 229 |
| Auxiliares | 87 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 871 |

Recursos Financieros

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

CAPITULO 01: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 58.466.071 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 2.178.560 |
| TOTAL | 60.644.63 |
| Gastos PresupuestariosEjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 19.396.967 |
| De capital | 29.535.730 |
| Otros gastos | 11.711.934 |
| TOTAL | 60.644.631 |

PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 46.767.094 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 2.099.734 |
| TOTAL | 48.866.828 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 17.570.138 |
| De capital | 21.893.454 |
| Otros gastos | 9.403.236 |
| TOTAL | 48.866.828 |

PROGRAMA 02: CHILE BARRIO

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 11.698.977 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 78.826 |
| TOTAL | 11.777.803 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 1.826.829 |
| De capital | 7.642.276 |
| Otros gastos | 2.308.698 |
| TOTAL | 11.777.803 |

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados

- Cumplimiento de Compromisos Institucionales

- Avance en materias de Gestión

- Proyectos de Ley

Cuenta Pública de los Resultados

BALANCE GLOBAL

Los Resultados más significativos obtenidos en el 2003 fueron los siguientes:

- Objetivo: Avanzar en la intervención de los asentamientos del Programa Chile Barrio.

Acciones:

  - En el año 2003 egresaron 14.404 familias, acumulando un total de 55.069 familias egresadas al 2003, correspondientes al 52%, superando el compromiso del año 2003 de egresar  a 7.735 familias.

  - Se terminó la ejecución de 58 proyectos sociales correspondientes al Programa “Un Barrio para mi Familia” que se iniciaron durante el último trimestre del año 2002 y se dio Inicio a la ejecución de 79 nuevos proyectos sociales correspondientes al mismo Programa del año 2003, cumpliendo el compromiso del 2003.

  - Se transfirió  el 100% de los fondos contemplados en la Ley de Presupuestos 2003 a los  Gobiernos Regionales y/o Municipales, equivalente a  MM$19.131.

  - Se cumplió el compromiso de dar inicio a quince mil soluciones del Programa Mejoramiento de Barrio, durante el año 2003 se iniciaron 15.656 soluciones.

  - En Particular de las 3.300 familias de San Pedro de la Costa, Concepción y Talcahuano en la VIII región, mencionamos el inicio durante el 2003 de la construcción de 400 viviendas en Chiguayante y 850 viviendas en San Pedro  que dará solución a familias que viven actualmente como allegadas o residen en asentamientos de dicha región.

- Objetivo: Priorizar la focalización de las acciones y la inversión sectorial, preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes, sin disminuir la oferta a los otros grupos demandantes del Sector.

Acciones:

  - Se ha superado la meta para el año 2003 de focalizar el gasto de los programas habitacionales, orientando más de un 60% del gasto hacia el 30% más pobre de la población, destinando un 69,5% de la inversión de los Programas Habitacionales 2003 para la población más pobre del país, lo que ha significado aumentar en forma drástica los recursos de vivienda destinado a estos sectores. Se ha pasado de un 23,1% entre los años 1997-2001 a un 69,5% en el año 2003.

  - Hemos avanzado en solucionar los niveles de déficit habitacional en las distintas regiones, para ello se ha ejecutado el programa 2003 con un total de 96.658 soluciones. Sí en el programa inicial se debió realizar ajustes programáticos.

- Objetivo: Modernizar la gestión urbana y territorial, proporcionando las condiciones necesarias para poder tener ciudades integradas, seguras y solidarias a través de la promoción del desarrollo equitativo y equilibrado de las ciudades, el desarrollo de inversiones que incrementen el acceso a bienes y servicios urbanos territoriales y la promoción de una planificación territorial eficiente.

Acciones:

  - En este ámbito se ha avanzado en el campo de las normas y regulaciones con la aprobación de las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, disposiciones sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, esto es la Ley N° 19.877 que modificó las disposiciones de la Ley N° 19.281; Ley N° 19.859 que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de facilitar la construcción de viviendas sociales; Ley N° 19.878 que establece un procedimiento de publicidad para gestiones administrativas relacionadas con la construcción; Ley N° 19.939 que modifica el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo la caducidad de Declaratoria de Utilidad Pública contenida en los Planes Reguladores.

  - Además se están desarrollando proyectos sobre modificación a la Ley N° 19.525 que regula sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias; Modifica normas del D.F.L. N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativas a la Calidad de la Construcción; Modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de Planificación Urbana Territorial; Sistema de mitigación por impacto en el Sistema de Transportes e Infraestructura Vial; Modernización en materia de Gestión Municipal en materia de Urbanismo y Construcción y Ley de Incentivos al Desarrollo Urbano.

  - Por otra parte y en cumplimiento a contar en todo el país con Instrumentos de Planificación Territorial actualizados, se ha avanzado en la ejecución de 123 instrumentos: 13 de carácter regional de los cuales se dio terminó a los instrumentos de las regiones X y XII; 11 planes intercomunales y 99 planes reguladores comunales.

- Objetivo: Disminuir el déficit urbano aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en áreas patrimoniales.

Acciones:

  - Se han ejecutado un total de 33 proyectos de Vialidad Urbana con una inversión de MM$12.642, destacándose los proyectos Mejoramiento Acceso Puerto de Iquique, Avenida Costanera entre Peñuelas y Merino Jarpa en Coquimbo; Conexión Troncal Viña del Mar Quilpue, Villa Alemana; Camino Troncal Quillota, La Cruz, La Calera; Avenida Ejército  de Puerto Montt y el proyecto Transantiago de la Región Metropolitana. Alguno de los proyectos de la cartera original se vieron afectados en su ejecución por ajustes presupuestarios y demora en la identificación del programa nuevo.

  - En pavimentos participativos han construido 293 km lineales con una inversión de  MM$34.325, con una alta participación de los comités de vecinos (mil 197 comités) beneficiándose un total de 164.925 personas. No se alcanzó el compromiso de 314 Km por atraso en la ejecución de obras.

  - En cuanto a Espacios Públicos Patrimoniales se abordaron un total de 42 proyectos con una inversión de MM$2.553. Alguno de los proyectos de la cartera original se vieron afectados en su ejecución por ajustes presupuestarios y demora en la identificación del programa nuevo.

  - En el ámbito de la Recuperación Patrimonial, se han otorgado 74 subsidios patrimoniales, de los cuales 44 corresponden a Valparaíso y 30 en Santiago. Este subsidio está orientado a la adquisición de viviendas que resulten de la rehabilitación de inmuebles ubicados en las Zonas de Conservación Histórica. Es necesario precisar que no se otorgaron la totalidad de los subsidios programados, en gran medida a que se tratarse de un programa nuevo, en proceso de consolidación, lo que ha demandado difusión y socialización tanto hacia los Servicios de Vivienda y Urbanización como los potenciales beneficiarios. En el año 2003 comenzó la ejecución de un estudio para la identificación de zonas e inmuebles de conservación histórica en 7 comunas: Valparaíso, Viña del Mar, Lota, Valdivia, Independencia, Recoleta y Ñuñoa; y se ha creado los “Vigías del Patrimonio” como red de voluntarios de carácter horizontal y participativo que agrupa y articula organizaciones sociales y/o individuos interesados en esta misión. Parte como una experiencia piloto en dos ciudades del territorio nacional como son Valparaíso y Santiago.

  - Hemos avanzado en la ejecución del Programa Bicentenario con un total de 38 proyectos de vialidad y espacios públicos patrimoniales con una inversión sectorial de MM$ 9.129. Alguno de los proyectos de la cartera original se vieron afectados en su ejecución por ajustes presupuestarios y demora en la identificación del programa nuevo.

  - Durante el 2003 se dio inició a la elaboración del Plan Maestro del Portal Bicentenario, a la recuperación urbana de los terrenos de lo que fuera el antiguo ferrocarril de cintura de Santiago, con la contratación de una serie de estudios que determinaran las potencialidades y restricciones del territorio, desde el punto de vista de las vocaciones urbanas que puede acoger.

  - Destacar el inicio del proyecto Transantiago que tiene como prioridad modernizar el sistema de transporte público del Gran Santiago, con las expropiaciones para el Corredor Pajaritos, eje Santa Rosa, eje Blanco-Arica y eje Departamental-Suiza. A comienzos del 2004 se  reparó la calzada norte de la Alameda correspondientes a 7,5 km. y se inicio estudios de eje prioritario Corredor Pajaritos.

Resultados de la Gestión Financiera

INGRESOS Y GASTOS AÑOS 2002 – 2003

CAPITULO 01: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 92.267.511 | 60.644.631 |
| Ingresos de Operación | 118.931 | 137.053 |
| Imposiciones Previsionales | 0 | 0 |
| Ventas de Activos | 14.799 | 26.123 |
| Recuperación de Préstamos | 0 | 0 |
| Transferencias | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 487.133 | 452.551 |
| Endeudamiento | 0 | 0 |
| Aporte Fiscal | 91.012.308 | 58.466.071 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial de Caja | 634.340 | 1.562.833 |
| GASTOS | 92.267.511 | 60.644.631 |
| Gastos en personal | 9.881.888 | 10.607.209 |
| Bienes y servicios de consumo | 2.258.593 | 2.149.181 |
| Bienes y servicios para producción | 0 | 0 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 12.496 |
| Transferencias Corrientes | 6.494.287 | 6.628.081 |
| Inversión sectorial de asignación regional | 0 | 0 |
| Inversión real | 5.966.489 | 4.880.687 |
| Inversión financiera | 0 | 0 |
| Transferencias de capital | 520.424 | 24.655.043 |
| Servicio de la Deuda pública | 65.097.270 | 7.168.656 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Compromisos Años Anteriores | 441.813 | 627.626 |
| Saldo Final de Caja | 1.606.747 | 3.915.652 |

| Denominación | Análisis |
| --- | --- |
| INGRESOS |  |
| Aporte Fiscal | Rebaja del Financiamiento vía Aporte Fiscal del Presupuesto del MINVU asociado al mayor financiamiento con ingresos Propios del año 2003 y al menor pago de Deuda Pública que se registró en el año 2003 respecto al año 2002 |
| Saldo Inicial De Caja | Corresponde al resultado de balance de los años 2001 y 2002, por lo cual el incremento de recursos sin utilizar se explica porque en términos de ejecución presupuestaria ese primer año fue más eficiente que el segundo. |
| GASTOS |  |
| Gastos en personal | Incremento dado por la aplicación de la Ley del Nuevo Trato Laboral y el financiamiento de una parte del déficit histórico del Sector |
| Bienes y servicios de consumo | Mayor eficiencia operacional demostrada por los Servicios en el año 2003, consistente con las políticas del Supremo Gobierno en este ámbito. |
| Inversión real | Menor ejecución del año 2003, asociada primordialmente inversión regionales e Inversiones No Regionalizables |
| Transferencias de capital | El incremento se explica por dos transferencias efectuadas a la Subdere, asociada a al PMB del Programa Chile Barrio que no se encontraban contempladas en el año 2002. |
| Servicio de la Deuda pública | Rebaja dado por el prepago de la deuda del año 2002 |

PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 90.575.296 | 48.866.828 |
| Ingresos de Operación | 118.931 | 137.053 |
| Imposiciones Previsionales | 0 | 0 |
| Ventas de Activos | 14.799 | 26.123 |
| Recuperación de Préstamos | 0 | 0 |
| Transferencias | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 487.133 | 452.551 |
| Endeudamiento | 0 | 0 |
| Aporte Fiscal | 89.320.093 | 46.767.094 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial de Caja | 634.340 | 1.484.007 |
| GASTOS | 90.575.296 | 48.866.828 |
| Gastos en personal | 9.767.236 | 10.492.319 |
| Bienes y servicios de consumo | 2.218.234 | 2.073.274 |
| Bienes y servicios para producción | 0 | 0 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 12.496 |
| Transferencias Corrientes | 5.038.124 | 4.992.049 |
| Inversión sectorial de asignación regional | 0 | 0 |
| Inversión real | 5.966.489 | 4.880.687 |
| Inversión financiera | 0 | 0 |
| Transferencias de capital | 520.424 | 17.012.767 |
| Servicio de la Deuda pública | 65.097.270 | 7.168.656 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Compromisos Años Anteriores | 441.813 | 627.626 |
| Saldo Final de Caja | 1.525.706 | 1.606.954 |

PROGRAMA 02: CHILE BARRIO

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 1.692.215 | 11.777.803 |
| Ingresos de Operación | 0 | 0 |
| Imposiciones Previsionales | 0 | 0 |
| Ventas de Activos | 0 | 0 |
| Recuperación de Préstamos | 0 | 0 |
| Transferencias | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 |
| Endeudamiento | 0 | 0 |
| Aporte Fiscal | 1.692.215 | 11.698.977 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial de Caja | 0 | 78.826 |
| GASTOS | 1.692.215 | 11.777.803 |
| Gastos en personal | 114.652 | 114.890 |
| Bienes y servicios de consumo | 40.359 | 75.907 |
| Bienes y servicios para producción | 0 | 0 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 1.456.163 | 1.636.032 |
| Inversión sectorial de asignación regional | 0 | 0 |
| Inversión real | 0 | 0 |
| Inversión financiera | 0 | 0 |
| Transferencias de capital | 0 | 7.642.276 |
| Servicio de la Deuda pública | 0 | 0 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Compromisos Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Final de Caja | 81.041 | 2.308.698 |

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2003

CAPITULO 01: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 97.698.698 | 60.715.760 | 60.644.631 | 71.129 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 154.638 | 154.638 | 137.053 | 17.585 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 46.160 | 46.160 | 64.863 | -18.703 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 107.572 | 107.572 | 71.619 | 35.953 |
|  | 61 |  | Comisión por Administración Cartera | 906 | 906 | 571 | 335 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 11.314 | 11.314 | 26.123 | -14.809 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 5.339 | 5.339 | 26.123 | -20.784 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 5.975 | 5.975 | 0 | 5.975 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 94.945 | 459.945 | 452.551 | 7.394 |
|  | 79 |  | Otros | 94.945 | 459.945 | 452.551 | 7.394 |
| 08 |  |  | ENDEUDAMIENTO | 0 | 71.153 | 0 | 71.153 |
|  | 84 |  | Préstamos Externos de Largo Plazo | 0 | 71.153 | 0 | 71.153 |
|  |  | 004 | FAPEP - BID 0175/CH | 0 | 71.153 | 0 | 71.153 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 97.316.791 | 58.466.071 | 58.466.071 | 0 |
|  | 91 |  | Libre | 96.943.019 | 52.894.237 | 52.894.237 | 0 |
|  | 92 |  | Servicio de la Deuda Pública | 373.772 | 5.571.834 | 5.571.834 | 0 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 121.010 | 1.552.639 | 1.562.833 | -10.194 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | GASTOS | 97.698.698 | 60.715.760 | 56.728.978 | 3.986.782 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 8.796.879 | 10.226.216 | 10.607.209 | -380.993 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.139.414 | 2.157.414 | 2.149.179 | 8.235 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 10 | 12.240 | 12.496 | -256 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 10 | 12.240 | 12.496 | -256 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.844.028 | 6.689.127 | 6.628.082 | 61.045 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 129.230 | 156.060 | 120.505 | 35.555 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 64.186 | 61.686 | 56.263 | 5.423 |
|  |  | 004 | Premios y Otros | 35.350 | 28.227 | 2.952 | 25.275 |
|  |  | 500 | Instituto de la Construcción | 14.544 | 50.997 | 50.939 | 58 |
|  |  | 502 | Instituto Nacional de Normalización | 15.150 | 15.150 | 10.351 | 4.799 |
|  | 33 |  | Transferencias a Otras Entidades Públicas | 2.284.392 | 2.284.392 | 2.258.668 | 25.724 |
|  |  | 033 | Chile Barrio a Gobierno Regional y/o Municipal | 1.636.033 | 1.636.033 | 1.636.032 | 1 |
|  |  | 035 | Programa Fiscalización Grandes Proyectos | 459.590 | 459.590 | 434.236 | 25.354 |
|  |  | 391 | Programa Apoyo a Bicentenario | 188.769 | 188.769 | 188.400 | 369 |
|  | 34 |  | Transferencias al Fisco | 1.354 | 1.623 | 1.851 | -228 |
|  |  | 001 | Impuestos | 1.354 | 1.623 | 1.851 | -228 |
|  | 42 |  | Comisión por Administración de Cartera Hipotecaria | 3.429.052 | 4.247.052 | 4.247.058 | -6 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 40.614.005 | 6.068.067 | 4.880.686 | 1.187.381 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 20.200 | 31.200 | 30.009 | 1.191 |
|  | 51 |  | Vehículos | 70.700 | 79.700 | 79.680 | 20 |
|  | 53 |  | Estudios para Inversiones | 3.234.909 | 2.588.802 | 2.119.373 | 469.429 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 913.219 | 887.219 | 883.703 | 3.516 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 177.724 | 148.835 | 148.833 | 2 |
|  | 63 |  | Inversión Región III | 105.575 | 81.239 | 79.431 | 1.808 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 170.127 | 148.877 | 148.117 | 760 |
|  | 70 |  | Inversión Región X | 116.584 | 99.120 | 98.919 | 201 |
|  | 73 |  | Inversión Región Metropolitana de Santiago | 303.000 | 183.349 | 87.973 | 95.376 |
|  | 74 |  | Inversiones no Regionalizables | 1.820.514 | 1.273.907 | 1.204.648 | 69.259 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 17.676.009 | 437 | 0 | 437 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 14.410.654 | 545.382 | 0 | 545.382 |
|  |  | 001 | Básicas | 6.196.479 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 288.705 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 005 | Terrenos | 3.986.470 | 530.382 | 0 | 530.382 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 3.939.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 1.594.790 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 1.594.790 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.072.926 | 27.604.906 | 24.655.044 | 2.949.862 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 13.452.195 | 5.044.175 | 4.670.707 | 373.468 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 2.009.717 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 864.653 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 3.763.846 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 1.033.092 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 038 | Convenio MINVU - Unión Europea | 0 | 92.649 | 92.649 | 0 |
|  |  | 040 | Cumplimiento Convenio MINVU - Junta Andalucia | 0 | 104.511 | 84.656 | 19.855 |
|  |  | 124 | Subsidio Complementario | 352.490 | 1.102.490 | 937.680 | 164.810 |
|  |  | 125 | Subsidio a la Originación | 4.584.022 | 3.584.150 | 3.408.255 | 175.895 |
|  |  | 126 | Subsidio Implicito | 844.375 | 160.375 | 147.467 | 12.908 |
|  | 86 |  | Aportes a Organismos del Sector Público | 24.519.731 | 21.959.731 | 19.384.452 | 2.575.279 |
|  |  | 001 | A Subsecretaría de Bienes Nacionales | 104.030 | 104.030 | 104.029 | 1 |
|  |  | 114 | A Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 12.497.701 | 11.937.701 | 11.638.147 | 299.554 |
|  |  |  |  | 11.918.000 | 9.918.000 | 7.642.276 | 2.275.724 |
|  | 87 |  | Aportes a Otras Entidades Públicas | 101.000 | 601.000 | 599.885 | 1.115 |
|  |  | 050 | Otras Transferencias a SERVIU | 101.000 | 201.000 | 199.885 | 1.115 |
| 50 |  |  | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 2.130.436 | 7.328.498 | 7.168.656 | 159.842 |
|  | 90 |  | Deuda Pública Interna | 1.756.664 | 1.756.664 | 1.596.822 | 159.842 |
|  |  | 001 | Intereses | 1.729.899 | 1.729.899 | 1.570.626 | 159.273 |
|  |  | 002 | Amortizaciones | 26.765 | 26.765 | 26.196 | 569 |
|  | 91 |  | Deuda Pública Externa | 373.772 | 5.571.834 | 5.571.834 | 0 |
|  |  | 001 | Intereses | 177.746 | 1.210.036 | 1.210.036 | 0 |
|  |  | 002 | Amortizaciones | 196.026 | 4.361.798 | 4.361.798 | 0 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIOR | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROM PENDIENTES | 100.000 | 628.292 | 627.626 | 666 |

| Denominación | ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS |
| --- | --- |
| INGRESOS |  |
| Endeudamiento | No se ejecutaron recursos de Subsecretaria y que corresponden a Prestamos FAPEP |
| Aporte Fiscal | Rebaja del presupuesto inicial por reducción del Financiamiento vía Aporte Fiscal del Presupuesto del MINVU. Se han ingresado todos los recursos provenientes de Aporte Fiscal incorporado en la Ley de Presupuestos |
| GASTOS |  |
| Gastos En Personal | Básicamente, el Déficit se presenta en los Gastos asociados a Personal a Contrata, dado que los otros itemes se encuentran prácticamente ajustados a Presupuesto. El déficit de contrata se concentra en el tema de Suplencias y en la Subsecretaría de Vivienda |
| Inversión Real | Estudios para Inversiones. Se ha ejecutados menor nivel de Inversión en los estudios urbanos, básicos e IPT respecto al presupuesto finalmente definido. Terreno. Corresponden a recursos que quedaron reservados en la Subsecretaría y no fueron traspasados a los SERVIU, por lo cual no pudieron ser ejecutados Rebaja en Chile Barrio en las líneas de Vivienda Serviu y Desarrollo Urbano que es transferida a los SERVIU al igual que el Programa Chile Barrio. |
| Transferencias De Capital | Aportes al Sector Privado , Cumplimiento Convenio MINVU - Junta Andalucia. Fundamentalmente la diferencia es por tipo de cambio A Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo . Menor transferencia asociada a la Provisión de Desarrollo Urbano, dado los menores recursos comprometidos por los Gobiernos Regionales en los ámbitos de inversión traspasados en el año 2003 a estos organismos públicos. Recursos que no se traspasaron a SUBDERE, dado que no se utilizarían en el Programa de Mejoramiento de Barrios del año 2003. Estos recursos se reintegrarán en el año 2004 |
| Saldo Final de Caja | Recursos que no se utilizaron en el año 2003 y que corresponden primordialmente a Chile Barrio , Subsecretaría y que serán reintegrados en el año 2004 como fuente de financiamiento de mayores arrastres no financiados. |

PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 45.978.953 | 48.948.048 | 48.866.828 | 81.220 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 154.638 | 154.638 | 137.053 | 17.585 |
|  | 01 |  | Venta de Bienes y Servicios | 46.160 | 46.160 | 64.863 | -18.703 |
|  | 02 |  | Renta de Inversiones | 107.572 | 107.572 | 71.619 | 35.953 |
|  | 61 |  | Comisión por Administración Cartera | 906 | 906 | 571 | 335 |
| 04 |  |  | VENTA DE ACTIVOS | 11.314 | 11.314 | 26.123 | -14.809 |
|  | 41 |  | Activos Físicos | 5.339 | 5.339 | 26.123 | -20.784 |
|  | 42 |  | Activos Financieros | 5.975 | 5.975 | 0 | 5.975 |
| 07 |  |  | OTROS INGRESOS | 94.945 | 459.945 | 452.551 | 7.394 |
|  | 79 |  | Otros | 94.945 | 459.945 | 452.551 | 7.394 |
| 08 |  |  | ENDEUDAMIENTO | 0 | 71.153 | 0 | 71.153 |
|  | 84 |  | Préstamos Externos de Largo Plazo | 0 | 71.153 | 0 | 71.153 |
|  |  | 004 | FAPEP - BID 0175/CH | 0 | 71.153 | 0 | 71.153 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 45.597.056 | 46.767.094 | 46.767.094 | 0 |
|  | 91 |  | Libre | 45.223.284 | 41.195.260 | 41.195.260 | 0 |
|  | 92 |  | Servicio de la Deuda Pública | 373.772 | 5.571.834 | 5.571.834 | 0 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 121.000 | 1.483.904 | 1.484.007 | -103 |
|  |  |  | GASTOS | 45.978.953 | 48.948.048 | 47.259.873 | 1.688.175 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 8.669.139 | 10.106.071 | 10.492.320 | -386.249 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.061.317 | 2.079.317 | 2.073.271 | 6.046 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 10 | 12.240 | 12.496 | -256 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 10 | 12.240 | 12.496 | -256 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.207.995 | 5.053.094 | 4.992.050 | 61.044 |
|  | 31 |  | Transferencias al Sector Privado | 129.230 | 156.060 | 120.505 | 35.555 |
|  |  | 001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 64.186 | 61.686 | 56.263 | 5.423 |
|  |  | 004 | Premios y Otros | 35.350 | 28.227 | 2.952 | 25.275 |
|  |  | 500 | Instituto de la Construcción | 14.544 | 50.997 | 50.939 | 58 |
|  |  | 502 | Instituto Nacional de Normalización | 15.150 | 15.150 | 10.351 | 4.799 |
|  | 33 |  | Transferencias a Otras Entidades Públicas | 648.359 | 648.359 | 622.636 | 25.723 |
|  |  | 035 | Programa Fiscalización Grandes Proyectos | 459.590 | 459.590 | 434.236 | 25.354 |
|  |  | 391 | Programa Apoyo a Bicentenario | 188.769 | 188.769 | 188.400 | 369 |
|  | 34 |  | Transferencias al Fisco | 1.354 | 1.623 | 1.851 | -228 |
|  |  | 001 | Impuestos | 1.354 | 1.623 | 1.851 | -228 |
|  | 42 |  | Comisión por Administración de Cartera Hipotecaria | 3.429.052 | 4.247.052 | 4.247.058 | -6 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 9.574.284 | 6.052.630 | 4.880.686 | 1.171.944 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversión para Funcionamiento | 20.200 | 31.200 | 30.009 | 1.191 |
|  | 51 |  | Vehículos | 70.700 | 79.700 | 79.680 | 20 |
|  | 53 |  | Estudios para Inversiones | 3.234.909 | 2.588.802 | 2.119.373 | 469.429 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática | 913.219 | 887.219 | 883.703 | 3.516 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 177.724 | 148.835 | 148.833 | 2 |
|  | 63 |  | Inversión Región III | 105.575 | 81.239 | 79.431 | 1.808 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 170.127 | 148.877 | 148.117 | 760 |
|  | 70 |  | Inversión Región X | 116.584 | 99.120 | 98.919 | 201 |
|  | 73 |  | Inversión Región Metropolitana de Santiago | 303.000 | 183.349 | 87.973 | 95.376 |
|  | 74 |  | Inversiones no Regionalizables | 1.820.514 | 1.273.907 | 1.204.648 | 69.259 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 2.641.732 | 530.382 | 0 | 530.382 |
|  |  | 001 | Básicas | 1.126.732 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 005 | Terrenos | 1.515.000 | 530.382 | 0 | 530.382 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.234.772 | 17.686.906 | 17.012.768 | 674.138 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 6.532.041 | 5.044.175 | 4.670.707 | 373.468 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 751.154 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 038 | Convenio MINVU - Unión Europea | 0 | 92.649 | 92.649 | 0 |
|  |  | 040 | Cumplimiento Convenio MINVU - Junta Andalucía | 0 | 104.511 | 84.656 | 19.855 |
|  |  | 124 | Subsidio Complementario | 352.490 | 1.102.490 | 937.680 | 164.810 |
|  |  | 125 | Subsidio a la Originación | 4.584.022 | 3.584.150 | 3.408.255 | 175.895 |
|  |  | 126 | Subsidio Implícito | 844.375 | 160.375 | 147.467 | 12.908 |
|  | 86 |  | Aportes a Organismos del Sector Público | 12.601.731 | 12.041.731 | 11.742.176 | 299.555 |
|  |  | 001 | A Subsecretaría de Bienes Nacionales | 104.030 | 104.030 | 104.029 | 1 |
|  |  | 114 | A Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 12.497.701 | 11.937.701 | 11.638.147 | 299.554 |
|  | 87 |  | Aportes a Otras Entidades Públicas | 101.000 | 601.000 | 599.885 | 1.115 |
|  |  | 050 | Otras Transferencias a SERVIU | 101.000 | 201.000 | 199.885 | 1.115 |
| 50 |  |  | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 2.130.436 | 7.328.498 | 7.168.656 | 159.842 |
|  | 90 |  | Deuda Pública Interna | 1.756.664 | 1.756.664 | 1.596.822 | 159.842 |
|  |  | 001 | Intereses | 1.729.899 | 1.729.899 | 1.570.626 | 159.273 |
|  |  | 002 | Amortizaciones | 26.765 | 26.765 | 26.196 | 569 |
|  | 91 |  | Deuda Pública Externa | 373.772 | 5.571.834 | 5.571.834 | 0 |
|  |  | 001 | Intereses | 177.746 | 1.210.036 | 1.210.036 | 0 |
|  |  | 002 | Amortizaciones | 196.026 | 4.361.798 | 4.361.798 | 0 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 100.000 | 628.292 | 627.626 | 666 |

PROGRAMA 02: CHILE BARRIO

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESOS | 51.719.745 | 11.767.712 | 11.777.803 | -10.091 |
| 01 |  |  | INGRESOS DE OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 |  |  | ENDEUDAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 |  |  | APORTE FISCAL | 51.719.735 | 11.698.977 | 11.698.977 | 0 |
|  | 91 |  | Libre | 51.719.735 | 11.698.977 | 11.698.977 | 0 |
| 11 |  |  | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 68.735 | 78.826 | -10.091 |
|  |  |  | GASTOS | 51.719.745 | 11.767.712 | 9.469.105 | 2.298.607 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 127.740 | 120.145 | 114.889 | 5.256 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 78.097 | 78.097 | 75.908 | 2.189 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.636.033 | 1.636.033 | 1.636.032 | 1 |
|  | 33 |  | Transferencias a Otras Entidades Públicas | 1.636.033 | 1.636.033 | 1.636.032 | 1 |
|  |  | 033 | Chile Barrio a Gobierno Regional y/o Municipal | 1.636.033 | 1.636.033 | 1.636.032 | 1 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 31.039.721 | 15.437 | 0 | 15.437 |
|  | 89 |  | Programa Chile Barrio | 17.676.009 | 437 | 0 | 437 |
|  | 92 |  | Viviendas SERVIU | 11.768.922 | 15.000 | 0 | 15.000 |
|  |  | 001 | Básicas | 5.069.747 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 004 | Equipamientos Comunitarios | 288.705 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 005 | Terrenos | 2.471.470 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 006 | Infraestructura Sanitaria | 3.939.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
|  | 95 |  | Desarrollo Urbano | 1.594.790 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 001 | Pavimentación | 1.594.790 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.838.154 | 9.918.000 | 7.642.276 | 2.275.724 |
|  | 85 |  | Aportes al Sector Privado | 6.920.154 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 019 | Subsidios Rurales | 2.009.717 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 020 | Subsidios Básicos de Gestión Privada | 113.499 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 021 | Subsidios Soluciones Progresivas | 3.763.846 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 022 | Subsidios Especiales | 1.033.092 | 0 | 0 | 0 |
|  | 86 |  | Aportes a Organismos del Sector Público | 11.918.000 | 9.918.000 | 7.642.276 | 2.275.724 |
|  |  | 300 | A Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 11.918.000 | 9.918.000 | 7.642.276 | 2.275.724 |
| 50 |  |  | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 |  |  | OTROS COMPROMISOS PENDIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes | [N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes / N° total de decretos modificatorios]*100 | % N° de decretos | 90,48 | 96,23 | 94,74 | 98,5 |
| Promedio del gasto de operación por funcionario | [Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23) / Dotación efectiva] | Promedio M$ por funcionario | 11.415,03 | 12.190,31 | 13.545,74 | 111,1 |
| Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación | [Gasto en Programas del subt. 25 / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100 | % del gasto | 5,49 | 6,45 | 6,30 | 97,7 |
| Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación | [Gasto en estudios y proyectos de inversión / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100 | % del gasto | 650,14 | 1.000,83 | 940,94 | 94,0 |

Nota: corresponde a información sectorial, esto es Subsecretaría y sus SEREMI, los SERVIU y parque Metropolitano de Santiago.

No hay diferencias significativas en términos porcentuales entre un año y otro.

Ver en anexos, información de Transferencias Corrientes e Iniciativas de Inversión.

Ver en anexos, información de Transferencias Corrientes e Iniciativas de Inversión.

Resultados de la gestión

El accionar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha generado importantes acciones que han marcado su gestión, estas han sido en la línea de focalizar los recursos de vivienda en los sectores más pobres, la promoción de alternativas de inversión y generación de empleos, continuar con la consolidación en la erradicación de familias de Chile Barrio, poner en valor los espacios urbanos  patrimoniales, modernización de la gestión urbana a través de la reforma de instrumentos legales, normativos y del desarrollo de Instrumentos de Planificación Territorial, entre otros. Estos avances se resumen a continuación. Estos avances se resumen a través de los siguientes productos  estratégicos:

Producto Estratégico: Definiciones  y Orientaciones ( Estratégicas, Políticas, Programáticas).

- Hemos cumplido con nuestro compromiso con los más pobres. Se ha superado la meta  planteada para el año 2003 de 65,1%, destinando un 69,5% de la inversión de los Programas Habitacionales 2003 para la población más pobre del país, lo que ha significado aumentar en forma drástica los recursos de vivienda destinado a estos sectores. Hemos pasado de un 23,1% entre los años 1997-2001 a un 69,5% en el año 2003.

- Hemos avanzado en la Implementación de la Nueva Política Habitacional, en el sentido de  promover el desarrollo e inversión privada en el mercado habitacional.

- Durante el año 2002 - 2003 se han contratado y/o otorgado 40.160 soluciones habitacionales correspondientes a los programas de Viviendas Social Dinámica sin Deuda y Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios dirigido a la población de chilenos de menores recursos que requiere un ahorro familiar y el subsidio gubernamental, sin crédito hipotecario. Esto da cumplimiento de la meta Presidencia que  durante el año 2002 se iniciarían 15.000 soluciones  y a partir del 2003 aumentarían a 25.000 anuales, con lo cual hacia 2006 se habrán otorgado y/o contratado 115.000  soluciones con estos programas dirigidos a los chilenos de menores recursos.

- En la perspectiva del bicentenario, se ha ido cambiando el rostro de nuestras ciudades. Se han identificado 26 ciudades donde se están desarrollado proyectos bicentenarios, estas son: Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Santiago, Rancagua,  Curicó, Talca, Linares, Chillán, Concepción,  Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Castro, Coyhaique y  Punta Arenas. A través de los programas de Vialidad Urbana y Espacios Públicos el MINVU desarrolla su cartera de proyectos Bicentenario, con inversión sectorial.

- Financiamiento bancario privado para el programa de Viviendas del sector. Firma de Convenios con 10 Instituciones Financieras.

- Implementación segunda fase en administración y recuperación de cartera hipotecaria.

- Implementación durante el 2003 del Plan de Medidas Sociales y de repactación de deudas, beneficiando a 300.000 deudores:

- Beneficio a deudores asignados vía Título VII DS 62/84 (Extrema marginalidad habitacional); DS 152/2003, establece distintas posibilidades de repactación según situación de la deuda; Descuento por pago anticipado de la deuda;  Intensificación de acciones judiciales, priorizando viviendas arrendadas y deudores con probada capacidad de pago.

Producto Estratégico: Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio.

- Hemos cumplido con las familias de los asentamientos del Programa Chile Barrio. Hemos continuado con el egreso de familias del Programa Chile Barrio, en el 2003 egresaron un total de 14.404 familias.

- Del total de familias a intervenir del programa Chile Barrio, al año 2003 se han egresado el 52% de familias, esto es  un total de 55.069 familias.

- Además durante el año 2003 se dio inicio a 15.656 soluciones del Programa de Mejoramiento de Barrios.

- En particular mencionar el inicio del Proyecto San Pedro de la Costa en la VIII Región  con la construcción de 400 viviendas en Chiguayante y 850 viviendas en San Pedro  que dará solución a personas que viven actualmente en campamentos de dicha región.

Producto Estratégico: Administración y Dirección de Programas Habitacionales.

- Hemos cumplido con más soluciones habitacionales para todos. Hemos avanzado en solucionar los niveles de déficit habitacional en las distintas regiones, para ello hemos ejecutado nuestro programa 2003 con un total de 96.658 soluciones.

- El sector ha generado a través de recursos sectoriales, el acceso a la vivienda y contar hoy con que el 75% de la población tiene su casa propia, de acuerdo a la información del último censo.

- Se contratado y/o otorgado más de 25.000 soluciones habitacionales correspondientes a los programas de Viviendas Social Dinámica sin Deuda y Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios dirigido a la población de chilenos de menores recursos.

- Se ha avanzado en la consolidación de la Asistencia Técnica, como apoyo al desarrollo de los distintos programas de subsidios habitacionales.

Producto Estratégico: Dirección, Coordinación y Administración de  Programas y Proyectos Urbanos.

- Hemos cumplido con más y mejores espacios públicos integrales.  Hemos ejecutado un total de 33 proyectos de Vialidad Urbana con una inversión de MM$12.642, destacándose los proyectos Mejoramiento Acceso Puerto de Iquique en la I Región, Avda. Costanera entre Peñuelas y M.Jarpa en Coquimbo, Conexión Troncal Viña del Mar Quilpue, Villa Alemana, Camino Troncal Quillota, La Cruz, La Calera, Avenida Ejército  de Puerto Montt y el proyecto Transantiago de la Región Metropolitana.

- En pavimentos participativos hemos construido 293 km lineales con una inversión de MM$34.325, con una alta participación de los Comités de Vecinos (1.197) beneficiándose un total de 164.925 personas.

- En cuanto a Espacios Públicos Patrimoniales se abordaron un total de 42 proyectos con una inversión de MM$2.553.

- Hemos avanzado en la ejecución del Programa Bicentenario con un total de 38 proyectos de vialidad y espacios públicos patrimoniales con una inversión de MM$ 9.129.

- Durante el 2003 se dio inició a la elaboración del Plan Maestro del Portal Bicentenario, a la recuperación urbana de los terrenos de lo que fuera el antiguo ferrocarril de cintura de Santiago, con la contratación de una serie de estudios que determinaran las potencialidades y restricciones del territorio, desde el punto de vista de las vocaciones urbanas que puede acoger.

- Destacar el inicio del proyecto Transantiago que tiene como prioridad modernizar el sistema de transporte público del Gran Santiago, con las expropiaciones para el Corredor Pajaritos, eje Santa Rosa, eje Blanco-Arica y eje Departamental-Suiza.

- En el ámbito de la Recuperación patrimonial además de la ejecución de los proyectos de Espacios Públicos Patrimoniales, se han otorgado 74 subsidios patrimoniales, de los cuales 44 corresponden a Valparaíso y 30 en Santiago. Este subsidio está orientado a la adquisición de viviendas que resulten de la rehabilitación de inmuebles ubicados en las Zonas de Conservación Histórica.

- Se ha creado los “Vigías del Patrimonio” como red de voluntarios de carácter horizontal y participativo que agrupa y articula organizaciones sociales y/o individuos interesados en esta misión. Parte como una experiencia piloto en dos ciudades del territorio nacional como son Valparaíso y Santiago.

Producto Estratégico: Instrumentos y acciones de regulación.

- Hemos cumplido con mejorar la gestión de las ciudades. En este ámbito hemos avanzado en el campo de las normas y regulaciones con la aprobación de: Ley N° 19.859. Art. N°55, Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de facilitar la construcción de viviendas sociales, de hasta 1.000 U.F. (D.O. 31.01.2003); Ley N° 19.877. Modifica las disposiciones de la Ley N° 19.281, que establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa.  (D.O. 31.05.2003); Ley N° 19.878. Establece un procedimiento de publicidad para permisos de construcción.  (D.O. 31.05.2003).

- Además se han ingresado proyectos al Congreso relativos a la calidad de la construcción, sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, y respecto de la caducidad de Declaratoria de Utilidad Pública contenida en los Planes Reguladores.

- Se han desarrollado proyectos sobre modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de Planificación Urbana Territorial;  sistema de mitigación por impacto en el Sistema de Transportes e Infraestructura Vial; Modernización en materia de Gestión Municipal en materia de Urbanismo y Construcción y Ley  de Incentivos al Desarrollo Urbano.

- Por otra parte y en cumplimiento a contar en todo el país con Instrumentos de Planificación Territorial actualizados, hemos avanzado en la ejecución de 123 instrumentos: 13 de carácter regional de los cuales se dio término a los instrumentos de las regiones X y XII,  11 planes intercomunales y 99 planes reguladores comunales.

Producto Estratégico: Instrumentos y acciones de la modernización de la gestión institucional.

- Aplicación 2º levantamiento del Sistema de Medición de Satisfacción de los Beneficiarios de la V. Básica SERVIU. El estudio arrojó los cambios ocurridos en la Satisfacción de los Beneficiarios con la vivienda y su entorno de los programas de Vivienda SERVIU. En Satisfacción de las viviendas subió a nivel nacional de un 68,8% a un 82,9%, en lo que respecta a la satisfacción de los conjuntos  habitacional este subió de un 55,6% a un 67,9%.

- Aplicación Sistema Permanente de Evaluación de Patologías en la Vivienda Básica SERVIU. (calidad constructiva de las viviendas). Entre los resultados de esta nueva aplicación del estudio este mencionamos que  el estudio arrojó que el porcentaje de defectos y deterioros en la Edificación de Viviendas en pavimentación y circulaciones  bajo de un 2.10% a un 2.05%  y que el porcentaje defectos y deterioros en la Edificación de Viviendas en estructura y techumbre     subió de un 3.1% a un 8.9%, esto se debe a que la nuestra del primer estudio corresponde a viviendas básicas terminadas en el año 1995 y el último estudio a viviendas terminadas en los años 1996 y 1997, periodo donde hubo mayores complicaciones en la construcción de  viviendas. El próximo estudio abarcara las  viviendas terminadas en los años 1998 y 1999.

- Mejoramiento sistemas de evaluación de Consultores Asistencia Técnica. Se  presentó al Registro Nacional de Consultores una nueva ficha para la calificación de los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica, esto con la finalidad de adecuar y optimizar el instrumento de evaluación que obligatoriamente deberá aplicarse en adelante a todos los prestadores con contrato vigente, incorporando para ello de manera más precisa servicios de asesoría que efectivamente realizan los Consultores del Programa, definiendo con mayor claridad los elementos a evaluar y estableciendo procedimientos y plazos más acotados y efectivos.

- Mejoramiento y seguimiento Consultores Asistencia Técnica. Se está  diseñando un sistema computacional de carácter nacional, para el seguimiento y control de los contratos de asistencia técnica, sistema que permitirá monitorear de una manera más expedita, eficiente y en línea la labor regular de los consultores.

- Fomento a la Industrialización de construcción de las viviendas. En las Vivienda Social, es necesario, además de disminuir el déficit, asegurar calidad y propender a un aumento de estándar, lo que con el nivel de recursos financieros disponibles, se hace difícil, por otra parte, el encarecimiento de la mano de obra que incide en el aumento de los costos de producción y el valor del suelo que incrementa notablemente el valor de la vivienda, hacen necesario incorporar nuevas técnicas tendientes a una optimización de los recursos, la calidad y la habitabilidad de ésta, Uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el de elevar el estándar de la vivienda social, asegurando una óptima calidad constructiva, y al mismo tiempo, procurar un eficaz uso de los recursos financieros, de tal manera de mantener  e incrementar las metas cuantitativas programadas, que permitan  avanzar en la reducción del déficit habitacional. En esta área durante el año 2003 el Ministerio organizó y participó en diferentes actividades, la Expo Iquique donde se dio a conocer nuestras industrializadas de viviendas sociales; en EDIFICA 2003, el Ministerio participó con una muestra de proyectos de viviendas industrializadas y además con charlas relativas a la industrialización de viviendas sociales; se organizó el Seminario Técnico Nacional donde participaron los Departamentos Técnicos de los SERVIU y los tópicos a tratar fueron en relación a temas técnicos de la construcción.

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESENTADOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2003

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | U. de med. | Efectivo |  |  | Meta 2003 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |  |  |
| Orientaciones y Definiciones | % de focalización del gasto en la Población de menores recursos | (Monto total de progr. habitacionales focalizados en los sectores de menores recursos año t /Monto total del programa habitacional año t)*100 | % | 22,8 | 59,5 | 69,5 | 64,6 | Si | 107.6 1 |
| Orientaciones y Definiciones | % promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado | [Promedio anual (Ejecución efectiva del gasto mensual / Ejecución programada del gasto mensual)* 100 | % | n.m. | n.m. | s.m. | 80 | No | Sin medición 2 |
| Chile Barrio | % de asentamientos egresados | (N° total de asentamientos egresados acumulados al año t/N° total de asentamientos catastrados en el año 1996)*100 | % | 30,3 | 32,1 | s.m. | 51,2 | No | Sin medición 3 |
| Orientaciones y Definiciones | % del monto recaudado de la cartera hipotecaria que se gasta en su administración | (Gasto administración de la Cartera Hipotecaria año t/Total monto recaudado por préstamos año t)*100 | % | 10,2 |  | s.m. | 9,22 | No | Sin medición 4 |

Logros / No Logros de indicadores

- Porcentaje de focalización del gasto en la Población de menores recursos.   Esta meta fue cumplida, pero se hace presente que el programa original sufrió un ajusto presupuestario por menor ingresos percibidos por comercialización de viviendas, reduciendo el marco presupuestario y las unidades del programa.

- Porcentaje promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado. Este indicador no tuvo medición en el año 2003 debido a que no se contó con la base programática de medición. El mes de marzo correspondería a la base programático, pero debido a atrasos en el proceso de identificación presupuestaria, esta programación base sufrió varias modificaciones, por lo que no se contó con una base de referencia estable de medición.   Se remplaza por el indicador % del gasto de operación sobre el gasto total, que está relacionado con el  mismo producto estratégico.

- Porcentaje de asentamientos egresados.  Este indicador por políticas del programa fue reemplazo por el de  egreso de familias, debido a que la información de egreso de asentamiento no daba cuenta en forma más concreta de la situación real del catastro, en cambio al usar la unidad de medición de familias este presentaba una información más real. Las  14.404 familias egresadas en el 2003 corresponde a un total de 116 asentamientos, pero esto no significa que los 116 asentamientos estén 100% egresados, hay asentamientos con egreso total de familias y otros con egreso parcial.

- Porcentaje del monto recaudado de la cartera hipotecaria que se gasta en su administración. No fue evaluado durante el 2003 por cambio de metodología y variables de medición. En el año 2003 se implementó el Plan de Medidas Sociales y de repactación de deudas, beneficiando a 300.000 deudores, los que nos llevó a priorizar la medición de otro indicador como la  efectividad de Recaudación de Cartera Hipotecaria, para ir evaluando las nuevas policías de cartera hipotecaria.

OTROS INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | AvanceError: Reference source not found 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Chile Barrio | % de familias egresadas al año t del total de familias catastrado en el año 1996. | (N° total de familias egresadas al año t / N° total de familias catastradas en el año 1996)*100 | % | s.i. | 35.4 | 52.0 | 146 1 |
| Definiciones y orientaciones | % del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21+22+24+25) año t / Gasto Total (no considerar deuda pública y saldo final de caja) año t)*100 | % | 10.6 | 71.1 | 43.8 | 54.1 2 |
| Definiciones y orientaciones | % Proyectos de inversión seleccionados para el año siguiente con recomendación de MIDEPLAN | (N° de proyectos de inversión seleccionados en la formulación presupuestaria año t+1 con recomendación R.S. de MIDEPLAN / N° total de proyectos de inversión seleccionados en la formulación presupuestaria año t+1)*100 | % | Sin medición | 17.3 | 78.7 | 454.9 3 |
| Definiciones y orientaciones | Porcentaje de efectividad de Recaudación de Cartera Hipotecaria | (Monto Recaudado en cartera hipotecaria año t / Monto Emitido a recaudar en el año t)*100 | % | 73.7 | 79.9 | 75.0 | 93.9 4 |
| Administración y dirección de programas habitacionales | Cumplimiento de Programa habitacional nacional del año (viviendas) | (N° de Viviendas Contratadas del programa habitacional nacional del año t / N° total de Viviendas del programa habitacional nacional del año t) * 100 | % | 98.8 | 98.0 | 100.5 | 102.6 5 |
| Administración y dirección de programas habitacionales | Cumplimiento de Programa habitacional nacional del año (subsidios) | (N° de subsidios otorgados del programa habitacional nacional del año t / N° total de subsidios del programa habitacional nacional del año t) * 100 | % | 100.9 | 100.1 | 98.2 | 98.1 6 |
| Instrumentos y acciones de regulación | Porcentaje de Planes Regionales de Desarrollo Urbano Terminados | ( N° de Planes Regionales de Desarrollo Urbano Terminados en el año t / 13) * 100 | % | 0.0 | 0.0 | 15.4 | Nota 7 |

Logros / No Logros de indicadores.

- Hubo un avance de un significativo en el egreso de familias de Chile Barrio (este indicador reemplaza el de egreso de asentamientos ya que permite llevar un mejor control del programa). En el año 2003 egresaron 14.404 familias, acumulando un total de 55.069 familias egresadas.

- Del 2001 al 2002 disminuye significativamente el Item 33 Transferencia de Capita , pasa de MM$ 261.599 a MM$506 esto porque incluye las transferencias a cada uno de los SERVIU. Del 2002 al 2003 el nivel de gastos operacionales se mantuvo, en cambio el gasto total aumentó debido al incremento en el Item 33 Asig 86 "Aportes a Organismos del Sector Público", en MM$11.742, de esta manera el porcentaje del gasto de operación alcanzado en el año 2003 es de 43.8% sobre el gasto total.

- En el año 2003 se trabajo directamente con MIDEPLAN y las SEREMI con los SERPLAN para mejorar los resultados del año 2002, y llegar con una mejor cartera de proyectos y un mayor porcentaje de ellos recomendados.

- Efectividad de Recaudación de Cartera Hipotecaria. La efectividad de recaudación de cartera hipotecaria disminuyó el año 2003, en relación al año 2002. La razón de esta baja se debe a  que se emitió en el 2003  un  monto de MM$55.031 con una variación de 7,6% más que el año 2002 y la recaudación alcanzada en el 2003 fue de MM$41.321 con una variación de 1,01% respecto al año 2002. Si bien la efectividad fue menor a la esperada, el monto recaudado fue mayor. Esta mayor recaudación se debe a las medidas implementadas durante 2002, y que en el año 2003 se trabajó en la mantención del programa de cobranza activa, junto con la institucionalización de los Sorteos dirigidos a quienes se mantienen al día en el pago de dividendos.

- Cumplimiento de Programa habitacional nacional del año (viviendas). Si bien hay cumplimientos del programa, en el año 2003 este sufrió modificaciones por ajustes programáticos.

- Cumplimiento de Programa habitacional nacional del año (subsidios). En el 2003 fue el programa leasing habitacional que no se alcanzó a otorgar en su totalidad, si se hace presente que el programa sufrió modificaciones por ajustes programáticos.

- Planes Regionales de Desarrollo Urbano Terminados. En el año 2003 se le dio término a su inversión  2 PRDUT correspondientes a las regiones X y XII los otros 9 se encontraban en etapa de ejecución y 4 en etapa de Aprobación por SEIA. En el año 2002 no había ninguno con término de inversión, sólo se encontraban en ejecución.

Cumplimiento de los compromisos institucionales

### Informe de Programación Gubernamental

| Objetivo | Producto estratégico al que se vincula | Observación |
| --- | --- | --- |
| Priorizar la focalización de las acciones y la inversión sectorial, preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes, sin disminuir la oferta a los otros grupos demandantes del sector. | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas Habitacionales | Un compromiso relacionado. Los primeros semestres avances medio a alto llegando a fin de año al cumplimiento del compromiso. |
| Avanzar en la intervención de los asentamientos del programa Chile Barrio. | Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio | 5 compromisos relacionados. Llegando a fin de año al cumplimiento de todos ellos. |
| Disminuir el Déficit Habitacional a través de la generación de proyectos habitacionales integrales y la entrega de soluciones habitacionales. | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas Habitacionales | 2 compromisos relacionados. Los primeros semestres avances medio a alto llegando a fin de año a un cumplimiento alto de uno de ellos y el otro cumplido. |
| Generar intervenciones que disminuyan el déficit urbano, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en Áreas Patrimoniales | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos | 5 compromisos relacionados. Los primeros semestres los avances de los compromisos fue medio a alto llegando a fin de año a un cumplimiento alto de 3 de ellos y los otros cumplido. |
| Modernizar la Planificación Territorial y Urbana. | Instrumentos y Acciones de Regulación | 5 compromisos relacionados. Llegando a fin de año a un cumplimiento alto en la mayoría de ellos. |

Ver información complementaria en anexo “Programación Gubernamental”.

Informe de cumplimiento de los compromisos de los programas evaluados / Instituciones Evaluadas

PROGRAMAS EVALUADOS

Programa Evaluado: Programa Asistencia Técnica (PAT)	-	Año Evaluación: 2002

- Avances: Los avances del programa en relación a las recomendaciones de la evaluación han sido el rediseño del programa; se incorporaron cambios en el proceso de postulación y selección de beneficiarios de los programas de subsidio rural y de vivienda progresiva que apuntan a otorgar subsidios sólo a familias con soluciones viables y factibles técnica y económicamente; se ha incluido en el  programa la calificación de los subsidiados en la región; se ha avanzado en la elaboración de planes nomitoreo, evaluación y calificación  a prestadores de servicio de asistencia técnica; se ha avanzado en estrategias regionales del programa; se ha avanzado en el reforzamiento de las unidades regionales de Asistencia Técnica.

Programa Evaluado: Programa Chile Barrio			-	Año Evaluación: 2002

- Avances: Los avances del programa en relación a las recomendaciones de la evaluación han sido en materia del seguimiento y evaluación del programa aún cuando quedan temas pendientes; disponer de líneas presupuestarias  propias para el programa; fortalecimiento de la capacitación y los equipos de trabajo a nivel regional y avances en el desarrollo de criterios de intervención social.

Programa Evaluado: Equipamiento Comunitario(PEC)		-	Año Evaluación: 2001

- Avances: Los avances del programa en relación a las recomendaciones de la evaluación han sido alinear al programa al programa de vivienda que actualmente se aplica; se definió tipología de equipamiento básico mínimo para los conjuntos nuevos de vivienda y se definió un valor referencial de costo de equipamiento por vivienda; se avanzó en el tamaño de los conjuntos, privilegiando la escala vecinal para responder al objetivo de constituir barrios.

Programa Evaluado: Viviendas Básicas SERVIU			-	Año Evaluación: 2000

- Avances: Se hace presente que el programa Vivienda Básica SERVIU se dejó de aplicar desde el año  2001, por lo que los avances a mostrar corresponden un tema pendiente en ésta materia, que tiene relación con la Recuperación de aportes reembolsables de empresas sanitarias, donde se están determinando los montos en las regiones y aquellos en que se ha detectado se han iniciado las gestiones para su recuperación.

Ver información complementaria en anexo “Informe de Cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados”.

Avances en materias de Gestión

### Cumplimientos del PMG

La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo la conforman 871 funcionarios pertenecientes a las 13 SEREMI regionales y la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

La Subsecretaría en conjunto con las SEREMI han desarrollado los 10 sistemas del PMG 2003 correspondientes a las áreas de: Recursos Humanos; Atención a Usuarios; Planificación / Control de Gestión; Auditoria Interna; Administración Financiera y Enfoque de Género, llegando a un cumplimento de un 100%  donde los sistemas fueron validados por la Red de Expertos y aprobado por el Comité de Ministros.

| Sistemas | Avances |
| --- | --- |
| Capacitación | Los Comité Bipartito de capacitación se encuentran en pleno funcionando tanto en la Subsecretaría como en las SEREMI , desempeñando todas las funciones definidas y se ejecuta oportunamente el plan anual de capacitación permitiendo a los funcionarios desarrollar competencias y mejorar el desempeño de sus áreas de trabajo. |
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Los Comité Bipartito se encuentran en pleno funcionando tanto en la Subsecretaría como en las SEREMI, desempeñando todas las funciones definidas y se ejecuta oportunamente el plan anual de prevención de riesgos y mejoramiento de ambientes de trabajo, formalizando y fortaleciendo los procesos asociados a los mejoramientos de ambiente de trabajo. |
| Evaluación de Desempeño | Se ha mejorado los procesos de evaluación del desempeño, contando con un sistema de evaluación objetivo, trasparente e informado. |
| Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS | Se cuenta con una OIRS establecida, funcionado y operando en forma integral con los dispositivos de información y comunicación que cuenta la institución, avanzando en el acceso oportuno a la información y el ejercicio de los derechos ciudadanos. |
| Simplificación de Tramites | Se ha avanzado en la incorporación de tecnologías de información y comunicación para desarrollar trámites en líneas en beneficio de los usuarios y otros servicios. |
| Planificación / Control de Gestión | Se ha avanzado en los procesos de planificación y de sistemas de información , presentando indicadores de desempeño en el proceso presupuestario. |
| Auditoria Interna | Se han creado y fortalecido las unidades auditoras tanto ten la Subsecretaría como las SEREMI, las que han desarrollado en forma permanente y continua auditorias de carácter general, estratégicos, fundamentalmente preventivas y de apoyo a la gestión institucional y regional. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | La Subsecretaría como sus SEREMI han incorporado plenamente a la plataforma de Compras Chile del Estado disponiendo de información oportuna y de calidad disponible en el sistema de Compras Chile. |
| Administración Financiero-Contable | Se han mejorados los procesos de Administración Financiero-Contable, disponiendo oportunamente de la información financiera y presupuestaria con la calidad y pertinencia que se solicita. |
| Enfoque de Género | Se está avanzando en mejorar los procesos que promueven e incorporan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. |

Ver información complementaria en anexo “Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2003”.

Ver información complementaria en anexo “Indicadores de Gestión de Recursos Humanos”.

Proyectos de Ley

| Proyecto de Ley | N° y fecha de Ingreso | Objetivo de la iniciativa | Beneficiarios directos | Estado de su tramitación al 31.12.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mensaje 4-349. | 18.06.2003 | Modifica a la Ley N° 19.525 que regula sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias (Boletín 3264-09) | Los habitantes de ciudades | En tramitación |
| Mensaje 66-350. | 18.11.2003 | Modifica normas del D.F.L. N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativas a la Calidad de la Construcción. (Boletín N° 3418-14) | Los compradores de viviendas nuevas. | En tramitación |
| Mensaje 609-348. | 3.06.2003 | Modifica el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo la caducidad de Declaratoria de Utilidad Pública contenida en los planos reguladores. (Boletín 3247-14) | Los afectados por declaratorias de utilidad pública | En tramitación |

4. Desafíos 2004

DESAFIOS 2004 SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

- Avanzar en la consolidación del Programa Chile Barrio.

Compromisos y Desafíos:

- Alcanzar a lo menos un 70% de avance del programa, expresado en el total de familias que han superado su precariedad habitacional, siendo la meta 2004 egresar más de 19.000 familias.

- Dar cumplimiento al programa de inversiones en infraestructura contemplado para el año 2004.

- Continuar la ejecución del programa “Un Barrio para mi familia”, atendiendo a 19.000 familias durante el año 2004.

- Dar inicio a proyectos del Programa Mejoramiento de Barrios desde fase de aprobación (RS) en adelante, correspondiente a 15.000 soluciones del Programa de PMB año 2004.

- En Particular, avanzar en la intervención de San Pedro de la Costa, Concepción y Talcahuano. Resolver el tema habitacional en el año 2004 de 1.250 familias y dar apoyo social, educacional, de capacitación y de fomento productivo. (De las 3.300 viviendas del Proyecto San Pedro de la  Costa 1.250 se contrataron el año 2003 y se entregaran el 2004, 941 se contrataran el año 2004 y 1.109 se contrataran durante el año 2005).

- Disminuir el déficit habitacional, priorizando la focalización de la inversión  preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes.

Compromisos y Desafíos:

- Focalización del gasto en los sectores más pobres del país, con más de un 70% del Programa Habitacional. Esto significa una inversión de más de 11.000.000 UF que involucra aproximadamente 50.000 soluciones habitacionales.

- Direccionar y coordinar la contratación y entrega de subsidios de 25.000 unidades (programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda y Fondo Concursable)  dirigidas a sectores indigentes y pobres no solventes.

- Además, direccionar el cumplimiento al Programa Habitacional 2004, ejecutado por los SERVIU, que contempla aproximadamente 105.000 soluciones habitacionales entre subsidios y viviendas con una inversión de más de 18.000.000 UF.

- Modernizar la gestión de las ciudades, actualizando la legislación, la normativa y los instrumentos de planificación territorial, para tener ciudades más eficientes, integradas y seguras.

Compromisos y Desafíos:

- Ingresar a la SEGPRES para ser enviado al Congreso los proyectos sobre modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de Planificación Urbana Territorial;  sistema de mitigación por impacto en el Sistema de Transportes e Infraestructura Vial; Modernización en materia de Gestión Municipal en materia de Urbanismo y Construcción y Ley  de Incentivos al Desarrollo Urbano.

- En materia de instrumentos de planificación territorial avanzar con 124 instrumentos en distintas fases de desarrollo. Esto es, dar término a 11 Planes Regionales de Desarrollo Urbano, avanzar en 8  Planes Reguladores Intercomunales y seguir apoyando a los Municipios en el desarrollo y término de 105 Planes Reguladores Comunales.

- Mejorar la calidad de vida de las ciudades, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo en valor las áreas patrimoniales.

Compromisos y Desafíos:

- Direccionar y coordinar el avance el Programa Bicentenario 2002–2010. Ejecutar el programa de Bicentenario en distintas fases de desarrollo de contempla 44 proyectos y/o estudios  (vialidad urbana y de espacios públicos), con inversión sectorial.

- Direccionar y coordinar la ejecución del programa de Espacios Públicos en áreas Patrimoniales, en sus distintas fases de desarrollo, conformado por 65 proyectos y/o estudios.

- Direccionar y coordinar la ejecución del programa de Vialidad Urbana, en sus distintas fases de desarrollo, conformado por 41 proyectos y/o estudios.

- Direccionar y coordinar la ejecución del programa  Pavimentos Participativos que contempla la ejecutar 285 km. de nuevos pavimentos.

- Avanzar en la ejecución del Proyecto Transantiago con la ejecución de más de 300 expropiaciones, obras civiles Corredor Pajaritos, mantención vial Alameda y ejes prioritarios, 8 estaciones trasbordo Alameda, Providencia y Apoquindo.

- Avanzar en la ejecución del Proyecto Anillo Interior de Santiago.

- Avanzar en la ejecución del Proyecto Portal Bicentenario.

Direccionar y coordinar la ejecución conservación de Parques Urbanos en la Región Metropolitana y la construcción de nuevos parques en los Cerros Renca, Chena y Manquehue.

Anexos

- Programación Gubernamental

- Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

- Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

- Transferencias Corrientes

- Iniciativas de Inversión

- Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 1: Programación Gubernamental

| Objetivo | Producto | Producto estratégico al que se vincula | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizar la Planificación Territorial y Urbana. | 24 Planes Reguladores Comunales y 2 declaraciones de impacto ambiental para planes reguladores, en ejecución. | Instrumentos y Acciones de Regulación | 1º Trimestre: MEDIO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: MEDIO |
| Modernizar la Planificación Territorial y Urbana. | Puesta en marcha de Convenio de Programación de Instrumentos de Planificación Territorial de la Región VII, que cuenta con recursos aprobados y está pronto a ser firmado. | Instrumentos y Acciones de Regulación | 1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: INCUMPLIDO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Modernizar la Planificación Territorial y Urbana. | 5 Planes Reguladores Intercomunales y 4 declaraciones de impacto ambiental en ejecución | Instrumentos y Acciones de Regulación | 1º Trimestre: MEDIO 2º Trimestre: BAJO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: ALTO |
| Modernizar la Planificación Territorial y Urbana. | Ejecución de 13 Planes Regionales de Desarrollo Urbano y Territorial de todas las regiones del país. | Instrumentos y Acciones de Regulación | 1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: ALTO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: ALTO |
| Modernizar la Planificación Territorial y Urbana | Modernización de ley General de Urbanismo y Construcciones. Reforma de la Ley general de urbanismo y construcciones, para actualizar la institucionalidad en la materia, introducir nuevas herramientas de regulación y generar mecanismos que permitan proteger los derechos de las personas. Proyecto de Ley General de Urbanismo y Construcciones despachado del Congreso. | Instrumentos y Acciones de Regulación | 1º Trimestre: MEDIO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: MEDIO 4º Trimestre: ALTO |
| Priorizar la focalización de las acciones y la inversión sectorial, preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes, sin disminuir la oferta a los otros grupos demandantes del sector. | Contratación de obras y Llamado a Postulación a Subsidios (recursos del programa habitacional 2003 focalizados en un 65,0%, para proveer 52.384 soluciones habitacionales, destinadas a la población objetivo del 1 al 3 decil, correspondientes a los programa Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios, Vivienda Social Dinámica sin Deuda, Subsidio Rural y Subsidio Soluciones Progresivas. | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas Habitacionales | 1º Trimestre: MEDIO 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Disminuir el Déficit Habitacional a través de la generación de proyectos habitacionales integrales y la entrega de soluciones habitacionales. (ANTES: Aportar a la activación económica y a la generación de empleo en el sector construcción). | Ejecución del 100% del Programa Habitacional 2003, con la contratación de viviendas y Llamado a postulación a subsidios para un total de 98.485 soluciones habitacionales (Recursos del programa habitacional 2003) | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas Habitacionales | 1º Trimestre: MEDIO 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: ALTO |
| Aportar a la activación económica y a la generación de empleo en el sector construcción. | Generación de 74.455 Hombre /mes promedio anual de empleos para el año 2003. | Definición y Orientaciones Sectoriales | 1º Trimestre: MEDIO 2º Trimestre: ALTO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Generar intervenciones que disminuyan el déficit urbano, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en Áreas Patrimoniales | Ejecutar el 100% del Programa Pavimentos Participativos con 314 Km. de Pavimentos construidos | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos | 1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: ALTO |
| Generar intervenciones que disminuyan el déficit urbano, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en Áreas Patrimoniales | Ejecutar el Programa de Espacios Públicos en áreas Patrimoniales, conformado por una cartera de 50 proyectos (5 de arrastre y 45 nuevos). 17 proyectos terminados y 33 proyectos en ejecución al 31 de diciembre. | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos | 1º Trimestre: BAJO 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: MEDIO 4º Trimestre: ALTO |
| Generar intervenciones que disminuyan el déficit urbano, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en Áreas Patrimoniales | Identificación de zonas e inmuebles de Conservación histórica en seis comunas. | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos | 1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: INCUMPLIDO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Generar intervenciones que disminuyan el déficit urbano, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en Áreas Patrimoniales | Avanzar en el Programa Bicentenario 2002-2010, con la ejecución de 35 proyectos durante el 2003, con inversión sectorial, de un total de 71 iniciativas que se encuentran en sus diferentes etapas de intervención a lo largo de todo el País Algunos proyectos relevantes a desarrollar: Anillo Metropolitano – Santiago; Portal Bicentenario – Santiago; Costanera Coquimbo ; Circunvalación Av. Eduardo Frei - Puntas Arenas | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos | 1º Trimestre: ALTO 2º Trimestre: ALTO 3º Trimestre: MEDIO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Generar intervenciones que disminuyan el déficit urbano, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en Áreas Patrimoniales | Ejecución del Programa Vialidad Urbana, mediante la realización de 15 Estudios técnicos; 19 Proyectos Intervenidos y 3 Proyectos Terminados | Definición y Orientaciones Sectoriales Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos | 1º Trimestre: BAJO 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: ALTO |
| Avanzar en la intervención de los asentamientos del programa Chile Barrio. | Egresar 7.735 familias, aumentando a un total de 48.206 familias egresadas a diciembre del 2003. | Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio | 1º Trimestre: ALTO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Avanzar en la intervención de los asentamientos del programa Chile Barrio. | Transferir el 100% de los fondos contemplados en la Ley de Presupuesto 2003 a los Gobiernos Regionales y/o Municipales (subtítulo 31, ítem 89) | Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio | 1º Trimestre: BAJO 2º Trimestre: BAJO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Avanzar en la intervención de los asentamientos del programa Chile Barrio. | Inicio de soluciones desde fase de licitación en adelante correspondiente a 15.000 soluciones del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional. | Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio | 1º Trimestre: NO EVALUA 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Avanzar en la intervención de los asentamientos del programa Chile Barrio. | Terminar la ejecución de 58 proyectos sociales nacionales correspondientes al Programa Un Barrio para mi Familia. que se iniciaron durante el último trimestre del año 2002. | Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio | 1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO |
| Avanzar en la intervención de los asentamientos del programa Chile Barrio. | Iniciar ejecución de 80 nuevos proyectos sociales. correspondientes al Programa Un Barrio para mi Familia del año 2003 | Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio | 1º Trimestre: INCUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO |

Anexo 2: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas

(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003)

| Programa/ Institución: | Viviendas básicas |
| --- | --- |
| Año Evaluación: | 2000 |

| Compromiso | Cumplimiento |
| --- | --- |
| Mejoramiento del proceso de planificación y programación del Programa. Se levantará una propuesta de diseño de mecanismos para mejorar la planificación y programación Esta propuesta será presentada a DIPRES. | El proceso de formación de estrategia es bastante más difícil de normalizar y aprehender. Con ese considerando, el Minvu ha considerado, la estrategia ministerial, como un concepto multidimensional que abarca la totalidad de actividades de la organización y da un sentido de dirección, unidad y propósito al quehacer de la Institución, facilitando los cambios internos que el ambiente externo induce. Se ha conceptualizado un modelo empírico que recoge las cinco principales etapas de la acción ministerial, etapas que se complementar y suplementar entre sí, para generar la respuesta institucional a las demandas tanto de nuestro usuarios como del Gobierno Central. Esta son Planificación Estrategia; Presupuestación, Programación Operativa, Ejecución y Control; Evaluación y Cierre. Del ciclo se han desarrollo 3 fases : Programación Operativa; Planificación Estratégica; Formulación Presupuestaria 2003. La estrategia, su concepción y aplicación dentro del Minvu ha provisto de un sentido y búsqueda de resultados de largo plazo; como un modelo que da coherencia, unidad e integridad a las decisiones de la Institución, que la atraviesan en todas direcciones y enriquecen el total de decisiones asociadas a la inversión ministerial, y no tan sólo a un determinado programa, como podría ser Viviendas Básicas. Esta en procesos de Evaluación la Programación Operativa del total de la inversión Minvu para la ejecución 2002 y se Evaluará los resultados del procesos de la discusión de las Ley de Presupuesto del Minvu 2003. En el año 2003 se han tenido algunos avances, sobre todo en lo que dice relación con el alineamiento entre los objetivos y metas para el periodo, en concordancia con el mensaje del 21 de mayo del 2003 y las prioridades presupuestarias 2004, reflejadas en el anteproyecto en discusión. Proceso: Este año se inició Planificación y discusión pptaria. con visitas a regiones, continuando con las mesas de negociación en Santiago y posteriormente la consolidación de lo anterior en sucesivas reuniones de trabajo que tuvieron como resultado un Proyecto de ppto. que aunque restrictivo, recoge las principales prioridades expresadas por las autoridades y lo solicitado por las regiones. Si lo comparamos con el año 2002, el proceso ha sido más ordenado y con menos conflictivo que el anterior, con más análisis de las cifras y menos observaciones de las regiones, lo que es un buen indicador. Programación: Se hace presente el avance cualitativo que han tenido nuestros convenios de desempeño interno comprometidos por los distintos directivos, los que son consistentes y coherentes con las prioridades programáticas del sector. Para lograr comprometer las distintas metas, se avanzó en la fase de Programación Operativa, donde se programaron las grandes líneas de inversión del año 2003 tanto física como financiera a nivel regional, estando ambos conceptos vinculados, en algunos casos logrando programar a nivel comunal. Seguimiento: Se ha avanzado en la generación de informes de gestión (internos y externos), que apuntan al seguimiento y evaluación de las distintas líneas inversoras que son utilizados por las autoridades ministeriales. El seguimiento de las obras es llevado por las divisiones, apoyando a futuro por el Sistema de Obras que se encuentra en su fase final de validación del diseño. |
| Recuperación de aportes reembolsables de empresas sanitarias. Sobre la base de un estudio se propondrá una Política para la recuperación de aportes reembolsables de empresas Sanitarias | En el año 2003 se realizó el estudio “Análisis Procedimiento y Cálculo para la recuperación de aportes de financiamiento reembolsable Minvu”. Una vez revisado los resultados del estudio, se constata diferencias importantes en la base de información para la determinación de los montos recuperables. A partir de dicha constatación se ha iniciado una línea de trabajo con las regiones de validación de la información de los datos aportados. A partir de dicho análisis se están determinando los montos y aquellos en que se ha detectado se han iniciado las gestiones para su recuperación A la fecha se han concretado acuerdos con las sanitarias en las regiones I y II. Respecto de la I Región el monto ya negociado con ESSAT es de MM$3.280. Respecto de la II Región las negociaciones han determinado un monto de MM$ 459 con ESSAN. |

| Programa/ Institución: | Equipamiento Comunitario. (PEC) |
| --- | --- |
| Año Evaluación: | 2001 |

| Compromiso | Cumplimiento |
| --- | --- |
| Informe con resultados de la aplicación del programa. | Como resultado de la aplicación del Programa “Vida en Comunidad” en el año 2003, podemos decir que este programa de habilitación social desarrolló una estrategia de intervención social común para los distintos programas de vivienda social actualmente existente. Este aborda el proceso de instalación de las familias en su nueva vivienda y barrio, facilitando su vinculación a la red social de bienes y servicios a los que tiene acceso, apoyando el desarrollo de la vida comunitaria y fortaleciendo la organización social. El Programa se desarrolló a través de: -Contratación de Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica externos conformados por equipos multidisciplinarios. -Asesoría directa a familias beneficiarias por un período de 8 meses desde la publicación de la nómina de selección. -Metodología de trabajo que rescate el proceso de implementación del programa de acuerdo a las características, necesidades y expectativas de cada conjunto habitacional o asentamiento. -Asistencia Técnica a las familias por áreas de servicios con productos específicos y etapas de trabajo: Asistencia Social y Fortalecimiento Organizacional, Asistencia Técnico Constructiva y Asistencia Técnico Legal. Se hace presente que en forma paralela durante el 2003 se ejecuto un programa con similares objetivos y metodología llamado “Un Barrio para mi familia”, el cual durante el 2003 atendió en su totalidad a 9.154 familias correspondientes a 79 asentamientos ubicados en 11 regiones del país. |

| Programa/ Institución: | Programa Chile Barrio |
| --- | --- |
| Año Evaluación: | 2002 |

| Compromiso | Cumplimiento |
| --- | --- |
| 1. Definir y remitir informe que contenga las variables relevantes de las condiciones sociales y laborales de los beneficiarios de los asentamientos obtenidas de la línea base y los indicadores para medir los avances en el ámbito de producto y resultado intermedio y final del propósito del Programa ChileBarrio. | Se elaboró propuesta de intervención contenida en documento “Programa de Asistencia Técnica para la Habilitación Social”, la cual pretende desarrollar una estrategia de intervención social común para los distintos programas de vivienda social actualmente existentes. Un programa por el esta estrategia operará será “Un Barrio para mi Familia”, dirigido a su universo de familias beneficiadas del campamentos y asentamientos irregulares de Chile Barrio. El programa contiene la Matriz de Marco Lógico con variables relevantes e indicadores de evaluación del programa. Las condiciones mínimas del programa Un Barrio para mi Familia” son: a)Dinámica Comunitaria, b)Identificación, c)Salud, d)Educación, e)Trabajo e Ingreso y f)Habilitación. |
| 1. Remitir a la DIPRES Informe Ejecutivo del Plan Nacional de Intervención e Inversión en el área socio laboral del Programa Chile Barrio. | Se elaboró documento “Plan Nacional de Intervención Social. Documento Base de Trabajo”. La actual estrategia de intervención está centrado fundamentalmente en el aspecto social a través del programa “Un Barrio para mi Familia” . El Programa no puede responder a objetivos en el ámbito laboral. No existen productos comprometidos como fruto de la intervención en el ámbito laboral por exceder las capacidades actuales del programa. |
| 2. Elaborar y remitir informe de gestión y resultados operacionales que de cuenta de la implementación y funcionamiento del Plan Nacional de Intervención propuesto. | dic 2002: Se elaboró informe de gestión y resultados operacionales del Plan Nacional de Intervención, el cual fue remitido a la DIPRES en el mes de diciembre del 2002. Junio 2003: Se ha implementado la modalidad de “Intervención Comunitaria” como estrategia de trabajo conjunta con FOSIS y PRODEMU. Dic 2003: Para el período 2002-2003 se atendieron 23.222 familias de las cuales 15.483 corresponden al programa “Un Barrio para mi Familia”.Se alcanzaron plenamente los objetivos trabajando en los siguientes ámbitos de desarrollo: Fortalecimiento de la Organización y crecimiento de nuevas organizaciones sociales; vinculación a la redes sociales; desarrollo de proyectos comunitarios autogestionados. |
| 3. Entregar a Dipres, resumen ejecutivo del informe de diagnósticos de procesos internos de la operación del Programa Chile Barrio. | dic 2002: Se elaboró documento “Apoyo a la Gestión del Programa Chile Barrio. Sistematización de Procesos más Relevantes, Diseño de Herramientas de Apoyo a la Gestión”, el cual se remitirá al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES. Dic 2003: A partir del estudio realizado se elaboró sistema de seguimiento de proyectos destinados a mejorar la gestión de ejecución de plazos de las obras comprometidas con egresos de familias en cada año. Los aspectos más importantes y procesos están contenidos en el documento generado pro el Sistema de Seguimiento de Proyectos vía Intranet Chile Barrio. |
| 2. Presentar Matriz de Marco Lógico definitiva concordada con la DIPRES y la definición de indicadores con la cuantificación de aquellos que sean medibles. | Se elaboraron términos de referencia para la ejecución del estudio de Evaluación de Impacto del Programa Chile Barrio. |
| 2. Enviar Términos Técnicos de Referencia del Estudio de evaluación de Impacto del Programa ChileBarrio. | Se elaboraron términos de referencia para la ejecución del estudio de Evaluación de Impacto del Programa Chile Barrio. |
| 1. Relanzar las Mesas Técnicas sociales a nivel central, y regional para establecer mecanismos de coordinación que garanticen el compromisos de los organismos sectoriales del ámbito social y laboral con el programa. | dic 2002: La coordinadora nacional del área social, en el año 2002 realizó visitas regionales para establecer mecanismos de coordinación. junio 2003: En elaboración informe que señale los mecanismos que garantizarán los compromisos de los organismos sectoriales en la intervención socio-laboral. Dic 2003: De acuerdo a lo dispuesto en las Orientaciones Generales del Programa Chile Barrio del D.S. Nº 33/98 (V. y U). Las mesas técnicas regionales son convocadas por los Gobiernos Regionales. El trabajo específico que realizan estas mesas está centrado en la ejecución del programa “Un Barrio para mi Familia”.Los mecanismos que garantizan los compromisos de los organismos sectoriales en la intervención, están dados por las actas de las sesiones de Directorio del Programa. El cumplimiento de objetivos del área social está dado fundamentalmente por el Programa Un Barrio para mi Familia. Fosis aporta recursos anualmente, es el administrador de los recursos y Prodemu el ejecutor del Programa. |
| 2. Formular un plan de iniciativas de destinadas a Promover la implementación de las Mesas Técnicas Comunales. | No se ejecutará plan de iniciativas destinadas a promover las mesas técnicas. Se solicita modificar compromiso puesto que el trabajo en el área que desarrollan las instituciones del programa (CHB, FOSIS, PRODEMU, Municipios) se ha canalizado a través de los programas “Un Barrio para mi Familia” en el ámbito comunitario y “Chile Solidario” en la habilitación social. |
| 3. Presentación de informe de resultados del funcionamiento de las Mesas Técnicas Nacional y Regional en su labor de coordinación de las acciones en el plano socio laboral del programa. | Se han promovido acciones en el ámbito comunitario únicamente, debido a compromisos derivados del programa “Un Barrio para mi Familia” Se solicita remplazar compromiso de informe indicado por informe de ejecución del programa “Un Barrio para mi Familia”. |
| 1. Desarrollar una propuesta preliminar de los productos a considerar para definir la situación de egreso social de las asentamientos. | Cambio de enfoque respecto a la variable resultado: variable familias y no asentamientos. Se han alcanzado las metas propuestas en nº de familias con soluciones habitacionales y familias atendidas en el área social. - 14.404 familias egresadas año 2003, acumulando un total de 55.069 familias egresadas.- Para el período 2002-2003 se atendieron 23.222 familias de las cuales 15.483 corresponden al programa “Un Barrio para mi Familia”. |
| 1. La Dirección Ejecutiva propondrá al Directorio Nacional el análisis y definición de la pertinencia del componente fortalecimiento institucional es parte de los productos del programa. | En reunión de Directorio Nacional de marzo del 2003, se acuerda incorporar la discusión acerca de la necesidad de mantener el componente fortalecimiento institucional en próxima reunión de Directorio. (Acta de reunión N° 29 del 13.03.2003 del Directorio Nacional de Chile Barrio). Dic 2003: Se ha decidido excluir este componente Se corrigió la matriz de marco lógico del programa, según se informó a la División de Evaluación de Gestión de DIPRES según oficio Nº 1255 de fecha 5 de diciembre de 2003. |
| 1. Entregar informe ejecutivo sobre los resultados de la Jornada Nacional de Capacitación de profesionales SDB. | Realización de jornada de capacitación del 25 al 27 de noviembre del 2002, donde se elaboró informe “Resultados Jornada Nacional de Capacitación 2002”, el cual se remitirá al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES. Dic 2003: Se informa de las actividades realizadas en dicha jornada y principales conclusiones. |
| 1. Entregar antecedentes y evaluación de los resultados de la capacitación ejecutada durante el año 2002. | En el mes de octubre del 2002 se realizó Jornada Secretarios Técnicos; en noviembre del 2002 se realizó Jornada Nacional y entre los meses de mayo y octubre se realizaron visitas regionales. En cada uno de estos eventos se elaboró un informe ”, los cuales serán remitidos al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES. |
| 2. Formular programa de capacitación 2003 y acordar su implementación con el MINVU, según disponibilidad de recursos. Presentación de informe con el diseño del programa de capacitación. | dic 2002: Se trabajó en la formulación de Objetivos de Capacitación Profesionales Chile Barrio 2003.En el proceso de formulación presupuestaria 2003, no se aceptó, por parte de la DIPRES, incorporar modificaciones al subtítulo 25, esto significa incluir en este subtitulo recursos para capacitación. Por lo que no se ha podido establecer la formula de financiamiento, para desarrollar actividades de capacitación, dado las restricciones de gasto impuesta al subtítulo 25 del Programa Chile Barrio. junio 2003: Se formuló propuesta de financiamiento para la ejecución de actividades de capacitación en el año 2004. Durante el año 2003 no se ejecutarán actividades de capacitación. dic 2003: Presupuesto 2004 Ministerio de Vivienda y Urbanismo Subsecretaría de vivienda y Urbanismo. Programa Chile Barrio, para el año 2004 que ascienden a M$32.802El Informe de las actividades de capacitación queda supeditado a informe de Gestión año 2004 del programa, dirigida al Directorio Chile Barrio, en que se da cuenta de la ejecución presupuestaria y actividades desarrolladas en el año. |
| Analizar la pertinencia de incorporar particularidades en la intervención del programa para los asentamientos rurales. | Se analizando tema de incorporar particularidades en la intervención del programa para los asentamientos rurales. La intervención en el ámbito rural está sujeta a las disposiciones reglamentarias de aplicación de(los) subsidio(s) por parte del MINVU y de los PMB de la SUBDERE. De acuerdo a este marco regulatorio se han implementado diseños constructivos según las particularidades de cada región de acuerdo a los programas aprobados por los Comité Regionales Se adjuntan experiencias de diseño en Asentamientos Rurales de la III Y IV Región. |

| Programa /Institución: | Programa Asistencia Técnica (PAT) |
| --- | --- |
| Año Evaluación: | 2002 |

| Compromiso | Cumplimiento |
| --- | --- |
| Seguimiento de los beneficiarios de Asistencia Técnica. Elaborar Informe de resultados del procesamiento de las Fichas que da cuenta de la no aplicación del subsidio a nivel nacional. | Sistematización de informes trimestrales de regiones con información para el monitoreo de contratos vigentes de asistencia técnica. |
| Traspaso de responsabilidad de monitoreo y fiscalización a los prestadores de asistencia técnica. Evaluar los resultados logrados a través de la estrategia de traspaso de responsabilidades. | Desde el nivel central se ha instruido a regiones en la necesidad de traspasar funciones de monitoreo de la asistencia técnica a las delegaciones. |
| Traspaso de responsabilidad de monitoreo y fiscalización a los prestadores de asistencia técnica. Diseñar y aplicar una fase piloto de operación de sistema electrónico de monitoreo de contratos de asistencia técnica por un periodo de al menos un año. Este compromiso, si bien está condicionado a la asignación y disponibilidad de presupuesto sectorial, hoy existe como propuesta y en aplicación actual, con un alto grado de certeza sobre su aplicación en la IX región del país un sistema de monitoreo electrónico de contratos de AT. | Durante el año 2003 se trabajó con la División de Informática del MINVU en el diseño del Programa Computacional para el monitoreo de contratos de Asistencia Técnica. Asimismo, se realizó una video conferencia para presentar el sistema a las regiones y recoger su observaciones al mismo. La implementación de este Programa es actualmente un Compromiso del Convenio Colectivo del MINVU año 2004. |
| Incorporar y sancionar en el Reglamento del Registro Nacional de Consultores Minvu, la aplicación de una nueva ficha de evaluación de los prestadores de servicios de asistencia técnica. | Se elaboró ficha e evaluación de P.S.A.T. y se envió al Registro Nacional de Consultores del MINVU como propuesta para la modificación del Reglamento de consultores vigente. Propuesta de modificación del Registro Nacional de Consultores incluye ficha de calificación. Adicionalmente, en Ficha calidad Técnica de la Vivienda (encuestador SERVIU), se considera la evaluación al Prestador por parte del SERVIU. DIC 2003: La Unidad de Asistencia Técnica envió propuesta de Rubro de Asistencia Técnica y un Sistema de Calificación de Prestadores de Asistencia Técnica para que sean incorporados por el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU. Asimismo, se reiteró a las regiones la instrucción de cumplir con la aplicación de la ficha de evaluación de todos los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica. |
| Sistematizar e incorporar estas evaluaciones en el sistema informático de los Registros Nacionales de Consultores, ello para la especialidad que constituyen los servicios de asistencia técnica, sujeto a disposiciones técnicas informáticas y disponibilidad presupuestaria pertinentes. | Se elaboró ficha e evaluación de P.S.A.T. y se envió al Registro Nacional de Consultores del MINVU como propuesta para la modificación del Reglamento de consultores vigente. Propuesta de modificación del Registro Nacional de Consultores incluye ficha de calificación. Adicionalmente, en Ficha calidad Técnica de la Vivienda (encuestador SERVIU), se considera la evaluación al Prestador por parte del SERVIU. Luego La Unidad de Asistencia Técnica envió propuesta de Rubro de Asistencia Técnica y un Sistema de Calificación de Prestadores de Asistencia Técnica para que sean incorporados por el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU. Asimismo, se reiteró a las regiones la instrucción de cumplir con la aplicación de la ficha de evaluación de todos los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica. |
| Generar informe de resultados de la realización de la capacitación ejecutada a los Prestadores de AT. | Se implementó Plan de Capacitación para Prestadores de Asistencia Técnica que incluyó: Encuentro Nacional de AT, Jornadas regionales con PSAT y Video Conferencia. |
| Entrega de informe elaborado por la División Técnica (DITEC) del Minvu., que dé cuenta de la aplicación de los servicios de asistencia técnica en forma directa, vale decir por los Serviu del país. El informe cuantificará el volumen de casos a nivel país y los resultados obtenidos v/s la ejecución de las asistencias técnicas a través de prestadores externos. | En el año 2002 no se han registrado casos de aplicación de los servicios de asistencia técnica en forma directa, se están revisando los casos puntuales existentes en años anteriores y se entregará informe en diciembre 2003. dic 2003 Se efectuó un catastro de los casos de asistencia técnica directa efectuados por los SERVIU en todo el país, desde el inicio del Programa, estableciendo la razón por la cual no les fue contratada la AT. Con ello, se logró estimar que los casos de AT directa representan el 0,35% de los casos en el período 1997 a 2003. |

Anexo 3: Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | MENOR | 5% |  |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  |  | X |  | ALTA | 15% |  |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  |  | X |  | ALTA | 15% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 8% |  |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | MENOR | 5% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MEDIANA | 8% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 100%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Auditoría Interna | Se modifica: La Unidad de Auditoria de la Subsecretaría se encargará, además, de coordinar la Unidad de Auditoría Regional dependiente de las SEREMIS. |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES. |

Anexo 4: Transferencias Corrientes

Capitulo 01: Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

| Descripción | Presupuesto Inicial 2003 (M$) | Presupuesto Final 2003 (M$) | Gasto Devengado (M$) | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real Otros | 129.230 | 156.060 | 120.505 | 35.555 |
| TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real Otros | 2.284.392 | 2.284.392 | 2.258.668 | 25.724 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.430.406 | 4.248.675 | 4.248.909 | -234 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | 5.844.028 | 6.689.127 | 6.628.082 | 61.045 |

Programa 01: Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

| Descripción | Presupuesto Inicial 2003 (M$) | Presupuesto Final 2003 (M$) | Gasto Devengado (M$) | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real Otros | 129.230 | 156.060 | 120.505 | 35.555 |
| TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real Otros | 648.359 | 648.359 | 622.636 | 25.723 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.430.406 | 4.248.675 | 4.248.909 | -234 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | 4.207.995 | 5.053.094 | 4.992.050 | 61.044 |

Programa 02: Chile Barrio

| Descripción | Presupuesto Inicial 2003 (M$) | Presupuesto Final 2003 (M$) | Gasto Devengado (M$) | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real Otros | 1.636.033 | 1.636.033 | 1.636.032 | 1 |
| OTRAS TRANFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | 1.636.033 | 1.636.033 | 1.636.032 | 1 |

Anexo 5: Iniciativas de Inversión

| Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | El costo total y ejecutado acumulado incluye los aportes de terceros y sectoriales según corresponda |  |  | el presupuesto y ejecutado corresponde a recurso sectorial |  |  |  |
| Instrumento de Planificación Territorial | 8.043.004 | 3.598.056 | 41,6% | 1.730.283 | 1.515.712 | 87,6% | 214.571 |
| Actualización Plan Regional Desarrollo Urbano XII Región | 167.000 | 167.000 | 100,0% | 76.200 | 76.200 | 100,0% | 0 |
| Actualización Plan Regional Desarrollo Urbano I Región | 140.000 | 102.640 | 73,3% | 56.040 | 56.040 | 100,0% | 0 |
| Actualización Evaluación Ambiental Plan Regional Des. Urbano VI | 36.000 | 33.464 | 93,0% | 25.301 | 22.837 | 90,3% | 2.464 |
| Análisis Intercomun. Borde Costero Región Tarapacá | 149.438 | 149.438 | 100,0% | 53.234 | 53.234 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Elaboración Planes Reguladores 35 Comunas VIII Reg. | 1.337.000 | 734.335 | 54,9% | 279.059 | 273.967 | 98,2% | 5.092 |
| Diagnóstico Reformulación Planes Reguladores de la VI Región | 1.767.152 | 459.950 | 11,7% | 33.000 | 33.000 | 100,0% | 0 |
| Actualización Plan Regional de Desarrollo Urbano XI Reg. De Aysén | 96.686 | 82.424 | 85,2% | 50.196 | 50.196 | 100,0% | 0 |
| Actualización Plan Regional Desarrollo Urbano VIII Región | 86.333 | 28.363 | 32,9% | 33.610 | 26.056 | 77,5% | 7.554 |
| Actualización Plan Regulador Intercomunal Borde Costero II Región | 60.000 | 60.000 | 100,0% | 49.408 | 49.408 | 100,0% | 0 |
| Actualización Plan Regulador Metropolitano Concepción | 12.000 | 12.000 | 100,0% | 11.383 | 11.321 | 99,5% | 62 |
| Actualización Plan Regional de desarrollo Urbano II Región | 22.377 | 20.721 | 92,6% | 8.839 | 8.839 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Plan de Desarrollo Urbano Regional (Región III) | 159.850 | 112.000 | 70,1% | 80.000 | 80.000 | 100,0% | 0 |
| Actualización y Adecuación Planes Reg.Com. al Plan Reg.Metrop. Stgo. | 271.000 | 271.000 | 100,0% | 54.000 | 54.000 | 100,0% | 0 |
| Actualización Planes Reguladores Lautaro Vilcún y Curacautín | 44.479 | 44.479 | 100,0% | 7.800 | 7.800 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Plan Regulador Intercomunal del Río Aconcagua | 330.000 | 30.000 | 9,1% | 30.000 | 30.000 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Actualización Plan Regional de Desarrollo Urbano | 70.000 | 28.337 | 40,5% | 27.187 | 27.187 | 100,0% | 0 |
| Actualización (segunda) Plan Regional de Desarrollo Urbano, IX Reg. | 67.500 | 36.443 | 54,0% | 24.160 | 24.160 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Crecimiento Optimo Áreas Urbanas Reg. Metrop. | 120.000 | 120.000 | 100,0% | 90.000 | 90.000 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Plan Regulador Cochrane | 42.996 | 32.496 | 75,6% | 19.461 | 19.461 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico y Planificación AAHH Caract.Urbanas c/riesgo volcánico (X Reg.) | 48.750 | 48.000 | 98,5% | 30.085 | 30.058 | 99,9% | 27 |
| Diagnóstico y Elaboración Declaración Impacto ambiental PRC, Huasco | 7.000 | 7.000 | 100,0% | 7.000 | 7.000 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico y Elaboración Declaración Impacto Ambiental PRC, Vallenar | 5.000 | 5.000 | 100,0% | 5.000 | 5.000 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Plan Regulador Intercomunal Río Claro | 60.780 | 22.353 | 36,8% | 27.240 | 22.357 | 82,1% | 4.883 |
| Levantamiento Plan Seccional Isla Ambarino | 144.946 | 79.721 | 55,0% | 79.721 | 79.719 | 100,0% | 2 |
| Análisis y Diagnóstico PRDU Reg. Metrop. | 170.000 | 679 | 0,4% | 45.500 | 679 | 1,5% | 44.821 |
| Actualización y Adecuación del Plan Regulador Comunal Lo Espejo | 76.950 | 7.401 | 9,6% | 23.102 | 400 | 1,7% | 22.702 |
| Actualización y Adecuación del Plan Regulador Comunal Pedro A. Cerda | 80.000 | 401 | 0,5% | 31.230 | 400 | 1,3% | 30.830 |
| Actualización y Adecuación del Plan Regulador Comunal de Curacaví | 60.000 | 2.401 | 4,0% | 21.830 | 400 | 1,8% | 21.430 |
| Actualización y Adecuación del Plan Regulador Comunal de San Ramón | 60.000 | 12.401 | 20,7% | 11.830 | 400 | 3,4% | 11.430 |
| Análisis Plan Seccional La Isla, Temuco | 38.000 | 37.700 | 99,2% | 11.100 | 11.100 | 100,0% | 0 |
| Actualiz.Plan Regulador Intercomunal Villarrica-Pucón | 74.923 | 77.396 | 103,3% | 2.275 | 2.275 | 100,0% | 0 |
| Diagn.y Actualiz.Plan Reg.Desarrollo Urbano X Reg. | 93.000 | 93.000 | 100,0% | 25.110 | 25.110 | 100,0% | 0 |
| Análisis P. Reguladores Comunales Gorbea,Cunco y T.Schmidt | 48.000 | 48.000 | 100,0% | 70 | 70 | 100,0% | 0 |
| Análisis Planes Reguladores Melipeuco y Curarrehue | 32.000 | 32.000 | 100,0% | 47 | 0 | 0,0% | 47 |
| Análisis Plan Regional de Des.Urb.,Reg. Del Maule | 110.000 | 74.602 | 67,8% | 55.420 | 55.388 | 99,9% | 32 |
| Diagnóstico Act.y Modif.Plan Regulador Comunal de Monte Patria | 67.942 | 34.097 | 50,2% | 11.818 | 11.818 | 100,0% | 0 |
| Levantamiento Plan Regulador, Alto del Carmen | 90.000 | 16.750 | 18,6% | 16.750 | 16.750 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Parral | 37.150 | 10.840 | 29,2% | 5.000 | 5.000 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Pelluhue | 19.200 | 6.280 | 32,7% | 5.000 | 5.000 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Maule | 19.200 | 6.280 | 32,7% | 4.830 | 4.830 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Pelarco | 19.200 | 6.280 | 32,7% | 4.830 | 4.830 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Constitución | 44.100 | 10.120 | 22,9% | 4.000 | 4.000 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Comuna de Teno | 25.250 | 5.900 | 23,4% | 4.000 | 4.000 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Comuna de Rauco | 19.200 | 6.280 | 32,7% | 5.000 | 5.000 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Comuna de Vichuquén | 19.200 | 6.280 | 32,7% | 4.000 | 4.000 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de San Rafael | 19.200 | 6.280 | 32,7% | 4.000 | 4.000 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Comuna de Pencahue | 19.200 | 640 | 3,3% | 150 | 150 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Comuna de Molina | 37.145 | 1.920 | 5,2% | 400 | 400 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Comuna de Sagrada Familia | 19.200 | 640 | 3,3% | 150 | 150 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Comuna de Curepto | 19.200 | 640 | 3,3% | 150 | 150 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Comuna de Hualañe | 19.200 | 640 | 3,3% | 150 | 150 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Comuna de Licanten | 19.200 | 640 | 3,3% | 150 | 150 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador Comuna Romeral | 19.200 | 640 | 3,3% | 150 | 150 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Comuna de Río Claro | 19.200 | 640 | 3,3% | 150 | 150 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Comuna de Yerbas Buenas | 19.200 | 640 | 3,3% | 150 | 150 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Planif.Asen.Human.Area Riesgo Volcan.Coñaripe-Challupen | 47.850 | 6.819 | 14,3% | 6.819 | 6.819 | 100,0% | 0 |
| Análisis Plan Regulador Comuna de Dalcahue | 24.000 | 6.794 | 28,3% | 4.700 | 4.700 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Plan Regulador de la Comuna de La Higuera | 43.185 | 32.194 | 74,5% | 21.847 | 21.847 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Act. Y Modif.Plan Regulador Comunal de Salamanca | 68.975 | 34.362 | 49,8% | 13.081 | 13.081 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Plan Regul.Comunal Río Hurtado | 41.027 | 5.495 | 13,4% | 4.345 | 4.345 | 100,0% | 0 |
| Actualiz. Plan Regulador Comuna de Angol | 50.000 | 22.100 | 44,2% | 7.425 | 7.425 | 100,0% | 0 |
| Actualiz.Plano Regulador Comunal de Sexionales de Panguipulli | 32.000 | 7.900 | 24,7% | 7.400 | 7.400 | 100,0% | 0 |
| Actualización Plan Regulador Puerto Montt | 88.000 | 25.899 | 29,4% | 17.891 | 17.891 | 100,0% | 0 |
| Actualización Plan Regulador de Calbuco Sectores Pargua y Caicaen | 30.000 | 7.370 | 24,6% | 6.370 | 6.368 | 100,0% | 2 |
| Actualiz.y Adecuac.del Plan Regul.Comunal de Renca | 88.000 | 4.161 | 4,7% | 13.600 | 161 | 1,2% | 13.439 |
| Actualiz.y Adecuac.del Plan Regul.Comunal del Monte | 80.000 | 4.161 | 5,2% | 12.000 | 161 | 1,3% | 11.839 |
| Actualiz.y Adecuac.del Plan Regul.Comunal de Conchalí | 60.000 | 7.161 | 11,9% | 5.000 | 161 | 3,2% | 4.839 |
| Actualiz.y Adecuac.del Plan Regul.Comunal de Til Til | 70.000 | 7.161 | 10,2% | 7.000 | 161 | 2,3% | 6.839 |
| Actualiz.y Adecuac.del Plan Regul.Com.de San J.de Maipo | 80.000 | 2.661 | 3,3% | 13.500 | 161 | 1,2% | 13.339 |
| Actualiz.Plan Regul.Comunal Loncoche | 40.000 | 30.880 | 77,2% | 6.105 | 5.880 | 96,3% | 225 |
| Análisis Planes Reguladores Comunales de Purén y Perquenco | 36.000 | 22.000 | 61,1% | 4.240 | 0 | 0,0% | 4.240 |
| Actualiz.Plan Regul.Comunal de Collipulli | 40.000 | 25.994 | 65,0% | 1.088 | 994 | 91,4% | 94 |
| Diagnóstico Plan Regul.Intercom.Coyahique - Pto. Aysén | 64.342 | 19.342 | 30,1% | 19.342 | 19.342 | 100,0% | 0 |
| Actualiz.Plan Regulador Intercomunal General Carrera | 40.145 | 17.156 | 42,7% | 16.556 | 16.556 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Plan Regul.Intercom. Región de Coquimbo | 80.000 | 16.538 | 20,7% | 16.538 | 16.538 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Plan Regional de Desarrollo Urbano V Región | 136.413 | 13.661 | 10,0% | 22.000 | 13.661 | 62,1% | 8.339 |
| Diagnóstico Plan Regulador Comuna de Machalí | 67.500 | 10.000 | 14,8% | 10.000 | 10.000 | 100,0% | 0 |
| Análisis Declaración de Impacto Ambiental Plan Reg. Com. Colbún | 4.200 | 855 | 20,4% | 350 | 350 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Ambiental Planes Reguladores Intercomunales V Región | 71.820 | 71.820 | 100,0% | 36.820 | 36.820 | 100,0% | 0 |

| Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudios Gestión Ministerial | 1.239.032 | 774.612 | 62,5% | 535.502 | 463.677 | 86,6% | 95.578 |
| Seguimiento Levantamiento 2° fase Sist. Medición Saticfación Benef. Viv | 47.902 | 47.422 | 99,0% | 23.951 | 23.471 | 98,0% | 480 |
| Levantamiento Elaboración Planos Aerofotogram. XI Región | 44.975 | 44.975 | 100,0% | 32.797 | 32.796 | 100,0% | 1 |
| Exploración Modelo Dotaciones y Perfiles de Competencia MINVU | 60.000 | 59.944 | 99,9% | 40.000 | 39.944 | 99,9% | 56 |
| Actualización Manual de Tasaciones MINVU | 29.960 | 29.960 | 100,0% | 10.966 | 10.966 | 100,0% | 0 |
| Análisis Evaluación Técnica Programa Pavimentación Participativa | 100.570 | 91.428 | 90,9% | 73.889 | 73.317 | 99,2% | 572 |
| Levantamiento Aerofotogrametria Localidades Región del Maule | 375.510 | 299.618 | 79,8% | 178.611 | 178.609 | 100,0% | 2 |
| Diagnóstico Plan Integral De Recuperación de la Ribera Urb. Del Río Elqui | 70.000 | 69.990 | 100,0% | 13.998 | 13.998 | 100,0% | 0 |
| Análisis Proced. y Calculo para la Recup.Aport.de Financ.Reemb.MINVU | 22.996 | 22.996 | 100,0% | 22.996 | 22.996 | 100,0% | 0 |
| Análisis Fortalecimiento Programas Minvu para Adultos Mayores | 49.727 | 7.458 | 15,0% | 22.000 | 7.458 | 33,9% | 14.542 |
| Análisis Mejoramiento de OIRS del MINVU desde Perspect. Usuario | 18.623 | 9.684 | 52,0% | 9.684 | 9.684 | 100,0% | 0 |
| Diagnóstico Plan Integral de Recuperación Ribera Urbana Río Limarí Inversión Reg. I | 80.000 | 20.000 | 25,0% | 20.000 | 20.000 | 100,0% | 0 |
| Análisis Identificación de Zonas de Conservación Histórica | 130.100 | 19.848 | 15,3% | 19.848 | 19.848 | 100,0% | 0 |
| Seguimiento a la Gestión del Desarrollo Urbano | 40.700 | 40.700 | 100,0% | 13.260 | 0 | 0,0% | 13.260 |
| Análisis Definición Estándares para la Plataforma WEB Minvu | 30.000 | 0 | 0,0% | 26.833 | 0 | 0,0% | 26.833 |
| Actualización del Patrón Nacional de Información Territorial | 87.969 | 10.589 | 12,0% | 17.589 | 10.590 | 60,2% | 6.999 |
| Análisis Readecuación Orgánica Funcional del Minvu | 30.000 | 0 | 0,0% | 6.000 | 0 | 0,0% | 6.000 |
| Investigación Replicación de Experiencias de Gestión de Demanda Habitacional | 20.000 | 0 | 0,0% | 3.080 | 0 | 0,0% | 26.833 |

| Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudios Dirección de proyectos Urbanos | 322.694 | 126.656 | 39,2% | 241.864 | 126.656 | 52,4% | 115.208 |
| Análisis Plan Maestro Portal Bicentenario Cerrillos | 251.000 | 84.085 | 33,5% | 144.000 | 84.085 | 58,4% | 59.915 |
| Análisis Modificación Normativa Nuevo Centro Yungay | 10.696 | 7.569 | 70,8% | 10.696 | 7.569 | 70,8% | 3.127 |
| Análisis Patrimonial, Gestión e Inmb. Maestranza San Eugenio | 20.000 | 14.000 | 70,0% | 20.000 | 14.000 | 70,0% | 6.000 |
| Mejoramiento Plaza Echaurren y Entorno, Valparaíso | 8.000 | 4.000 | 50,0% | 8.000 | 4.000 | 50,0% | 4.000 |
| Levantamiento Topográfico y Monográfico, Borde Costero Tomé | 4.700 | 4.700 | 100,0% | 5.000 | 4.700 | 94,0% | 300 |
| Habilitación y Construcción Parques Ribera Norte | 742 | 742 | 100,0% | 5.000 | 742 | 14,8% | 4.258 |
| Análisis Cambios Normativos Entorno Urbano Zanjón de la Aguada | 14.000 | 9.800 | 70,0% | 14.000 | 9.800 | 70,0% | 4.200 |
| Catastro Parámetros y Materialidad para Obras | 7.196 | 1.760 | 24,5% | 7.000 | 1.760 | 25,1% | 5.240 |
| Constr. Parque Zanjón de la Aguada Poniente | 0 | 0 |  | 21.168 | 0 | 0,0% | 21.168 |
| Levantamiento Cartográfico Parque Metropolitano Sausalito | 6.360 | 0 | 0,0% | 7.000 | 0 | 0,0% | 7.000 |
| Inversiones No Regionalizables | 618.410 | 431.880 | 69.84% | 140.779 | 100.239 | 71.20% | 40.540 |
| Desarrollo y Explotación Sistema de Información Geográfica | 572.436 | 425.906 | 74.40% | 94.439 | 94.265 | 99.82% | 174 |
| Adquisición Base Cartográficas y Satelitales para los Planos Reguladores | 45.974 | 5.974 | 12.99% | 46.340 | 5.974 | 12.98% | 40.366 |

Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

CONSOLIDADO SECTORIAL

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.54 | 1.68 | 91.50 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 3.95 | 6.87 | 173.96 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.69 | 0.72 | 104.83 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.22 | 0.22 | --- |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.41 | 2.78 | --- |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.63 | 3.151 | --- |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 84.40 | 72.62 | 116.20 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 8..39 | 6.56 | 73.38 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | s.i. | 8.31 |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 67.66 | 70.22 | 103.78 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.36 | 0.92 | 255.13 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 30.353 | 33.83 | 111.45 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 2.41 | 2.72 | 88.64 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 99.15 | 99.21 | 100.06 |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 0.84 | 0.62 | 136.08 |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | 0.01 | 0.17 | 5.94 |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | 0.00 | 0.00 |  |

Capitulo 01: Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1,32 | 2,47 | 53,41 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 3.95 | 12.06 | 305.47 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0,58 | 0,00 | 0,0 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0,23 | 0,34 | --- |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 2,43 | 6,31 | --- |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1,04 | 5,40 | --- |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 62,16 | 56,19 | 110,63 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 7,98 | 3,63 | 45,45 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | disponible sólo consolidado | 0,12 |  |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 67,66 | 73,36 | 108,42 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0,36 | 0,92 | 255,13 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 44,46 | 54,00 | 121,46 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 5,08 | 5,83 | 87,04 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | disponible sólo consolidado | 99,01 | --- |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | disponible sólo consolidado | 0,74 | --- |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | disponible sólo consolidado | 0,25 | --- |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | disponible sólo consolidado | 0,00 | --- |

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 “Inversión Real”, menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

Se considera cumplido el compromiso, si el efectivo 2003 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del efectivo 2003 en relación a la meta 2003.

Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

El carácter preliminar obedece a que la información enviada por el servicio debe ser revisada por DIPRES conjuntamente con los medios de verificación respectivos.

Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Sistema de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

Corresponde al aprobado en el Congreso.

Corresponde al vigente al 31.12.2003

Incluye los gastos no pagados el año 2003

Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2001-Diciembre 2001 y Enero 2002-Diciembre 2002.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.