CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DEL INTERIOR

SERVICIO: 	GOBIERNO REGIONAL VI

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional | Porcentaje de tiempo real de ejecucion de los proyectos en relacion al tiempo establecido en los contratos Enfoque de Género: No | (Numero de dias en la ejecucion de proyectos terminados año t/Numero de dias de ejecucion segun contrato de los proyectos terminados año t)*100 | % | SI | 0 | 110 | 150 | Si | 136 | -- | 1 |
| Administracion Sistema de Información Regional Geográfico | Porcentaje de Usuarios satisfechos con el servicio de asesorias, bases de datos georeferenciadas e impresos prestados en el año t Enfoque de Género: No | (Numero de Usuarios satisfechos por asesorias, bases de datos georeferenciados e impresos prestados en el año t/Numero de asesorias, bases de datos georeferenciados e impresos prestados en el año t)*100 | % | 3 | 62 | 100 | 70 | Si | 143 | 161 | 2 |
| Administracion del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) | Porcentaje de Observaciones corregidas en relacion al total de observaciones realizadas en la supervision de proyectos Enfoque de Género: No | (Numero de observaciones corregidas proyectos PMU IRAL año t/Numero de observaciones realizadas en la supervision de proyectos PMU IRAL año t)*100 | % | NC | 0 | 68 | 60 | Si | 113 | -- |  |
| Constitución Comisión Publico Privado Regional de Producción Limpia | Porcentaje de Instituciones publicas privadas que integran la Comision de Produccion Limpia Regional Enfoque de Género: No | (Numero de instituciones Publicas y Privadas que componen la Comision de Produccion Limpia Regional/Numero de Instituciones que trabajan la Tematica de produccion limpia)*100 | % | NC | 0 | 89 | 87 | Si | 102 | -- |  |
| Evaluacion de la Gestion Municipal en Areas Estrategicas | Porcentaje de Municipios de la Region con un minimo de 10 indicadores que midan su gestion en areas relevantes Enfoque de Género: No | (Numero de municipios con un minimo de 10 indicadores de gestion en el año t/Total de municipios de la region año t)*100 | % | 100 | 0 | 97 | 91 | Si | 107 | -- |  |
| Implementacion Programa de Difusión Gobierno Regional VI Región | Porcentaje de alumnos de colegios municipalizados con conocimiento de la labor del Gobierno Regional despues de la difusion del Video Institucional Enfoque de Género: No | (Numero de alumnos con conocimiento suficiente de la labor del Gobierno Regional despues de la presentacion audiovisual/Numero de alumnos que asisten a la presentacion audiovisual)*100 | % | NC | 0 | 90 | 50 | Si | 180 | -- | 3 |
| Administracion del Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal (PROFIN) | Tasa de Variacion de los funcionarios capacitados antes de la aplicacion del Profin (año t-1) y despues de la aplicacion del Profin (Año t) Enfoque de Género: No | ((Numeros de funcionarios capacitados t/Numeros de funcionarios capacitados t-1)-1)*100 |  | NC | 0 0 | 6 82 | 10 77 | Si | 106 | -- |  |

Porcentaje global de cumplimiento:100

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- El mayor grado de cumplimiento se justifica en el aumento de las medidas de control por parte de  las Unidades Técnicas, principalmente en lo referente a la  aplicación de multas por atraso y la incorporación de  mayores restricciones respecto de las solicitudes de aumentos de plazos generadas por las Empresas Contratistas.

2.- Para la meta del 2004 se ingresó una modificación a la medición de la satisfacción del usuario, mediante una encuesta de mayor profundidad. Al realizar esta modificación se esperaba una baja en la satisfacción del usuario, debido principalmente a la mayor cantidad de factores que se miden. Esto no ocurrió y la meta quedó por debajo de lo que se obtuvo como resultado.

3.- El alto cumplimiento del indicador se debe a dos factores fundamentales :1.- Desarrollo y producción óptima del video institucional, con ideas claras y lenguaje preciso para el publico objetivo.2.- Buena disposición y recepción por parte de los asistentes a la presentación del video.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.