CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DEL INTERIOR

SERVICIO: 	GOBIERNO REGIONAL VII

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Actividades de Capacitación - Municipios | Tasa de variación de proyectos RS y FI presentados por Municipios de la región al FNDR. Enfoque de Género: No | ((N° de proyectos presentados por municipalidades evaluados RS y FI t/N° de proyectos presentados por municipalidades evaluados RS y FI t-1)-1)*100 |  | 1 70 | 0 0 | -26 216 | 3 73 | Si | 296 | -- | 1 |
| Administración de la Cartera de Proyectos priorizados por el Consejo Regional del Maule: - Seguimiento de la ejecución física y financiera | % de gasto efectivo en obras terminadas en relación a lo estipulado en el contrato Enfoque de Género: No | (Gasto efectivo en obras terminadas año t/costo total estipulado inicialmente en el contrato en obras terminadas año t)*100 | % | 97 | 0 | 100 | 85 | Si | 118 | -- |  |
| Administración de la Cartera de Proyectos priorizados por el Consejo Regional del Maule: - Seguimiento de la ejecución física y financiera | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato Enfoque de Género: No | (Sumatoria de días reales en ejecutar las obras terminadas año t/Sumatoria de dias estipulados en el contrato para ejecutar las obras terminadas año t)*100 | % | 155 | 0 | 101 | 150 | Si | 149 | -- | 2 |
| Administración de la Cartera de Proyectos priorizados por el Consejo Regional del Maule: - Control de modificaciones a contratos | Porcentaje de Proyectos que sufren modificaciones de contrato Enfoque de Género: No | (N° de proyectos terminados con modificaciones de contrato año t/Total de Proyectos terminados año t)*100 | % | 29 | 0 | 3 | 25 | Si | 833 | -- | 3 |
| Asistencia Técnica a Municipios | Promedio de Asistencias técnicas por Municipio Enfoque de Género: No | (N° de Asistencias Técnicas efectuadas año t/Total de municipios atendidos año t) |  | 7 | 0 | 7 | 7 | Si | 100 | -- |  |
| Desarrollo de Iniciativas de Inversión | Porcentaje de iniciativas aprobadas por el Consejo Regional Enfoque de Género: No | (N° de iniciativas aprobadas por el Core para año t/Total de iniciativas presentadas para financiamiento para el año t)*100 | % | 33 | 0 | 48 | 33 | Si | 145 | -- | 4 |
| Desarrollo de Instrumentos de difusión de la gestión del Gobierno Regional | Porcentaje del Grado de conocimiento de los funcionarios públicos del quehacer del Gobierno Regional Enfoque de Género: No | (N° de funcionarios públicos que muestran un nivel satisfactorio de conocimiento del quehacer del gobierno regional año t/Total de funcionarios encuestados año t)*100 | % | 75 | 85 | 87 | 85 | Si | 102 | 102 |  |
| Implementación y fortalecimiento de las Oficinas de Desarrollo Económico Local (OMDEL) | Porcentaje de Oficinas Municipales de Desarrollo Económico Local (OMDEL) en funcionamiento Enfoque de Género: No | (N° de municipios con OMDEL implementados año t/Total de Municipios de la Región del Maule año t)*100 | % | 53 | 0 | 100 | 100 | Si | 100 | -- |  |

Porcentaje global de cumplimiento:100

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- POr falta de información se sobreestimó la meta

2.- Fue mas eficiente la gestión, se cumplió en los plazos estipulados.

3.- Se produjeron menos modificaciones, ya que los diseños están mas acabados.

4.- Hubieron proyectos aprobados posteriormente a la fecha habitual de aprobación.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.