CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

SERVICIO: 	DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Grandes y Medianas Obras de Riego | Porcentaje de Monto de asesoría v/s Monto total del Contrato Enfoque de Género: No | (Monto del contrato de asesoría de apoyo a la inspección fiscal en la etapa de construcción (MM$)./Monto total del contrato de la obra de construcción (MM$).)*100 | % | NM | 8 | 7 | 9 | Si | 129 | 113 | 1 |
| Grandes y Medianas Obras de Riego | Satisfacción de los Usuarios con las Obras y/o Transferencias Tecnológicas Enfoque de Género: No | (N° de encuestas con nota igual o superior a 4.0/N° total de encuestas totales)*100 | % | 0 | 100 | 98 | 67 | Si | 146 | 98 | 2 |
| Grandes y Medianas Obras de Riego | N° de Hectáreas ,mejoradas y/o incorporadas al riego, acumuladas al periodo, desde el año 2002 (HMIP). Enfoque de Género: No | N° de Hectáreas ,mejoradas y/o incorporadas al riego, acumuladas al periodo, desde el año 2002 |  | NM | 8.000 | 22.006 | 19.300 | Si | 114 | 275 |  |
| Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias | Porcentaje de Gasto en Asesoría a la Inspección Fiscal respecto del Monto Total del contrato a inspeccionar. Enfoque de Género: No | (Monto contrato Asesoría a la Inspección fiscal del contrato (MM$)/Monto total de los contratos de construcción a inspeccionar (MM$))*100 | % | NM | 8 | 6 | 10 | Si | 167 | 125 | 3 |
| Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias | Costo Promedio del Metro Lineal de Colector Equivalente Enfoque de Género: No | Inversión en construcción de colectores en el periodo ($)./Longitud Total de colectores equivalentes (600 mm) construidos en el periodo(Km). |  | NM | 73.187 | 112.333 | 125.003 | Si | 111 | 47 |  |
| Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces | Costo Promedio del metro cúbico de Enrocado. Enfoque de Género: No | Inversión efectuada en construcción en Obras de Enrocado ($)/Metros Cubicos de roca Instalados |  | NM | 13.682 | 14.948 | 25.000 | Si | 167 | 91 | 4 |
| Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas | Inversión efectuada por unidad de familia beneficiada (MM$). Enfoque de Género: No | Inversión en construcción, mejoramiento y/o ampliación de los Sistemas de APR (en MM$ decretados para invertir en obras de la naturaleza señalada)/El número de Familias Beneficiadas, producto de Obras de construcción, mejoramiento y/o ampliación de los Sistemas de APR. |  | NM | 1,13 | 1,36 | 1,37 | Si | 101 | 80 |  |
| Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas | Cobertura respecto del déficit de catastro concentrado. Enfoque de Género: No | (Número de sistemas terminados del déficit, en el periodo de evaluación./Número de sistemas en déficit)*100 |  | NM | 36 | 56 | 53 | Si | 106 | 156 |  |

Porcentaje global de cumplimiento:100

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- El sobrecumplimiento se debe a un valor menor al esperado dado que las empresas de consultoría que han resultado favorecidas con los contratos del MOP en el año 2004, han sido empresas que no tributan un global complementario en primera categoría, sino que corresponde a una operación renta correspondiente a segunda categoría que tributa solo por un 10%.

2.- El sobrecumplimiento se debe principalmente al alto nivel de aceptación que los usuarios han percibido con la construcción de la obras de regadío que se eligieron para la encuesta año 2004, el que supero las expectativas que el servicio declaro en la meta de dicho indicador. Además, el universo considerado para aplicar la consulta fue mayor que el programado a inicios de año, cuando aun no se había determinado a que obras aplicar dicha encuesta.

3.- El sobrecumplimiento se debe a un valor menor al esperado dado que las empresas de consultoría que han resultado favorecidas con los contratos del MOP en el año 2004, han sido empresas que no tributan un global complementario en primera categoría, sino que corresponde a una operación renta correspondiente a segunda categoría que tributa solo por un 10%.

4.- El sobrecumplimiento se debe a que durante el año 2004 no ocurrieron emergencias que encarecieren el precio del metro cúbico de enrocado. Históricamente cuando ocurren catástrofes, esta Dirección ha registrado un valor por sobre los $25.000 pesos por metro cúbico, evento que no ocurrió durante el 2004.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.