CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

SERVICIO: 	DIRECCION DE VIALIDAD

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Construcción de la infraestructura vial | Tasa de variación en Construcción de kilómetros equivalentes de caminos Enfoque de Género: No | ((Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t/Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t-1)-1)*100 | % | -15,4 372,4 | 12,1 417,0 | -41,9 270,6 | -42,9 200,0 | Si | 135 | 58 | 1 |
| Mantenimiento y Explotación de la infraestructura vial | Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales Enfoque de Género: No | (Km. de caminos conservados por contratos globales/Km. total de caminos)*100 | % | 31 | 32 | 36 | 30 | Si | 120 | 113 |  |
| Mantenimiento y Explotación de la infraestructura vial | Tasa de variación en conservación de Km de caminos de carpeta granular por administración directa Enfoque de Género: No | ((Km de reperfilado ejecutados año t/Km de reperfilado ejecutados año t-1)-1)*100 | % | 13,7 142.150,0 | -12,1 125.000,0 | 20,0 150.000,0 | 0,0 125.000,0 | -- | -- | 120 |  |
| Mantenimiento y Explotación de la infraestructura vial | Tiempo promedio de obtención de Permiso para tránsito con sobrepeso Enfoque de Género: No | Sumatoria de días hábiles utilizado en procesar cada solicitud/Número total de solicitudes | días | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Si | 100 | 100 |  |
| Mantenimiento y Explotación de la infraestructura vial | Km de reperfilado por maquinaria Enfoque de Género: No | Sumatoria Km de carpeta granular reperfilados por administración directa/N° de maquinarias para reperfilado |  | SI | 500 | 680 | 500 | Si | 136 | 136 | 2 |
| Institucional | Porcentaje de comunas conectadas con su capital provincial en relación al total de comunas del país Enfoque de Género: No | (N° de comunas conectadas con su capital provincial/Total de comunas del país)*100 | % | SI | 75 | 86 | 85 | Si | 101 | 115 |  |

Porcentaje global de cumplimiento:100

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- El sobrecumplimiento se debe a las favorables condiciones climáticas del año que permitieron una mayor cobertura de reperfilado (trabajos necesarios para reconformar la plataforma de caminos a una condición de diseño mínimo requerido para operar).

2.- El sobrecumplimiento se debe a las favorables condiciones climáticas del año que permitieron una mayor cobertura de reperfilado.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.