CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

SERVICIO: 	DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Infraestructura portuaria para pesca Artesanal | Porcentaje de variación de presupuestos de contratos de obras respecto a los presupuestos de adjudicación de obras de infraestructura portuaria para pesca artesanal Enfoque de Género: No | ((Sumatoria de presupuestos finales de contratos/Sumatoria de presupuestos de adjudicación)-1)*100 |  | NC | 0 | 7 | 10 | Si | 143 | -- | 1 |
| Infraestructura portuaria para pesca Artesanal | Numero promedio de beneficiarios por obra de infraestructura de pesca artesanal Enfoque de Género: Si | Sumatoria de beneficiarios por obras/N° de obras Hombres: Mujeres: |  | NC | 0 0 0 | 721 558 163 | 706 0 0 | Si | 102 | -- |  |
| Infraestructura Portuaria de Conexión | Número promedio de beneficiarios por obra de infraestructura de conexión Enfoque de Género: No | Sumatoria de beneficiarios por obra/N° de obras |  | NC | 0 | 19.136 | 12.585 | Si | 152 | -- | 2 |
| Infraestructura Portuaria de Conexión | Porcentaje de la variación de presupuestos de contratos de obras respecto a los presupuestos de adjudicación de infraestructura portuaria de conexión Enfoque de Género: No | ((Sumatoria de presupuestos finales de obras/Sumatoria de presupuestos de adjudicación)-1)*100 |  | NC | 0 | 7 | 9 | Si | 129 | -- | 3 |
| Infraestructura Portuaria de Ribera | Número promedio de beneficiarios por obra de infraestructura de ribera Enfoque de Género: No | Sumatoria de beneficiarios por obras/N° de obras |  | NC | 0 | 1.333 | 750 | Si | 178 | -- | 4 |
| Infraestructura Portuaria de Ribera | Porcentaje de variación de presupuestos de contratos de obras de infraestructura portuaria de Ribera en relación a los presupuestos de adjudicación Enfoque de Género: No | ((Sumatoria de presupuestos finales de obras/Sumatoria de presupuestos de adjudicación)-1)*100 |  | NC | 0,0 | 0,5 | 5,0 | Si | 1.000 | -- | 5 |
| Infraestructura Portuaria Turística | Número promedio de beneficiarios por obra de infraestructura turística Enfoque de Género: No | Sumatoria de beneficiarios por obras/N° de obras |  | NC | 0 | 142.000 | 113.600 | Si | 125 | -- | 6 |
| Infraestructura Portuaria Turística | Porcentaje de variación de presupuestos de contratos de obras respecto a los presupuestos de adjudicación de infraestructura portuaria turistica Enfoque de Género: No | ((Sumatoria de presupuestos finales de obras/Sumatoria de presupuestos de adjudicación)-1)*100 |  | NC | 0 | 8 | 9 | Si | 113 | -- |  |
| Institucional | Porcentaje de reclamos y consultas con respuesta en un plazo no superior a 10 días hábiles Enfoque de Género: No | (N° total de reclamos y consultas con respuesta en un plazo no superior a 10 días hábiles/N° total de reclamos y consultas recibidos)*100 |  | NC | 0 | 100 | 90 | Si | 111 | -- |  |

Porcentaje global de cumplimiento:100

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- El sobrecumplimiento se debió a los esfuerzos concentrados en reforzar el área de inspección fiscal, incorporando dentro de la línea de fiscalización inspecciones submarinas y contratación de asesorías a la inspección fiscal, lo que ha permitido llevar un control más detallado y oportuno de las obras marítimas que se ejecutan.

2.- En el transcurso del año 2004, la inversión en este programa se aumento en 7 iniciativas (no consideradas en la programación inicial): Reparación y Conservación estructuras sitio 7 muelle al servicio del Perú, Conservación muelle de Pucón, Conservación Rampa La Posada Xa Región, Conservación Obras portuarias menores El pasaje Puqueldón y Pudeto (Chiloé), Construcción Rampa Puerto Cisnes, Conservación Rampa Bahía Catalina-Punta Arenas, Construcción Rampas para Balsas IXa Región III etapa, además de la inicialmente comprometida Construcción Embarcaderos menores varios sectores Lago Budi, lo que impactó positivamente, aumentando el número de beneficiarios para este programa.

3.- El sobrecumplimiento se debió a los esfuerzos concentrados en reforzar el área de inspección fiscal, incorporando dentro de la línea de fiscalización inspecciones submarinas y contratación de asesorías a la inspección fiscal, lo que ha permitido llevar un control más detallado y oportuno de las obras marítimas que se ejecutan.

4.- Se incluyeron en el año 2004 las iniciativas de inversión (no consideradas en la programación inicial): Construcción muro de defensa Caleta Puerto Nuevo y Construcción muros de defensa sector Central Puerto Saavedra, lo que se suma a la iniciativa original Mejoramiento dragado del río Lebu II etapa, lo que derivó en un aumento en la cantidad de beneficiarios.

5.- El sobrecumplimiento se debió a los esfuerzos concentrados en reforzar el área de inspección fiscal, incorporando dentro de la línea de fiscalización inspecciones submarinas y contratación de asesorías a la inspección fiscal, lo que ha permitido llevar un control más detallado y oportuno de las obras marítimas que se ejecutan.

6.- Durante el año 2004 se suman a la iniciativa inicial de inversión comprometida (Mejoramiento Borde Costero de Mejillones II etapa) las siguientes iniciativas: Construcción y Habilitación playas y piscinas artificiales sector centro Antofagasta, Construcción playas y piscinas sector Balneario Covadonga Tocopilla y Mejoramiento Balneario playa Trocadero, todos estos esfuerzos derivaron en el aumento del número de beneficiarios para este tipo de infraestructura.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.