CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

SERVICIO: 	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Estudios, Proyectos e Investigaciones. | Número de etapas de los estudios, ejecutadas en relación con las etapas comprometidas en el periodo Enfoque de Género: No | (Número de etapas ejecutadas/Número de etapas comprometidas)*100 |  | NC | 0 | 98 | 65 | Si | 151 | -- | 1 |
| Estudios, Proyectos e Investigaciones. | Porcentaje de satisfacción de los usuarios Enfoque de Género: No | (Número de usurios que manifiestan satisfacción por el producto/Número total de usuarios)*100 |  | NC | 0 | 100 | 75 | Si | 133 | -- | 2 |
| Estudios, Proyectos e Investigaciones. | Porcentaje de número de horas profesionales contratadas en relación a las programadas Enfoque de Género: No | (N° de horas profesionales ejecutadas/N° de horas profesionales contratadas)*100 |  | 108 | 0 | 97 | 80 | Si | 121 | -- | 3 |
| Estudios, Proyectos e Investigaciones. | Porcentaje de los ingresos propios devengados destinados a inversión. Enfoque de Género: No | (Inversión Devengada/Ingresos Percibidos)*100 |  | 48 | 0 | 26 | 30 | Si | 115 | -- |  |
| Publicaciones. | Número de Publicaciones Enfoque de Género: No | Cantidad de Publicaciones realizados |  | 3 | 3 | 4 | 2 | Si | 200 | 133 | 4 |
| Publicaciones. | Porcentaje de trabajos (paper) aceptados en congresos o revistas especializadas en relación a los trabajos enviados. Enfoque de Género: No | (Cantidad de tabajos (paper) aceptadas/Cantidad de trabajos (paper) enviados a revistas especializadas o congresos)*100 |  | 100 | 0 | 100 | 100 | Si | 100 | -- |  |
| Publicaciones. | Porcentaje de cumplimiento de horas programadas Enfoque de Género: No | (Número de horas profesionales utilizadas en trabajos (paper)/Número de horas profesionales programadas para publicaciones)*100 |  | NC | 0 | 100 | 100 | Si | 100 | -- |  |
| Certificaciones Técnicas. | Tasa de variación porcentual del ingreso por calibraciones, considerando el nivel de ingreso promedio de los tres últimos años Enfoque de Género: No | ((M$ de Ingresos del año/M$ Ingresos promedio)-1)*100 |  | -32 | 0 | 110 | -20 | Si | 550 | -- | 5 |
| Certificaciones Técnicas. | Cumplimiento del tiempo establecido para entregar calibraciones de instrumentos y máquinas Hidráulicas Enfoque de Género: No | (Cantidad de calibraciones ejecutadas en el plazo establecido/Cantidad de calibraciones ejecutadas)*100 |  | 80 | 0 | 100 | 80 | Si | 125 | -- | 6 |

Porcentaje global de cumplimiento:100

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- El sobrecumplimiento se debe a un mejor desarrollo de las etapas comprometidas y al aumento en la cantidad de estudios a desarrollar.

2.- El sobrecumplimiento se debe a la fijación de una meta conservadora y a que el tamaño de la muestra es poco representativa (5).

3.- El sobrecumplimiento se debe a una buena planificación desarrollada para lograr una mejor ejecución de las horas contratadas.

4.- El sobrecumplimiento se debe a la participación del INH en el 21° Congreso Latinoamericano de Hidráulica, en el cual fueron aprobados los 3 trabajos presentados; además se aceptó otro trabajo para el III Seminario Internacional de Ingeniería y Operación Portuaria.

5.- Se sobrepaso la meta debido a un aumento no esperado en la demanda por este producto.

6.- El sobrecumplimiento se debe a la planificación desarrollada para cumplir con los trabajos recibidos.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.