CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

SERVICIO: 	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Fijación tarifaria. | Cumplimiento programa de desarrollo de metodologías tarifarias (%) Enfoque de Género: No | (Avance efectivo en cumplimiento de prog. desarrollo de metodologías para cálculo de tarifas/Avance programado)*100 | % | 94,0 | 99,0 | 109,0 | 100,0 | Si | 109 | 110 |  |
| Otorgamiento de concesiones. | IDC2 Proporción de Planes de desarrollo actualizados (%) Enfoque de Género: No | (N° de planes de desarrollo actualizados/N° de planes de desarrollo totales)*100 |  | 65 | 83 | 76 | 75 | Si | 101 | 92 |  |
| Fiscalización de empresas sanitarias y de establecimientos industriales | Cumplimiento programa de fiscalización de calidad de servicio (%) Enfoque de Género: No | (Avance efectivo en cumplimiento del prog. de fiscalización de calidad de servicio sanitario/Avance programado)*100 | % | 98,3 | 144,0 | 103,4 | 100,0 | Si | 103 | 72 |  |
| Fiscalización de empresas sanitarias y de establecimientos industriales | Atrasos en la atención de reclamos (%) Enfoque de Género: No | (N° de reclamos excedidos en plazo de respuesta/N° total de reclamos recibidos)*100 | % | 7,6 | 1,7 | 3,4 | 5,0 | Si | 147 | 0 | 1 |
| Fiscalización de empresas sanitarias y de establecimientos industriales | IDF1 Mejoramiento de la calidad de servicio de las empresas sanitarias - Indicador Global (N° Clientes Equivalentes) Enfoque de Género: No | (N° de clientes equivalentes con falla en el servicio/N° total de clientes)*10000 |  | 233,0 | 135,0 | 140,0 | 222,0 | Si | 159 | 96 | 2 |
| Información relevante del sector sanitario | IDEN4 Cumplimiento programa de generación y difusión de información sectorial (%) Enfoque de Género: No | (Avance efectivo programa de generación y difusión de información sectorial/Avance programado)*100 |  | 96,5 | 98,4 | 175,5 | 100,0 | Si | 176 | 178 | 3 |
| Información relevante del sector sanitario | IDEN1 Calidad de productos y servicios DEN (%) Enfoque de Género: No | (Sumatoria de calificaciones de calidad de servicios y productos/N° de encuestas)*100 |  | 68,0 | 71,7 | 75,2 | 85,0 | No | 88 | 105 | 4 |
| Procesos de fiscalización y de intercambio de información con los regulados | IDEN16 Cumplimiento de envío de información en los plazos (%) Enfoque de Género: No | (N° de protocolos entregados en plazo/N° de protocolos totales)*100 |  | NC | 93 | 94 | 85 | Si | 111 | 101 |  |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total Enfoque de Género: No | (Total gasto de operación año t/Gasto total año t)*100 | % | 89,4 | 81,8 | 78,5 | 90,0 | Si | 115 | 104 |  |
| Institucional | Ejecución del presupuesto Enfoque de Género: No | (Gasto ejecutado/Gasto presupuestado)*100 | % | 98,5 | 99,7 | 98,8 | 95,0 | Si | 104 | 99 |  |

Porcentaje global de cumplimiento:90

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- El sobrecumplimiento se debe a una mejor organización de las actividades de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias.

2.- La propuesta de una meta conservadora es producto que para el año 2004 se debían aplicar dos procedimientos nuevos en relación a la medición del mejoramiento de la calidad del servicio, el de monitoreo de presiones y el de control de calidad del parque de medidores, como estos procedimientos apuntan a una mejor realidad del servicio, se supuso que los clientes afectados con fallas aumentarían, lo cual no ocurrió.

3.- El sobrecumplimiento se debe a una mejor programación de las actividades, lo que permitió adelantar algunos productos.

4.- El incumplimiento se debe al poco alcance de la encuesta que lo mide, ya que es una encuesta electrónica aplicada a todos los funcionarios en forma voluntaria y anónima.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.