CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SERVICIO: 	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Viviendas - Social dinámica sin deuda y equipamiento asociado | Porcentaje de viviendas adjudicadas y contratadas del total licitadas Enfoque de Género: No | (N° de viviendas adjudicadas y contratadas del programa del año t/Nº de viviendas licitadas del programa del año t)*100 | % | 66,6 | 0,0 | NC | 100,0 | -- | -- | -- | 1 |
| Viviendas - Social dinámica sin deuda y equipamiento asociado | Porcentaje de contratos de viviendas con equipamiento comunitario Enfoque de Género: No | (N° de contratos de vivienda con equipamiento comunitario año t/N° total de contratos de viviendas año t)*100 | % | 100,0 | 0,0 | NC | 100,0 | -- | -- | -- | 2 |
| Programas Concursables de Urbanización - Pavimentos Participativos | Porcentaje de Km lineales de Pavimentación (PPP) terminados en el año de acuerdo a lo programado Enfoque de Género: No | (Km lineales terminados en el año t/Km lineales programados terminar de pavimentar en el año t)*100 | % | 100 | 120 | 117 | 100 | Si | 117 | 98 |  |
| Subsidios Habitacionales - Estándar Mínimo (Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios) | Porcentaje de focalización en familias de escasos recursos. Programa Fondo concursable Solidario Enfoque de Género: No | (Nº de familias beneficiadas por el Programa con un puntaje CAS igual o menor a 543 de puntaje año t/Nº de familias beneficiadas por el Programa año t)*100 | % | 84,4 | 97,8 | 97,1 | 90,0 | Si | 108 | 99 |  |
| Subsidios Habitacionales - Estándar Mínimo (Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios) | Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3). Enfoque de Género: No | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3/N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t)*100 | % | 97,0 | 97,8 | 97,1 | 95,0 | Si | 98 | 0 |  |
| Viviendas | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato Enfoque de Género: No | (Suma en días del tiempo real de jecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | % | 133,8 | 0,0 | 99,8 | 114,7 | Si | 115 | -- |  |
| Viviendas | Tiempo promedio entrega de viviendas Enfoque de Género: No | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t |  | 61,4 | 0,0 | 55,0 | 60,0 | Si | 109 | -- |  |
| Viviendas | Calculo Déficit Bruto de Vivienda Enfoque de Género: No | Deficit bruto de la vivienda año t. |  | 21.549 | 0 | SI | SI | -- | -- | -- | 3 |
| Institucional | Porcentaje promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado Enfoque de Género: No | Promedio anual((Ejecución efectiva del gasto mensual / Ejecución programada del gasto mensual) *100) | % | 0,0 | 108,0 | 105,0 | 107,0 | Si | 98 | 97 |  |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta por comercialización viviendas SERVIU en relación a la meta presupuestaria �0„2�0„2 Enfoque de Género: No | (Monto efectivo por venta comercialización de viviendas SERVIU año t/Monto de la meta presupuestaria por venta comercialización de vivienda año t)*100 | % | NC | 59,2 | 142,6 | 100,0 | Si | 143 | 241 | 4 |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria Enfoque de Género: No | (Monto efectivo por venta de activos año t/Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t)*100 | % | 0,0 | 18,9 | 105,9 | 100,0 | Si | 106 | 560 |  |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria Enfoque de Género: No | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t/Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t)*100 | % | 100,5 | 97,9 | 96,5 | 100,0 | Si | 97 | 99 |  |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total Enfoque de Género: No | (Gasto de Operación (21 + 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | % | 4,84 | 4,02 | 3,62 | 4,28 | Si | 118 | 110 |  |

Porcentaje global de cumplimiento:81

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- La planificación inicial contemplaba la ejecución directa de 148 VSDSD, no se ejecutó y fueron absorbidas a través de los Fondos Concursables.

2.- La planificación inicial contemplaba la ejecución directa de 148 VSDSD, no se ejecutó y fueron absorbidas a través de los Fondos Concursables.

3.- En la formulación del presupuesto 2004 se comprometió el indicador  “Calculo Déficit Bruto de Vivienda”, este compromiso implicaba el desarrollo de una metodología para calcular el déficit. No se comprometió meta debido a que es una medición nueva y por lo tanto no se tenían antecedentes que permitieran estimarla. Durante el año 2004, el ministerio trabajó en la metodología donde hizo participe a otras instituciones publicas, este proceso sobrepasó el año 2004 por lo que en este periodo no se dispuso de la definición oficial del déficit habitacional. Durante el primer trimestre del año 2005 se espera dar a conocer este estudio, llamado El Déficit Habitacional en Chile – Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial.

4.- Debido a que en el año 2003 no se cumplió la meta y en el año 2004 se veía difícil su cumplimiento, en el servicio se realizó una reestructuración, creándose una unidad dedicada exclusivamente a la venta de viviendas, dando como resultado un sobrecumplimiento de la meta ya a que , si bien es cierto, la unidad se creó con el propósito de mejorar los ingresos por este concepto, no se dimensionaron los buenos resultados obtenidos.

# Footnotes

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.