CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SERVICIO: 	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Subsidios Habitacionales | Calculo Déficit Bruto de Vivienda Enfoque de Género: No | Déficit Bruto de Vivienda del año t |  | 2.219 | 0 | NC | SI | -- | -- | -- | 1 |
| Viviendas | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato Enfoque de Género: No | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | % | 109,5 | 102,1 | NC | 108,3 | -- | -- | 0 | 2 |
| Viviendas | Tiempo promedio en la entrega de viviendas Enfoque de Género: No | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t |  | 11,7 | 73,0 | NC | 13,3 | -- | -- | 0 | 3 |
| Subsidios Habitacionales - Fondo concursable para proyectos habitacionales solidarios | Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3). Enfoque de Género: No | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3/N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t)*100 | % | 96,5 | 90,9 | 94,6 | 50,0 | Si | 189 | 104 | 4 |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta por comercialización viviendas SERVIU en relación a la meta presupuestaria Enfoque de Género: No | (Monto efectivo por venta comercialización de viviendas SERVIU año t/Monto de la meta presupuestaria por venta comercialización de vivienda año t)*100 | % | NC | 101,0 | 182,3 | 100,0 | Si | 182 | 180 | 5 |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria Enfoque de Género: No | (Monto efectivo por venta de activos año t/Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t)*100 | % | 0,9 | 107,0 | 2.583,2 | 100,0 | Si | 2.583 | 2.414 | 6 |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria Enfoque de Género: No | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t/Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t)*100 | % | 112,0 | 95,5 | 96,3 | 100,0 | Si | 96 | 101 |  |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total Enfoque de Género: No | (Gasto de Operación (21 + 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | % | 11,18 | 12,37 | 14,61 | 12,20 | No | 84 | 82 | 7 |

Porcentaje global de cumplimiento:57

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- En la formulación del presupuesto 2004 se comprometió el indicador  “Calculo Déficit Bruto de Vivienda”, este compromiso implicaba el desarrollo de una metodología para calcular el déficit. No se comprometió meta debido a que es una medición nueva y por lo tanto no se tenían antecedentes que permitieran estimarla. Durante el año 2004, el ministerio trabajó en la metodología donde hizo participe a otras instituciones publicas, este proceso sobrepasó el año 2004 por lo que en este periodo no se dispuso de la definición oficial del déficit habitacional. Durante el primer trimestre del año 2005 se espera dar a conocer este estudio, llamado El Déficit Habitacional en Chile – Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial.

2.- El indicador se refiere específicamente al Programa de Viviendas VSDsD-Inicialmente se fijó una meta 2004 puesto que el Programa de Viviendas VSDsD estaba programado para aplicarse durante dicho año. Posteriormente la Subsecretaría reasignó los fondos privilegiando al Subsidio Programa Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios de 2004, no aplicándose  el Programa de Viviendas VSDsD.

3.- El indicador se refiere específicamente al Programa de Viviendas VSDsD-Inicialmente se fijó una meta 2004 puesto que el Programa de Viviendas VSDsD estaba programado para aplicarse durante dicho año. Posteriormente la Subsecretaría reasignó los fondos privilegiando al Subsidio Programa Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios de 2004, no aplicándose  el Programa de Viviendas VSDsD.

4.- Se estableció una meta menor a los efectivos de años anteriores pues inicialmente se trabajó con el supuesto que para ese año sólo la mitad de los postulantes  podrían pertenecer a una estratificación social que lindara con la línea de la pobreza.

5.- El sobrecumplimiento se produjo debido a que no hubo una estimación correcta respecto al ingreso por venta de comercialización

6.- Se vendió un terreno a un precio mucho mayor al proyectado.

7.- En la estimación de la meta no se consideraron algunas variables que comenzaron a manifestarse en el transcurso del año, tal como fueron  las asignaciones por Dirección superior y las asignaciones críticas de los niveles directivos del servicio. Además, para el funcionamiento de la institución se  requirió un mayor gasto en el Subt. 22.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.